ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՅՈՒՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՎ ԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԾՐԱԳԻՐ

ԹԱԼԻՆ 2026

Փաստաթուղթը մշակվել է «Նեքսուս ինթելեկտ հետազոտական» ՀԿ և «Սքայ Նեթ» ՍՊԸ փորձագետների կողմից Եվրամիության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության շրջակա միջավայրի, կլիմայական գործողությունների, բնության պահպանության և միջուկային անվտանգության նախարարության  (BMUKN) կողմից համաֆիանասավորվող և ԳՄՀԸ (GIZ) Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ) և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) կողմից համատեղ իրականացվող  «Արևելյան գործընկերության երկրներում դեկարբոնիզացում և կլիմայական պայմաններին դիմացկունություն» (EU4ClimateResilience) տարածաշրջանային Ծրագրի շրջանակում։

1

Contents

Ներածություն	10

Կայուն էներգետիկ և կլիմայական գործողությունների ծրագիր	10

Թալին համայնքի անդամակցությունը Դաշնագրին	11

Գլուխ 1. Թալին համայնքի ԿԷԿԳԾ-ի մշակման հիմքերը	12

1.1 Գործողությունների ծրագրի նպատակները և դիտարկվող ոլորտները	13

1.2. Ծրագրի մշակման իրավական և մեթոդական հիմքերը	14

1.3. Ծրագրի իրականացման հնարավոր ֆինանսավորման տարբերակները	15

1.4. Ծրագրի իրականացման ընթացքի մշտադիտարկումը	20

Գլուխ 2. Թալին համայնքի հակիրճ նկարագիրը	21

2․1․ Աշխարհագրական դիրքը	21

2․2․ Բնակչություն	22

2․3․ Տնտեսություն	23

2․4․Կլիման	32

2․5․ Կրթություն և մշակույթ	33

2․5․ Բնակելի Ֆոնդ	33

2․5․ Ենթակառուցվածքը	34

2․8․ Տեղական ինքնակառավարման մարմինը	35

Գլուխ 3. Էներգակիրների սպառումը Թալին համայնքում	38

Գլուխ 4․  Համայնքապատկան կառույցների էներգասպառումը	5

4.1. Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սպառումը բյուջետային հաստատություններում	6

Գլուխ 5․  Բնակելի և հասարակական հատվածի էներգասպառումը	14

5.1. Բնակչության և հասարակական օբյեկտների  կողմից Էլեկտրաէներգիայի սպառումը	14

Գլուխ 6․  Տրանսպորտային սեկտորի էներգասպառումը	16

6.1. Համայնքային տրանսպորտային միջոցների էներգասպառումը։	16

6.2․ Մասնավոր և առևտրային տրանսպորտի էներգասպառումը	18

Գլուխ 7․  Փողոցային լուսավորության համակարգի տեխնիկական	21

Գլուխ 8. Կենցաղային թափոնների հավաքը և պահեստավորումը	25

Գլուխ 9. ՋԳ արտանետումների ելակետային կադաստրի մշակումը	26

9.1. Ջերմոցային գազերի արտանետումների հիմնական աղբյուրները	27

9․2․ ՋԳ արտանետումների ելակետային  կադաստրը	29

9․3․  Մինչև 2030թ. ՋԳ արտանետումների կրճատման թիրախային ծավալը	33

Գլուխ 10. Կլիմայի փոփոխության մեղղման գործողություններ	36

Գլուխ 11. ՋԳ արտանետումների նվազեցմանն ուղղված ներդրումային «կոշտ» միջոցառումներ	37

11.1. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ	39

11.2.  ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ	47

11.3․  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԲՆԱԿԵԼԻ ՍԵԿՏՈՐՈՒՄ	48

11․4․ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՍԵԿՏՈՐՈՒՄ	50

11․5․ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ	52

11․6 ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԿՈՇՏ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ	53

11․7 ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ	54

Գլուխ 12. ՋԳ արտանետումների նվազեցմանն ուղղված ներդրումային «փափուկ» միջոցառումներ	55

Գլուխ 13. ՋԳ արտանետումների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների ամփոփում	58

Գլուխ 14. Թալին համայնքի խոցելիության գնահատումը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ և հարմարվողականության միջոցառումները	1

14.1. Կլիմայի փոփոխությունը և Դաշնագիրը	1

14.2. Հայաստանի քաղաքականությունը կլիմայի փոփոխության բնագավառում	1

14.3. Թալին համայնքի կլիմայական պայմանները	3

14.4. Կլիմայի փոփոխությունը Թալինում	8

14.4.1 Կլիմայի դիտարկվող փոփոխությունը Թալինում	8

14.4.2. Թալին համայնքի հիմնական կլիմայական վտանգները և ռիսկի գնահատումը	14

14.5. Թալին Կլիմայական ռիսկերի տեղական ընկալումները	16

14.6. Խոցելիության ոլորտային վերլուծությունը	17

14.7.  Բնակչության խոցելի խմբեր	20

14.8.  Թալինի հարմարվողականության ծրագիրն և միջոցառումները	22

Եզրակացություններ	1

Հավելվածներ

Հավելված  1	2

Հավելված  2. Թալին համայնքում հիմնական ոլորտների հնարավոր խոցելիությունը՝ ընտրված կլիմայական վտանգներից, և խոցելի խմբերը	1

Հավելված  3. Թալին համայնքի հարամարվողականության միջոցառումները	11

Աղյուսակներ

Աղյուսակ 1․ Թալին համայնքի ժողովրդագրական և սոցիալական ցուցանիշները 2025 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ	22

Աղյուսակ 2․ Հողօգտագործման և գյուղատնտեսության ցուցանիշները 2025 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ	24

Աղյուսակ 3․ Թալին համայնքում  գործող հիմանական արդյունաբերական ձեռնարկությունները	25

Աղյուսակ 4․ Համայնքի կլիմայական բնութագիրը	32

Աղյուսակ 5․ Մշակութային, կրթական և մարզական հաստատությունները 2025 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ	32

Աղյուսակ 6․ Համայնքի բնակելի ենթակառուցվածքի բնութագիրը	33

Աղյուսակ 7․ Ենթակառուցվածքների համառոտ նկարագիրը 2025 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ	34

Աղյուսակ 8․ Համայնքային բյուջեի եկամուտները. պլանավորված և փաստացի (հազ. դրամ, 2025 թ.)	35

Աղյուսակ 9․ Համայնքի վարչական բյուջեի ծախսերը (հազ. դրամ)	36

Աղյուսակ 10․Համայնքի կապիտալ բյուջեի ծախսերը (հազ. դրամ)	37

Աղյուսակ 11․ Տեղական ինքնակառավարման աշխատակազմի և բյուջետային ցուցանիշները	37

Աղյուսակ 12․ Թալին համայնքի 2023-2024 թթ․ ընդհանուր էներգասպառումը ըստ էներգակիրների և ոլորտների․	1

Աղյուսակ 13․«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի սակագները (ՀՀ ՀԾԿՀ-ի 29.12.2021թ. N478-Ն որոշում՝ փոփոխված ՀՀ ՀԾԿՀ 30.12.2024թ. N450-Ն որոշմամբ, սակագներն ուժի մեջ են մտել 2022թ. փետրվարի 1-ից, բացառությամբ աղյուսակի	1

Աղյուսակ 14․ Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ-ի կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագները (ՀՀ ՀԾԿՀ-ի 01․03․2022թ․ №83-Ն որոշում՝ փոփոխվել է ՀՀ ՀԾԿՀ 30․12․2024թ․ №451-Ն որոշմամբ)	3

Աղյուսակ 15․ Էներգիայի փոխակերպման գործակիցները և ցուցանիշները	5

Աղյուսակ 16․ Համայնքային ֆինանսավորման հաստատությունների կողմից էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի տարեկան սպառման ցուցանիշներ	7

Աղյուսակ 17․ 2023-2024թթ․էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը	14

Աղյուսակ 18  Բնակչության կողմից բնական գազի սպառում	15

Աղյուսակ 19․ Համայնքային տրանսպորտի կազմը և շահագործման ցուցանիշները	17

Աղյուսակ 20․ Համայնքային տրանսպորտի էներգասպառման կառուցվածքը	18

Աղյուսակ 21․ Մասնավոր և առևտրային տրանսպորտի շարժակազմի բնութագրերը	19

Աղյուսակ 22․Մասնավոր և առևտրային տրանսպորտի շարժակազմի բնութագրերը ըստ վառելիքի տեսակի	20

Աղյուսակ 23․ Թալին համայնքում փողոցային լուսավորության սպառման ցուցանիշները	21

Աղյուսակ 24․ Թալին քաղաքի  համայնքի փողոցային լուսավորության համակարգի տեխնիկական ցուցանիշները	22

Աղյուսակ 25․ Թալին համայնքի գյուղական բնակավայրերի փողոցային լուսավորության համակարգի տեխնիկական ցուցանիշները	23

Աղյուսակ 26. Ջերմոցային գազերի արտանետումները գնահատելու նպատակով՝ CO₂ արտանետումների գործակիցներ	28

Աղյուսակ 27. Էներգակիրների սպառման ծավալները ելակետային 2023թ.-ի համար	29

Աղյուսակ 28. Թալին համայնքի ԱԵԿ. ՋԳ արտանետումների ծավալները ելակետային տարում՝ 2023թ.	32

Աղյուսակ 29․ Թալին համայնքում էներգակիրների սպառման ցուցանիշները էներգետիկական միավորներով (ՄՎտժ-երով) և ՋԳ արտանետումների ծավալները։	34

Աղյուսակ 30․ ՋԳ արտանետումները 2023թ. և 2030թ.՝ ըստ թիրախային բնագավառների	59

Աղյուսակ 31․ Մեղմման միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ներդրումները և ՋԳ արտանետումների տեսակարար արժեքները	61

Աղյուսակ 32․ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի ԿԷԿԳԾ-ով նախատեսվող ծախսատար միջոցառումների  ամփոփիչ աղյուսակ	1

Աղյուսակ 33․ Թալինի եղանակն ըստ ամիսների (°C)	3

Աղյուսակ 34․ Թալին համայնքի ամսական կլիմայական ցուցանիշները	6

Աղյուսակ 35. Թալինում ամսական տեղումների օրերի միջին քանակը	9

Աղյուսակ 36. Ծայրահեղ եղանակային իրադարձություններ հաճախականությունը Թալին համայնքում	10

Աղյուսակ 37. Կլիմայական ռիսկի գնահատականը կարճաժամկետ հատվածում	12

Աղյուսակ 38. Կլիմայական ռիսկի գնահատականը միջնաժամկետ հատվածում	12

Աղյուսակ 39. Կլիմայական ռիսկի գնահատականը երկարաժամկետ հատվածում	13

Աղյուսակ 40. Ներկայումս համայնքի համար կլիմայական վտանգները	14

Աղյուսակ 41. Համեմատական խոցելիության աղյուսակ	20

Գծապատկերներ

Գծապատկեր 1․ Թալին համայնքի էներգետիկ ծախսերը, 2023	38

Գծապատկեր 2․ Թալին համայնքում  էներգակիրների սպառման կառուցվածքը ելայետային (2023) տարում,  %	39

Գծապատկեր 3. Համայնքապատկան հաստատությունների էներգասպառումը 2023-2024թթ․	6

Գծապատկեր 4․ Բնական գազի սպառումը համայնքային հաստատություններում	13

Գծապատկեր 5․ Բնակելի և հասարակական հատվածի կողմից Էլեկտրաէներգիայի սպառումը։	15

Գծապատկեր 6․ Մասնավոր և առևտրային տրանսպորտի շարժակազմի ընդհանուր  բնութագիրը	20

Գծապատկեր 7․ Թալին համայնքում 2023թ․ Էներգակիրների սպառման ցուցանիշները ըստ ոլորտների	31

Գծապատկեր 8․ Հիմնական բնագավառների մասնաբաժինը ԱԵԿ-ում՝ 2023թ	59

Գծապատկեր 9․ Հիմնական բնագավառների մասնաբաժինը ՋԳ կրճատումում՝ 2030թ	60

Գծապատկեր 10․ Ելակետային և թիրախային տարիներին հիմնական բնագավառներում էներգասպառման համեմատությունը (ՄՎտժ/տարի)	60

Գծապատկեր 11․ Ելակետային և թիրախային արտանետումների համեմատությունը (տCO2/տ)	61

Գծապատկեր 12․ Ամսական միջին ջերմաստիճանը և տեղումները Թալինում	4

Գծապատկեր 13․ Միջին ամսական ամենաբարձր և ամենացածր ջերմաստիճանները Թալինում	5

Գծապատկեր 14․ Քամու միջին արագությունը Թալինում	7

Գծապատկեր 15․ Քամու ուղղությունը Թալինում	7

Գծապատկեր 16.  Տարեկան միջին օդի ջերմաստիճանը Արագածոտնի մարզում	8

Օգտագործված հապավումների ցանկ

| Հապավում | Բացատրություն |
| --- | --- |
| ԱԳԼՃԿ | Ավտոմոբիլային գազալիցքավորման ճնշակային կայան |
| ԱԵԿ | Ջերմոցային գազերի արտանետումների ելակետային (բազային) կադաստր |
| ԱՎԾ | Ազգային վիճակագրական ծառայություն |
| ԱՏ | Առանձնատուն |
| ԲԲՇ | Բազմաբնակարան շենք |
| ԳԳՄ | Գազաֆիկացման և գազամատակարարման մասնաճյուղ |
| ԳԷՖ | Գլոբալ էկոլոգիական հիմնադրամ |
| ԵՀ | Եվրոպական հանձնաժողով |
| ԵՄ | Եվրոպական միություն |
| ԷՎԱ | Էներգիայի վերականգնվող աղբյուրներ |
| ԿԷԶԿԳԾ | Կայուն էներգետիկ զարգացման և կլիմայի գործողությունների ծրագիր |
| ԿՓՓՄԽ | Կլիմայի փոփոխության փորձագետների միջկառավարական խումբ |
| ԼԴԼ | Լուսադիոդային լամպեր (LED լամպեր) |
| ՀՀ | Հայաստանի Հանրապետություն |
| ՀՆԳ | Հեղուկացված նավթային գազ |
| ՀՈԱԿ | Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն |
| ՄԱԶԾ | Միավորված ազգերի կազմակերպության զարգացման ծրագիր |
| ՄԱԿ | Միավորված ազգերի կազմակերպություն |
| ՄՊՍԿ | Մանկապատանեկական ստեղծագործական կենտրոն |
| ՆՈՒՀ | Նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն |
| ՊԲ | Պետական բյուջե (ներառյալ սուբվենցիոն ծրագրերը) |
| ՊՈԱԿ | Պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն |
| ՏԻՄ | Տեղական ինքնակառավարման մարմին |
| ՏՏ | Տնային տնտեսություն |
| ՋԳ | Ջերմոցային գազեր |
| ՍԲԳ | Սեղմված բնական գազ |
| ՍՊԸ | Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն |
| ՎԶԵԲ | Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկ |
| ՀՀ ՎԷԷՀ | Հայաստանի Հանրապետության վերականգնվող էներգիայի և էներգախնայողության հիմնադրամ (R2E2) |
| ՀԷԿ | Հիդրավլիկական էլեկտրական կայան |
| ՌԽԳ | Կլիմայական ռիսկերի և խոցելիության գնահատում |
| ՓԲԸ | Փակ բաժնետիրական ընկերություն |
| ՔԴ | Քաղաքապետերի դաշնագիր |
| ՀՊ | Համայնքապետարան |
| ՖՎ | Ֆոտովոլտային (փոխակերպում, մոդուլ, մարտկոց և այլն) |

Օգտագործված մեծությունների չափման միավորներ

| կՎտժ | Կիլովատժամ, 1 կՎտժ = 3 600 կՋ |
| --- | --- |
| ՄՎտժ | Մեգավատժամ, 1 ՄՎտժ = 1 000 կՎտժ |
| ՄՎտժ(գ) | Մեգավատժամ (բնական գազ) |
| ՄՎտժ(է) | Մեգավատժամ (էլեկտրաէներգիա) |
| ԳՎտժ | Գիգավատժամ, 1 ԳՎտժ = 1 000 ՄՎտժ = 1 000 000 կՎտժ |
| կկալ | Կիլոկալորիա, 1 կկալ = 1/860 կՎտժ = 4.1868 կՋ |
| հա | Հեկտար, 1 հա = 10 000 մ² = 100 ար |
| հՊա | Հեկտապասկալ, 1 հՊա = 100 Պա = 9.81 մմ ջ.ս. = 0.721 մմ ս.ս. |
| մ³ | Ստանդարտ խորանարդ մետր |
| տ CO₂ | Տոննա ածխաթթու գազ |

Ներածություն

«Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնությունը համայնքահեն լայնածավալ շարժում է, որը միավորում է տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու տարածքային կառավարման իշխանությունները, որոնք կամավոր կերպով ստանձնում են ԵՄ-ի կողմից սահմանված կլիմայական և էներգետիկ նպատակների իրականացումը։ Նախաձեռնությունը գործարկվել է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից 2008 թվականին՝ նպատակ ունենալով խթանել կլիմայական և էներգետիկ  թիրախների իրագործումը։ Դաշնագրի շրջանակներում համայնքները հանձնառություն են ստանձնում մինչև 2030 թ․ CO₂ արտանետումները նվազեցնել առնվազն 40%-ով (Արևելյան գործընկերության երկրների համար՝ 30–35%), իրականացնել կլիմայի փոփոխության հանդեպ հարմարվողականության ծրագրեր և պայքարել էներգետիկ աղքատության դեմ՝ ապահովելով բոլորի համար անվտանգ, կայուն և մատչելի էներգիա։

Թալին համայնքը, միանալով Քաղաքապետերի դաշնագրին, պարտավորվում է մշակել և իրականացնել Կայուն էներգետիկ և կլիմայական գործողությունների ծրագիր (ԿԷԿԳԾ), որը պետք է դառնա համայնքի երկարաժամկետ ռազմավարական փաստաթուղթ։ ԿԷԿԳԾ-ն ուղղված է երեք հիմնական նպատակների իրագործմանը․

- էներգաարդյունավետության մակարդակի բարելավում և վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների կիրառման  ընդլայնում։

- համայնքային տարածքի դեկարբոնիզացիա և ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատում,

- կլիմայական ռիսկերի հանդեպ համայնքի դիմադրողականության բարձրացում,

Այս փաստաթուղթը մշակվել է Թալին համայնքի ղեկավարի հանձնարարությամբ և Եվրամիության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության շրջակա միջավայրի, կլիմայական գործողությունների, բնության պահպանության և միջուկային անվտանգության նախարարության  (BMUKN) կողմից համաֆիանասավորվող «Արևելյան գործընկերության երկրներում դեկարբոնիզացիա և կլիմայի կայունություն» Ծրագրի շրջանակում  և ԳՄՀԸ (GIZ) Գերմանական միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ/GIZ) և Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) տեխնիկական աջակցությամբ ։

Թալին համայնքի ԿԷԿԳԾ-ն հիմնված է ինչպես ԵՄ և Քաղաքապետերի դաշնագրի մեթոդաբանության վրա, այնպես էլ համայնքի սեփական տվյալների, ազգային ռազմավարական փաստաթղթերի և տեղական մակարդակում անցկացված խորհրդակցությունների արդյունքների վրա։

Կայուն էներգետիկ և կլիմայական գործողությունների ծրագիր

ԿԷԿԳԾ՝ Համաձայն Դաշնագրի ընթացակարգերի, ներառում է մի շարք բաղադրիչներ, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն արդյունավետ կլիմայական քաղաքականության և գործողությունների պլանավորման համար․

- Մշակվել և համայնքապետարանին է ներկայացվել հարցաթերթիկ, որի հիման վրա տարբեր ստորաբաժանումներ  ներկայացրել են անհրաժեշտ տեղեկությունները։ Թալին համայնքի ԿԷԿԳԾ-ի մշակման ընթացքում ապահովվել է մշտական կապ համայնքի աշխատակազմի հետ, ինչպես նաև կազմակերպվել են ուսուցողական հանդիպումներ՝ ԿԷԿԳԾ-ի տվյալների հավաքագրման և մոնիթորինգի վերաբերյալ։

- Իրականացվել է համայնքային էներգասպառման նախնական գնահատում, որը ծառայել է որպես ելակետային բազա հետագա չափումների և կրճատումների համար։

- Ջերմոցային գազերի արտանետումների հաշվարկը կատարվել է «վերևից ներքև» (top-down assessment) մեթոդով՝ հիմնվելով էներգասպառման տվյալների վրա, ինչը հնարավորություն է տվել համեմատել համայնքի ածխածնային հետքը ելակետային տարում արձանագրված ցուցանիշների հետ։

- Կատարվել է կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների նկատմամբ համայնքի խոցելիության նախնական վերլուծություն, որի արդյունքում նույնականացվել են հիմնական ռիսկերը և հնարավոր հարմարվողական միջոցառումները։

- Նախանշվել են ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման և կայուն էներգետիկ թիրախների հասնելու ռազմավարություններ և միջոցառումներ։ Դրանք հետագայում կխորացվեն և կհամալրվեն՝ ելնելով համայնքի քաղաքական կամքից, լրացուցիչ տվյալներից և շահառուների ներգրավվածությունից։

- Մշակվել է իրականացման պլան, որտեղ ներկայացված են միջոցառումների հերթականությունը, պատասխանատու կառույցները և կատարման նախնական ժամկետները։

Փաստաթուղթը նաև ներառում է գործողությունների առաջնային փաթեթ, որոնց միջոցով նախատեսվում է ապահովել ինչպես արտանետումների կրճատում, այնպես էլ համայնքի էներգետիկ ծառայությունների որակի բարձրացում։ Նշված միջոցառումները մշակվել են գործընկերների և շահառուների մասնակցությամբ, իսկ դրանց իրականացման ընթացքը նախատեսվում է պարբերաբար վերանայել և հարմարեցնել՝ ելնելով նոր տվյալներից ու տեղական առաջնահերթություններից։

ԿԷԿԳԾ-ն հանդես է գալիս որպես Թալին համայնքի զարգացման ռազմավարական ուղեցույց՝ նպաստելով էներգետիկ կայունությանն ու կլիմայական դիմադրողականությանը և միաժամանակ համահունչ լինելով ՀՀ քաղաքականությանը և միջազգային նախաձեռնություններին։

Թալին համայնքի անդամակցությունը Դաշնագրին

Թալին hամայնքը Եվրոպական միության կողմից նախաձեռնած  և իրականացվող «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնությանը միացել է 2023թ․ ապրիլի 28-ին  ավագանու թիվ 52-Ա որոշմամբ (Հավելված 1) ։

Միանալով Դաշնագրին՝ Թալին համայնքը կամավոր հանձնառություն է ստանձնել․

- Նշանակել Թալին համայնքի  Կայուն Էներգետիկ ԿԷԿԳԾ-ի մշակման պատասխանատու էներգետիկ կառավարիչ։

- Որոշման ուժի մեջ մտնելու պահից երկու տարվա ընթացքում Եվրոպական հանձնաժողովի «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ Արևելք» տարածաշրջանային ծրագրի և այլ գործընկերների աջակցությամբ, Դաշնագրի շրջանակներում մշակել Հայաստանի Հանրապետության   Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի ԿԷԿԳԾ-ը, որում կամփոփվեն մինչև 2030թ․ համայնքի թիրախային բնագավառներում ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման, ինչպես նաև համայնքի կլիմայի փոփոխության հանդեպ դիմակայունության բարձրացմանն ուղղված գործողությունները և միջոցառումները։

Վերջին տարիների ընթացում Թալին համայնքում իրականացված ծրագրերը.

- Թալին համայնքապետարանի բնապահպանական մասհանումներից կուտակված 5 մլն դրամի շրջանակներում 2025 թվականին Ներքին Սասնաշեն բնակավայրի մանկապարտեզի տանիքին տեղադրվել է 30 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան, ինչպես նաև 24 կՎտ հզորությամբ էլեկտրական կաթսա։

- 2024 թվականին ՄԱԶԾ «Կայուն համայնքներ» ծրագրի շրջանակներում և Թալինի համայնքապետարանի համաֆինանսավորմամբ Արտենի բնակավայրի մշակույթի տան տանիքին տեղադրվել է 10 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան, ինչպես նաև տրամադրվել է 50 LED լամպ։

- 2024 թվականին Տարածքային զարգացման հիմնադրամի և Թալինի համայնքապետարանի ֆինանսավորմամբ Թալին համայնքի Արագածավան բնակավայրում՝ խորքային պոմպերի տարածքում, տեղադրվել է 250 կՎտ հզորությամբ արևային ֆոտովոլտային կայան։

- Բացի վերոնշյալ միջոցառումներից, համայնքում պարբերաբար քննարկվում են կանաչ գոտիների և արհեստական անտառների ստեղծման նախաձեռնությունները, հողի խոնավության պահպանմանն ուղղված լուծումները, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմներն ու դրանց գործնական իրականացման հնարավոր քայլերը։

Գլուխ 1. Թալին համայնքի ԿԷԿԳԾ-ի մշակման հիմքերը

1.1 Գործողությունների ծրագրի նպատակները և դիտարկվող ոլորտները

Թալին համայնքում էներգաարդյունավետության մակարդակի բարձրացման և վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների կիրառման խթանման նպատակով Կայուն էներգետիկ և կլիմայական գործողությունների ծրագրի (ԿԷԿԳԾ) հիմնական առաքելությունն է սահմանել տնտեսական, տեխնիկական, տեխնոլոգիական, նորարարական և ներդրումային բնույթի երկարաժամկետ միջոցառումների համակարգ։
Այս միջոցառումների փուլային և համակարգված իրականացման արդյունքում համայնքը հնարավորություն կունենա ապահովելու տեղական մակարդակում էներգիայի արտադրության զգալի աճ, խթանելու էներգառեսուրսների խելամիտ և խնայողաբար օգտագործումը, բարձրացնելու էներգետիկ անվտանգությունը, ինչպես նաև բարելավելու բնակչության կենսապայմաններն ու շրջակա միջավայրի որակը՝ ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման միջոցով։

Միաժամանակ, ծրագիրը միտված է համայնքի կլիմայական դիմադրողականության ամրապնդմանը՝ կլիմայի փոփոխության հետևանքներին հարմարվողականության միջոցառումների համակարգված ներդրման և դրանց շարունակական կիրառման միջոցով։

ԷԿԳԾ-ի շրջանակներում հիմնականում դիտարկվում են հետևյալ ոլորտները՝ համայնքային, հանրային և մասնավոր տրանսպորտը, արտաքին փողոցային լուսավորության համակարգերը, բնակելի և հասարակական նշանակության շենքերը, համայնքի սեփականություն հանդիսացող կառույցները, ինչպես նաև համայնքային ենթակայության ներքո գործող կազմակերպությունները։

Թալին համայնքի ԿԷԿԳԾ-ում սահմանված նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ է․

- Խթանել վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների կիրառումը և ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրումը;

- Իրականացնել էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության համալիր ծրագրեր՝ ժամանակակից «կանաչ» տեխնոլոգիաների կրառման միջոցով։

- Նվազեցնել համայնքային ենթակայության կառույցների և բնակելի շենքերի էներգասպառումը՝ ներմուծելով արդյունավետ կառավարման գործիքներ և «կանաչ գնումների» քաղաքականություն։

- Ստեղծել համայնքային էներգետիկ կառավարման համակարգ, ապահովել տվյալների մշտադիտարկում և վերահսկողություն՝ նպատակային ցուցանիշների պահպանման համար։

- Գնահատել Թալին համայնքին բնորոշ կլիմայական վտանգները և խոցելիությունները, պարբերաբար վերանայել հարմարվողականության միջոցառումները և համագործակցել գիտական ու մասնագիտական կառույցների հետ։

- Խթանել բնակչության իրազեկումը էներգաարդյունավետության, վերականգնվող էներգետիկայի և կլիմայի փոփոխության դեմ պայքարի միջոցների վերաբերյալ։

- Զարգացնել ծրագրերի կառավարման կարողությունները, ներգրավել միջազգային և տեղական ներդրումներ, խթանել դոնոր կառույցների և շահառուների հետ արդյունավետ համագործակցություն։

1.2. Ծրագրի մշակման իրավական և մեթոդական հիմքերը

Թալին համայնքի  ԿԷԿԳԾ-ի մշակման համար հիմք են հանդիսանում նորմատիվ, ռազմավարական, տեղեկատվական և մեթոդական բնույթի մի շարք ազգային և միջազգային փաստաթղթեր։ Այս փաստաթղթերի համադրությունը ձևավորում է էներգետիկայի և կլիմայի քաղաքական շրջանակը, իսկ դրանց ուսումնասիրությունը ընդգրկում է միջազգային հանձնառություններ, ազգային ռազմավարություններ և տեղական ու տարածաշրջանային ծրագրեր, որոնք կանխորոշում են ԿԷԿԳԾ-ի կառուցվածքը, առաջնահերթությունները և իրագործման մեխանիզմները։

- «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենք (07.03.2001թ.), որը սահմանում է էներգետիկ ոլորտի կառավարման և կարգավորման ընդհանուր հիմքերը։

- Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենք (09.11.2004թ.), որով ամրագրվում է տեղական ինքնակառավարման մարմինների պարտականությունները՝ իրականացնել էներգախնայողության միջոցառումներ և խթանել ՎԷ տեխնոլոգիաների կիրառում։

- «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենք (21.06.2014թ.,), որը պահանջում է նոր շենքերի և ենթակառուցվածքների նախագծման ժամանակ հաշվի առնել էներգաարդյունավետության և կլիմայական կայունության պահանջները։

- ՀՀ էներգետիկայի զարգացման ռազմավարական ծրագիր մինչև 2040թ․ (2021թ.), որը նպատակ ունի մինչև 2030թ․ էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր արտադրության մեջ ապահովել առնվազն 15% ՎԷ-ի մասնաբաժին (առանց խոշոր ՀԷԿ-երի) և 26% մինչև 2040թ․

- ՀՀ ջերմոցային գազերի ցածր արտանետումներով զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարությունը (մինչև 2050թ․) (2023թ), որը սահմանում է մեկ շնչին արտանետումների կրճատման նպատակ՝ մինչև 2.07 տ CO₂/տարեկան։

- ՀՀ էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագիր (2022–2030թթ.), որը սահմանում է շենքերի, տրանսպորտի, գյուղատնտեսության և արդյունաբերության ոլորտներում էներգախնայողության և ՎԷ խթանման միջոցառումներ։

- «Ջերմոցային գազերի արտանետումների գույքագրման կարգ» (ՀՀ կառավարության 54-Ն որոշում, 11.01.2024թ.), որը կարգավորում է արտանետումների հաշվառման և հաշվետվությունների պատրաստման ընթացակարգերը։

- Թալին համայնքի 2023–2027թթ․ հնգամյա զարգացման ծրագիր (2022)

- ՀՀ–ԵՄ Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր ( 2017թ.), որը սահմանում է էներգաարդյունավետության, վերականգնվող էներգետիկայի և շենքերի էներգետիկ ցուցանիշների վերաբերյալ ԵՄ հիմնական դիրեկտիվների ներդրման պարտավորությունները։

- ՀՀ ազգային մակարդակով սահմանված գործողություններ (NDC, 2021–2030թթ.), որոնցով Հայաստանը պարտավորվում է մինչև 2030թ․ կրճատել արտանետումները 40%-ով (հիմք ընդունելով 1990թ․ մակարդակը):

- Փարիզյան համաձայնագիր (2015թ.) և ՀՀ կողմից ընդունված պարտավորությունները ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման և հարմարվողականության ոլորտում։

- ՄԱԿ Կլիմայի փոփոխության շրջանակային կոնվենցիա  և դրա պահանջները՝ ազգային հաշվետվությունների ու արտանետումների գույքագրման վերաբերյալ։

- ՄԱԿ Կայուն զարգացման նպատակները (SDGs, 2030), մասնավորապես՝ ԿԶՆ 7 (մատչելի և մաքուր էներգիա) և ԿԶՆ 13 (կլիմայի գործողություններ)։

- Ուղեցույց՝ «Ինչպես մշակել կայուն էներգետիկ և կլիմայական գործողությունների ծրագիր Արևելյան գործընկերության երկրներում»

- «Հաշվետվությունների ներկայացման ուղեցույց», ՔԴ գրասենյակ (2020թ.)։

Այս ամբողջական իրավական և մեթոդական հիմքերը երաշխավորում են, որ Թալին համայնքի 2023–2027թթ․ հնգամյա զարգացման ծրագիր համայնքի  ԿԷԿԳԾ-ն համահունչ է ՀՀ և ԵՄ քաղաքականությանը, ապահովում է միջազգային պարտավորությունների կատարումը և միաժամանակ ուղղված է համայնքային մակարդակում գործնական ու իրագործելի գործողությունների մշակմանը։

1.3. Ծրագրի իրականացման հնարավոր ֆինանսավորման տարբերակները

ԿԷԿԳԾ-ում ներառված միջոցառումների արդյունավետ, հետևողական և համակարգված իրականացման համար առաջնահերթ նշանակություն ունի, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինը համայնքի տարեկան բյուջեում նախատեսի համապատասխան ֆինանսական հատկացումներ։ Այդ հատկացումները պետք է ձևավորվեն ծրագրերի սահմանված առաջնահերթությունների, ակնկալվող արդյունքների և իրականացման ժամանակացույցների հիման վրա՝ ապահովելով միջոցառումների իրագործելիությունն ու շարունակականությունը։

Հարկ է նշել, որ ծրագրի իրականացումն ընդհանուր առմամբ պահանջում է զգալի ներդրումային միջոցներ, որոնք համայնքային բյուջեի հաշվին ամբողջությամբ ապահովել հնարավոր չէ։ Այս պատճառով Թալինի համայնքապետարանը կիրականացնի քայլեր լրացուցիչ ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման ուղղությամբ՝ ուսումնասիրելով ինչպես պետական մակարդակով հասանելի ծրագրերը և սուբվենցիոն հնարավորությունները, այնպես էլ միջազգային ֆինանսական կառույցների և դոնոր կազմակերպությունների տրամադրած վարկային ու դրամաշնորհային գործիքները։ Այս գործընթացում էական դեր կարող են ունենալ նաև մասնավոր հատվածի ներդրումները։

Համայնքային շրջանառու հիմնադրամի ստեղծումը կարող է դիտարկվել որպես կայուն ֆինանսավորման գործիք՝ էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման նախաձեռնությունների իրականացման համար։

Ֆինանսավորման արդյունավետության բարձրացման համար կարևոր է նաև ֆինանսական հոսքերի նպատակային բաշխումը։ Այն պետք է զարգանա ուղղակի ծախսերի ֆինանսավորումից դեպի խնայողությունների խրախուսման մեխանիզմներ Ստորև ներկայացվում են ԿԷԿԳԾ-ի միջոցառումների ֆինանսավորման հիմնական տարբերակները, որոնք համայնքը կարող է կիրառել իրագործման ընթացքում։

- Ֆինանսավորում համայնքային բյուջեից

Թալին համայնքի  ԿԷԿԳԾ-ի իրագործման հիմնական ֆինանսական աղբյուրներից է համայնքային բյուջեն։ Այս առումով կարևոր է նշել, որ Թալին համայնքի  2023–2027թթ․ հնգամյա զարգացման ծրագրում արդեն իսկ նախատեսված են ֆինանսական հատկացումներ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և փողոցային լուսավորության արդիականացման ուղղությամբ․ մասնավորապես՝ մոտ 49 մլն ՀՀ դրամ հատկացվել  է փողոցային լուսավորության համակարգերի արդիականացման համար, 240 մլն  ՀՀ դրամ՝ արևային կայանների տեղադրման համար։ Նման մոտեցումը հնարավորություն է տալիս ապահովել ԿԷԿԳԾ-ի գործողությունների համահունչ իրականացումը, ինչպես նաև ստեղծում է նախապայմաններ համաֆինանսավորման միջոցով լրացուցիչ միջոցներ ներգրավելու համար՝ պետական սուբվենցիոն ծրագրերից, միջազգային ֆինանսական կառույցներից և դոնոր կազմակերպություններից, որոնք հաճախ համայնքի մասնակցությունը դիտարկում են որպես պարտադիր պայման։

- Պետական սուբվենցիաներ

Համայնքների տնտեսական և սոցիալական ենթակառուցվածքների զարգացմանն ուղղված սուբվենցիոն ծրագիրը, որն իրականացվում է ՀՀ կառավարության կողմից, ձևավորում է համայնք–պետություն գործընկերության արդյունավետ ձևաչափ։ Ծրագրի տրամաբանությունն այն է, որ համայնքների ներկայացրած կապիտալ ներդրումային նախագծերը, կառավարության դրական եզրակացություն ստանալու դեպքում, ստանում են պետական բյուջեից համաֆինանսավորում։ Համաֆինանսավորման մասնաբաժինը սահմանվում է ծրագրի բնույթից, ոլորտային առանձնահատկություններից և սոցիալ–տնտեսական ազդեցությունից կախված և կարող է կազմել ընդհանուր արժեքի 10%-ից մինչև 80%։ Եթե նախագծում ներգրավված է նաև երրորդ կողմի համաֆինանսավորում առնվազն 20% չափով, ապա պետական համաֆինանսավորման մասնաբաժինը կարող է ավելանալ հավելյալ 5%-ով։

Սուբվենցիոն ծրագրերը գործում են 2018թ.-ից և ընդգրկում են 19 ոլորտներ, այդ թվում՝ էներգաարդյունավետության բարձրացում, փողոցային լուսավորության կառուցում և վերանորոգում, արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրում, մանկապարտեզների և հանրային շենքերի կառուցում կամ վերակառուցում, ինչպես նաև բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր բաժնային գույքի արդիականացում։

Բացի այդ, սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում համայնքներին հնարավորություն է տրվում օգտվել միջազգային և դոնոր կառույցների կողմից տրամադրվող տեխնիկական օժանդակությունից։ Օրինակ՝ ՄԱԶԾ-ԿԿՀ «Շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացմանն ուղղված ներդրումների ռիսկերի նվազեցում» ծրագրի միջոցով 2020–2023թթ․ ընթացքում համաֆինանսավորում է տրամադրվել ավելի քան 140 շենքի ջերմաարդիականացման համար։

2022թ.-ից ուժի մեջ մտած կարգավորումների համաձայն՝ սուբվենցիոն ծրագրերում ներգրավված տնային տնտեսությունները պարտավոր են ապահովել առնվազն 10% ներդրում, սակայն էներգաարդյունավետության բաղադրիչ ունեցող ծրագրերում այդ պահանջը կարող է նվազեցվել մինչև 5%։ Բացի դրանից, 2022թ․-ի թիվ N 520-Լ  ՀՀ կառավարության որոշմամբ հաստատված «Բնակարանների եվ անհատական բնակելի տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների պետական աջակցության ծրագրի» շրջանակում նախատեսվում է փոխհատուցել բնակարանների և տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման նպատակով վերցված վարկերի տոկոսադրույքները:

- Բնակչության ֆինանսական միջոցներ

Թալին համայնքում, ինչպես նաև փոքր և միջին չափի այլ համայնքներում խոշոր էներգասպառող ոլորտներ (օրինակ՝ արդյունաբերություն կամ կենտրոնացված ջերմամատակարարման համակարգեր) փաստացի բացակայում են։ Այս պայմաններում հիմնական էներգասպառող և ՋԳ արտանետումների ձևավորող ոլորտը հանդիսանում է «Բնակելի շենքեր»-ը, որը նաև ունի էներգախնայողության և արտանետումների կրճատման ամենամեծ ներուժը։ Համաձայն Արտանետումների ելակետային կադաստրի (ԱԵԿ) հաշվարկների՝ Թալինում էներգակիրների հիմնական սպառողը տրանսպորտի և բնակելի սեկտորն է, ինչը ցույց է տալիս, որ առանց բնակչության ակտիվ մասնակցության ԿԷԿԳԾ-ի շրջանակներում շոշափելի արդյունքների հասնել հնարավոր չէ։

Ուստի համայնքապետարանը պետք է հետևողական և նպատակային աշխատանք իրականացնի բնակչության հետ՝ խրախուսելով նրանց ակտիվ մասնակցությունն ու համաֆինանսավորումը «Բնակելի շենքեր» ոլորտում նախատեսված միջոցառումների իրագործման գործընթացում, ինչպես նաև տրանսպորտի ոլորտում կայուն և էներգաարդյունավետ լուծումների ներդրման ուղղությամբ։

Սա հնարավորություն կտա միաժամանակ նվազեցնել բնակելի և տրանսպորի հատվածում  էներգիայի սպառումը, խթանել ավելի խնայող և շրջակա միջավայրի համար բարենպաստ վարքագիծը, ինչպես նաև ապահովել ջերմոցային գազերի արտանետումների էական կրճատում համայնքի մակարդակում։

Նախաձեռնող քաղաքացիների համար հասանելի են առևտրային բանկերի կողմից տրամադրվող «կանաչ» և «փափուկ» վարկեր, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության կողմից ներդրված պետական աջակցության ծրագրեր, այդ թվում՝ բնակարանների և անհատական տների էներգաարդյունավետ վերանորոգման նպատակով տրամադրվող վարկեր։ Բնակչության մասնակի համաֆինանսավորումն էլ բավական է, որպեսզի վարկային ծրագրերի միջոցով հնարավոր դառնա շենքերի ջերմամեկուսացումը, ջերմային կորուստների կրճատումը, արդյունավետ ջեռուցման համակարգերի ներդրումը և ՎԷ տեխնոլոգիաների կիրառումը։

- Բիզնեսը կամ մասնավոր հատվածը որպես ֆինանսավորման աղբյուր

Կայուն էներգետիկ զարգացման խթանումը հնարավոր է նաև մասնավոր հատվածի ակտիվ ներգրավմամբ։ Այս մասնակցությունը կարող է արտահայտվել տարբեր ձևերով, օրինակ՝ էներգաարդյունավետ նյութերի արտադրության խրախուսում, ձեռնարկատիրության զարգացում, նոր տեխնոլոգիաների ներմուծում և կիրառություն։ Մասնավոր հատվածի ներգրավումը կարող է իրականացվել ինչպես գովազդային աջակցությամբ և հանրային գնումներում էներգաարդյունավետության նվազագույն պահանջների ներառմամբ, այնպես էլ նպատակային պատվերների նախատեսմամբ։ Բացի այդ, կիրառելի են համաֆինանսավորման սխեմաներ, համայնք–մասնավոր գործընկերության ձևաչափեր, ինչպես նաև խրախուսական մեխանիզմներ։ Վերջիններս կարող են ներառել միջազգային վարկային միջոցների տրամադրում, պետության կողմից վարկերի տոկոսադրույքների փոխհատուցում կամ սուբսիդավորում՝ վարկավորման առավել մատչելի և «փափուկ» պայմաններ ապահովելու նպատակով։

- Ֆինանսական հաստատություններ, հիմնադրամներ և ծրագրեր

ԿԷԿԳԾ-ի իրագործման կարևոր ֆինանսավորման աղբյուրներից են ոչ միայն պետական և համայնքային միջոցները, այլև այն ֆինանսական կառույցները, հիմնադրամները և ծրագրերը, որոնք ներառում են դրամաշնորհային բաղադրիչներ և ուղղված են կլիմայի փոփոխության մեղմմանն ու հարմարվողականության ապահովմանը։ Նրանց ներգրավումը հնարավորություն է տալիս համայնքներին իրականացնել էներգաարդյունավետության բարձրացման, վերականգնվող էներգետիկայի զարգացման, ինչպես նաև կլիմայական կայունության ամրապնդման նախագծեր։

Այս կառույցների առավելությունն այն է, որ նրանք գործում են որպես ինքնուրույն ֆինանսական դերակատարներ՝ ապահովելով ոչ միայն ուղղակի դրամաշնորհային կամ վարկային ռեսուրսներ, այլև տեխնիկական աջակցություն և խորհրդատվություն։ Նրանց միջոցով հնարավոր է ֆինանսավորել այնպիսի համայնքներ, որոնք սեփական բյուջետային ռեսուրսներով սահմանափակ հնարավորություններ ունեն կամ չեն կարող օգտվել դասական վարկային մեխանիզմներից։ Բացի այդ, նման ծրագրերը հաճախ աջակցում են նաև ներդրումային փաթեթների ձևավորմանը և էներգետիկ ծառայության ընկերությունների (ESCO) մոդելների կիրառմանը։ Այստեղ կարելի է նշել Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը (ՀՎԷԷՀ), հիմնական առաքելությունն է խթանել կայուն էներգետիկայի առաջատար փորձի կիրառումը՝ նպաստելով երկրի էներգետիկ անվտանգության ամրապնդմանը, էներգետիկ անկախության ապահովմանը և տնտեսական աճին։ ՀՎԷԷՀ-ն ունի հարուստ փորձ Հայաստանի համայնքներում էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի ֆինանսավորման ու իրագործման ոլորտում»։

ֆինանսական կառույցների ու նախաձեռնությունների շարքում կարելի է թվարկել/

- Կանաչ զարգացման հիմնադրամը (Green for Growth Fund, GGF),

- Կանաչ կլիմայական հիմնադրամը (Green Climate Fund, GCF),

- Արևելյան Եվրոպայի գործընկերության էներգաարդյունավետության և շրջակա միջավայրի հիմնադրամը (E5P),

- Համայնքային ծրագրերի աջակցության կառույցը (Municipal Project Support Facility),

- Շրջակա միջավայրի հյուսիսային ֆինանսական կորպորացիան (Nordic Environment Finance Corporation, NEFCO),

- Կլիմայի գործընկերության գլոբալ հիմնադրամը (Global Climate Partnership Fund),

- ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի հայաստանյան գրասենյակը (UNDP Armenia),

- «Քաղաքապետերի դաշնագիր՝ ցուցադրական նախագծեր» ծրագիրը (CoM-DeP),

- ինչպես նաև տեղական ֆինանսավորման նախաձեռնությունները»։

Այս կառույցների ներգրավումը հնարավորություն կտա ապահովել ինչպես ֆինանսական միջոցների համալրում, այնպես էլ տեխնիկական աջակցություն և կարողությունների զարգացում՝ նպաստելով Թալին համայնքի  ԿԷԿԳԾ-ի միջոցառումների արդյունավետ իրագործմանը։

- Ֆինանսավորման այլ մեխանիզմներ և աղբյուրներ

ԿԷԿԳԾ-ի իրականացման համար հնարավոր է նաև կիրառել ոչ ավանդական ֆինանսավորման մեխանիզմներ և աղբյուրներ, օրինակ՝ համայնքային, պետական կամ դոնորային միջոցները։ Դրանցից մեկը շրջանառու ֆոնդն է՝ ֆինանսական գործիք, որի նպատակն է ապահովել ներդրումային ծրագրերի շարունակական ֆինանսավորումը։ Սկզբնական փուլում այն կարող է համալրվել տարբեր աղբյուրներից՝ վարկերից, դրամաշնորհներից կամ նվիրատվություններից, իսկ հետագայում դառնալ ինքնաֆինանսավորվող՝ առաջին ծրագրերի արդյունքում ստացված խնայողությունների կամ տեղական էներգիայի արտադրությունից ստացված եկամուտների հաշվին։

Այլ հնարավոր մեխանիզմ է լիզինգը, որը հաճախ ավելի մատչելի է, քան դասական վարկային պարտավորությունները, քանի որ վարձակալության վճարները սովորաբար ցածր են, քան վարկի մարման և սպասարկման ծախսերը։ Օրինակ՝ լիզինգի միջոցով հնարավոր է ապահովել արևային ֆոտովոլտային համակարգերի տեղադրում։

Բացի դրանից, համայնքները կարող են օգտվել նաև առևտրային վարկերից, որոնք տրամադրվում են ֆինանսական հաստատությունների կողմից՝ էներգաարդյունավետության և վերականգնվող էներգետիկայի ծրագրերի իրագործման նպատակով՝ ուղղակիորեն կամ էներգետիկ ծառայության ընկերությունների (ESCO) միջոցով։ Հնարավոր է կիրառել նաև թիրախային վարկային գծեր, այսինքն՝ «փափուկ» պետական վարկեր, որոնք փոխանցվում են ֆինանսական հաստատություններին՝ համայնքներին ավելի մատչելի վարկեր տրամադրելու համար։ Վարկային ռիսկերը կարող են մեղմացվել երաշխիքների և ռիսկերի բաշխման մեխանիզմների միջոցով, երբ դոնոր կազմակերպությունը կամ կառավարությունը ապահովագրում է հնարավոր կորուստների մի մասը։

Այլընտրանքային աղբյուրների շարքում կարելի է առանձնացնել նաև միջազգային տեխնիկական օժանդակության հիմնադրամները, տեղական բնապահպանական հիմնադրամները, նպատակային դրամահավաք նախաձեռնությունները, ինչպես նաև տարբեր տեսակի պետական սուբսիդիաներն ու հատուկ աջակցական միջոցառումները։

Այս բոլոր գործիքները հնարավորություն են տալիս համայնքներին ստեղծել բազմաբնույթ ֆինանսավորման հիմք, ապահովել ծրագրերի կայուն իրագործում և նվազեցնել միայն համայնքային բյուջեից կախվածությունը։

1.4. Ծրագրի իրականացման ընթացքի մշտադիտարկումը

Թալին համայնքի  ԿԷԿԳԾ-ի արդյունավետ իրականացման կարևոր նախապայմաններից մեկն է հստակ մշտադիտարկման համակարգի ստեղծումը։ Այն հնարավորություն է տալիս ոչ միայն վերահսկել միջոցառումների ընթացքը և հետևել սահմանված նպատակների կատարմանը, այլև անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել ուղղիչ գործողություններ։ Մշտադիտարկման գործառույթը ապահովում է ծրագրի որակական և քանակական արդյունքների գնահատում, ինչը նպաստում է թափանցիկության բարձրացմանը և կառավարման արդյունավետության ամրապնդմանը։

Մշտադիտարկման համակարգման պատասխանատվությունը վերապահվում է համայնքապետարանին․ այն կարող է իրականացվել կամ այդ նպատակով ձևավորված կառուցվածքային ստորաբաժանման, կամ  հատուկ լիազորված մասնագետի՝ էներգետիկ կառավարչի միջոցով։ Էներգետիկ կառավարչի առկայությունը համարվում է «Քաղաքապետերի դաշնագրի» մասնակցության կարևոր նախապայման, քանի որ նա ապահովում է ԿԷԿԳԾ-ի մշակումն ու իրականացման վերահսկողությունը։

Էներգետիկ կառավարչի կամ կառավարման ստորաբաժանման հիմնական գործառույթներն են․

- ԿԷԿԳԾ-ի մշակման և թիրախների սահմանման գործընթացում մասնակցություն;

- Էներգիայի սպառման տվյալների պարբերական հավաքագրում և վերլուծություն՝ բոլոր թիրախային ոլորտներում;

- Էներգետիկ աուդիտների և ուսումնասիրությունների կազմակերպում;

- Համայնքային կառույցներում էներգետիկ կառավարման գործիքների ներդրում;

- Տարբեր բաժինների և ենթակայության կազմակերպությունների աշխատանքի համակարգում;

- Ֆինանսական ու տեխնիկական աջակցության կազմակերպությունների հետ համագործակցություն;

- ԿԷԿԳԾ-ի կատարման ընթացքի մշտադիտարկում և հաշվետվությունների պատրաստում։

Մինչ էներգետիկ կառավարման ստորաբաժանման ստեղծումը կամ համապատասխան մասնագետի ներգրավումը, ծրագրի մոնիթորինգը կարող է իրականացնել համայնքապետարանի աշխատակազմի կողմից նշանակված աշխատանքային խումբը։

Մշտադիտարկման գործընթացը ներառում է․

- Տվյալների հավաքագրման մեթոդաբանության մշակում և կիրառություն;

- Էներգասպառման և ՋԳ արտանետումների ցուցանիշների մշտական հավաքագրում ու գրանցում;

- Ներքին և արտաքին տվյալների աղբյուրների սահմանում (համայնքապետարանի ֆինանսական բաժին, կոմունալ ծառայություններ, «Հայկական էլեկտրական ցանցեր», «Գազպրոմ Արմենիա» և այլն);

- Հավաքագրված տվյալների ստուգման և վավերացման մեխանիզմների ներդրում,

- Տվյալների հավաքագրման պարբերականության որոշում՝ տարեկան կամ ավելի հաճախ;

- Ինդիկատորների և համեմատական շեմերի սահմանում, օրինակ՝ շենքերի էներգասպառման առավելագույն թույլատրելի մակարդակ,

- Հաշվետվությունների ձևաչափի մշակումը և հաստատում համայնքապետարանի կողմից։

Հաշվետվությունները կպատրաստվեն և կներկայացվեն «MyCovenant» առցանց հարթակի միջոցով՝ ըստ սահմանված պարբերականության․

- Պարզեցված հաշվետվություն՝ որակական նկարագրություն իրականացված միջոցառումների մասին՝ յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ,

- Լիարժեք հաշվետվություն՝ որակական և քանակական տվյալներ, ԱԵԿ-ի արդիականացում և արտանետումների կրճատման գնահատում՝ յուրաքանչյուր չորս տարին մեկ։

Թալինի համայնքապետարանը նախատեսում է կիրառել նաև ավելի հաճախակի մոնիթորինգ՝ տարեկան կամ կիսամյակային կտրվածքով, որպեսզի ապահովվի ծրագրի ընթացքի ավելի մանրամասն գնահատում։ Այս մոտեցումը թույլ կտա առավել օբյեկտիվ վերլուծել ինչպես էներգախնայողության փաստացի արդյունքները, այնպես էլ ֆինանսական և բնապահպանական արդյունավետությունը։

Գլուխ 2. Թալին համայնքի հակիրճ նկարագիրը

2․1․ Աշխարհագրական դիրքը

Թալին համայնքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի հյուսիսարևմտյան մասում: Թալինի համայնքային կենտրոնը գտնվում է Երևանից 68 կմ և մարզկենտրոնից 48 կմ հեռավորության վրա: Համայնքը արևմուտքից սահմանակից է Ախուրյան գետին, որը այն բաժանում է Թուրքիայից, հյուսիսից՝ Շիրակի մարզին, արևելքից՝ Աշտարակ համայնքին, իսկ հարավից՝ Արմավիրի մարզին: Այստեղով է անցնում Հյուսիս-Հարավ միջպետական ​​մայրուղին:

Համայնքի տարածքը սկսվում է մոտավորապես ծովի մակարդակից 1200 մետր բարձրությունից և բարձրանում է մինչև Արագած լեռնազանգվածի գրեթե գագաթը՝ հասնելով շուրջ 3500 մետրի։ Այն ընդգրկում է Արագածի հրաբխային զանգվածի լավային հոսքերով ձևավորված արևմտյան լեռնալանջերը՝ մասնավորապես Թալինի և Կարմրաշենի բարձրավանդակները, ինչպես նաև Արտենի (Արտին) լեռը։ Արտենի լեռն ունի երկու գագաթ՝ Մեծ Արտենի (2047 մ) և Փոքր Արտենի, որը հայտնի է նաև որպես Արեգունի (1753 մ)։

Համայնքի տարածքում առկա հանքային պաշարները հիմնականում կապված են Արագածի հրաբխային բնույթի հետ։ Համայնքի գրեթե ամբողջ տարածքում առկա են տարբեր գույների և կառուցվածքների տուֆի պաշարներ՝ մոխրագույն, մանուշակագույն-վարդագույն, ինչպես նաև կարմրաշականակագույն երանգներով։ Կա նաև հրաբխային խարամի զգալի քանակ և պաշարներ։ Որոշ հատվածներում հանդիպում են ասբեստի, պեռլիտի և օբսիդիանի (մոնք) պաշարներ։

Համայնքի լեռնային հատվածը հարուստ է համեմատաբար բարձրորակ սառը ջրի աղբյուրներով, որոնք հիմնականում ապահովում են բնակավայրերի ջրամատակարարումը։ Համայնքի հարթավայրային գոտու կլիման կիսաանապատային և խիստ չորային է։

Թալին համայնքը ունի շատ հարմարավետ տնտեսական-աշխարհագրական դիրք։ Համայնքի տարածքով անցնում են Գյումրի–Արմավիր–Երևան երկաթուղին, Երևան–Արմավիր–Գյումրի և Երևան–Աշտարակ–Թալին–Գյումրի ավտոմայրուղի-ները։ 2022 թվականի նոյեմբերի դրությամբ Թալին քաղաքը դարձել է խոշորացված համայնք՝ ընդգրկելով 33 բնակավայր, այդ թվում՝ 32 գյուղական բնակավայր և մեկ քաղաք։

2․2․ Բնակչություն

2025 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքի ընդհանուր գրանցված բնակչությունը կազմում է 38.611 մարդ։ Ժողովրդագրական դինամիկան ցույց է տալիս բնական աճի աննշան մակարդակ․ գրանցվել է 234 ծնունդ և 200 մահ, որի արդյունքում բնական աճը կազմել է ընդամենը 34 մարդ։ Այս նվազագույն աճը վկայում է համեմատաբար կայուն, սակայն գրեթե կանգնած ժողովրդագրական միտման մասին, ինչը կարող է պայմանավորված լինել ծնելիության ցածր մակարդակով և ապագայում նպատակային ժողովրդագրական քաղաքականության անհրաժեշտությամբ։

Ամուսնությունների և ընտանեկան հարաբերությունների ցուցանիշները ցույց են տալիս, որ նույն ժամանակահատվածում գրանցվել է 109 ամուսնություն և ընդամենը 13 ամուսնալուծություն, ինչը վկայում է համեմատաբար կայուն սոցիալական կառուցվածքի և ամուսնությունների ու ամուսնալուծությունների բարձր հարաբերակցության մասին։ Տնային տնտեսությունների թիվը կազմում է 5.757  որոնցից 819-ը ստանում են ընտանեկան նպաստ։ Սա նշանակում է, որ տնային տնտեսությունների մոտավորապես 14,2%-ը կախված է պետական սոցիալական աջակցությունից, ինչը կարող է վկայել բնակչության զգալի հատվածի սոցիալ-տնտեսական խոցելիության կամ ցածր եկամուտների մասին։

Աղյուսակ 1․ Թալին համայնքի ժողովրդագրական և սոցիալական ցուցանիշները 2025 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

| № | Ցուցիչ | Արժեք |
| --- | --- | --- |
| 1 | Գրանցված բնակչություն | 38 611 |
| 2 | Գրանցված ծնունդների թիվ | 234 |
| 3 | Մահերի թիվ | 200 |
| 4 | Ամուսնությունների թիվ | 109 |
| 5 | Ամուսնալուծությունների թիվ | 13 |
| 6 | Տնային տնտեսությունների թիվ | 5 757 |
| 7 | Ընտանեկան նպաստ ստացողների թիվ | 819 |
| 8 | Թոշակառուների թիվ | 6 158 |
| 9 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց թիվ | 2 174 |

Բնակչության կառուցվածքի կարևոր առանձնահատկություններից է տարեց բնակչության զգալի մասնաբաժինը։ Թոշակառուների թիվը կազմում է 6.158 մարդ, կամ ընդհանուր բնակչության 15,9%-ն է։ Սա վկայում է բնակչության ծերացման միտման մասին, որը կարող է երկարաժամկետ ազդեցություն ունենալ սոցիալական ծառայությունների, առողջապահական համակարգի և աշխատուժի վրա։

Բացի այդ, համայնքում հաշվառված է 2.174 հաշմանդամություն ունեցող անձ, ինչը կազմում է բնակչության շուրջ 5,6%-ը։ Այս ցուցանիշը ընդգծում է ներառական քաղաքականությունների և հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց աջակցող ծառայությունների զարգացման կարևորությունը։

2․3․ Տնտեսություն

Համայնքի տարածքում գործում են երեք արդյունաբերական ձեռնարկություններ, որոնցից մեկը, որը զբաղվում էր ադամանդագործական քարերի մշակմամբ և ուներ բավականին մեծ արտադրական հզորություն, ներկայումս չի գործում։ Մյուս երկու ձեռնարկությունները գործում են, որոնցից մեկը զբաղվում է կաթնամթերքի արտադրությամբ, իսկ մյուսը՝ հակակարկտային կայանքների արտադրությամբ։

Համայնքի տարածքում մատուցվող հիմնական ծառայություններն են ջրամատակարարումը, ջրահեռացումը, էլեկտրամատակարարումը, գազամատակարարումը, կապը և փոստային ծառայությունները, որոնք ապահովվում են տվյալ ոլորտներում Հանրապետությունում գործող ընկերությունների Թալինի մասնաճյուղերի կամ տեղամասերի միջոցով։ Թալինի համայնքային ծառայությունն իրականացնում է աղբահանությունը, իսկ համայնքապետարանը՝ տրանսպորտային սպասարկումը։ Բացի այդ, ճանապարհների պահպանման և շինարարության աշխատանքները իրականացվում են «Թալինի ԱՏՃ» ՊՈԱԿ-ի կողմից։

Համայնքում արտադրվող հիմնական գյուղատնտեսական արտադրատեսակներն են հացահատիկը (ցորեն և գարի), կաթը և միսը։ Արտադրության ծավալները փոքր են և հիմնականում նախատեսված են ինքնապահովման համար։ Բնակավայրերի մեծ մասը չունի ոռոգման ջրի հասանելիություն, ինչի պատճառով հացահատիկի բերքատվությունը հաճախ շատ ցածր և անկայուն է։ Կերի բարձր արժեքը հանգեցնում է գյուղատնտեսական արտադրանքի ինքնարժեքի բարձրացմանը։

Նշված տարածքները ներկայումս ունեն զարգացման ցածր մակարդակ՝ պայմանավորված արդյունաբերական կապիտալիզացիայի ցածր աստիճանով, վերամշակման տեխնոլոգիաների բացակայությամբ և ոռոգման ջրի անբավարարությամբ։ Գյուղական բնակավայրերում համայնքային հողերի մոտավորապես 10%-ն է ոռոգվում։

Աղյուսակ 2․ Հողօգտագործման և գյուղատնտեսության ցուցանիշները 2025 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

| # | Ցուցիչ | Արժեք |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ընդհանուր հողային տարածք (հա) | 94,867.64 |
| 2 | Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր (հա) | 74,853.75 |
| 3 | Բնակավայրերի ընդհանուր տարածք (հա) | 4,604.89 |
| 4 | Խոշոր եղջերավոր անասունների թիվ (կովեր, ցուլեր) | 13,085 |
| 5 | Մանր եղջերավոր անասունների թիվ (ոչխարներ և այծեր) | 29,198 |
| 6 | Խոզերի թիվ | 4,773 |
| 7 | Թռչունների թիվ | 37,358 |
| 8 | Ձիերի թիվ | 41 |
| 9 | Մեղվափեթակների (ընտանիքների) թիվ | 3,702 |
| 10 | Գյուղատնտեսական տեխնիկա |  |
| 10.1 | Տրակտորների թիվ | – |
| 10.2 | Կոմբայնների թիվ | – |
| 11 | Գյուղացիական տնտեսությունների թիվ | 8,273 |

2025 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքի ընդհանուր հողային տարածքը կազմում է 94.867.64 հա, որի զգալի մասը՝ մոտավորապես 79%-ը կամ 74.853.75 հա-ն, դասվում է գյուղատնտեսական նշանակության հողերի շարքին։ Բնակելի (բնակավայրերի) տարածքը կազմում է 4.604.89 հա, ինչը վկայում է գերակշռող գյուղատնտեսական լանդշաֆտի և տարածքային ցրված բնակեցման կառուցվածքի մասին։

Անասնապահությունը կարևոր դեր է խաղում համայնքի տեղական տնտեսության մեջ։ Խոշոր եղջերավոր անասունների թիվը կազմում է 13.085 գլուխ (ներառյալ կովերն ու ցուլերը), իսկ մանր եղջերավոր անասունների՝ ոչխարների և այծերի թիվը հասնում է 29.198 գլխի։ Թռչնաբուծությունը նույնպես լայն տարածում ունի՝ ընդհանուր 37.358 թռչնի առկայությամբ։ Խոզաբուծությունը ներկայացված է ավելի համեստ ծավալներով՝ 4.773 խոզ, իսկ ձիաբուծությունն ու մեղվաբուծությունը զարգացած են սահմանափակ չափով՝ համապատասխանաբար 41 ձի և 3.702 մեղվափեթակ, ինչը վկայում է գյուղատնտեսական գործունեության շրջանակում նիշային ոլորտների առկայության մասին։

Հետաքրքրական է, որ չնայած գյուղատնտեսական գործունեության զգալի ծավալներին՝ համայնքում գրանցված չեն տրակտորներ և կոմբայններ, ինչը կարող է վկայել հաշվառման տվյալների հնացած լինելու, մասնավոր սեփականության մեջ գտնվող տեխնիկայի հաշվառումից դուրս մնալու կամ գյուղատնտեսության մեխանիզացիայի լուրջ բացի մասին։ Ժամանակակից գյուղտեխնիկայի բացակայությունը էական խնդիրներ է առաջացնում արտադրողականության, աշխատանքի արդյունավետության և կայուն զարգացման տեսանկյունից՝ հատկապես մշակվող հողերի մեծ ծավալների պայմաններում։

Տարածքում գործում է 8.273 գյուղացիական տնտեսություն, ինչից կարելի է ենթադրել, որ գյուղատնտեսական համակարգը հիմնականում կազմված է փոքրածավալ, ընտանեկան տնտեսություններից։ Այս տնտեսությունները կազմում են համայնքի գյուղատնտեսական արտադրության հիմքը, սակայն միաժամանակ բախվում են կապիտալի, տեխնոլոգիաների և շուկաների հասանելիության սահմանափակումների:

Աղյուսակ 3․ Թալին համայնքում  գործող հիմանական արդյունաբերական ձեռնարկությունները

| Հ/հ | Կազմակերպության անվանումը | Կազմակերպության գո ծունեության տեսակը |
| --- | --- | --- |
| 1 | <<ՊՐԵՍ ՍՏԵՆԴ>>ՍՊԸ | Մթերային խանութ |
| 2 | << Ն.Ս ՄԱՐԿԵՏ >> (ՍՊԸ) | Մթերային խանութ |
| 3 | <<ԱԼԵ-ԼԵԱ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ ՀԱՅԿԱԶ ԱՊՐԻԿՅԱՆ | Մթերային խանութ |
| 4 | <<ՌԱՇ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ ՌԱԴԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ | Մթերային խանութ |
| 5 | <<ԱՐԵՎՄԱՆԵ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀԱՐՈՅԱՆ | Մթերային խանութ |
| 6 | <<ՊՐԵՍ ՍՏԵՆԴ>>ՍՊԸ | Մթերային խանութ |
| 7 | <<ԱՐԵՎՄԱՆԵ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՀԱՐՈՅԱՆ | Մթերային խանութ |
| 8 | <<ՖԻՆԹԱՅՄ>> ՍՊԸ | Հաշվապահական գրասենյակ |
| 9 | <<ՌԱՇ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ ՌԱԴԻԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ | Մթերային խանութ |
| 10 | <<ԼԵՆՏԵՔՍ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ ԿԱՐԵՆ ԳՈՄՑՅԱՆ | Հագուստի խանութ |
| 11 | <<ԱԳԱԹ ԳՐՈՒՓ>> ՍՊԸ | Տնտեսական խանութ |
| 12 | <<ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆՆԵՐԻ ՕՋԱԽ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ ԳԱԳԻԿ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ | Հանրային սնունդ |
| 13 | <<ԳԱԼՈՖԱՐՄ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ ՎԱՀՐԱՄ ԳԱԼՍՏՅԱՆ | Հեղուկ վառելիքի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի վաճառք |
| 14 | <<ԳԱԼՈՖԱՐՄ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ ՎԱՀՐԱՄ ԳԱԼՍՏՅԱՆ | Սեղմված բնական գազի վաճառքի |
| 15 | <<ՄԱՐԱԼԼ>> ՍՊԸ | Հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկացված գազերի վաճառք |
| 16 | ՄԱՍԻՍ-94 ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ ՀԱԿՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ | Հեղուկ վառելիքի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի վաճառք |
| 17 | <<ՔԱՐԱՎԱՆ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ ԱՐԱՅԻԿ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ | Սեղմված բնական գազի վաճառքի |
| 18 | <<ՎԻՆԹԵՐ ՖԼԱՈՒԵՐ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ ԱՐՏԱՇ ՀԱՋԱԹՅԱՆ | Սեղմված բնական գազի վաճառքի |
| 19 | <<ԱՐՍՈՒՐ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ՝ ԱՐԹՈՒՐ ԹՈՐՈՍՅԱՆ | Սեղմված բնական գազի վաճառքի |
| 20 | <<ՃԱԽՐԿԱՆՔ>> ՍՊԸ ՏՆՕՐԵՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԵՅԱՆ | Տեխնիկական հեղուկների վաճառք |
| 21 | ԿՈԼՅԱ ԹՈՒԹԽԱԼՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 22 | ԵՎԳԵՆՅԱ ՊԻՐՈՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 23 | ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 24 | ՄԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 25 | ԱԻԴԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 26 | ՎԱՀՐԱՄ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 27 | ԱՐԳԻՇՏԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 28 | ՀՄԱՅԱԿ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 29 | ԼՈՒՍԻՆԵ ԽԱՄՈՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 30 | ՄՈՒՇԵՂ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 31 | ԱՐՄԵՆ ՍԱՖԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 32 | ՄԽԻԹԱՐ ՀԱԿՈԲՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 33 | ՅՈՒՐԻԿ ՍԱՐՈՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 34 | ՎԱՐԴԱՆՈՒՇ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 35 | ԱՐՇԱԿ ՕՀԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 36 | ՆՈՐՎԱՐԴ ԴԱՎԹՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 37 | ԱՐԳԻՇՏԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 38 | ՆՈՐԻԿ ՏՈՆՈՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 39 | ԱՐԹՈՒՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 40 | ԱՎԵՏԻՔ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 41 | ԱՐՄԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 42 | ՄԱՐՄԱՐ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 43 | ՍԱՐԳԻՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 44 | ՀԵՐՄԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 45 | ԼԻԼԻԹ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 46 | ՍԱՐԳԻՍ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 47 | ՏԱՐՈՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 48 | ՄԱՐԳԱՐԻՏ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 49 | ԼՈՒՍԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 50 | ԳԵՂԱՄ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 51 | ՎԱԶԳԵՆ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 52 | ՀԱԲԵԹ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 53 | ՄԱՐԻՆԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 54 | ՀԱԿՈԲ ԽՆԿՈՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 55 | ԼԱԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 56 | ՄԱՐԵՏԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 57 | ՎԱԶԳԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 58 | ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՐԴԻԿՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 59 | ՄԵԼԱՆՅԱ ՎԱՐԴԻԿՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 60 | ԱՐՏԱՇԵՍ ՀԱՐԹԵՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 61 | ԳՆԵԼ ՇԵԿԻԿՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 62 | ԱՐՄԵՆ ՄԱԿԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 63 | ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՐՄԵՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 64 | ԱՐՍԵՆ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 65 | ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՎԴԱԼՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 66 | ՀԱՄԼԵՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 67 | ԿԱՐԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 68 | ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՂԱՆԴԻԼՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 69 | ՝ ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 70 | ՆՈՐԻԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 71 | ՄԵՐՐԻ ՍԱՀԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 72 | ՆԱՐԵԿ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 73 | ԱԳԱՊԻ ԹԱԴԵՎՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 74 | ԿԱՐԵՆ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 75 | ՄԿՐՏԻՉ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 76 | ԱՐՄԵՆ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 77 | ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՈՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 78 | ՀՐԱՉՈՒՀԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 79 | ԱՐԳԱՄ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 80 | ԳԱԳԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 81 | ՍԻՐԱԶՆԻԿ ԱՍԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 82 | ԳԱԳԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 83 | ՀԱՅԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 84 | ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ԶԱՔԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 85 | ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՎԱԳՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 86 | ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 87 | ՍԱՆԴՈՒԽՏ ՂԱՐԻԲՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 88 | ՀԱԿՈԲ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 89 | ՍԱՍՈՒՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 90 | ԱՆԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 91 | ՌՈՒԲԻԿ ԲԱՐԵՅԱՆ Ա/Ձ | Ոսկու խանութ |
| 92 | ԼԵՅԼԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 93 | ԳԵՎՈՐԳ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 94 | ՏԱՎՐՈՍ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 95 | ՄԵԼԱՆՅԱ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 96 | ՏԱՐՈՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 97 | ԿԱՐԵՆ ՊՈՂՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 98 | ԱՂՈՒՆԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 99 | ՀՐԱՉԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 100 | ՄԱՆՎԵԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 101 | ՎԱՐԴԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 102 | ՄԻՔԱՅԵԼ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 103 | ԱՆԱՀԻՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 104 | ԿԱՐԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 105 | ՄԿՐՏԻՉ ՏՈՆՈՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 106 | ՀՐԱՆՈՒՇ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 107 | ԿԱՐԻՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 108 | ԱՍՅԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 109 | ՍԻՐԱՆՈՒՇ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 110 | ՀԱՅԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 111 | ԱՆԺԵԼԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 112 | ԼԻԼԻԹ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ԱՊՐԵՍԻ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 113 | ՄԵԼԱՆՅԱ ՎԵԶԻՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 114 | ԿԱՐԻՆԵ ԹՈՒՄՈՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 115 | ԳԵՐԱՍԻՄ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 116 | ՌՈՒԲԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 117 | ՍԵՎԱԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 118 | ՎԵՐԳՈՒՇ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 119 | ԱՐԱՄ ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 120 | ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 121 | ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՐԴԻԿՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 122 | ՄԱՐԳԱՐԻՏ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 123 | ՍԱՍՈՒՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 124 | ՏԱՐՈՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 125 | ՍԱՐԳԻՍ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 126 | ԼՈՒՍԻՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 127 | ՄԱՐԵՏԱ ԳԱԼՍՏՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 128 | ՆՈՐՎԱՐԴ ԴԱՎԹՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 129 | ԱՆԱՀԻՏ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 130 | ԱՆԱՀԻՏ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 131 | ՄԱՆՎԵԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 132 | ԳԱԳԻԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 133 | ՀԵՐՄԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 134 | ԳԵՂԱՄ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 135 | ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՎԴԱԼՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 136 | ԳԱԳԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 137 | ՄԱՐԻՆԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 138 | ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 139 | ՄԿՐՏԻՉ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 140 | ԱՆԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 141 | ԿԱՐԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 142 | ԼՅՈՒԴՄԻԼԱ ԶԱՔԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 143 | ՄԵԼԱՆՅԱ ՎԱՐԴԻԿՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 144 | ՎԱՐԴԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 145 | ԱՂՈՒՆԻԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 146 | ՄԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 147 | ՌՈՒԲԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 148 | ՄԿՐՏԻՉ ՏՈՆՈՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 149 | ՀՐԱՆՈՒՇ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 150 | ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 151 | ՍԱՐԳԻՍ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 152 | ՀԱՄԼԵՏ ՀԱԿՈԲՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 153 | ԱՆՆԻ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 154 | ՆՎԱՐԴ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 155 | ՀԵՐՄԻՆԵ ԽՆԿՈՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 156 | ՍԵՎԱԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 157 | ՎԵՐԳՈՒՇ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 158 | ԱՐԱՄ ԱԹԱՆԵՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 159 | ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 160 | ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ ԱՐՄԵՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 161 | ԼԻԼԻԹ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Սպասքի խանութ |
| 162 | ԱՄԱԼՅԱ ՍԵՖԻԼՅԱՆ Ա/Ձ | Ծաղկի խանութ |
| 163 | ԹԱԹՈՒԼ ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Գեղեցկության սրահ |
| 164 | ՌԱՅԱ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Ծաղկի խանութ |
| 165 | ՍԱՆԴՈՒԽՏ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Ա/Ձ | Գեղեցկության սրահ |
| 166 | ԳԵՂԱՆՈՒՇ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ Ա/Ձ | Հագուստի խանութ |
| 167 | ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Ատամնաբուժարան |
| 168 | ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՈՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 169 | ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՐԴԻԿՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 170 | ՄԵԼԱՆՅԱ ՎԱՐԴԻԿՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 171 | ԼՈՒՍԻՆԵ ԽԱՄՈՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 172 | ՀՐԱՉԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ ՎԱՉԱԳԱՆԻ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 173 | ԱՆԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ ԶՈՀՐԱԲԻ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 174 | ԱՐԳԻՇՏԻ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 175 | ԱՐՏԱԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 176 | ՎԱՐԴԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 177 | ՍՈՒՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հագուստի խանութ |
| 178 | ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Գրենական պիտույքների և հուշանվերների խանութ |
| 179 | ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Էլեկտրոնիկայի և հուշանվերների խանութ |
| 180 | ՆԵԼԼԻ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հագուստի խանութ |
| 181 | ՊԱՏՎԱԿԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ա/Ձ | Տպագրական ծառայություններ |
| 182 | ՄԱՐԻՆԵ ԴԱՎԹՅԱՆ Ա/Ձ | Հագուստի խանութ |
| 183 | ԼԱԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 184 | ԿԱՐԻՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 185 | ՅՈՒՐԱ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ Ա/Ձ | Տեխնիկական հեղուկների վաճառք |
| 186 | ԱԳԱՊԻ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ Ա/Ձ | Ծաղկի խանութ |
| 187 | ՀԱՅԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ա/Ձ | Տեխնիկական հեղուկների վաճառք |
| 188 | ԿԱՐԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 189 | ԼԻԴԱ ԴԻԼԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 190 | ԳԱՐԻԿ ԽԱՉՈՅԱՆ Ա/Ձ | Տնտեսական խանութ |
| 191 | ՀՐԱՉՈՒՀԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ա/Ձ | Մթերային խանութ |
| 192 | ՀՐԱՆՈՒՇ ԵՍԱՅԱՆ Ա/Ձ | Հագուստի խանութ |
| 193 | ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ Ա/Ձ | Տնտեսական խանութ |
| 194 | ԱՐՏԱՇԵՍ ՀԱՐԹԵՆՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 195 | ԴԱՎԻԹ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Ատամնաբուժարան |
| 196 | ՊԱՐՈՒՅՐ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ Ա/Ձ | Գեղեցկության սրահ |
| 197 | ՄՆԱՑԱԿԱՆ ՍԱՀԱԿՅԱՆ Ա/Ձ | Օնլայն առևտրի կետ |
| 198 | ՄԱՐՏԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ա/Ձ | Հեղուկ վառելիքի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի վաճառք |
| 199 | ՍԱՆԱՄ ՀԱՐՈՅԱՆ Ա/Ձ | Հեղուկ վառելիքի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի վաճառք, |
| 200 | ՌՈՒԴԻԿ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հեղուկ վառելիքի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի վաճառք |
| 201 | ՌՈՒԴԻԿ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկացված գազերի վաճառք |
| 202 | ՍԱՄՍՈՆ ԵՍԱՅԱՆ Ա/Ձ | Հեղուկ վառելիքի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի վաճառք |
| 203 | ԳԱԳԻԿ ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկացված գազերի վաճառք |
| 204 | ԱՐՏԱԿ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հեղուկացված գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկացված գազերի վաճառք |
| 205 | ԶՎԱՐԹ ԱՆԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 206 | ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 207 | ԼՅՈՎԱ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 208 | ՀԱԲԵԹ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 209 | ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՐԴԻԿՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 210 | ԱՐՏԱՇԵՍ ՀԱՐԹԵՆՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 211 | ԿԱՐԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 212 | ԱՐՍԵՆ ՔԱԼԻՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 213 | ՏԻԳՐԱՆ ՊԵՏՈՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 214 | ԷԴԻԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 215 | ՎԱՐԴԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 216 | ԿԱՐԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 217 | ԳԱԳԻԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 218 | ՏԻԳՐԱՆ ՎԱՐԴԻԿՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 219 | ՏԱՐՈՆ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 220 | ԼՅՈՎԱ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 221 | ԿԱՐԻՆԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 222 | ՎԱՐԴԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 223 | ՆՎԱՐԴ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 224 | ՀԵՐՄԻՆԵ ԽՆԿՈՅԱՆ Ա/Ձ | Հանրային սնունդ |
| 225 | ՂԱԶԱՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ Ա/Ձ | Տեխնիկական հեղուկների վաճառք |
| 226 | ԱՐՏԱԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ Ա/Ձ | Տեխնիկական հեղուկների վաճառք |
| 227 | ՍՊԱՐՏԱԿ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ Ա/Ձ | Տեխնիկական հեղուկների վաճառք |
| 228 | ԱՐԳԱՄ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ա/Ձ | Տեխնիկական հեղուկների վաճառք |
| 229 | ՅՈՒՐԱ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ Ա/Ձ | Տեխնիկական հեղուկների վաճառք |
| 230 | ՏԻԳՐԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա/Ձ | Տեխնիկական հեղուկների վաճառք |
| 231 | ՀԱՅԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ա/Ձ | Տեխնիկական հեղուկների վաճառք |
| 232 | ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ Ա/Ձ | Տեխնիկական հեղուկների վաճառք |
| 233 | ՌՈԲԵՐՏ ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄՅԱՆ Ա/Ձ | Տեխնիկական հեղուկների վաճառք |
| 234 | ՆԱՐԵԿ ՍԱՖԱՐՅԱՆ Ա/Ձ | Տեխնիկական հեղուկների վաճառք |

2․4․Կլիման

Կլիմայական պայմանները փոփոխական են, հիմնականում մայրցամաքային, այն է՝ գյուղատնտեսության համար ոչ միշտ բարենպաստ։ Հողերի մեծ մասը չի ոռոգվում, իսկ բերքատվությունը մեծապես կախված է տարվա ընթացքում տեղումների քանակից։ Ձմեռները չափավոր ցուրտ են, ամառները՝ զով, երբեմն տաք և չորային։ Գարունը սկսվում է վաղ, իսկ աշունը ավարտվում է ուշ։ Այս տարածքում ձյան ծածկույթը երկար չի պահպանվում և հաճախ ուղեկցվում է ուժեղ քամիներով, որոնք այն վերածում են բքի։ Գարնանը տեղում են առատ անձրևներ։ Տարեկան տեղումների քանակը կազմում է 400–450 մմ։ Տարածքը քարքարոտ է՝ բազմաթիվ բլուրներով, ձորերով, լեռներով և անհարթ ռելիեֆով։

Համայնքին բնորոշ վտանգավոր հիդրոօդերևութաբանական երևույթներն են երաշտները, կարկուտը և հեղեղումները։ Երկրորդային էքզոգեն երևույթներից Թալինին բնորոշ են հողերի դեգրադացիան և էրոզիան։ Անտառածածկույթի բացակայությունը էական ազդեցություն ունի միկրոկլիմայական պայմանների վրա։

Աղյուսակ 4․ Համայնքի կլիմայական բնութագիրը

| Ցուցիչ | Արժեք |
| --- | --- |
| Մթնոլորտային տեղումների միջին տարեկան քանակը (մմ) | 500 |
| Օդի միջին ջերմաստիճանը հունվարին (°C) | -10 |
| Օդի միջին ջերմաստիճանը հուլիսին (°C) | +30 |

Վերջին տարիներին Թալինում հաճախ արձանագրվել են անբարենպաստ օդերևութաբանական երևույթներ, այդ թվում՝ երաշտ, կարկուտ և վաղաժամ սառնամանիքներ։ Հողերը ենթարկվել են դեգրադացիայի։ Ընդհանուր առմամբ նվազել են արոտավայրերի մակերեսները և դրանց կերային բազան։ Արոտավայրերում առկա չեն բավարար քանակով ջրարբի կետեր։ Նվազել են ծիրանի, մշակովի հատապտուղների և հացահատիկային մշակաբույսերի բերքատվությունները, ինչպես նաև խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը և կաթի արտադրության ծավալները։

Աղյուսակ 5․ Մշակութային, կրթական և մարզական հաստատությունները 2025 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

| # | Ցուցիչ | Քանակ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Գրադարանների թիվ | 16 |
| 2 | Արվեստի դպրոցների թիվ | 1 |
| 3 | Երաժշտական դպրոցների թիվ | 2 |
| 4 | Մանկապարտեզների թիվ | 16 |
| 5 | Հանրակրթական դպրոցների թիվ | 36 |
| 6 | Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների թիվ | 1 |
| 7 | Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների թիվ | – |
| 8 | Մարզադպրոցների թիվ | 1 |

2․5․ Կրթություն և մշակույթ

2025 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքում գործում է մշակութային, կրթական և մարզական հաստատությունների համեմատաբար համեստ, սակայն գործունակ ցանց։ 16 գրադարանների առկայությունը վկայում է տեղեկատվության և ուսումնառության հանրային ռեսուրսների հասանելի ենթակառուցվածքի մասին, ինչը կարևոր նշանակություն ունի ինչպես կրթական, այնպես էլ մշակութային զարգացման տեսանկյունից։ Մանկապարտեզների թիվը նույնպես կազմում է 16, ինչը վկայում է համայնքում նախադպրոցական կրթության բավարար ընդգրկվածության մասին։

Ընդհանուր կրթությունը համայնքում լավ ներկայացված է․ գործում են 36 հանրակրթական դպրոցներ, ինչը վկայում է հիմնական կրթության լայն հասանելիության մասին ամբողջ համայնքի տարածքում։ Սակայն շարունակական կրթության համակարգը սահմանափակ է զարգացած։ Համայնքում գործում է միայն մեկ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություն, իսկ բարձրագույն կրթության հաստատություններ ընդհանրապես չկան։ Սա նշանակում է, որ մասնագիտական կամ բուհական կրթություն ստանալու համար երիտասարդները ստիպված են մեկնել այլ քաղաքներ կամ տեղափոխվել, ինչը կարող է խնդիրներ առաջացնել կրթության հասանելիության և երիտասարդ ներուժի պահպանման տեսանկյունից։

Մշակութային և գեղարվեստական կրթության ոլորտում համայնքում գործում է մեկ արվեստի դպրոց և երկու երաժշտական դպրոց, որոնք հնարավորություն են տալիս երիտասարդներին ներգրավվելու ստեղծագործական առարկաների ուսումնառության մեջ։ Գործում է նաև մեկ մարզադպրոց, ինչը վկայում է ֆիզիկական դաստիարակության և մարզական պատրաստության համար նվազագույն, սակայն առկա ինստիտուցիոնալ հիմքի մասին։

2․5․ Բնակելի Ֆոնդ

2025 թվականի սկզբի դրությամբ համայնքի բնակֆոնդի ընդհանուր մակերեսը գերազանցում է 1 միլիոն քառակուսի մետրը և կազմում է մասնավորապես 1.070.373 քմ։ Աղյուսակ 6-ի տվյալները վկայում են համեմատաբար զարգացած բնակելի ենթակառուցվածքի մասին։ Բնակելի միավորների կազմում ընդգրկված են 1.269 բազմաբնակարան շենքեր և զգալիորեն ավելի մեծ թվով՝ 7.052 առանձնատներ, ինչը վկայում է ցածր խտության, անհատական բնակարանաշինության գերակշռության մասին։

Աղյուսակ 6․ Համայնքի բնակելի ենթակառուցվածքի բնութագիրը

| # | Ցուցիչ | Արժեք |
| --- | --- | --- |
| 1 | Համայնքի բնակֆոնդի ընդհանուր մակերեսը (քմ) | 1,070,373 |
| 2 | Բազմաբնակարան շենքերի ընդհանուր թիվը | 1,269 |
| 3 | Բնակելի տների (առանձնատների) ընդհանուր թիվը | 7,052 |

Առանձնատների գերակշռությունը բազմաբնակարան շենքերի նկատմամբ (մոտավորապես 5,5-ը 1-ի հարաբերակցությամբ) ենթադրում է, որ համայնքը հիմնականում ունի գյուղական բնույթ, որտեղ անհատական բնակարանաշինությունը շարունակում է մնալ բնակեցման առավել տարածված և նախընտրելի ձևը։ Այս կառուցվածքը կարևոր հետևանքներ ունի քաղաքաշինական պլանավորման, ենթակառուցվածքների ներդրումների և ծառայությունների մատուցման տեսանկյունից, քանի որ ցածր խտությամբ տարածքները, որպես կանոն, պահանջում են ավելի մեծ ռեսուրսներ ճանապարհների պահպանման, կոմունալ ծառայությունների և հանրային տրանսպորտի կազմակերպման համար՝ համեմատած ավելի կենտրոնացված քաղաքային տարածքների հետ։

2․5․ Ենթակառուցվածքը

Համայնքի ենթակառուցվածքները ներկայացնում են համեմատաբար զարգացած միջավայր՝ հիմնական կոմունալ ծառայությունների և ենթակառուցվածքների առկայությամբ։ Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի հասանելիությունը ապահովում է տնային տնտեսությունների և բիզնեսների էներգետիկ անվտանգությունը։ Աղբավայրի առկայությունը վկայում է շրջակա միջավայրի կառավարման որոշակի կարողությունների մասին, թեև առկա տվյալները ցույց են տալիս, որ սանիտարական ենթակառուցվածքների ոլորտում դեռևս անհրաժեշտ են լրացուցիչ բարելավումներ։

Աղյուսակ 7․ Ենթակառուցվածքների համառոտ նկարագիրը 2025 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ

| # | Ցուցիչ | Արժեք |
| --- | --- | --- |
| 1 | Էլեկտրական ենթակայանների թիվ (արևային, համայնքային սեփականություն) | – |
| 2 | Գազամատակարարման առկայություն համայնքում | Այո |
| 3 | Աղբավայրի առկայություն | Այո |
| 4 | Համայնքի տարածքով անցնող միջպետական ճանապարհների երկարությունը (կմ) | 35.48 կմ |
| 5 | Համայնքի տարածքով անցնող հանրապետական ճանապարհների երկարությունը (կմ) | 45.25 կմ |
| 6 | Կոմունալ և ճանապարհաշինական տեխնիկայի առկայություն | Այո |
| 6.1 | Ինքնաթափ բեռնատարների թիվ | 3 |
| 6.2 | Էքսկավատորների թիվ | 3 |
| 6.3 | Աղբատար մեքենաների թիվ | 2 |
| 6.4 | Բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ մեքենաների թիվ | – |
| 6.5 | Վակուումային մաքրման մեքենաների թիվ | – |
| 7 | Առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի առկայություն և թիվ | Այո |
| 8 | Ներհամայնքային տրանսպորտային երթուղիների առկայություն | Այո |

Ճանապարհային ցանցը ներառում է ինչպես միջպետական նշանակության (35,48 կմ), այնպես էլ հանրապետական նշանակության (45,25 կմ) ճանապարհներ, ինչը վկայում է տարածաշրջանային և ազգային մակարդակներում լավ փոխկապակցվածության մասին։ Նման հասանելիությունը կենսական նշանակություն ունի առևտրի, աշխատանքի միգրացիայի, արտակարգ ծառայությունների և տնտեսական ինտեգրման համար։

Համայնքային ծառայությունների տեխնիկական պարկը համեստ, սակայն գործունակ է և ներառում է երեք ինքնաթափ բեռնատար, երեք էքսկավատոր և երկու աղբատար մեքենա։ Սակայն տրակտորների, բազմաֆունկցիոնալ կոմունալ մեքենաների և վակուումային փողոցամաքրիչների բացակայությունը կարող է սահմանափակել համայնքի կարողությունները ավելի ինտենսիվ կամ սեզոնային աշխատանքների իրականացման ընթացքում, հատկապես անբարենպաստ եղանակային պայմանների կամ արտակարգ իրավիճակների դեպքում։

Համայնքում առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի առկայությունը հաստատում է ֆինանսական ծառայությունների հասանելիությունը, ինչը կարևոր նախապայման է տնտեսական գործունեության և ձեռներեցության զարգացման համար։ Բացի այդ, համայնքի ներսում գործող հանրային տրանսպորտի առկայությունը նպաստում է տեղաշարժի ապահովմանը և կրթության, առողջապահության ու շուկաների հասանելիությանը։

2․8․ Տեղական ինքնակառավարման մարմինը

2025 թվականի ընթացքում համայնքի փաստացի բյուջետային եկամուտները գերազանցել են պլանավորված ցուցանիշը մոտ 69 մլն դրամով՝ կազմելով 2,54 մլրդ դրամ՝ ի սկզբանե հաստատված 2,47 մլրդ դրամի դիմաց։ Սա վկայում է համեստ բյուջետային ավելցուկի մասին, որը կարող է լինել արդյունավետ ֆինանսական կառավարման կամ առանձին եկամտային հոդվածների գծով սպասվածից բարձր հավաքագրման արդյունք։

Հատկապես նշանակալի է հողի հարկի գծով մուտքերի գերազանցումը՝ պլանավորված 9 մլն դրամի փոխարեն կազմելով ավելի քան 33 մլն դրամ, ինչը կարող է վկայել հարկային կարգապահության բարելավման, կադաստրային գնահատումների թարմացման կամ հողօգտագործման տնտեսական ակտիվության աճի մասին։ Այլ գույքի հարկերից և գույքի վարձակալությունից ստացված եկամուտները նույնպես գերազանցել են սպասված ցուցանիշները՝ դրական ազդեցություն ունենալով համայնքի տեղական բյուջեի վրա։

Աղյուսակ 8․ Համայնքային բյուջեի եկամուտները. պլանավորված և փաստացի (հազ. դրամ, 2025 թ.)

| Եկամտի աղբյուր | Հաստատված բյուջե | Փաստացի եկամուտ |
| --- | --- | --- |
| Շինությունների և կառույցների գույքահարկ | 1,000.0 | 1,284.9 |
| Հողի հարկ | 9,000.0 | 33,351.2 |
| Անշարժ գույքի հարկ | 121,500.0 | 99,623.1 |
| Այլ գույքահարկ | 205,000.0 | 211,789.7 |
| Տեղական տուրքեր | 12,300.0 | 16,648.6 |
| Պետական տուրքեր | 5,000.0 | 7,450.0 |
| Պաշտոնական դրամաշնորհներ | 2,623,521.0 | 2,142,162.4 |
| Գույքի վարձակալությունից եկամուտ | 60,840.0 | 79,989.0 |
| Տեղական վճարներ | 96,813.0 | 101,931.5 |
| Տույժեր և տուգանքներ | 400,000.0 | 104,000.0 |
| Այլ եկամուտներ | 175,318.9 | 195,246.1 |
| Ընդամենը | 2,467,691.9 | 2,536,027.9 |

Ի հակադրություն դրական միտումներին՝ անշարժ գույքի հարկի հավաքագրումը թերակատարվել է՝ պլանավորված 121,5 մլն դրամի փոխարեն կազմելով մոտավորապես 99,6 մլն դրամ։ Սա կարող է վկայել գնահատման խնդիրների, հավաքագրման գործընթացում առկա անարդյունավետության կամ հարկային բազայի սահմանափակության մասին։ Նմանապես, տույժերի և տուգանքների գծով մուտքերը զգալիորեն ցածր են եղել նախատեսված 400 մլն դրամից՝ կազմելով ընդամենը 104 մլն դրամ, ինչը կարող է նշանակել, որ կանխատեսումը եղել է ոչ իրատեսական կամ որ հարկադիր կատարման մեխանիզմները կարիք ունեն ուժեղացման։

Ամենամեծ շեղումը գրանցվել է պաշտոնական դրամաշնորհների գծով, որտեղ փաստացի մուտքերը եղել են մոտ 481 մլն դրամով պակաս, քան սպասվում էր։ Քանի որ դրամաշնորհները կազմում են համայնքի եկամուտների ամենամեծ բաժինը, այս ոլորտում ցանկացած տատանում էական ազդեցություն ունի ընդհանուր ֆինանսական կայունության վրա։ Այս թերակատարումը կարող է պայմանավորված լինել վարչարարական ձգձգումներով, իրավասության պայմանների փոփոխությամբ կամ դրամաշնորհների տրամադրման համար սահմանված պահանջների չկատարմամբ։

Դրական կողմն այն է, որ տեղական եկամուտների մեծ մասը՝ ներառյալ տեղական տուրքերը, վճարները և այլ եկամուտները, հասել կամ գերազանցել են նախատեսված մակարդակները՝ վկայելով կայուն և բազմազան տեղական եկամտային բազայի մասին։

Աղյուսակ 9․ Համայնքի վարչական բյուջեի ծախսերը (հազ. դրամ)

| Ծախսերի կատեգորիա | Հաստատված բյուջե | Փաստացի ծախս |
| --- | --- | --- |
| Ընդհանուր ծախսեր | 2,471,211.9 | 1,875,160.4 |

2025 թվականին համայնքի փաստացի վարչական ծախսերը կազմել են մոտավորապես 1,88 մլրդ դրամ, ինչը զգալիորեն ցածր է հաստատված 2,47 մլրդ դրամ բյուջեից։ Մոտ 596 մլն դրամի (մոտ 24%) թերակատարումը կարող է վկայել կամ ծախսերի խնայող կառավարման, կամ առավել հավանական՝ պլանավորված ծրագրերի և միջոցառումների ոչ լիարժեք իրականացման մասին։

Թեև թերածախսը կարող է դիտարկվել որպես ֆինանսական կարգապահության ցուցանիշ, այն կարող է նաև արտացոլել վարչարարական խոչընդոտներ, գնումների կամ ծրագրերի իրականացման ձգձգումներ, ինչպես նաև բյուջեի պլանավորման փուլում չափազանցված կանխատեսումներ։ Հաշվի առնելով նաև պետական դրամաշնորհների թերի օգտագործման փաստը և համայնքի դրանցից մեծ կախվածությունը՝ թերակատարման մի մասը կարող է պայմանավորված լինել արտաքին ֆինանսավորման չստացմամբ կամ ուշացմամբ։

Ապագա պլանավորման համար այս տարբերությունը ընդգծում է իրատեսական բյուջետավորման, կարողությունների ուժեղացման և եկամուտների ու ծախսերի պլանների ավելի լավ համադրման կարևորությունը՝ նախատեսված հանրային ծառայությունների և զարգացման նպատակների լիարժեք իրականացումն ապահովելու համար։

Աղյուսակ 10․Համայնքի կապիտալ բյուջեի ծախսերը (հազ. դրամ)

| Ծախսերի կատեգորիա | Հաստատված բյուջե | Փաստացի ծախս |
| --- | --- | --- |
| Ընդհանուր ծախսեր | 1,576,359.5 | 663,684.6 |

2025 թվականին համայնքի կապիտալ (ֆոնդային) բյուջեի կատարողականը կազմել է ընդամենը 663,7 մլն դրամ՝ նախատեսված 1,58 մլրդ դրամից, ինչը նշանակում է մոտ 58% թերակատարում։ Պլանավորված և փաստացի կապիտալ ծախսերի միջև առկա այս զգալի տարբերությունը վկայում է ենթակառուցվածքային և ներդրումային ծրագրերի իրականացման ուշացումների կամ ֆինանսավորման, գնումների և վարչարարական կարողությունների հետ կապված խնդիրների մասին։ Նման ցածր կատարողականը ցույց է տալիս, որ նախատեսված զարգացման ծրագրերի զգալի մասը՝ հավանաբար ներառյալ շինարարական, վերականգնողական կամ խոշոր ենթակառուցվածքային ներդրումները, կամ հետաձգվել են, կամ ամբողջությամբ չեղարկվել։ Սա կարող է պայմանավորված լինել տեխնիկական պլանավորման ձգձգումներով, համաֆինանսավորման պակասով, կառավարության կամ դոնորների փոխանցումների ուշացմամբ, ինչպես նաև ծրագրերի իրականացման անարդյունավետությամբ։

Թեև կապիտալ բյուջեի թերածախսը կարող է արտաքինից ընկալվել որպես ֆինանսական զգուշավորություն, այն իրականում հանգեցնում է համայնքի զարգացման, ծառայությունների մատուցման և ենթակառուցվածքների բարելավման հետաձգմանը։ Ապագայում կապիտալ ներդրումների ավելի բարձր կատարողական ապահովելու համար անհրաժեշտ է ուժեղացնել ծրագրերի պլանավորումը, ֆինանսական միջոցների տրամադրման գործընթացները և կապալառուների կառավարման մեխանիզմները։

Աղյուսակ 11․ Տեղական ինքնակառավարման աշխատակազմի և բյուջետային ցուցանիշները

| # | Ցուցիչ | Արժեք |
| --- | --- | --- |
| 1 | Համայնքապետարանի աշխատակիցների ընդհանուր թիվը | 195 մարդ |
| 1.1 | Այդ թվում՝ համայնքային քաղաքացիական ծառայողներ | 86 մարդ |
| 2 | Վարչական ապարատի պահպանման ընդհանուր ծախսերը (հազ. դրամ) | 724 076,7 |
| 3 | Ավագանու անդամների թիվը | 27 մարդ |

2025 թվականի դրությամբ համայնքապետարանը գործում է 195 աշխատակիցներով, որոնցից 86-ը հանդիսանում են համայնքային քաղաքացիական ծառայողներ։ Սա վկայում է համեմատաբար կուռ վարչական կառուցվածքի մասին՝ հաշվի առնելով, որ համայնքը սպասարկում է ավելի քան 38.000 բնակչություն և կառավարում է լայնածավալ ծառայությունների ոլորտներ։ Քաղաքացիական ծառայողների հարաբերակցությունը ընդհանուր աշխատակազմի նկատմամբ՝ շուրջ 44%, ենթադրում է, որ աշխատակիցների զգալի մասը պայմանագրային կամ օժանդակ անձնակազմ է, այլ ոչ թե պաշտոնապես նշանակված պետական ծառայողներ։

Վարչական ապարատի պահպանման ծախսերը կազմել են մոտավորապես 724 մլն դրամ, ինչը արտացոլում է տեղական ինքնակառավարման մարմնի ինստիտուցիոնալ գործունեության ապահովման ֆինանսական բեռը՝ ներառյալ աշխատավարձերը, կոմունալ վճարները և գրասենյակային ծախսերը։ Այս գումարը կազմում է փաստացի ընթացիկ ծախսերի (1,88 մլրդ դրամ) զգալի բաժինը՝ մոտ 39%, ինչը համեմատաբար բարձր ցուցանիշ է և կարող է պահանջել արդյունավետության վերանայում։

27 ավագանու անդամների առկայությունը համապատասխանում է համայնքի չափերին և վարչարարության բարդությանը։ Նրանց կառավարչական դերը կարևոր նշանակություն ունի օրենսդրական գործառույթների, որոշումների կայացման և բյուջեի հաստատման գործընթացներում, սակայն նման մեծ խորհրդակցական մարմնի արդյունավետությունը մեծապես կախված է նրա կարողություններից և ներքին համակարգվածությունից։

Գլուխ 3. Էներգակիրների սպառումը Թալին համայնքում

Գծապատկեր 1․ Թալին համայնքի էներգետիկ ծախսերը, 2023

2023 թվականին Թալինի համայնքապետարանի էներգետիկ ծախսերը կազմել են մոտ 169 մլն ՀՀ դրամ (համարժեք մոտ $433,300), որոնցից 67%  ուղղվել է էլեկտրաէներգիայի վճարմանը։ Էլեկտրաէներգիայի սպառումը գրեթե հավասարապես բաշխվել է արտաքին փողոցային լուսավորության, համայնքային շենքերի ներքին լուսավորությանն ու սարքավորումներին։ Մոտ 8%-ը կազմել են գազի ծախսերը՝ հիմնականում հասարակական և վարչական շենքերի ջեռուցման համար, իսկ մնացած 18%-ը վերաբերում է համայնքի ենթակայության ներքո գտնվող ծառայողական տրանսպորտի վառելիքի ծախսերին։

Թալին համայնքի էներգետիկ սպառման կառուցվածքը ձևավորվում է հիմնականում հետևյալ էներգակիրների հաշվին՝

- էլեկտրական էներգիա,

- բնական գազ,

- շարժիչային վառելիքներ՝ բենզին և դիզել

Հաշվի առնելով  համայնքապետարանի կողմից տրամադրված տվյալները  և իրականացված վերլուծությունները, ենթադրվում է, որ այլ էներգակիրներ համայնքի էներգետիկ հաշվեկշռում նշանակալի դեր չեն կատարում։ Այսպիսով, նշված էներգակիրները կազմում են Թալին համայնքի էներգետիկ սպառման հիմնական կառուցվածքը և հիմք են ծառայում արտանետումների ելակետային կադաստրի հաշվարկների համար։

Գծապատկեր 2․ Թալին համայնքում  էներգակիրների սպառման կառուցվածքը ելայետային (2023) տարում,  %

Համայնքի էներգասպառման վերաբերյալ հիմնական հուսալի և ստուգելի տվյալների աղբյուր են ծառայել 2023–2024 թթ․ ցուցանիշները, քանի որ Թալին համայնքը խոշորացվել է 2022 թվականի երկրորդ կեսին, ինչը նշանակալի ազդեցություն է ունեցել տվյալների հասանելիության և համադրելիության վրա։ Համայնքի արտանետումների ելակետային կադաստրի բազային տարվա ընտրությունը կատարվել է այս ժամանակահատվածից՝ առաջնորդվելով Քաղաքապետերի դաշնագրի մեթոդաբանական պահանջներով։  Արդյունքում, որպես ելակետային տարի է սահմանվել 2023 թ․, որի նկատմամբ կհամեմատվեն հետագա թիրախային տարիներին նախատեսված արտանետումների նվազեցման արդյունքները։ Գծապատկեր 4-ում ներկայացված են Թալին համայնքում  էներգակիրների սպառման ընդհանուր  կառուցվածքը ելայետային  տարում։

2023 թվականը ընտրվել է որպես ելակետային տարի, քանի որ այդ տարվա տվյալները համեմատաբար ամբողջական և հասանելի են՝ ապահովված համայնքապետարանի, ոլորտային կազմակերպությունների և բաց աղբյուրների միջոցով։ Բացի այդ, տվյալ ժամանակահատվածում էներգասպառման և արտանետումների կառուցվածքը կարող է համարվել կայուն և համեմատելի՝ ծառայելով վստահելի հիմք երկարաժամկետ հաշվարկների և մոնիթորինգի համար։ Տրանսպորտային ոլորտի վերաբերյալ տվյալները հասանելի են եղել միայն 2025 թվականի համար։

Թալին համայնքի 2023-2024 թթ․ ընդհանուր էներգասպառումը ըստ էներգակիրների և ոլորտների ներկայացված է Աղյուսակ 12-ում։

Աղյուսակ 12․ Թալին համայնքի 2023-2024 թթ․ ընդհանուր էներգասպառումը ըստ էներգակիրների և ոլորտների․

| էներգակիր | Բնակելի սեկտոր (ՄՎտժ/տարի) |  | Համայանքային հաստատություններ (ՄՎտժ/տարի) |  | Տրանսպորտ (ՄՎտժ/տարի) | Լուսավորություն (ՄՎտժ/տարի) |  | Ընդհանուր սպառումը (ՄՎտժ/տարի) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2025 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 |
| Էլեկտրաէներգիա | 16,167․367 | 16,352․475 | 2,369․740 | 1,723․789 | - | 234․094 | 205․120 | 18,771․201 | 18,281․384 |
| Բնական գազ | 44,749․427 | 50,705․024 | 850․428 | 1,015․353 | - | - | - | 45,599․855 | 51,720․377 |
| Սեղմված բնական գազ (ՍԲԳ) | - | - | - | - | 98,271․145 | - | - | 98,271․145 | 98,271․145 |
| Հեղուկ բնական գազ (ՍԲԳ) | - | - | - | - | 11,571․008 | - | - | 11,571․008 | 11,571․008 |
| Վառելափայտ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Բենզին | - | - | - | - | 15,490․224 | - | - | 15,490․224 | 15,490․224 |
| Դիզել | - | - | - | - | 21,016․730 | - | - | 21,016․730 | 21,016․730 |
| Աթար | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Total | 60,916․794 | 67,057․499 | 3,220․168 | 2,739․142 | 146,349․107 | 234․094 | 205․120 | 210,720․163 | 216,350․868 |

Ինչպես երևում է, Թալին համայնքի էներգասպառումը 2023–2024 թվականների ընթացքում աճել է մոտավորապես 2.6 տոկոսով։ Թեև նշված աճը չափավոր է, այնուամենայնիվ,  այն ընդգծում է էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ու ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցմանն ուղղված նպատակային միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտությունը։

Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի մատակարարումը կազմակերպվում է կենտրոնացված կարգով՝ «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ–ի (ՀԷՑ) և «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ–ի կողմից։ Նշված ընկերությունները գործում են կարգավորվող շուկայում, իսկ նրանց մատուցած ծառայությունների սակագները սահմանվում են ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի (ՀԾԿՀ) որոշումներով։

Էլեկտրաէներգիայի սակագները սահմանվում են օրվա ժամային գոտիների հիման վրա և տատանվում են ըստ կիրառվող շեմերի (օր.՝ ՀՀ ՀԾԿՀ 2021 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 478-Ն որոշում; տես՝ Աղյուսակ 13)։

Աղյուսակ 13․«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ի կողմից սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի սակագները (ՀՀ ՀԾԿՀ-ի 29.12.2021թ. N478-Ն որոշում՝ փոփոխված ՀՀ ՀԾԿՀ 30.12.2024թ. N450-Ն որոշմամբ, սակագներն ուժի մեջ են մտել 2022թ. փետրվարի 1-ից, բացառությամբ աղյուսակի

| ներառյալ ԱԱՀ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Վերջնական սպառողների խմբերը | Չափի միավորը | Սակագնի մեծությունը |
| 1 | ՀՀ կառավարության 03.11.2016թ. N1122-Ն որոշման համաձայն սոցիալապես անապահով ընտանիքներ |  |  |
| ա. | ցերեկային սակագին | դրամ/կՎտժ | 29.99 |
| բ. | գիշերային սակագին | դրամ/կՎտժ | 19.99 |
| 2 | 0.38 կՎ լարմամբ սնվող՝ ամսական մինչև 200 կՎտժ սպառում ունեցող բնակիչներ, բացառությամբ 1-ին կետով սահմանված սպառողների |  |  |
| ա. | ցերեկային սակագին | դրամ/կՎտժ | 46.48 |
| բ. | գիշերային սակագին | դրամ/կՎտժ | 36.48 |
| գ. | ԵՄԱ կանոններով սահմանված դեպքերում սպառողի էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը վերհսկսելու, ինչպես նաև սպառողի կողմից ԷՄԱ կանոններով և ԷՄՇ կանոններով սահմանված ժամկետում և կարգով որակավորված սպառողի կարգավիճակ չստանալու կամ էլեկտրական էներգիայի այլ մատակարար չընտրելու դեպքում սակագին | դրամ/կՎտժ | 54.61 |
| 3 | 0.38 կՎ լարմամբ սնվող՝ ամսական 200 կՎտժ-ից մինչև 400 կՎտժ սպառում ունեցող բնակիչներ, բացառությամբ 1-ին կետով սահմանված սպառողների |  |  |
| ա. | ցերեկային սակագին | դրամ/կՎտժ | 48.48 |
| բ. | գիշերային սակագին | դրամ/կՎտժ | 38.48 |
| գ. | ԵՄԱ կանոններով սահմանված դեպքերում սպառողի էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը վերհսկսելու, ինչպես նաև սպառողի կողմից ԷՄԱ կանոններով և ԷՄՇ կանոններով սահմանված ժամկետում և կարգով որակավորված սպառողի կարգավիճակ չստանալու կամ էլեկտրական էներգիայի այլ մատակարար չընտրելու դեպքում սակագին | դրամ/կՎտժ | 54.61 |
| 4 | 0.38 կՎ լարմամբ սնվող՝ ամսական 400 կՎտժ-ից ավել սպառում ունեցող բնակիչներ, բացառությամբ 1-ին կետով սահմանված սպառողների |  |  |
| ա. | ցերեկային սակագին | դրամ/կՎտժ | 53.48 |
| բ. | գիշերային սակագին | դրամ/կՎտժ | 43.48 |
| գ. | ԵՄԱ կանոններով սահմանված դեպքերում սպառողի էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը վերհսկսելու, ինչպես նաև սպառողի կողմից ԷՄԱ կանոններով և ԷՄՇ կանոններով սահմանված ժամկետում և կարգով որակավորված սպառողի կարգավիճակ չստանալու կամ էլեկտրական էներգիայի այլ մատակարար չընտրելու դեպքում սակագին | դրամ/կՎտժ | 54.61 |
| 5 | 0.38 կՎ լարմամբ սնվող այլ սպառողներ (բացառությամբ բնակչության) |  |  |
| ա. | ցերեկային սակագին | դրամ/կՎտժ | 53.48 |
| բ. | գիշերային սակագին | դրամ/կՎտժ | 43.48 |
| գ. | ԵՄԱ կանոններով սահմանված դեպքերում սպառողի էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը վերհսկսելու, ինչպես նաև սպառողի կողմից ԷՄԱ կանոններով և ԷՄՇ կանոններով սահմանված ժամկետում և կարգով որակավորված սպառողի կարգավիճակ չստանալու կամ էլեկտրական էներգիայի այլ մատակարար չընտրելու դեպքում սակագին | դրամ/կՎտժ | 54.61 |
| 6 | 6(10) կՎ լարմամբ սնվող սպառողներ |  |  |
| ա. | ցերեկային սակագին | դրամ/կՎտժ | 50.48 |
| բ. | գիշերային սակագին | դրամ/կՎտժ | 40.48 |
| գ. | ԵՄԱ կանոններով սահմանված դեպքերում սպառողի էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը վերհսկսելու, ինչպես նաև սպառողի կողմից ԷՄԱ կանոններով և ԷՄՇ կանոններով սահմանված ժամկետում և կարգով որակավորված սպառողի կարգավիճակ չստանալու կամ էլեկտրական էներգիայի այլ մատակարար չընտրելու դեպքում սակագին | դրամ/կՎտժ | 54.61 |
| 7 | 35 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներ |  |  |
| ա. | ցերեկային սակագին | դրամ/կՎտժ | 44.48 |
| բ. | գիշերային սակագին | դրամ/կՎտժ | 40.48 |
| գ. | ԵՄԱ կանոններով սահմանված դեպքերում սպառողի էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը վերհսկսելու, ինչպես նաև սպառողի կողմից ԷՄԱ կանոններով և ԷՄՇ կանոններով սահմանված ժամկետում և կարգով որակավորված սպառողի կարգավիճակ չստանալու կամ էլեկտրական էներգիայի այլ մատակարար չընտրելու դեպքում սակագին | դրամ/կՎտժ | 54.61 |
| 8 | 110 կՎ լարմամբ սնվող սպառողներ |  |  |
| ա. | ցերեկային սակագին | դրամ/կՎտժ | 41.98 |
| բ. | գիշերային սակագին | դրամ/կՎտժ | 37.98 |
| գ. | ԵՄԱ կանոններով սահմանված դեպքերում սպառողի էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը վերհսկսելու, ինչպես նաև սպառողի կողմից ԷՄԱ կանոններով և ԷՄՇ կանոններով սահմանված ժամկետում և կարգով որակավորված սպառողի կարգավիճակ չստանալու կամ էլեկտրական էներգիայի այլ մատակարար չընտրելու դեպքում սակագին | դրամ/կՎտժ | 54.61 |

Բնական գազի մատակարարման սակագները ևս հաստատվում են նույն կարգավորողի կողմից՝ համաձայն գործող կանոնակարգերի (տես՝ Աղյուսակ 14)։

Աղյուսակ 14․ Գազպրոմ Արմենիա ՓԲԸ-ի կողմից սպառողներին վաճառվող բնական գազի սակագները (ՀՀ ՀԾԿՀ-ի 01․03․2022թ․ №83-Ն որոշում՝ փոփոխվել է ՀՀ ՀԾԿՀ 30․12․2024թ․ №451-Ն որոշմամբ)

| № | Սպառողական խմբեր | Չափի միավոր | Բնական գազի սակագինը |  | Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Առանց ԱԱՀ-ի | Ներառյալ ԱԱՀ |  |
| 1 | ՀՀ Կառավարության 03․11․2016թ․ №12-Ն որոշման համաձայն՝ սոցիալապես անապահով ընտանիքներ |  |  |  | 2022 թ․ ապրիլի 1-ից |
| 1․1 | տարեկան մինչև 600խմ բնական գազի համար | դրամ/հազ․խմ | 83,333․33 | 100,000․00 |  |
| 1․2 | տարեկան 600խմ-ը գերազանցող բնական գազի համար | դրամ/հազ․խմ | 119,750․00 | 143,700․00 |  |
| 2 | Գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն իրականացնող ջերմոցային տնտեսություններ՝ |  |  |  |  |
| 2․1 | Նոյեմբերի 1-ից մինչև մարտի 31-ը ներառյալ ժամանակահատվածի համար | $/հազ․խմ | 194․92 | 233․9 |  |
| 2․2 | Ապրիլի 1-ից մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ ժամանակահատվածի համար՝յուրաքանչյուր ամսում՝ |  |  |  |  |
| ա | Մինչև 10000 խմ-ի շրջանակում սպառվող բնական գազի համար | դրամ/հազ․խմ | 119,750․00 | 143,700․00 |  |
| բ | 10000 խմ-ն գերազանցող բնական գազի համար | $/հազ․խմ | 221․51 | 265․81 |  |
| 3 | Գյուղատնտեսության ոլորտում գործունեություն իրականացնող վերամշակող՝ պահածոներ, խմիչքների և կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող անձինք | $/հազ․խմ | 194․92 | 233․9 |  |
| 4 | 30ՄՎտ և ավել տեղակայված հզորությամբ ՋԷԿ-երի համար՝ |  |  |  | 2025թ․ փետրվարի 1-ից |
| 4․1 | Էլ․էներգիայի տարեկան կանխատեսվող հաշվեկշռով նախատեսված էլ․էներգիայի առաքման համար անհրաժեշտ բնական գազի համար | $/հազ․խմ | 38․92 | 46․7 |  |
| 4․2 | Էլ․էներգիայի տարեկան կանխատեսվող հաշվեկշռով նախատեսված էլ․էներգիայից ավել էլ․էներգիայի առաքման համար անհրաժեշտ բնական գազի համար | $/հազ․խմ | 221․51 | 265․81 |  |
| 5 | 1-4 կետերում չնախատեսված մյուս սպառողների համար՝յուրաքանչյուր ամսում |  |  |  | 2022 թ․ ապրիլի 1-ից |
| 5․1 | Մինչև 10000 խմ-ի շրջանակում սպառվող բնական գազի համար | դրամ/հազ․խմ | 119,750․00 | 143,700․00 |  |
| 5․2 | 10000 խմ-ն գերազանցող բնական գազի համար | $/հազ․խմ | 221․51 | 265․81 |  |

Հարկավոր է նշել, որ Թալին համայնքի Էներգետիկ հաշվեկշռի և արտանետումների ելակետային կադաստրի կազմման համար կիրառված մուտքային ցուցանիշները ստացվել են ոչ միայն համապատասխան ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններից, այլ նաև մշակվել են համայնքապետարանի տրամադրած տեղեկատվության և բաց աղբյուրներից հասանելի տվյալների հիման վրա։

Ինստիտուցիոնալ հիշողության և հավաստի վիճակագրական տվյալների բացակայությամբ պայմանավորված՝ մի շարք ցուցանիշներ, մասնավորապես՝ հեղուկ վառելիքի սպառման ծավալները, մասնավոր տրանսպորտին վերաբերող տվյալները հաշվարկվել են փորձագիտական գնահատման միջոցով՝ համադրելով համայնքապետարանի տվյալները, ոլորտային հետազոտությունների արդյունքները և այլ հավելյալ տեղեկատվական աղբյուրներ։

Բնակչության թվաքանակի փոփոխության դինամիկան հնարավորություն է տալիս հաշվարկել նաև տեսակարար էներգասպառման ցուցանիշները՝ մեկ շնչի հաշվով տարբեր ոլորտներում։ Այս տվյալները հնարավորություն են տալիս ավելի օբյեկտիվ գնահատել էներգաարդյունավետության բարձրացման ներուժը  և սահմանել այն ոլորտները, որտեղ անհրաժեշտ է առաջնահերթորեն կենտրոնացնել ներդրումային միջոցները։

Վերահաշվարկների և համադրելիության ապահովման նպատակով համայնքի կողմից օգտագործվող էներգակիրների ֆիզիկական քանակները ներկայացվել են էներգետիկական միավորներով։ Դրա համար կիրառվել են փոխարկման այն գործակիցները, որոնք հրապարակված են Եվրոպական հանձնաժողովի ՈՒՄԿ-ի Էներգետիկայի և Տրանսպորտի ինստիտուտի կողմից մշակված ուղեցույցներում, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառվող պաշտոնական նորմատիվ ցուցանիշները։ Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս ստանալ ոչ միայն համադրելի, այլև մեթոդաբանական պահանջներին համահունչ տվյալներ, որոնք կարող են օգտագործվել հետագա վերլուծությունների, սցենարների և կանխատեսումների համար։ Գործակիցների ամբողջական ցանկը ներկայացված է Աղյուսակ 15-ում, որը ծառայում է որպես հաշվարկների թափանցիկության և վերահաստատելիության հիմնական հիմք։

Աղյուսակ 15․ Էներգիայի փոխակերպման գործակիցները և ցուցանիշները

| Էներգակիր | Արժեք | Միավոր | Մեկնաբանություն |
| --- | --- | --- | --- |
| Բնական գազ | 9.41 | կՎտժ/նմ³ | Համապատասխանում է գազի 8,100 կկալ/մ3 այրման ստորին ջերմությանը |
| Դիզելային վառելիք | 10 | կՎտժ/լ | կամ 11.9 կՎտժ/կգ (խտությունն ընդունվում է 0.84 կգ/լ) |
| Բենզին | 9․2 | կՎտժ/լ | կամ 12.3 կՎտժ/կգ (խտությունն ընդունվում է 0.75 կգ/լ) |
| Վառելափայտ | 2.476 | ՄՎտժ/մ3 | Համապատասխանում է վառելափայտի այրման ստորին ջերմությանը հավասար 3,000 կկալ/կգ: Վառելափայտի ավալային զանգվածն ընդունվում 710 կգ/մ3 |
| ՀՆԳ | 7.3 | կՎտժ/լ | կամ 13.1 կՎտժ/կգ (խտությունն ընդունվում է 0.536 կգ/լ) |
| Աթար | 3․2 | կՎտժ/կգ | Համապատասխանում է աթարի այրման ստորին ջերմությանը հավասար 2,771 կկալ/կգ: |

Գլուխ 4․  Համայնքապատկան կառույցների էներգասպառումը

Ելակետային տարվա դրությամբ (2023) Թալինի  համայնքապետարանի ենթակայության ներքո գործում են և համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվում են մի շարք   հաստատություններ։ Դրանք ներառում են համայնքապետարանը, վարչական ենթակայության գրասենյակներ, նախադպրոցական կրթական հաստատություններ, ինչպես նաև մշակութային և հանրային նշանակության այլ կառույցներ։ Բոլոր նշված օբյեկտները հանդիսանում են էլեկտրական էներգիայի սպառողներ, իսկ դրանց զգալի մասը նաև բնական գազի բաժանորդներ։

Հարկ է նշել, որ Թալին համայնքում տվյալների հավաքագրման և ներկայացման ընթացքում որոշ դեպքերում կիրառվել է հավաքական մոտեցում։ Մասնավորապես, առանձին բնակավայրերի շրջանակում վարչական ղեկավարի գրասենյակի էներգասպառման տվյալները ներկայացվել են համատեղ՝ տվյալ բնակավայրի փողոցային լուսավորության ցուցանիշների հետ, մեկ միասնական ցուցանիշի տեսքով։ Նմանապես, միևնույն բնակավայրում գործող մանկապարտեզի, մշակույթի տան և փողոցային լուսավորության էլեկտրաէներգիայի սպառման ցուցանիշները որոշ դեպքերում ներկայացվել են մեկ ընդհանուր թվով։

Այս հաստատությունների էներգասպառման ծավալները համայնքի էներգետիկ հաշվեկշռի հիմնական բաղադրիչներից են և ԿԷԿԳԾ-ի շրջանակում դիտարկվում են որպես առաջնահերթ ոլորտներ էներգաարդյունավետության բարձրացման և արտանետումների կրճատման միջոցառումների համար։

4.1. Էլեկտրաէներգիայի և բնական գազի սպառումը բյուջետային հաստատություններում

Գծապատկեր 3. Համայնքապատկան հաստատությունների էներգասպառումը 2023-2024թթ․

Ինչպես արդեն նշվել էր Թալին համայնքի հաստատություններում կիրառվող հիմնական էներգակիրները հանդիսանում են էլեկտրական էներգիան և բնական գազը։ Որոշ կառույցներ՝ օրինակ Իրինդի մշակույթի տուն,  Լուսակնի վարչական ղեկավարի նստավայր, ջեռուցման պահանջարկը հոգում են բացառապես էլեկտրաէներգիայի միջոցով, իսկ որոշ հաստատությունները օգտագործում են հիմնականում բնական գազ՝ օրինակ  Կաթնաղբյուրի մսուր մանկապարտեզ, Մաստարայի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ։

Էներգակիրների սպառման քանակական ցուցանիշները հաշվառվում են վերջնական սպառման հիմքով, այսինքն՝ առանց ներառելու դրանց արտադրության, տեղափոխման և բաշխման ընթացքում առաջացող ֆիզիկական կորուստները։

Թալին համայնքի բյուջետային ֆինանսավորմամբ գործող վարչական, կրթական, մշակութային և ենթակառուցվածքային հաստատությունների, ինչպես նաև համայնքապետարանի կողմից օգտագործվող հիմնական էներգակիրների՝ էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի տարեկան սպառման տվյալները ներկայացված են Աղյուսակ 16-ում։

Աղյուսակ 16․ Համայնքային ֆինանսավորման հաստատությունների կողմից էլեկտրական էներգիայի և բնական գազի տարեկան սպառման ցուցանիշներ

|  | Հաստատության անվանումը | Էլեկտրական էներգիա, կՎտժ/տարի |  | Բնական գազ, նմ3/տարի |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No |  | 2023թ. | 2024թ. | 2023թ. | 2024թ. |
| 1 | Ագարակավանի Վարչական ղեկավարի նստավայր + փողոցային լուսավորություն | 7,760 | 6,403 | - | - |
| 2 | Ագարակավանի Մշակույթի տուն +Մանկապարտեզ+ փողոցային լուսավորություն | 15,699 | 16,185 | - | - |
| 3 | Թալինի փողոցային լուսավորություն | 310 | 1,634 | - | - |
| 4 | Թալինի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | 690 | 918 | 501 | 1,944 |
| 5 | Թալինի Մշակույթի տուն +Վարչական ղեկավարի նստավայր + փողոցային լուսավորություն | 4,818 | 5,666 | - | - |
| 6 | Աշնակի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | - | - | 1,215 | 4,005 |
| 7 | Աշնակի Մշակույթի տուն +Վարչական ղեկավարի նստավայր + փողոցային լուսավորություն | 2,287 | 5,039 | 2,313 | 2,548 |
| 8 | Աշնակի հանադիսությունների սրահ | 2,415 | 1,811 | 573 | 398 |
| 9 | Աշնակի փողոցային լուսավորություն | 5,474 | 4,615 | - | - |
| 10 | Արագածավանի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | 3,957 | 263 | 9,414 | 10,126 |
| 11 | Արագածավանի խորքային պոմպ | 5,720 | 0 | - | - |
| 12 | Արագածավանի վարչական ղեկավարի նստավայր | 7,700 | 5,863 | 3,834 | 4,083 |
| 13 | Արագածավանի մշակույթի տուն | 10,586 | 7,944 | - | - |
| 14 | Արագածավանի երաշժշտական դպրոց ՀՈԱԿ | - | - | 3,703 | 3,901 |
| 15 | Արագածավանի փողոցային լուսավորություն | 66,629 | 14,255 | - | - |
| 16 | Արագածավանի խորքային պոմպ Թունել | 182,860 | 3,664 | - | - |
| 17 | Արագածավանի խորքային պոմպ Պեռլիտ ենթակայանով | 320,540 | 0 | - | - |
| 18 | Արտենիի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | - | - | 8,353 | 8,559 |
| 19 | Արտենիի վարչական ղեկավարի նստավայր | 8,314 | 5,082 | 2,420 | 2,663 |
| 20 | Արտենիի փողոցային լուսավորություն | 14,008 | 5,855 | - | - |
| 21 | Արտենիի Մշակույթի տուն +փողոցային լուսավորություն | 17,453 | 0 | - | - |
| 22 | Արտենիի խորքային պոմպ | 152,081 | 152,730 | - | - |
| 23 | Գառնահովիտի վարչական ղեկավարի նստավայր | 1,000 | 469 | - | - |
| 24 | Գառնահովիտի փողոցային լուսավորություն | 6,188 | 5,419 | - | - |
| 25 | Գետափի վարչական ղեկավարի նստավայր | 5,944 | 4,439 | - | - |
| 26 | Գետափի փողոցային լուսավորություն | 9,563 | 6,868 | - | - |
| 27 | Գետափի խորքային պոմպ | 15,041 | 10,305 | - | - |
| 28 | Դաշտադեմի բուժկետ | 123 | 164 | - | - |
| 29 | Դաշտադեմի վարչական ղեկավարի նստավայր | 3,609 | 2,772 | - | - |
| 30 | Դաշտադեմի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | 4,776 | 1,919 | 557 | 1,353 |
| 31 | Դաշտադեմի փողոցային լուսավորություն | 47,131 | 46,087 | - | - |
| 32 | Դավթաշենի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | - | - | 1,431 | 5,009 |
| 33 | Դավթաշենի մշակույթի տուն | 762 | 383 | - | - |
| 34 | Դավթաշենի հանդիսությունների սրահ | - | - | 461 | 85 |
| 35 | Դավթաշենի վարչական ղեկավարի նստավայր + փողոցային լուսավորություն | 11,187 | 7,499 | 0 | 378 |
| 36 | Դիանի վարչական ղեկավարի նստավայր + փողոցային լուսավորություն | 4,099 | 4,446 | - | - |
| 37 | Եղնիկի վարչական ղեկավարի նստավայր+ փողոցային լուսավորություն +մանկապարտեզ | 10,658 | 12,990 | 0 | 791 |
| 38 | Զարինջայի Մշակույթի տուն +վարչական ղեկավարի նստավայր | 2,267 | 3,424 | - | - |
| 39 | Զարինջայի փողոցային լուսավորություն | 13,490 | 11,849 | - | - |
| 41 | Զարինջայի հանդիսությունների սրահ | - | - | 730 | 808 |
| 40 | Զովասարի վարչական ղեկավարի նստավայր | 2,114 | 11,911 | - | - |
| 42 | Զովասարի մշակույթի տուն | 2,939 | 1,498 | - | - |
| 43 | Զովասարի փողոցային լուսավորություն | 3,705 | 3,258 | - | - |
| 44 | Թաթուլի փողոցային լուսավորություն | 7,062 | 4,138 | - | - |
| 45 | Թաթուլի վարչական ղեկավարի նստավայր+մշակույթի տուն | 3,319 | 5,643 | 595 | 9 |
| 46 | Թաթուլի հանդիսությունների սրահ | - | - | 51 | 4,127 |
| 47 | Թալինի համայնքապետարանի շենք | 1252, 028 | 1 166, 946 | 7,196 | 8,788 |
| 48 | Թալինի թիվ 3 մանակապարտեզ ՀՈԱԿ | 13,109 | 12,169 | 7,097 | 7,698 |
| 49 | Թալինի թիվ 2 մսուր մանակապարտեզ ՀՈԱԿ |  |  | 700 | 616 |
| 50 | Թալին մանկական գեղարվեստի դպրոց ՀՈԱԿ | 15,489 | 17,683 | 6,676 | 5,345 |
| 51 | Մշակույթի տուն ՀՈԱԿ | 48,880 | 61,325 | - | - |
| 52 | Թալինի մարզական կենտրոն ՀՈԱԿ | 18,225 | 22,290 | 7,971 | 6,945 |
| 53 | Թալինի երաժշտական դպրոց ՀՈԱԿ | - | - | 8,213 | 8,280 |
| 54 | Թալինի փողոցային լուսավորություն | 25,072 | 33,840 | - | - |
| 55 | Իրինդի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | - | - | 1,068 | 2,999 |
| 56 | Իրինդի հանդիությունների սրահ | 1,323 | 7,273 | 243 | 120 |
| 57 | Իրինդի մշակույթի տուն+վաչական ղեկավարի նստավայր+գրադարան+ բուժկետ +փողոցային լուսավորություն | 9,340 | 8,040 | - | - |
| 58 | Լուսակնի վարչական ղեկավարի նստավայր | 1,434 | 1,773 | - | - |
| 59 | Լուսակնի փողոցային լուսավորություն | 4,890 | 4,152 | - | - |
| 60 | Ծաղկասար | 0 | 0 | - | - |
| 61 | Կաթնաղբյուրի մսուր մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | - | - | 755 | 334 |
| 62 | Կաթնաղբյուրի մշակույթի տուն +փողոցային լուսավորություն | 1,262 | 2,025 | - | - |
| 63 | Կաթնաղբյուրի վարչական ղեկավարի նստավայր+փողոցային լուսավորություն | 16,927 | 13,210 | 2,074 | 2,139 |
| 64 | Կարմրաշենի վարչական ղեկավարի նստավայր+փողոցային լուսավորություն+հանդիսությունների սրահ+մշակույթի տուն | 9,547 | 8,736 | - | - |
| 65 | Կաքավաձորի մշակույթի տուն | 634 | 1,406 | - | - |
| 66 | Կաքավաձորի խաչի լուսավորություն | 1,834 | 5,254 | - | - |
| 67 | Կաքավաձորի վարչական ղեկավարի նստավայր+փողոցային լուսավորություն | 6,885 | 8,251 | - | - |
| 68 | Հացաշենի փողոցային լուսավորություն | 2,142 | 1,952 | - | - |
| 69 | Հացաշենի մշակույթի տուն | 2,196 | 1,425 | - | - |
| 70 | Հացաշենի վարչական ղեկավարի նստավայր | 4,132 | 1,661 | - | - |
| 71 | Մաստարայի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | - | - | 7,538 | 7,596 |
| 72 | Մաստարայի վարչական ղեկավարի նստավայր | 1,594 | 1,339 | 2,139 | 2,728 |
| 73 | Մաստարայի մշակույթի տուն | 2,346 | 2,922 | - | - |
| 74 | Մաստարայի Հանդիսությունների սրահ | 3,590 | 3,218 | 922 | 533 |
| 75 | Մաստարայի փողոցային լուսավորություն | 39,836 | 32,923 | - | - |
| 76 | Ներքին Բազմաբերդի փողոցային լուսավորություն | 30,232 | 21,289 | - | - |
| 77 | Ներքին Բազմաբերդի մշակույթի տուն +վարչական ղեկավարի նստավայր | 8,214 | 8,196 | - | - |
| 78 | Ներքին Սասնաշենի մշակույթի տուն +վարչական ղեկավարի նստավայր+ բուժկետ+փողոցային լուսավորություն | 8,850 | 11,580 | - | - |
| 79 | Ներքին Սասնաշենի մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | 11,510 | 11,640 | - | - |
| 80 | Նոր Արթիկի վարչական ղեկավարի նստավայր | 2,370 | 2,450 | - | - |
| 81 | Նոր Արթիկի փողոցային լուսավորություն | 3,720 | 3,913 | - | - |
| 82 | Նոր Արթիկի հանդիսությունների սրահ | - | - | 630 | 793 |
| 83 | Շղարշիկի փողոցային լուսավորություն | 4,674 | 3,730 | - | - |
| 84 | Շղարշիկի մշակույթի տուն+վարչական ղեկավարի նստավայր+մանկապատեզ+ բուժկետ+գրադարան | 7,545 | 6,510 | - | - |
| 85 | Շղարշիկի հանդիսությունների սրահ | - | - | 695 | 2,051 |
| 86 | Ոսկեթասի հանդրսությունների սրահ | 611 | 321 | - | - |
| 87 | Ոսկեթասի մշակույթի տուն+վարչական ղեկավարի նստավայր+ փողոցային լուսավորություն | 7,623 | 8,686 | - | - |
| 88 | Պարտիզակի վարչական ղեկավարի նստավայր+բուժկետ | 131 | 2,667 | - | - |
| 89 | Պարտիզակի փողոցային լուսավորություն | 4,044 | 4,270 | - | - |
| 90 | Սուսերի վարչական ղեկավարի նստավայր+մշակույթի տուն հանդիսությունների սրահ+փողոցային լուսավորություն+ նախակրթարան | 7,179 | 7,485 | - | - |
| 91 | Վերին Բազմաբերդի վարչական ղեկավարի նստավայր+մշակույթի տուն+փողոցային լուսավորություն 12.6 արևային | 23,420 | 17,970 | - | - |
| 92 | Վերին Սասնաշենի մշակույթի տուն+վարչական ղեկավարի նստավայր +փողոցային լուսավորություն+բուժկետ | 6,780 | 7,386 | - | - |
| 93 | Ցամաքասարի փողոցային լուսավորություն | 4,999 | 4,074 | - | - |
| 94 | Ցամաքասարի վարչական ղեկավարի նստավայր+ մշակույթի տուն | 4,939 | 3,521 | - | - |
| 95 | Ցամաքասարի հանդիսությունների սրահ | - | - | 211 | 35 |
| Ընդամենը |  | 2 603, 834 | 1 928, 909 | 90,279 | 107, 787 |

Աղյուսակներում ներկայացված տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բյուջետային հաստատություններում և կազմակերպություններում նկատվում է էլեկտրական էներգիայի սպառման տատանում․ 2024 թվականի ցուցանիշները, համեմատած ելակետային 2023 թվականի հետ, վկայում են էլեկտրաէներգիայի սպառման շուրջ 74% նվազման մասին, ինչը պայմանավորված է համայնքում իրականացված էներգախնայող և կառուցվածքային մի շարք միջոցառումներով։ Մասնավորապես, նշված նվազումը պայմանավորված է որոշ հաստատություններում իրականացված էներգաարդյունավետության բարելավման միջոցառումներով, արևային ֆոտովոլտային կայանների տեղադրմամբ, ինչպես նաև բարձրադիր գոտիներում գտնվող բնակավայրերի վարչական շենքերի գազաֆիկացմամբ, որի արդյունքում էլեկտրաէներգիայի օգտագործումը ջեռուցման նպատակով էականորեն կրճատվել է։

Գծապատկեր 4․ Բնական գազի սպառումը համայնքային հաստատություններում

Գծապատկեր 4-ում ներկայացված է  բնական գազի տարեկան սպառման աճը։  Ընդհանուր առմամբ 2023-2024թթ. սպառման դինամիկան բնութագրվում է մոտ 84% աճով: Այդ միտումները հիմնականում կապված են ջերմային պահանջարկների բավարարման նպատակով էլեկտրական էներգիայից բնական գազի անցման հետ:

Թալինի համայնքապետարանի կողմից տրամադրված 2023-2024թթ էներգակիրների սպառման տվյալների վերլուծությունը  ցույց է տալիս, որ համայնքային  ֆինանսավորման հաստատությունների խոշոր սպառողներից են Զառի ՕԿՋ-Ն և Կապուտանի պոմպակայանը։ Կայուն բարձր սպառողների շարքում է նաև Թալին վարչական գրասենյակը, որի էլեկտրաէներգիայի ծախսը 2024 թ․ կազմել է 43,289 կՎտժ, իսկ բնական գազի օգտագործումը՝ 11,766 նմ։ Մնացած վարչական գրասենյակները, թեև ունեն համեմատաբար փոքր ծավալներ, սակայն միասին ապահովում են ընդհանուր սպառման մոտ մեկ երրորդը, դառնալով համայնքի էներգետիկ հաշվեկշռի զգալի բաղադրիչ։

էներգակիրների սպառման կառուցվածքի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանց հիմնական պահանջարկը ձևավորվում է բնական գազի և էլեկտրական էներգիայի հաշվին։ Ընդհանուր ծավալում էլեկտրական էներգիան և բնական գազը հավասարաչափ են օգտագործվում․ բնական գազը, որը հիմնականում օգտագործվում է ջեռուցման նպատակով, իսկ էլեկտրական էներգիան օգտագործվում է հիմնականում լուսավորության և կենցաղային սարքերի աշխատանքը ապահովելու համար, բացառությամբ այն կառույցների, որտեղ բնական գազ չկա։ Այս հաստատություններում տարեկան սպառման կայուն աճը վկայում է ջեռուցման հարմարավետության մակարդակի բարձրացման և ընդհանուր կենսապայմանների բարելավման ուղղված միտումների մասին։

Համայնքային հաստատություններում ներքին լուսավորությունը հիմնականում իրականացվում է էներգախնայող լուսադիոդային լամպերով։

Ելնելով վերոհիշյալ վերլուծություններից, երզարհանգում ենք, որ շենքերի ոչ բավարար ջերմամեկուսացումը, ջերմային կորուստները, ինչպես նաև ջեռուցման, օդափոխման ցածր աստիճանը հանգեցնում են ավելորդ էներգասպառման և լրացուցիչ ծախսերի։ Այսպիսով, էներգախնայողության հիմնական ուղղությունը պետք է լինի  ջեռուցման և օդափոխման համակարգերի արդիականացումը, ինչպես նաև շենքերի պատող կոնստրուկցիաներից առաջացող ջերմային կորուստների նվազեցումը ։

Գլուխ 5․  Բնակելի և հասարակական հատվածի էներգասպառումը

Թալին խոշորացված համայնքի բնակելի ֆոնդը ձևավորված է անհատական տների և բազմաբնակարան շենքերի տեսքով։ Համայնքի կազմում ընդգրկված են  33 բնակավայր՝ 32 գյուղական և 1 քաղաքային։ 2025 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ համայնքում առկա է 7,052 բնակելի տուն  և 1269 բազմաբնակարան շենք։

Բնակելի ֆոնդի զգալի մասն այսօր մաշված է ինչպես կառուցվածքային, այնպես էլ ինժեներական համակարգերի առումով։

Ջեռուցումը հիմնականում իրականացվում է անհատական համակարգերով՝ բնական գազի միջոցով։

5.1. Բնակչության և հասարակական օբյեկտների  կողմից Էլեկտրաէներգիայի սպառումը

Թալին համայնքի առանձնատների 2023-2025թթ․էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը ներկայացված է Աղյուսակ 17-ում։ Հարկ է նշել, որ տվյալների հստակ և տարանջատված հաշվառման բացակայության պատճառով հասարակական նշանակության օբյեկտների և բնակելի շենքերի կողմից էլեկտրաէներգիայի սպառման ցուցանիշները ներկայացված են մեկ ընդհանրացված արժեքով։

Աղյուսակ 17․ 2023-2024թթ․էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը

|  | Չափի միավորը | Էլեկտրաէներգիայի սպառման ցուցանիշները |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Բնակելի շենքերի տեսակը |  | 2023թ. | 2024թ. | Ծանոթություն |
| Բազմաբնակարան շենքեր | ՄՎտժ/տարի | 1,924․341 | 1,950․669 |  |
| ԲԲՇ-ի տեսակարար սպառումը | կՎտժ/տարի | 1,567,00 | 1,588,00 | Բնակարանի հաշվով |
| Առանձնատներ | ՄՎտժ/տարի | 14,243․026 | 14,401․806 |  |
| Առանձնատան տեսակարար սպառումը | կՎտժ/տարի | 2,002 | 2,024 | Առանձնատան հաշվով |
| Ընդամենը | ՄՎտժ/ տարի | 16,167․367 | 16,352․475 |  |

Էլեկտրաէներգիայի սպառման վերաբերյալ բոլոր տվյալները տրամադվել է «ՀԷՑ» ՓԲԸ «Մուսալեռ» մասնաճյուղի կողմից։  Տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ բնակչության կողմից էլեկտրաէներգիայի սպառման մակարդակը դիտարկվող ժամանակահատվածում ընդհանուր առմամբ պահպանվել է հարաբերականորեն կայուն և գրեթե անփոփոխ։ 2024 թվականին արձանագրվել է մոտ 1․1-1․3% աճ՝ 2023 թվականի համեմատ, ինչը կարելի է գնահատել որպես չափավոր տատանումներ՝ առանց սպառման կառուցվածքային էական փոփոխությունների։ Այս պատկերը կարելի է տեսնել նաև Գծապատկեր 4-ում։

Գծապատկեր 5․ Բնակելի և հասարակական հատվածի կողմից Էլեկտրաէներգիայի սպառումը։

5.2. Բնակչության  կողմից բնական գազի սպառումը

Թալին համայնքում գազամատակարարման ենթակառուցվածքները հիմնականում ձևավորված են, սակայն առանձին բնակավայրեր դեռևս ընդգրկված չեն գազաֆիկացման համակարգում։ Մասնավորապես, գազամատակարարում առկա չէ Ագարակավան, Գետափ, Դիան, Լուսակն, Ծաղկասար, Կաքավաձոր, Ներքին Բազմաբերդ, Պարտիզակ և Վերին Բազմաբերդ բնակավայրերում։

Ի տարբերություն էլեկտրաէներգիայի սպառման ցուցանիշների՝ բնական գազի սպառման ծավալներում արձանագրվում է աճի միտում։ Մասնավորապես, 2024 թվականին բնական գազի սպառումը 2023 թվականի համեմատ՝ առանձնատների, բնակելի շենքերի և հասարակական նշանակության օբյեկտների շրջանակում, աճել է մոտավորապես 9–10%-ով։ Գազի սպառման համապատասխան ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 18-ում։

Աղյուսակ 18  Բնակչության կողմից բնական գազի սպառում

| Շենքերի տեսակը | Տարեկան սպառումը, հազ.մ3/տարի |  | Տարեկան սպառումը, ՄՎտժ/տարի |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023թ. | 2024թ. | 2023թ. | 2024թ. |
| ԲԲՇ-ներ | 800.698 | 896.493 | 7,542.575 | 8,444.964 |
| ԲԲՇ-ի |  |  | 159.2 | 157.3 |
| տեսակարար սպառումը | 16.9 | 16.7 |  |  |
| Առանձնատներ | 3,949.772 | 4,486.206 | 37,206.852 | 42,260.061 |
| Առանձնատան տեսակարար սպառումը | 83.1 | 83.3 | 83.1 | 83.3 |
| Ընդամենը | 4,750.470 | 5,382.699 | 44,749.427 | 50,705.024 |

Գլուխ 6․  Տրանսպորտային սեկտորի էներգասպառումը

Թալին համայնքում տրանսպորտային համակարգը հիմնականում բաղկացած է համայնքային և մասնավոր տրանսպորտային միջոցներից, մինչդեռ հանրային ուղևորափոխադրումների ծառայությունները փաստացի իրականացվում են մասնավոր սուբյեկտների կողմից։ Նման կազմակերպչական մոդելը բնորոշ է Հայաստանի փոքր և միջին համայնքների մեծ մասին և արտացոլում է դրանց տրանսպորտային համակարգերի ընդհանուր կառուցվածքային առանձնահատկությունները։

Տրանսպորտի ոլորտում կիրառվող հիմնական էներգակիրներն են՝ սեղմված բնական գազը (ՍԲԳ), հեղուկացված նավթային գազը (ՀՆԳ), բենզինը և դիզելային վառելիքը։

Տրանսպորտային միջոցների կողմից օգտագործվող շարժիչային վառելիքների սպառման ծավալները էներգետիկական միավորների վերափոխման համար կիրառվել են Եվրոպական հանձնաժողովի մասնագիտական կառույցների կողմից մշակված ուղեցույցները, որոնցում սահմանված են տարբեր վառելիքի տեսակների համար նախատեսված փոխակերպման գործակիցներ։

6.1. Համայնքային տրանսպորտային միջոցների էներգասպառումը։

Թալին համայնքի ենթակայության ներքո գտնվող տրանսպորտային միջոցները 2023–2024 թթ․ ժամանակահատվածում քանակական փոփոխությունների չեն ենթարկվել, և դրանց շահագործման ռեժիմները մնացել են համեմատաբար կայուն։ Հաշվի առնելով այս հանգամանքը՝ Աղյուսակ 19-ում ներկայացված են տվյալները մեկ տարվա կտրվածքով՝ ըստ համայնքային տրանսպորտային միջոցների էներգակիրների սպառման ծավալների։

Աղյուսակ 19․ Համայնքային տրանսպորտի կազմը և շահագործման ցուցանիշները

| Ավտոմեքենաների և մեխանիզմների տեսակը | Մակնիշը | Քանակությունը, հատ | Միջին տարեկան վազքը, կմ | Շարժիչային վառելիքի ծախսը |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | լ կմ մ3/100 կմ | լիտր/տարի, մ3/տարի | Շարժիչային վառելիքի տեսակը |
| Մարդատար մեքենաներ | Toyota BZ4X Long Ranje Pro | 2 | 27 500 |  |  | Էլեկտրական |
|  | VAZ 21214 |  | 5 500 | 10,8 | 594 | Սեղմված բնական գազ |
| Ավտոբուս | RENAULT R 332 A1 | 2 | 40 000 | 25,0 | 10 000 | Դիզելային վառելիք |
| Բազմաֆունկցիոնալ էքսկավատոր բարձիչ | SOLD BL385 | 1 | 1 750 | 9 | 15 750 | Դիզելային վառելիք |
| Ինքնաթափ | Գազ Սազ 3507 /Արտենի/ | 3 | 25 000 | 55,7 | 13 925 | Սեղմված բնական գազ |
|  | GAZ SAZ-3507 /Դաշտադեմ/ |  | 12 000 | 55,7 | 6 684 | Սեղմված բնական գազ |
|  | HONGYAN 6X4 CQ3346HV35 |  |  |  |  |  |
| Աղբատար մեքենաներ | ՄԱԶ-437121-542-011 KO-449-14 | 2 | 20 000 | 23 | 4600 | Դիզելային վառելիք |
|  | ՄԱԶ-438121-540-001 KO-456-10 |  | 22500 | 23 | 5 175 | Դիզելային վառելիք |
| Ջրատար մեքենաներ | ԶԻԼ -130 KO-002 | 1 | 6000 | 18 | 1 080 | Բենզին |
| Տրակտորներ | Բելոռուս 82.1 | 8 | 432 | 8 | 3 456 | Դիզելային վառելիք |
|  | ,,SAME-603,, |  |  |  |  |  |
|  | YTO X 804 |  |  |  |  |  |
|  | МТЗ-82 . 1 բելառուս |  |  |  |  |  |
|  | МТЗ -82.1ЭՕ -1А |  |  |  |  |  |
|  | ՄՏԶ 82,1 |  |  |  |  |  |
|  | Տրակտոր բելառուս 1523 կարմիր |  | 810 | 8 | 6 480 | Դիզելային վառելիք |
| Ընդամենը |  | 3 |  |  | 21 203 | Սեղմված բնական գազ |
|  |  | 13 |  |  | 45 461 | Դիզելային վառելիք |
|  |  | 1 |  |  | 1 080 | Բենզին |

Թալին համայնքապետարանի ավտոպարկում շահագործվում են դիզելային վառելիքով, սեղմված բնական գազով և բենզինով աշխատող տրանսպորտային միջոցներ։

Աղյուսակում ներկայացված տվյալների հիման վրա, շարժիչային վառելիքների ֆիզիկական ծավալները փոխակերպվել են էներգետիկական միավորների՝ կիրառելով վերը նշված փոխակերպման գործակիցները։ Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս տարբեր վառելիքների սպառումը արտահայտել համադրելի միավորներով և ներառել դրանք մեկ ընդհանուր հաշվեկշռի մեջ։ Ստացված արդյունքների հիման վրա մշակվել է Թալին համայնքային տրանսպորտային միջոցների և շինարարական մեխանիզմների էներգասպառման ամփոփիչ ցուցանիշների Աղյուսակ 20-ը, որը հնարավորություն է տալիս ավելի հստակ գնահատել էներգիայի ընդհանուր ծախսերը և դրանց դերը համայնքի էներգետիկ համակարգում։

Աղյուսակ 20․ Համայնքային տրանսպորտի էներգասպառման կառուցվածքը

| Աղյուսակ Շարժիչային վառելիքի տեսակը | Մեքենաների քանակը | Էներգակիրների ծախսը |  | Սպառման կառուցվածքը, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Լիտր/տարի կամ | ՄՎտժ/տարի |  |
| Բենզին | 1 | 1,080 | 9․936 | 1,5 |  |
| Դիզելային վառելիք | 13 | 21,203 | 212․030 | 32,5 |  |
| Սեղմված բնական գազ | 3 | 45,461 | 428․243 | 66 |  |
| Ընդամենը | 17 | 67,744 | 650․208 | 100 |  |

Ամփոփելով՝ կարելի է արձանագրել, որ Թալին համայնքային տրանսպորտի էներգասպառման կառուցվածքում էական դեր ունի սեղմված բնական գազը (ՍԲԳ), որը բենզինի և դիզելային վառելիքի համեմատ բնութագրվում է հարաբերականորեն ավելի ցածր արտանետումներով։ Միևնույն ժամանակ, նույնիսկ ՍԲԳ-ի լայն կիրառման պայմաններում տրանսպորտի ոլորտը շարունակում է մնալ ջերմոցային գազերի արտանետումների զգալի աղբյուր, ինչը պայմանավորում է համակարգված և երկարաժամկետ քաղաքականության անհրաժեշտությունը՝ ուղղված արտանետումների հետագա կրճատմանը և համայնքային տրանսպորտում ավելի մաքուր, էներգաարդյունավետ և կայուն լուծումների փուլային ներդրմանը։

6.2․ Մասնավոր և առևտրային տրանսպորտի էներգասպառումը

Թալին համայնքի մասնավոր և առևտրային տրանսպորտային միջոցների էներգասպառման գնահատումը կատարվել է համայնքապետարանի տրամադրած սահմանափակ տվյալների հիման վրա, որոնք վերաբերում են միայն 2025թ-ին։ Տվյալների ամբողջականության պակասը լրացվել է ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից մարզի համար հրապարակված միջին ցուցանիշների կիրառմամբ, որոնք համադրվել են համայնքի բնակչության թվաքանակի հետ։ Թալինի մասնավոր և առևտրային տրանսպորտի շարժակազմի կառուցվածքն ու դրանց տարեկան շահագործման հիմնական պարամետրերը ներկայացված են Աղյուսակ 21-ում, որտեղ բաշխումը ըստ ավտոմեքենաների տեսակների արտացոլում է մոտավոր գնահատականներ։

Աղյուսակ 21․ Մասնավոր և առևտրային տրանսպորտի շարժակազմի բնութագրերը

| Ավտոմեքենաների տեսակը | Վառելիքի տեսակը | Միջին տարեկան վազքը, կմ | Վառելիքի ծախսը |  | Մեքենաների քանակը, հատ | Էներգակիրների ծախս |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | լ կամ մ3 100 կմ | լ/տարի, մ3/տարի | 2025թ. | ՄՎտժ/տարի |
|  | բենզին | 9 000 | 12,3 | 1,682.640 | 1 500 | 15,480.288 |  |
| Մարդատար մեքենաներ | դիզվառելիք | 9 000 | 6,5 | 696.150 | 1 190 | 6,961.500 |  |
|  | ՍԲԳ | 12 000 | 6 | 9,909.360 | 13 763 | 93,346.171 |  |
|  | ՀՆԳ | 11 000 | 8,5 | 1,496.000 | 1600 | 10,920.800 |  |
| Ընդամենը մարդատար մեքենաներ |  |  |  |  | 18 053 | 126,708.759 |  |
|  | բենզին |  |  |  |  |  |  |
| Բեռնատար մեքենաներ | դիզվառելիք | 6 000 | 14 | 1,384.320 | 1 648 | 13,843.200 |  |
|  | ՍԲԳ | 3 000 | 12 | 477.360 | 1 326 | 4,496.731 |  |
|  | ՀՆԳ |  |  |  |  |  |  |
| Ընդամենը բեռնատար մեքենաներ |  |  |  |  | 2 974 | 18,339.931 |  |

Աղյուսակ 21-ի տվյալների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս գնահատել Թալին համայնքի մասնավոր և առևտրային տրանսպորտային շարժակազմի վառելիքային կառուցվածքը, ինչպես նաև դրանից բխող էներգասպառման հիմնական միտումները։ Տվյալները վկայում են, որ 2025թ․-ին մարդատար տրանսպորտային միջոցների գերակշիռ մասը շահագործվել է սեղմված բնական գազով և բենզինով, որոնց ընդհանուր մասնաբաժինը կազմել է շուրջ 86%։ Մասնավորապես, ՍԲԳ-ի մասնաբաժինը հասել է 74%, իսկ բենզինինը՝ 12%։ ՀՆԳ-ով աշխատող մարդատար ավտոմեքենաների քանակը հարաբերականորեն փոքր է:

Բեռնատար տրանսպորտային միջոցների վառելիքային կառուցվածքում գերակշռում է դիզելային վառելիքը՝ կազմելով մոտավորապես 75% մասնաբաժին, մինչդեռ մնացած շուրջ 25%-ը բաժին է ընկնում սեղմված բնական գազով (ՍԲԳ) աշխատող տրանսպորտային միջոցներին։

Տվյալների համակողմանի վերլուծությունը ներկայացված է Աղյուսակ 22-ում և ընդհանուրը արտացոլվում է Գծապատկեր 5-ում։ Այս տվյալները հնարավորություն են տալիս ձևավորել համայնքի տրանսպորտային շարժակազմի էներգասպառման ամբողջական պատկերը, բացահայտել գերիշխող վառելիքային կառուցվածքը և գնահատել էներգաարդյունավետության բարելավման հեռանկարները։

Աղյուսակ 22․Մասնավոր և առևտրային տրանսպորտի շարժակազմի բնութագրերը ըստ վառելիքի տեսակի

| Վառելիքի տեսակը | Մարդատար մեքենաներ |  | Բեռնատար մեքենաներ |  | Ընդհանուր ենթասեկտորը |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ՄՎտժ | % | ՄՎտժ | % | ՄՎտժ | % |
| Բենզին | 15,480.288 | 12% |  |  | 15,480.288 | 11% |
| Դիզվառելիք | 6,961.500 | 5% | 13,843.200 | 75% | 20,804.700 | 14% |
| ՍԲԳ | 93,346.171 | 74% | 4,496.731 | 25% | 97,842.902 | 67% |
| ՀՆԳ | 10,920.800 | 9% |  |  | 10,920.800 | 8% |
| Ընդամենը | 126,708.759 | 100% | 18,339.931 | 100% | 145,048.690 | 100% |

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Թալինի տրանսպորտային հատվածը գտնվում է էներգաանցման գործընթացում։ Գազային վառելիքի՝ մասնավորապես ՍԲԳ բարձր մասնաբաժինը վկայում է տեղական վարորդական հատվածի հարմարվողականության և վերափոխման ներուժի մասին։ Սա ոչ միայն տնտեսապես շահավետ լուծում է, այլև էկոլոգիական տեսանկյունից նախընտրելի ընտրություն՝ ցածր ածխածնային արտանետումների համատեքստում։

Գծապատկեր 6․ Մասնավոր և առևտրային տրանսպորտի շարժակազմի ընդհանուր  բնութագիրը

Այս դինամիկան կարևոր ելակետ է Թալին համայնքի համար՝ զարգացնելու և նպատակաուղղելու կայուն շարժունակության ռազմավարությունը և քաղաքականությունը։

Գլուխ 7․  Փողոցային լուսավորության համակարգի տեխնիկական

Թալինի համայնքապետարանի կողմցի տրամադրված  տվյալների վերլուծությունը ներառում է միայն արտաքին՝ փողոցային լուսավորության համակարգի էլեկտրաէներգիայի սպառման ցուցանիշները։ Դրանք չեն ընդգրկում գովազդային, տեղեկատվական և հանրային տարածքներում տեղադրված այլ լուսային տարրերի կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծավալները։ Միաժամանակ, հարկ է նշել, որ վերլուծությունը ներառում է  միայն այն բնակավայրերի տվյալները, որտեղ փողոցային լուսավորության ծախսերը հաշվառվում են առանձին և տարանջատված են համայնքապատկան այլ կազմակերպությունների ծախսերից։ Այս հանգամանքը ենթադրում է, որ ներկայացված տվյալները չեն արտացոլում լուսավորության ոլորտի ամբողջական էներգետիկ բյուջեն և կարող են որոշակիորեն թերագնահատել նրա իրական մասնաբաժինը համայնքի ընդհանուր էներգասպառման կառուցվածքում։

Վերջին տարիներին Թալին համայնքում արձանագրվում է փողոցային լուսավորության համակարգի աստիճանական զարգացում՝ թե՛ լուսավորվող տարածքների ընդլայնման, թե՛ լուսատուների տեխնիկական արդիականացման ուղղությամբ։ Համայնքի փողոցային լուսավորության էլեկտրաէներգիայի սպառման համապատասխան ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 23-ում։

Աղյուսակ 23․ Թալին համայնքում փողոցային լուսավորության սպառման ցուցանիշները

| No | Հաստատության անվանումը | Էլեկտրական էներգիա, կՎտժ/տարի |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |
| 1 | Թալին բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 310 | 1,634 |
| 2 | Աշնակ բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 2,415 | 1,811 |
| 3 | Արտենի բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 14,008 | 5,855 |
| 4 | Գառնահովիտ բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 6,188 | 5,419 |
| 5 | Գետափ բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 9,563 | 6,868 |
| 6 | Դաշտադեմ բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 47,131 | 46,087 |
| 7 | Զաինջա բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 13,490 | 11,849 |
| 8 | Զովասար բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 3,705 | 3,258 |
| 9 | Թաթուլ բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 7,062 | 4,138 |
| 10 | Թալին քաղաքի փողոցային լուսավորություն | 25,072 | 33,840 |
| 11 | Լուսակն բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 4,890 | 4,152 |
| 12 | Կաքավաձորի խաչի լուսավորություն | 1,834 | 5,254 |
| 13 | Հացաշեն բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 2,142 | 1,952 |
| 14 | Մաստարա բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 39,836 | 32,923 |
| 15 | Ներքին Բազմբերդ բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 30,232 | 21,289 |
| 16 | Նոր Արթիկ բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 3,720 | 3,913 |
| 17 | Շղարշիկ բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 4,674 | 3,730 |
| 18 | Պարտիզակ բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 4,044 | 4,270 |
| 19 | Ցամաքասար բնակավայրի փողոցային լուսավորություն | 4,999 | 4,074 |
| Ընդամենը |  | 234,094 | 205,120 |

2022–2024 թվականների ընթացքում Թալին համայնքում արձանագրվել է որոշակի առաջընթաց փողոցային լուսավորության համակարգի զարգացման ուղղությամբ՝ ինչպես լուսավորվող տարածքների ծավալի ընդլայնման, այնպես էլ լուսատուների տեխնիկական որակի բարելավման տեսանկյունից։ Մասնավորապես, 2023 թվականին Թալին քաղաքում տեղադրված լուսատուների քանակը կազմել է 2 100 հատ, իսկ 2024 թվականին՝ 2 125 հատ։ Միևնույն ժամանակ, գյուղական բնակավայրերում փողոցային լուսավորության համակարգի տեխնիկական ցուցանիշները բնութագրվում են հետևյալ տվյալներով․ 2023 թվականին լուսատուների քանակը կազմել է 3 592 հատ, մինչդեռ 2024 թվականին՝ 2 827 հատ։ Տեղադրված լուսադիոդային լուսատուները ունեն 60 Վտ անվանական հզորություն։

Համայնքն ամառային ժամանակաշրջանում ապահովում է լուսավորություն միջինում 10 ժամ օրական (215 օր), իսկ ձմռանը՝ միջինում 7–8 ժամ (150 օր)։ Սա վկայում է LED տեխնոլոգիաների ներդրման շարունակական գործընթացի մասին՝ ուղղված էներգաարդյունավետության բարձրացմանը։ Լուսավորվող փողոցների ընդհանուր երկարությունը Թալին քաղաքում կազմել է շուրջ 60 կմ 2023-ին, 61 կմ 2024-ին, իսկ գյուղական համայնքներում համապատասխանաբար 97 կմ և 106 կմ։ Թալին  քաղաքի փողոցային լուսավորության համակարգի ցուցանիշները ներկայացված են Աղյուսակ 24-ում, իսկ գյուղական համայանքների ցուցանիշները՝ Աղյուսակ 25-ում։

Չնայած արձանագրված առաջընթացին, Թալին  լուսավորության համակարգը դեռևս որոշակի մարտահրավերների առաջ է կանգնած։ Մասնավորապես, որոշ հատվածներում լուսավորությունն արդիականացվել է մասամբ։

Աղյուսակ 24․ Թալին քաղաքի  համայնքի փողոցային լուսավորության համակարգի տեխնիկական ցուցանիշները

| Ցուցանիշի անվանումը | Չափման միավորը | Ցուցանիշի մեծությունը |  | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023թ. | 2024թ. |  |
| Հենասյուների քանակը | հատ | 1 500 | 1 520 |  |
| Լուսատուների քանակը | հատ | 2 100 | 2 125 |  |
|  | հատ | 0 | 3 165 |  |
| Լուսադիոդային լամպեր | Վտ | 60 | 60 |  |
|  | հատ | 2100 | 2125 |  |
|  | Վտ |  |  |  |
| Ընդհանուր դրվածքային հզորությունը | կՎտ | 126 | 127 | հաշվարկային մեծություն |
| Էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը | ՄՎտժ/տ | 264 | 266 |  |
| Էլեկտրաէներգիայի սպառման ինդեքսը | % |  |  | հաշվարկային մեծություն |
| Տարեկան աշխատաժամերի թիվը | ժամ/տարի | 2 098 | 2 098 | հաշվարկային մեծություն |
| Լուսավորվող փողոցների ընդհանուր երկարությունը | կմ | 60 | 61 |  |
| Գործողության միջին ամառային ժամաքանակը | ժամ/օր | 506 | 506 |  |
| Գործողության միջին ձմեռային ժամաքանակը | ժամ/օր | 782 | 782 |  |

Աղյուսակ 25․ Թալին համայնքի գյուղական բնակավայրերի փողոցային լուսավորության համակարգի տեխնիկական ցուցանիշները

| Ցուցանիշի անվանումը | Չափման միավորը | Ցուցանիշի մեծությունը |  | Ծանոթություն |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023․թ. | 2024․թ. |  |
| Հենասյուների քանակը | հատ | 3582 | 3815 |  |
| Լուսատուների քանակը | հատ | 3592 | 3827 |  |
|  | հատ | 2201 | 3044 |  |
| Լուսադիոդային լամպեր | Վտ | 60 | 50 |  |
|  | հատ |  |  |  |
|  | Վտ |  |  |  |
| Ընդհանուր դրվածքային հզորությունը | կՎտ | 35 | 114,5 | հաշվարկային մեծություն |
| Էլեկտրաէներգիայի տարեկան սպառումը | ՄՎտժ/տ | 130 | 158 |  |
| Էլեկտրաէներգիայի սպառման ինդեքսը | % |  |  | հաշվարկային մեծություն |
| Տարեկան աշխատաժամերի թիվը | ժամ/տարի | 47232 | 47232 | հաշվարկային մեծություն |
| Լուսավորվող փողոցների ընդհանուր երկարությունը | կմ | 97 | 106 |  |
| Գործողության միջին ամառային ժամաքանակը | ժամ/օր | 10/215 | 10/215 |  |
| Գործողության միջին ձմեռային ժամաքանակը | ժամ/օր | 8/150 | 8/150 |  |

Այնուամենայնիվ, արդարացի է նշել, որ լուսադիոդային  (LED) տեխնոլոգիաների ներդնումը և լուսավորված տարածքների ընդլայնումը վկայում են համայնքի հետևողական և ռազմավարական մոտեցման մասին՝ ուղղված էներգաարդյունավետության բարձրացմանը և համայնքի ընդհանուր ածխածնային հետքի նվազեցմանը։

Գլուխ 8. Կենցաղային թափոնների հավաքը և պահեստավորումը

Ըստ համայնքապետարանի կողմից տրամադրված տեղեկատվության՝ 2023–2024 թվականների ընթացքում աղբավայր տեղափոխվող կենցաղային թափոնների միջին տարեկան քանակը կազմել է 2732,8 տոննա, աղբավայրերի զբաղեցրած տարածքի մակերեսը՝ 8.85 հա։ Նշված ցուցանիշը բնութագրում է Թալին համայնքում ձևավորվող թափոնների ծավալը և հանդիսանում է կարևոր հիմք թափոնների կառավարման համակարգի արդյունավետության գնահատման, ինչպես նաև ԿԷԿԳ-ի շրջանակում թափոններից առաջացող ջերմոցային գազերի արտանետումների, մասնավորապես մեթանի, հաշվարկների իրականացման համար։

Թալին համայնքում կենցաղային թափոնների հավաքման և տեղափոխման աշխատանքները կազմակերպվում և իրականացվում են «Թալինի կոմունալ ծառայություն» ՀՈԱԿ-ի կողմից։ Այդ նպատակով համայնքի վարչական տարածքում՝ փողոցներում, բակերում, բնակելի շենքերին հարակից տարածքներում և հանրային օգտագործման վայրերում, տեղադրված են համապատասխան տարողությամբ աղբամաններ, որոնք ապահովում են կենցաղային թափոնների կանոնավոր հավաքումը, ժամանակավոր պահեստավորումը և հետագա տեղափոխումը դեպի աղբավայր։ Աղբահանության համակարգի գործող կազմակերպումն էականորեն նպաստում է համայնքի սանիտարահիգիենիկ պայմանների պահպանմանը, հանրային տարածքների մաքրության ապահովմանը և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունների նվազեցմանը, մինչդեռ դրա շարունակական բարելավումը դիտարկվում է որպես կարևոր նախապայման թափոնների կառավարման արդյունավետության բարձրացման և համայնքի էկոլոգիական կայունության ապահովման համար։

| № | Տեղադիրք (վարչական տարածք) | Աղբավայրի մակերես, հա | Տարեկան թափոնների քանակ, տոննա |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Պարտիզակ բնակավայր | 0․40 | 320 |
| 2 | Կաթնաղբյուր բնակավայր | 0․22 | 712․8 |
| 3 | Մաստարա բնակավայր | 0․45 | 370 |
| 4 | Թալին քաղաք | 3.00 | 610 |
| 5 | Արագածավան բնակավայր | 4․78 | 720 |
|  | Ընդամնեը | 8․85 | 2732․8 |

Թափոնների հիմնական հոսքերը ձևավորվում են տնային տնտեսություններից, վարչական շենքերից, առևտրային կետերից և կրթական հաստատություններից։ Հատկապես ամառային ամիսներին նկատվում է թափոնների ծավալի որոշակի աճ՝ պայմանավորված գյուղատնտեսական գործունեության ակտիվացմամբ։

Թալին համայնքում ներկայումս թափոնների տարանջատված հավաք և վերամշակում չի իրականացվում, իսկ գործող աղբավայրերը չեն համապատասխանում ժամանակակից բնապահպանական չափանիշներին։ Թափոնների մեծ մասը կուտակվում է բաց տարածքներում՝ առանց նախնական տեսակավորման կամ վերամշակման։ Սա հանգեցնում է հողի, ջրի և օդի աղտոտման վտանգների, ինչպես նաև ջերմոցային գազերի՝ հատկապես մեթանի արտանետումների առաջացման։

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել թափոնների կառավարման բարելավման ծրագիր, որը պետք է ներառի․

- աղբահանության ժամանակացույցի և հաճախականության օպտիմալացում,

- աղբատար տեխնիկայի և տարաների նորացում կամ ավելացում,

- աղբավայրի բարեկարգում և վերահսկման համակարգի ներդրում,

- տարանջատված աղբահավաքի փորձնական մեկնարկ՝ սկսելով համայնքային կառույցներից և դպրոցներից,

- բնակչության իրազեկման և կրթական ծրագրերի իրականացում՝ թափոնների նվազեցման և վերամշակման մշակույթ ձևավորելու համար։

Կլիմայի փոփոխության համատեքստում կենցաղային թափոնների ոլորտը դիտարկվում է որպես մեթանի արտանետումների պոտենցիալ աղբյուր, ուստի ԿԷԿԳԾ-ի շրջանակում պետք է գնահատվի այս ենթաոլորտի ազդեցությունը համայնքի ընդհանուր արտանետումների հաշվեկշռի վրա։ Հետագայում, հնարավորության դեպքում, նպատակահարմար է իրականացնել թափոններից ստացվող կենսագազի հավաք և օգտագործման պիլոտային ծրագիր՝ փոքր տարողությամբ տեղական էներգիայի արտադրության նպատակով։

Գլուխ 9. ՋԳ արտանետումների ելակետային կադաստրի մշակումը

Թալին համայնքի ԿԷԿԳԾ-ի մշակման նպատակով, որպես ելակետային տարի ընդունվել է 2023 թվականը, քանի որ տվյալ ժամանակահատվածի վերաբերյալ տեղեկատվությունն առավել ամբողջական, հուսալի և համահունչ է «Քաղաքապետերի դաշնագրի» մեթոդաբանական պահանջներին։ 2023–2024 թթ․ ընթացքում իրականացվել են էներգետիկ հաշվեկշռի և արտանետումների ելակետային կադաստրի տվյալների հավաքագրում և մշակում։ Ընտրված ժամանակահատվածը հնարավորություն է տալիս առավել օբյեկտիվորեն ներկայացնել համայնքի էներգասպառման և ջերմոցային գազերի արտանետումների ներկա կառուցվածքը, ինչպես նաև դրանց վրա ազդող սոցիալ-տնտեսական գործոնները։

Ելակետային տարվա ընտրությունը պայմանավորված է հետևյալ հանգամանքներով՝

- Թալին համայնքի կողմից տրամադրված էներգասպառման և արտանետումների վերաբերյալ տվյալների ամբողջականությամբ և հավաստիությամբ։

- Համապատասխանությամբ ԵՄ «Քաղաքապետերի դաշնագրի» (CoM) ուղեցույցներին, որոնք սահմանում են, որ ելակետային տարին պետք է լինի տվյալների առումով առավել ներկայացուցչական և վստահելի ժամանակաշրջանը։

Այսպիսով, 2023 թվականը սահմանվում է որպես Թալին համայնքի էներգասպառման և ջերմոցային գազերի արտանետումների հաշվարկների ելակետային տարի, որի նկատմամբ կկատարվի հետագա համեմատությունը՝ գնահատելու համար 2030 թվականի դրությամբ արտանետումների նվազեցման առնվազն 30% թիրախի իրականացման առաջընթացը։

9.1. Ջերմոցային գազերի արտանետումների հիմնական աղբյուրները

Համաձայն «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի»  մեթոդաբանական ուղեցույցների՝ ԱԵԿ-ը պետք է ընդգրկի Դաշնագրի կողմից սահմանված չորս առաջնային ոլորտներից առնվազն երեքը,
իսկ ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման գործողությունները անհրաժեշտ է մշակել ընտրված ոլորտներից առնվազն երկուսի շրջանակում։

Այս սկզբունքը նպատակ ունի ապահովելու համայնքի էներգետիկ և կլիմայական համակարգերի ամբողջական վերլուծությունը և համաչափ մոտեցումը,
ինչը հնարավորություն է տալիս որոշել արդյունավետ միջամտությունների ուղղություններ, բարձրացնել ծրագրային գործողությունների համակարգվածությունն ու ազդեցությունը, և նպաստել համայնքի կայուն զարգացման և կլիմայական նպատակների իրագործմանը։

Այս պահանջը կարևոր է, քանի որ այն ապահովում է համայնքի էներգետիկ և կլիմայական համակարգի ամբողջական գնահատում՝ ընդգրկելով ինչպես հիմնական էներգասպառման աղբյուրները, այնպես էլ արտանետումների հիմնական ուղղությունները։

Այդպիսի մոտեցումը հնարավորություն է տալիս համապարփակորեն վերլուծել համայնքի էներգասպառման կառուցվածքը, նույնականացնել արտանետումների հիմնական աղբյուրները և ձևավորել առավել արդյունավետ քաղաքականություն՝
կայուն էներգետիկ զարգացման, արտանետումների կրճատման և կլիմայի փոփոխության մեղմման նպատակով։

Դաշնագրի շրջանակում գնահատման և պլանավորման հիմնական չորս ոլորտներն են՝

🏠 Շենքեր (հասարակական, բնակելի և առևտրային) – ներառում են էներգիայի սպառման բոլոր համակարգերը՝ ջեռուցում, սառեցում, օդափոխություն, լուսավորություն և կենցաղային էլեկտրասպառում։

🚗 Տրանսպորտ – ներառում է համայնքային, հանրային, մասնավոր և առևտրային տրանսպորտային միջոցների կողմից օգտագործվող էներգակիրների սպառումը։

💡Արտաքին (փողոցային) լուսավորություն – ներառում է համայնքային ենթակառուցվածքների էներգասպառումը, այդ թվում՝ փողոցային լուսավորությունը, լուսացույցեր և այլ արտաքին համակարգեր։

🗑️ Թափոնների կառավարման համակարգ – ներառում է կենցաղային, արտադրական և այլ տեսակի թափոնների հավաքում, տեղափոխում, վերամշակում և ջերմային/օրգանական քայքայման ընթացքում առաջացող արտանետումներ։

Այս ոլորտներն ընդգրկում են համայնքային գործունեության հիմնական էներգասպառող ենթակառուցվածքները և արտանետումների հիմնական աղբյուրները՝ ապահովելով ԿԷԿԳԾ-ի ամբողջական և համակարգված կառուցվածքը։

Արտանետումների ելակետային կադաստրը քանակապես գնահատում է համայնքի տարածքում էներգիայի սպառման արդյունքում առաջացող CO₂ կամ CO₂ համարժեք ջերմոցային գազերի արտանետումները՝ ընտրված ելակետային տարվա կտրվածքով։ Այն հնարավորություն է տալիս բացահայտել հիմնական մարդածին արտանետումների աղբյուրները և դրանց համեմատությամբ ձևավորել նպատակային մեղմման միջոցառումներ։

ՋԳ արտանետումները ոլորտ առ ոլորտ հաշվարկվել են  հետևյալ ընդհանուր բանաձևով.

Ածխածնի երկօքսիդի արտանետումներ (տ CO₂) =

Էներգասպառում (ՄՎտժ) × CO₂/ ածխածնային գործակից (տ CO₂/ՄՎտժ)

Հաշվարկների ընթացքում կիրառվել են երկու տեսակի գործակիցներ․

- տարբեր էներգակիրների սպառման ծավալները էներգետիկ միավորների  վերածելու համար՝ ներկայացված Աղյուսակ 15-ում;

- ջերմոցային գազերի արտանետումները գնահատելու նպատակով՝ CO₂ արտանետումների գործակիցներ՝ ներկայացված Աղյուսակ 26-ում։

Աղյուսակ 26. Ջերմոցային գազերի արտանետումները գնահատելու նպատակով՝ CO₂ արտանետումների գործակիցներ

| Էներգակիր | Արտանետումների գործակից |
| --- | --- |
| Էլեկտրական էներգիա | 0.241 տ CO₂/ՄՎտժ |
| Բնական գազ | 0.202 տ CO₂/ՄՎտժ |
| Ավտոմոբիլային բենզին | 0.249 տ CO₂/ՄՎտժ |
| Դիզելային վառելիք | 0.267 տ CO₂/ՄՎտժ |
| Հեղուկացված նավթային գազեր | 0․227 տ CO₂/ՄՎտժ |
| Վառելափայտ (ոչ կայուն) | 0.403 տ CO₂/ՄՎտժ |
| Վառելափայտ (կայուն) | 0 տ CO₂/ՄՎտժ |
| Վառելափայտ (փաստացի) | 0.121 տ CO₂/ՄՎտժ Սույն ԿԷԿԳԾ-ում վառելափայտի արտանետումների գործակցը հաշվարկվել է անտառի կայուն և ոչ կայուն կառավարման մոտեցումների համար սահմանված արտանետումների գործակիցների համադրմամբ, ինչի արդյունքում ընդունվել է 0.121 տ CO2/ՄՎտժ գործակիցը: |
| Անասնապահական կենսազանգված (աթար) | 0 տ CO₂/ՄՎտժ |

Գոյություն ունեցող ջերմոցային գազերից՝ մեթանից (CH4), ազոտի երկոքսիդից (N₂O) ու ածխաթթու գազից (CO₂), սույն ծրագրում հաշվառվում է միայն վերջինը։

9․2․ ՋԳ արտանետումների ելակետային  կադաստրը

Ելակետային տարվա  համար Թալին համայնքի էներգակիրների սպառման բացարձակ ցուցանիշները ներկայացված են ըստ ոլորտների։
Տվյալները ներառում են համայնքային կառույցների, բնակելի սեկտորի, տրանսպորտի և փողոցային լուսավորության էներգասպառումը՝ արտացոլելով համայնքի ընդհանուր էներգետիկ պատկերը։ Այսպիսով, Աղյուսակ 27-ում ներկայացված տվյալները  ծառայում են որպես հիմք համայնքի էներգետիկ կառուցվածքի գնահատման և հետագա մեղմման քայլերի նախատեսման համար։

Աղյուսակ 27. Էներգակիրների սպառման ծավալները ելակետային 2023թ.-ի համար

| Էներգակրի անվանումը | Բնակելի սեկտոր (ՄՎտժ/տարի) | Համայնքապատկան կառույցներ (ՄՎտժ/տարի) | Տրանսպորտ (ՄՎտժ/տարի) | Լուսավորություն (ՄՎտժ/տարի) | Ընդհանուր սպառում (ՄՎտժ/տարի) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Էլեկտրաէներգիա | 16,167.367 | 2,369.740 | - | 234.094 | 18,771.201 |
| Բնական գազ | 44,749.427 | 850.428 | - | - | 45,599.855 |
| Սեղմված բնական գազ (ՍԲԳ) | - | - | 98,271.145 | - | 98,271.145 |
| Հեղուկ նավթային գազ (ՀՆԳ) | - | - | 11,571.008 | - | 11,571.008 |
| Բենզին | - | - | 15,490.224 | - | 15,490.224 |
| Դիզվառելիք | - | - | 21,016.730 | - | 21,016.730 |
| Ընդամենը | 60,916.794 | 3,220.168 | 146,349.107 | 237.094 | 210,720.163 |
| Ընդամենը % | 28.9 | 1.53 | 69.4 | 0.10 | 100 |

Աղյուսակ 27-ում ներկայացված տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս Թալին համայնքի էներգասպառման կառուցվածքում էական մասնաբաժին ունի տրանսպորտի ոլորտը, որը ելակետային տարում կազմում է համայնքի ընդհանուր էներգասպառման շուրջ 69.4%։ Տվյալ ոլորտում ակնհայտ է գազային վառելիքների գերակշռությունը, որտեղ սեղմված բնական գազը (ՍԲԳ)՝ 67.1% մասնաբաժնով, շարունակում է հանդիսանալ ամենատարածված էներգակիրն՝ պայմանավորված դրա մատչելիությամբ և լայն կիրառմամբ։ Միևնույն ժամանակ, տրանսպորտի ոլորտում նշանակալի դեր են պահպանում նաև դիզելային վառելիքը՝ 14.3% մասնաբաժնով (հատկապես բեռնատար տրանսպորտի շահագործման շրջանակում), ինչպես նաև բենզինային վառելիքը՝ 10.5% և ՀՆԳ՝ 7.9% մասնաբաժնով, որոնք միասին լրացնում են համայնքի տրանսպորտային վառելիքների կառուցվածքը։

Տրանսպորտի սեկտորին հաջորդում է բնակելի ոլորտը, որը զբաղեցնում է համայնքի ընդհանուր էներգասպառման  28.9% մասնաբաժինը, որտեղ էներգիայի սպառման հիմնական աղբյուրներն են բնական գազը (73.5%) և էլեկտրաէներգիան (26.5%): Ստացված տվյալները  տվյալները վկայում են, որ Թալին բնակչության էներգետիկ պահանջների մեծ մասը բավարարվում է բնական գազի և էլեկտրաէներգիայի հաշվին, մինչդեռ կենսազանգվածի (վառելափայտ, աթար) կիրառման մասին տվյալներ չկան։

Համայնքային կառույցների էներգասպառումը կազմում է մոտ 1.5%, իսկ փողոցային լուսավորության համակարգերինը՝ ընդամենը 0.10%, ինչը բնորոշ է փոքր և միջին բնակավայրերին, որտեղ հանրային ենթակառուցվածքների էներգախնդիրը համեմատաբար սահմանափակ է։

ԱԵԿ-ում ընդգրկված ոլորտների էներգասպառման կառուցվածքը  ներկայացված է Գծապատկեր 6-ում։

Գծապատկեր 7․ Թալին համայնքում 2023թ․ Էներգակիրների սպառման ցուցանիշները ըստ ոլորտների

Ինչպես նշվել է, ելակետային տարվա ջերմոցային գազերի արտանետումները հաշվարկվում են՝ Աղյուսակ 27-ում ներկայացված էներգակիրների բացարձակ սպառման տվյալները բազմապատկելով համապատասխան CO₂ արտանետման գործակիցներով, որոնք ներկայացված են Աղյուսակ 26-ում ։

Չնայած այն հանգամանքին, որ ներկայումս Թալին համայնքում վառելափայտը որպես էներգակիր չի կիրառվում, դրա հնարավոր հետագա օգտագործման դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել հետևյալը․Վառելափայտի օգտագործումից առաջացող ածխաթթու գազի (CO₂) արտանետումների գնահատման դեպքում կիրառվում է հատուկ մոտեցում։ Համաձայն Քաղաքապետերի դաշնագրի մեթոդական ուղեցույցների և IPCC 2006 հաշվարկային սկզբունքների, եթե վառելափայտը ստացվում է անտառների կայուն կառավարման պայմաններում, երբ անտառների տարեկան աճը հավասար է կամ գերազանցում է հատման ծավալները, այն դիտարկվում է որպես վերականգնվող էներգակիր ռեսուրս։
Այս դեպքում վառելափայտի այրման արդյունքում արտանետվող CO₂-ը համարվում է ածխածնային չեզոք, քանի որ դրա քանակը համապատասխանում է բույսերի աճի ընթացքում մթնոլորտից ներծծված ածխածնի ծավալին։ Արդյունքում, նման վառելափայտի այրումից առաջացած CO₂ արտանետումները գնահատվում են որպես զրոյական (0 տ CO₂/ՄՎտժ)՝ արտացոլելով ածխածնի բնական շրջանառության հավասարակշռությունը։

Միևնույն ժամանակ, եթե վառելափայտը ստացվում է անտառների ոչ կայուն շահագործման արդյունքում, երբ հատման ծավալները գերազանցում են անտառների վերականգնման կարողությունը, այն դիտարկվում է որպես չվերականգնվող ռեսուրս, որի այրման դեպքում կիրառվում է 0.403 տ CO₂/ՄՎտժ արտանետման գործակիցը։

ԱԵԿ-ում ներառված էներգակիրների օգտագործումից առաջացած CO₂ արտանետումների հաշվարկված արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 18-ում։

Աղյուսակ 28. Թալին համայնքի ԱԵԿ. ՋԳ արտանետումների ծավալները ելակետային տարում՝ 2023թ.

| էներգակրի անվանումը | Ածխաթթու գազի արտանետումները, տ CO2/տարի |  |  |  |  | Մեթանի արտանետումներ | Ընդամենը արտանետումներ, tCO₂հ/տարի |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Բնակելի սեկտոր | Համայնքապատկան կառույցներ | Տրանսպորտ | Լուսավուրություն | tCH4/year (tCO₂ year) |  |  |
| Էլեկտրաէներգիա | 3,896.335 | 627.524 |  | 94.924 |  |  | 4,618.783 |
| Բնական գազ | 9,039.384 | 171.786 |  |  |  |  | 9,211.170 |
| Սեղմված բնական գազ (ՍԲԳ) |  |  | 19,850.771 |  |  |  | 19,850.771 |
| Հեղուկ բնական գազ (ՍԲԳ) |  |  | 2,479.022 |  |  |  | 2,479.022 |
| Բենզին |  |  | 3,857.066 |  |  |  | 3,857.066 |
| Դիզել |  |  | 5,611.467 |  |  |  | 5,611.467 |
| Աղբավայր |  |  |  |  | 61.9 tCH4/year (1733.2 tCO₂ year) |  | 1,733.200 |
| Ընդամենը, tCO₂հ | 12,935.719 | 799.310 | 31,798.326 | 94.924 | 1,733.200 |  | 47,361.479 |
| Ընդամենը, % | 27.3 | 1.69 | 67.1 | 0.2 | 3.61 |  | 100 |

Աղյուսակ 28-ի տվյալների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Թալին համայնքի ջերմոցային գազերի արտանետումների կառուցվածքում առաջատար դիրք են զբաղեցնում  տրանսպորտի և բնակչության սեկտորները, որոնք ձևավորում են արտանետումների ընդհանուր ծավալի հիմնական մասը։

Ելակետային տարում Թալին համայնքի բնակչության, տնտեսության և տրանսպորտային համակարգի գործունեության արդյունքում մթնոլորտ է արտանետվել ընդհանուրում շուրջ 47,361․48 տոննա CO₂ համարժեք (tCO₂) ջերմոցային գազեր։

Այս ցուցանիշը հանդիսանում է ելակետային արժեք՝ Քաղաքապետերի դաշնագրի շրջանակներում համայնքի թիրախային պարտավորությունների և մինչև 2030թ. արտանետումների կրճատման նպատակային սցենարների գնահատման համար։

9․3․  Մինչև 2030թ. ՋԳ արտանետումների կրճատման թիրախային ծավալը

Համաձայն Քաղաքապետերի դաշնագրի ընթացակարգերի, Արևելյան գործընկերության երկրների համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմիններն իրավասու են ինքնուրույն սահմանել ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման իրենց թիրախային մոտեցումը՝ հիմնվելով Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող երկու տարբեր սցենարներից որևէ մեկի վրա։

- Ելակետային տարվա սցենար, որի դեպքում մինչև 2030թ․ արտանետումների կրճատման թիրախային ծավալը որոշվում է ելակետային տարում հաշվարկված արտանետումների արժեքի հիման վրա։

- Սովորական զարգացման սցենար, որի դեպքում մինչև 2030թ․ արտանետումների կրճատման թիրախը սահմանվում է՝ հաշվի առնելով բնակչության աճը, տնտեսական գործունեության ընդլայնումը, տրանսպորտի և ենթակառուցվածքների զարգացումը, ինչպես նաև դրանց հետևանքով արտանետումների կանխատեսվող բնական աճը։

Առաջին սցենարի դեպքում մինչև 2030թ․ ՋԳ արտանետումների կրճատման ծավալները որոշվում են որպես ելակետային տարում ՋԳ արտանետումների ծավալի  35% (համայնքի հիմնական պարտավորությունը Քաղաքապետերի Դաշնագրի շրջանակում), հետևաբար այն կկազմի․

47361․48 x 0.35=16576,5տոննա CO2 /տարի

Երկրորդ՝ Սովորական զարգացման սցենարի դեպքում մինչև 2030թ․ ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման թիրախային ծավալը հաշվարկվում է՝ հիմնվելով ոչ թե ելակետային տարվա, այլ համայնքի մինչև 2030թ․ կանխատեսվող արտանետումների մակարդակի վրա։ Այս մոտեցումը նախատեսում է, որ համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացումը, բնակչության թվի ավելացումը, տրանսպորտային համակարգերի և էներգետիկ ենթակառուցվածքների ընդլայնումը մինչև 2030թ․ անխուսափելիորեն կհանգեցնեն արտանետումների որոշակի բնական աճի։

Այդ աճը պատշաճ կերպով գնահատելու համար կիրառվում է տնտեսական զարգացման գործակից՝ 1-ից մեծ ցուցանիշ, որը արտացոլում է համայնքի տնտեսական և ժողովրդագրական դինամիկան։ Հայաստանի համար Joint Research Centre-ի կողմից  2023թ․-ի համար առաջարկվող միջին աճի գործակիցը կազմում է 1.11, ինչը բնութագրում է չափավոր, սակայն կայուն զարգացման սցենար։

Այսպիսով այս սցենարի դեպքում Թալին համայնքի մինչև 2030թ․ ՋԳ արտանետումների կրճատման ծավալը կկազմի․

47361․48 x 1․11 x 0.35=18399․9 տոննա CO2 /տարի

արդյունքում՝ 1823,43 տոննա CO2 ավել, քան ելակետային սցենարի դեպքում։

Սույն փաստաթղթի մշակման ընթացում հավաքագրված տվյալների (Աղյուսակ 29) վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ 2023-2024թթ․ընթացքում Թալին համայնքում էներգակիրների սպառման ծավալների զգալի դրական փոփոխությունների միտում է արձանագրվել։

Աղյուսակ 29․ Թալին համայնքում էներգակիրների սպառման ցուցանիշները էներգետիկական միավորներով (ՄՎտժ-երով) և ՋԳ արտանետումների ծավալները։

| Էներգակիրների տեսակը | Էներգակիրների սպառումը, ՄՎտժ/տարի |  | ՋԳ արտանետումների ծավալը, տոննա CO2/տարի |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 թ | 2024 թ | 2023 թ | 2024 թ |
| Էլեկտրական Էներգիա | 18,771․201 | 18,281․384 | 4,430.003 | 4,314.406 |
| Բնական գազ | 45,599․855 | 51,720․377 | 9,211.170 | 10,447.516 |
| ՍԲԳ | 98,271․145 | 98,271․145 | 19,850.771 | 19,850.771 |
| ՀՆԳ | 11,571․008 | 11,571․008 | 2,626.618 | 2,626.618 |
| Վառելափայտ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Աթար | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Բենզին | 15,490․224 | 15,490․224 | 3,857.065 | 3,857.065 |
| Դիզելային վառելիք | 21,016․730 | 21,016․730 | 5,611.466 | 5,611.466 |
| Ընդամենը | 58,561.328 | 70,914.877 | 45,587.096 | 46,707.845 |

Աղյուսակ 29-ում ներկայացված ջերմոցային գազերի արտանետումների ծավալները հաշվարկվել են՝ հիմք ընդունելով Եվրոպական հանձնաժողովի Միացյալ հետազոտական կենտրոնի (JRC) կողմից սահմանված տարբեր էներգակիրների համար նախատեսված արտանետումների գործակիցները, ինչպես նաև դրանց տեղայնացված՝ Հայաստանի համար հարմարեցված նորմատիվ արժեքները, որոնք ներկայացված են Աղյուսակ 15-ում։ Այս հաշվարկային մոտեցումը ապահովում է արտանետումների տվյալների համադրելիությունը եվրոպական չափորոշիչների հետ՝ միաժամանակ արտացոլելով ազգային առանձնահատկությունները և տեղական էներգակիրների սպառման կառուցվածքը։

Ինչեպես արդեն նշվել էր, Սովորական զարգացման սցենարի կիրառման դեպքում մինչև 2030թ․ Թալին համայնքի ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման պարտավորությունները ավելանում են շուրջ 1823,43 տոննայով համեմատած ելակետային սցենարի արդյունքների հետ։ Կատարված հաշվարկները ցույց են տալիս, որ նման լրացուցիչ կրճատման ապահովումը համայնքի համար կարող է լինել իրատեսականորեն դժվար իրագործելի, քանի որ այն ենթադրում է զգալի ֆինանսական, տեխնիկական և կառավարչական ռեսուրսներ՝ ենթակառուցվածքների բարելավման, տրանսպորտային համակարգի արդիականացման և էներգաարդյունավետության լայնածավալ ներդրումների տեսքով։

Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ նպատակահարմար է, որ Թալին համայնքի ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման մինչև 2030թ․ թիրախային ծավալները հաշվարկվեն ելակետային 2023թ․ կադաստրային տվյալների հիման վրա՝ կիրառելով Ելակետային սցենարի մոտեցումը։

Այսպիսով, ընտրված տարբերակի դեպքում Թալին համայնքում ջերմոցային գազերի (CO₂) արտանետումների կրճատման թիրախային ծավալը մինչև 2030 թվականը կազմում է․

47361․48 x 0.35=16576,5 տոննա CO2 /տարի

Այս հաշվարկից բխում է, որ Թալին համայնքը մինչև 2030 թվականը պետք է ապահովի տարեկան առնվազն 16576,5 տոննա CO₂ համարժեք արտանետումների նվազեցում,
ինչը թույլ կտա հասնել բազային տարվա համեմատ 35% կրճատման ցուցանիշին՝
համահունչ Քաղաքապետերի դաշնագրի պահանջներին և Հայաստանի կողմից ստանձնած կլիմայական պարտավորություններին։

Այս թիրախը կծառայի որպես հիմնական ուղենիշ՝ համայնքի էներգաարդյունավետության, վերականգնվող էներգիայի զարգացման և արտանետումների մեղմման միջոցառումների պլանավորման գործընթացում։

Գլուխ 10. Կլիմայի փոփոխության մեղղման գործողություններ

Թալին համայնքը, միանալով Քաղաքապետերի դաշնագրին, ստանձնել է համայնքային ջերմոցային գազերի արտանետումները նվազագույնը 35%-ով կրճատելու հանձնառություն մինչև 2030 թվականը։ Այս պարտավորության կատարումն ապահովելու նպատակով մշակվել է սույն ԿԷԿԳԾ-ն, որը ներառում է միջոցառումների համապարփակ փաթեթ՝ բաղկացած ներդրումային՝ ծախսատար «կոշտ» միջոցառումններից և կազմակերպչական՝ ծախսեր չպահանջող «փափուկ» միջոցառումներից։ Նախատեսված գործողությունները մանրամասն ներկայացված են հաջորդիվ սույն գլխում՝ համապատասխանաբար արտանետումների կրճատմանն ուղղված «կոշտ» և «փափուկ» քայլերով։ 2030 թվականի դրությամբ նախատեսված միջոցառումների համալիր իրականացումը հնարավորություն կընձեռի Թալին համայնքին տարեկան կրճատել առնվազն 17,095.619 տոննա CO₂ արտանետում, ինչը շուրջ 519 տոննայով գերազանցում է Դաշնագրով սահմանված նվազեցման թիրախային ցուցանիշը։ Միևնույն ժամանակ, առաջարկվող միջոցառումները համահունչ են Հայաստանի էներգետիկ և կլիմայական ռազմավարական փաստաթղթերին և ոլորտային օրենքների պահանջներին, ինչպես նաև ազգային և տեղական մակարդակներում ընդունված որոշումներին ու զարգացման ծրագրերին։ Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների ոլորտում առաջարկվող միջոցառումները նույնպես համահունչ են «Էներգետիկայի մասին», «Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» ՀՀ Օրենքների դրույթներին և ՀԾԿՀ կողմից սահմանված էլեկտրական էներգիայի արտադրության և սպառման (մասնավորապես ցանցային ՖՎ կայանների և ինքնավար էներգաարտադրողների) կարգավորումներին:

Հատկանշական է, որ ծրագիրը հաշվի է առնում հանրապետությունում վերջին տարիներին տեղի ունեցող «կանաչ» տեխնոլոգիաների զարգացման միտումները, այդ թվում՝ արևային ֆոտովոլտային համակարգերի լայն տարածումը  և էլեկտրամոբիլների ներմուծման տարեկան աճը համապատասխան հարկային արտոնությունների պայմաններում։ Այս բարենպաստ քաղաքական-կարգավորիչ միջավայրում համայնքն առավել արդյունավետ կերպով կարող է իրագործել ԷԽ և ՎԷ ծրագրերը՝ կրճատելով արտանետումները և դիմակայելով կլիմայական փոփոխություններին։

Կլիմայի փոփոխության մեղմման ուղղությամբ ԿԷԿԳԾ-ով նախատեսվող էներգաարդյունավետության, էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի խթանման միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ընդհանուր ներդրումային ծավալը գնահատվում է շուրջ 3,6 մլդ․ դրամ։ Նշված գումարի մոտ 891 միլիոն դրամը (մոտ 24,7%  տոկոսը) նախատեսվում է ուղղել ՎԷ աղբյուրների կիրառմամբ նախագծերին՝ ընդգծելով արևային և այլ վերականգնվող տեխնոլոգիաների առանցքային դերը համայնքի էներգետիկ անցման ռազմավարության շրջանակում։

Սույն ԿԷԿԳԾ-ի 11-րդ գլխում սահմանվել է ներդրումային «կոշտ» միջոցառումների փաթեթ, որոնք ուղղված են համայնքում զգալի էներգախնայողություն և CO₂ արտանետումների շոշափելի կրճատում ապահովելուն։ Այս միջոցառումները ընդգրկում են հիմնարար ոլորտները՝ համայնքային (բյուջետային) կառույցներ ու ենթակառուցվածքներ, արտաքին (փողոցային) լուսավորություն, բնակելի սեկտոր և տրանսպորտ։ Չնայած միջոցառումները պահանջում են ներդրումներ, ակնկալվող արդյունքներն անհամեմատ զգալի են՝ ի տարբերություն «փափուկ» քայլերի ստացվող էներգախնայողությունը և արտանետումների կրճատումը տեսանելի կլինեն ծրագրի իրականացման արդյունքում։

ԿԷԿԳԾ-ի 12-րդ գլխում ներկայացված «փափուկ» միջոցառումները կազմակերպչական, կրթադաստիարակչական և քաղաքականության խորացման բնույթի գործողություններ են, որոնք ուղղակի մեծ ֆինանսական ծախսեր չեն պահանջում, սակայն էականորեն նպաստում են ծրագրի իրականացմանը և կայունությանը: Այդ միջոցառումները համայնքապետարանի կողմից կարող են իրականացվել համեմատաբար հեշտորեն՝ համագործակցելով շահագրգիռ կողմերի հետ, և հիմնականում միտված են բարձրացնելու հասարակության և մասնագետների իրազեկվածությունը, զարգացնելու ինստիտուցիոնալ կարողությունները և ստեղծելու նպաստավոր պայմաններ «կոշտ» ներդրումային քայլերի արդյունավետ իրականացման համար։ Հետևաբար, ըստ ծրագրի, «փափուկ» գործողությունների համար քանակական ցուցանիշներով CO₂ կրճատումների գնահատականներ չեն տրամադրվել. դրանք դիտարկվում են որպես աջակցող միջոցառումներ, որոնք ուղիղ արտանետումների նվազեցման հաշվարկ չունեն, բայց ապահովում են անհրաժեշտ միջավայրը և խթանում են ԿԷԿԳԾ-ի նպատակների իրականացմանը։

Գլուխ 11. ՋԳ արտանետումների նվազեցմանն ուղղված ներդրումային «կոշտ» միջոցառումներ

Կլիմայի գլոբալ փոփոխության բացասական ազդեցությունների մեղմման և Դաշնագրի շրջանակում ջերմոցային գազերի արտանետումները առնվազն 35 տոկոսով նվազեցնելու Թալին համայնքի ստանձնած հանձնառությունների իրականացման նպատակով սույն բաժնում ներկայացվում են ներդրումներ պահանջող միջոցառումները։ Վերջիններս ապահովում են ավելի շոշափելի, կայուն և երկարաժամկետ արդյունքներ արտանետումների կրճատման տեսանկյունից։

Այս բնույթի միջոցառումներն առաջարկվում են ԿԷԿԳԾ-ի ԱԵԿ-ում ներառված հիմնական ոլորտների համար, այն է՝ համայնքային շենքեր, արտաքին լուսավորություն, բնակելի շենքեր և հասարակական ու հանրային տրանսպորտ։

Ներկայացված գործողությունները համահունչ են ՀՀ էներգետիկ և կլիմայական ռազմավարությունները/տեսլականները սահմանող, ԿԷԿԳԾ-ում հիշատակված, փաստաթղթերի դրույթներին, ինչպես նաև ազգային և տեղական մակարդակներում ընդունված որոշումներին և զարգացման ծրագրերին:

Համայնքապատկան և բնակելի շենքերում ու շինություններում նախատեսված միջոցառումները համապատասխան են ՀՀ կառավարության 25 դեկտեմբերի 2014 թ. թիվ 1504-Ն «Պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների կիրառման մասին» որոշման դրույթներին, որոնց համաձայն՝ շենքերում ջերմային և էլեկտրական էներգիայի սպառման ծավալների կրճատման, շահագործման ծախսերի նվազեցման և նորմատիվային հարմարավետության պայմանների ապահովման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները։

- պատերի արտաքին մակերևույթների պաշտպանությունն ապահովող երեսապատման, սվաղի, ջրակայուն և ջերմակայուն խառնուրդներով ներկերի կիրառում;

- պատող կոնստրուկցիաների հնարավոր նվազագույն մակերեսներ ապահովող ծավալահատակագծային լուծումների կիրառում;

- պատող կոնստրուկցիաների` արտաքին պատերի, նախամուտքերի, տանիքների, նկուղների ջերմամեկուսացում;

- էներգաարդյունավետ պատուհանների և մուտքի դռների կիրառում;

- բացվածքների, արտաքին պատերի և ծածկերի տարրերի կցորդումների քփացում;

- սերտիֆիկացված ջերմամեկուսիչ շինարարական նյութերի օգտագործում;

- էներգախնայող ջեռուցման, օդափոխության, օդի լավորակման, տաք ջրամատակարարման և լուսավորության համակարգերի ու սարքավորումների կիրառում;

- ծախսաարդյունավետությունը հիմնավորելու դեպքում` այլընտրանքային էներգետիկ համակարգերի` արեգակնային ջրատաքացման և ֆոտովոլտային սարքավորումների ու ջերմային պոմպերի կիրառում:

Վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների ոլորտում առաջարկվող միջոցառումները համահունչ են «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի դրույթներին, մասնավորապես՝ վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների կիրառմամբ ինքնավար էներգաարտադրողների և ինքնավար էներգաարտադրողների խմբերի կողմից սեփական կարիքների համար էլեկտրական էներգիայի արտադրության և սպառման պայմանների սահմանման մասով։

ՀՀ օրենսդրությամբ և ոլորտը կարգավորող ենթաօրենսդրական ակտերով սահմանված կարգավորումների համաձայն՝ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք էլեկտրաէներգիայի սեփական կարիքները բավարարելու համար կարող են տեղադրել մինչև 150 կՎտ հզորությամբ արևային ինքնավար կայաններ և արտադրել էլեկտրաէներգիա, իսկ ավելցուկը վաճառել էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայում։

Վերջին տարիներին վերոնշյալ տեխնոլոգիայի ներդրման և կիրառման ծավալները ՀՀ-ում բնութագրվում են կայուն և արագ աճի միտումներով, ինչը վկայում է վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների զարգացման համար ձևավորված նպաստավոր կարգավորող միջավայրի մասին։

Միաժամանակ, ՀՀ կառավարության կողմից սահմանված հարկային և մաքսային արտոնությունների շրջանակում, 2022 թվականից սկսած, Հանրապետությունում տարեկան ներմուծվում է շուրջ 12,000 -15,000  էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոց, որոնք ազատված են ավելացված արժեքի հարկից և մաքսատուրքից, նպաստելով տրանսպորտային ոլորտում արտանետումների կրճատմանը և էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտի կիրառման խթանմանը։

Հանրապետությունում առկա վերոնշված միտումները և զարգացման տեմպերը գերակա են նաև Թալին համայնքի ԿԷԿԳԾ-ի մշակման համար։ Հաշվի են առնվել նաև «ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի 2023-2027թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրի» անմիջական նպատակները։

11.1. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Ինչպես արդեն նշվել է, Հայաստանում վերականգնվող ռեսուրսների կիրառմամբ էներգիայի արտադրության խթանման քաղաքականության շրջանակներում  բարենպաստ  օրենսդրական  և  կարգավորիչ  դաշտ է ստեղծվել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց կողմից սեփական կարիքների բավարարման նպատակով ինքնավար արևային տեղակայանքներ կառուցելու համար:

Ինքնավար  համակարգերը  գործում են բաշխիչ ցանցի հետ ինտեգրված, այսինքն   միացած են ցանցին երկկողմանի առևտրային էլեկտրական հաշվիչի միջոցով, ինչը թույլ է տալիս տեղակայանքների կողմից արտադրված էներգիայի ավելցուկն առաքել բաշխիչ ցանցին: 	«Կանաչ» էներգիայի տեղական արտադրությունը թույլ կտա զգալիորեն նվազեցնել (կամ նույնիսկ զրոյացնել) «Համայնքային կառույցներ» (Գլուխ 4)   սեկտորում ՋԳ արտանետումները:	Միջոցառման իրականացման պատասխանատուն համայնքապետարանն է, իսկ որպես ֆինանսավորման աղբյուրներ կարող են հանդիսանալ համայնքային բյուջեն, պետական բյուջեից (ՊԲ) տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը (օրինակ՝ սուբվենցիոն ծրագրի կամ հիմնադրամների շրջանակներում), ՀՎԷԷՀ-ն, ինչպես նաև ԵՄ-ի կողմից տրամադրվող միջոցները:

Համայնքապատկան ենթակայության շենքերի էներգաարդյունավետ արդիականացման և վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների կիրառմանն ուղղված աշխատանքների ծավալները գնահատվել են համայնքապետարանի աշխատակիցների կողմից տրամադրված տեխնիկական տեղեկատվության հիման վրա, իսկ կատարված հաշվարկներն ու ֆինանսական գնահատականները կրում են նախնական (մոտավոր) բնույթ։

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1․1․1 Թալին համայնքի թվով 24 բնակավայրերի վարչական ղեկավարների նստավայրերի և նրանց հետ միասին էլեկտրական էներգիա սպառող համայնքապատկան այլ կազմակերպությունների համար ՖՎ համակարգերի տեղադրում

Հաշվի առնելով Թալին համայնքի բնակլիմայական պայմանները արեգակնային ճառագայթման բարձր ինտենսիվությամբ, ՎԷ պաշարների կիրառումը կարևոր է համայնքի  էլեկտրամատակարարման հուսալիության և արտանետումների նվազեցման տեսանկյունից։ Այսպիսով,  հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ առաջարկվում է  տեղադրել էլեկտրամատակարարման նպատակով 187,5 կՎտ դրվածքային հզորությամբ և մոտ 303 ՄՎտժ տարեկան արտադրությամբ ՖՎ համակարգեր: Միջոցառումների իրականացումը կպահանջի մոտ 37 500,000 դրամ։

Էներգակիրների խնայողության և ՋԳ արտանետումների նվազեցման արդյունքները ներկայացված են ստորև աղյուսակում։

| Միջոցառում 1․1․1 Թալին համայնքի թվով 24 բնակավայրերի վարչական ղեկավարներիի նստավայրերի և նրանց հետ միասին էլեկտրական էներգիա սպառող համայնքապատկան այլ կազմակերպությունների համար ՖՎ համակարգերի տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բնակավայրը և համայնքապատկան սուբյեկտի անվանումը | Իրականացնող | Արժեք, հազ դրամ | Դրվածքային հզորություն, կՎտ | Էներգակիրների խնայողություն/արտադրություն ՄՎտժ/տարի | CO2-ի կրճատում տ/տարի | Ներդրման տարի |
| Արտենի բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի և փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,400․0 | 7,0 | 11․332 | 2.722 | 2026-2030 |
| Գետափ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի և փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,400․0 | 7,0 | 11․332 | 2.722 | 2026-2030 |
| Դաշտադեմի վարչական ղեկավարի նստավայր+<<Դաշտադեմի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ+ փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 6,400․0 | 32,0 | 51․805 | 12.445 | 2026-2030 |
| Դավթաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի և փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,000․0 | 5,0 | 8․95 | 1.944 | 2026-2030 |
| Դիան բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի և փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 600․0 | 3,0 | 4․856 | 1.166 | 2026-2030 |
| Եղնիկ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի+ Մանկապարտեզի+ փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,600․0 | 8,0 | 12․951 | 3.111 | 2026-2030 |
| Զարինջա բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի+ Մշակույթի տուն+ փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 2,000․0 | 10,0 | 16․185 | 3.888 | 2026-2030 |
| Զովասար բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի + փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 2,000․0 | 10,0 | 16․185 | 3.888 | 2026-2030 |
| Թաթուլ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի+ Մշակույթի տուն+ փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,200․0 | 6,0 | 9․703 | 2.333 | 2026-2030 |
| Իրինդի Մշակույթի տուն+վարչական ղեկավարի նստավայր+գրադարան+բուժկետ+ փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,000․0 | 5,0 | 8․095 | 1.944 | 2026-2030 |
| Լուսակն բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի և փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 800․0 | 4,0 | 6․475 | 1.555 | 2026-2030 |
| Կաթնաղբյուր բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի և փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,600․0 | 8,0 | 12․951 | 3.111 | 2026-2030 |
| Կարմրաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի+հանդիսությունների սրահի + փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,200․0 | 6,0 | 9․703 | 2.333 | 2026-2030 |
| Կաքավաձոր բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի և փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,000․0 | 5,0 | 8․095 | 1.944 | 2026-2030 |
| Ներքին Բազմաբերդ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի + փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 3,600․0 | 18,0 | 29․140 | 7.000 | 2026-2030 |
| Ներքին Սասնաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի+Մշակույթի տան+բուժկետ փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,400․0 | 7,0 | 11․332 | 2.722 | 2026-2030 |
| Շղարշիկ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի+Մշակույթի տան+բուժկետ+Մանկապարտեզ+գրադարան+ փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,200․0 | 6,0 | 9․703 | 2.333 | 2026-2030 |
| Ոսկեթաս բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի + փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,000․0 | 5,0 | 8․095 | 1.944 | 2026-2030 |
| Պարտիզակ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի+ բուժկետ + փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 800․0 | 4,0 | 6․475 | 1.555 | 2026-2030 |
| Սոսեր բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի+Մշակույթի տուն+Մանկապարտեզ+ փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,000․0 | 5,0 | 8․095 | 1.944 | 2026-2030 |
| Վերին Բազբաբերդ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի+Մշակույթի տուն+ փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 2,200․0 | 11,0 | 17․807 | 4.278 | 2026-2030 |
| Վերին Սասնաշեն բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի+Մշակույթի տուն+ փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,000․0 | 5,0 | 8․095 | 1.944 | 2026-2030 |
| Ցամաքասար բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրի+Մշակույթի տուն+ փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,000․0 | 5,0 | 8․095 | 1.944 | 2026-2030 |
| Գառնահովիտ բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայր | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,100․0 | 5,5 | 8․903 | 2.139 | 2026-2030 |

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1․1․2 Թալին համայնքի թվով 11 համայնքապատկան մշակութային և մարզական կառույցների համար ՖՎ համակարգերի տեղադրում

Միջոցառման շրջանակներում առաջարկվում է թվով 11 համայնքապատկան կառույցների էլեկտրամատակարարման նպատակով 233,4 կՎտ դրվածքային հզորությամբ և մոտ 377,8 ՄՎտժ տարեկան արտադրությամբ ՖՎ համակարգերի տեղադրում: Միջոցառումների իրականացումը կպահանջի մոտ 46 680,000 դրամ։

| Միջոցառում 1․1․2 Թալին համայնքի թվով 11 համայնքապատկան մշակութային և մարզական կառույցների համար ՖՎ համակարգերի տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բնակավայրը և համայնքապատկան սուբյեկտի անվանումը | Իրականացնող | Արժեք, հազ դրամ | Դրվածքային հզորություն, կՎտ | Էներգակիրների խնայողություն/արտադրություն կՎտժ/տարի | CO2-ի կրճատում տ/տարի | Ներդրման տարի |
| Ագարակավանի Մշակույթի տուն +Մանկապարտեզ+ փողոցային լուսավորության համակարգը սնուցող ՖՎ էլեկտրական կայանի կառուցում | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 2,000․0 | 10,0 | 16,185 | 3.888 | 2026-2030 |
| Թալինի մանկական գեղարվեստի դպրոց ՀՈԱԿ | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 2,200․0 | 11,0 | 17,807 | 4.278 | 2026-2030 |
| Թալինի Մշակույթի տուն ՀՈԱԿ | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 7,600․0 | 38,0 | 61,518 | 14.779 | 2026-2030 |
| Թալինի Մարզական կենտրոն ՀՈԱԿ | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 2,800․0 | 14,0 | 22,664 | 5.445 | 2026-2030 |
| Իրինդի հանդիսությունների սրահ | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,000․0 | 5,0 | 8,095 | 1.944 | 2026-2030 |
| Արտենի բնակավայրի Մշակույթի Տուն | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 2,000․0 | 10,0 | 16,185 | 3.888 | 2024 |
| Ոսկեթաս բնակավայրի Մշակույթի Տուն | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 2,000․0 | 9,9 | 16,027 | 3.850 | 2026-2030 |
| Զովասար բնակավայրի Մշակույթի Տուն | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 2,000․0 | 9,9 | 16,027 | 3.850 | 2026-2030 |
| Կարմրաշեն բնակավայրի Մշակույթի Տուն | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 2,000․0 | 9,9 | 16,027 | 3.850 | 2026-2030 |
| Ներքին Բազմաբերդ բնակավայրի Մշակույթի Տուն | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 9,900․0 | 49,5 | 80,135 | 19.251 | 2026-2030 |
| Արագածավան բնակավայրի Մշակույթի Տուն | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 11,880․0 | 59,4 | 96,162 | 23.102 | 2026-2030 |

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1․1.3 Արտենի, Գետափ և Արագածավան բնակավայրերի խորքայի ն հորերի էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը բավարարելու համար ՖՎ համակարգի տեղադրում

Արտենի և Գետափ բնակավայրերի խորքային հորերի  էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը բավարարելու նպատակով, առաջարկվում է կառուցել ՖՎ կայաններ, համապատասխանաբար 95,0 և 6,0 կՎտ դրվածքային հզորություններով, որոնց արժեքը կկազմի շուրջ 20 200 000 դրամ։

Արագածավան բնակավայրի խորքային հորի համար արդեն իսկ 2024 թվականին տեղադրվել ՖՎ համակարգ 250,0 կՎտ դրվախքային հզորությամբ։

| Միջոցառում 1․1․3 Արտենի, Գետափ և Արագածավան բնակավայրերի խորքային հորերի էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը բավարարելու համար ՖՎ համակարգի տեղադրում |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Բնակավայր | Իրականացնող | Արժեք, հազ դրամ | Էներգակիրների խնայողություն/արտադրություն ՄՎտժ/տարի | CO2-ի կրճատում տ/տարի | Ներդրման տարի |
| Արտենի | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 19,000․0 | 153.795 | 36.2956 | 2026-2030 |
| Գետափ | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,200․0 | 9․708 | 2.291 | 2026-2030 |
| Արագածավան | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 50,000․0 | 404․7 | 95․51 | 2024 |

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1․1․4 Թալին համայնքի թվով 5 մանկապարտեզների համար ՖՎ համակարգերի տեղադրում

Միջոցառման շրջանակներում առաջարկվում է թվով 5 մանկապարտեզների  էլեկտրական էներգիայի պահանջարկը բավարարելու համար 265,8 կՎտ դրվածքային հզորությամբ և մոտ 430,3 ՄՎտժ տարեկան արտադրությամբ ՖՎ համակարգերի տեղադրում: Միջոցառումների իրականացումը կպահանջի մոտ 53 160,000 դրամ։

| Միջոցառում 1․1․4 Թալին համայնքի թվով 5 մանկապարտեզների համար ՖՎ համակարգերի տեղադրում |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Մանկապարտեզ | Իրականացնող | Արժեք, հազ դրամ | Դրվածքային հզորություն, կՎտ | Էներգակիրների խնայողություն/արտադրություն կՎտժ/տարի | CO2-ի կրճատում տ/տարի | Ներդրման տարի |
| Թալինի թիվ 2 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 23,760․0 | 118,8 | 192,325 | 46.204 | 2026-2030 |
| Թալինի թիվ 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 1,400․0 | 7,0 | 11,332 | 2.722 | 2026-2030 |
| Ներքին Սասնաժենի Մանկապարտեզ ՀՈԱԿ | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 6,000․0 | 30,0 | 48,567 | 11.667 | 2025 |
| <<Արագածավանի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 11,000․0 | 55,0 | 89,039 | 21.390 | 2026-2030 |
| <<Մաստարայի մանկապարտեզ>> ՀՈԱԿ | ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 11,000․0 | 55,0 | 89,039 | 21.390 | 2026-2030 |

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 1․1․5 Արագածավան, Կաթնաղբյուր, Ներքին Բազմաբերդ, Ոսկեթաս և Սուսեր բնակավայրերի մշակույթի տների էներգաարդյունավետության բարձրացում

Նշված միջոցառման շրջանակներում Արագածավան, Կաթնաղբյուր, Ներքին Բազմաբերդ, Ոսկեթաս և Սուսեր բնակավայրերի մշակույթի տների շենքերում, որոնց սպառումները ելակետային տարում գումարային կազմել են՝ 34․864 ՄՎտժ էլեկտրաէներգիա, առաջարկվում է իրականացնել էներգաարդյունավետության միջոցառումներ․

- տանիքածածկերի ջերմամեկուսացում ըստ անհրաժեշտության, փքեցված պեռլիտի ավազով և խճով (200 մմ հաստությամբ);

- դռների և պատուհանների փոխարինում նոր էներգաարդյունավետ պատուհաններով և դռներով ըստ անհրաժեշտության (մետաղապլաստե 4 խցիկանի շրջանակով, երկշերտ ապակեպատվածքով)

- արտաքին պատերի մասնակի կամ ամբողջական ջերմամեկուսացում, փրփրապոլիստիրոլային կամ հանքային բամբակի սալերով (50 - 100 մմ հաստությամբ),

- նկուղի ծածկի ջերմամեկուսացում՝ նկուղային հարկի առկայության դեպքում, փրփրապոլիստիրոլային կամ հանքային բամբակի սալերով (50 մմ հաստությամբ),

- արհեստական լուսավորության համակարգի տեղադրում ԼԴ լուսատուներով,

ջերմամատակարարման սխեմայի բարելավում:

Ընդունելով, որ սպառված էլեկտրաէներգիայի 10%, գազի շուրջ 80% օգտագործվել է ջեռուցման նպատակով, և կանխատեսելով, որ առաջարկվող միջոցառումների իրականացումը թույլ կտա նվազեցնել շենքերի ջերմային կորուստները, ինչպես նաև կբարելավի և հետևաբար, ջեռուցման ջերմապահանջարկը մոտավորապես 40 %-ով, միջոցառումների կիրառումից հետո ջեռուցման նպատակով ծախսվող էներգիայի ընդհանուր խնայողությունը կկազմի գումարային 3.48 ՄՎտժ/տարի։

| Միջոցառում 1․1․5 Արագածավան, Կաթնաղբյուր, Ներքին Բազմաբերդ, Ոսկեթաս և Սուսեր բնակավայրերի մշակույթի տների էներգաարդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Իրականացնող | Արժեք, հազ դրամ | Էներգակիրների խնայողություն/արտադրություն ՄՎտժ/տարի |  | CO2-ի կրճատում տ/տարի | Ներդրման տարի |
| ՀԲ, ՊԲ | 50,000․0 | ԷԷ | ∑ |  |  |
|  |  | 3․48 | 3․48 | 0.823 | 2026-2030 |

Առաջարկվող միջոցառումների իրականացման ընթացքում նպատակահարմար է նախատեսել նաև տվյալ շենքերի հիմնանորոգման և ամրացման (սեյսմակայունության բարձրացման) համար անհրաժեշտ լրացուցիչ կապիտալ ծախսերը՝ ապահովելով աշխատանքների ծավալների հստակեցում էներգետիկ և տեխնիկական աուդիտների իրականացման շրջանակներում։

11.2.  ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՏԵՂԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ

Նպատակ ունենալով բարձրացնել Թալին խոշորացված համայնքի տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական կայունությունը, համայնքը մտադիր է համագործակցել միջազգային դոնոր կազմակերպությունների հետ էներգախնայող և ցածր արտանետումներով զարգացման մոդելի մշակման, էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների հաշվին էներգիայի տեղական արտադրությանն ուղղված ծրագրերի իրականացման նպատակով։

Թալին համայնքը նախատեսում է կառուցել 0.5 ՄՎտ հզորությամբ համայնքային առևտրային ՖՎ էլեկտրակայան, որի կողմից արտադրված էլեկտրաէներգիան կվաճառվի բաշխիչ ցանցին, իսկ ստացված հասույթը կկուտակվի համայնքային խնայողական ֆոնդում: Համաձայն պահանջների, էլեկտրակայանի կառուցման և շահագործման նպատակով համայնքապետարանը պետք է ստեղծի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություն:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 2․1․1 Համայնքային առևտրային ՖՎ էլեկտրակայանի կառուցում

Սույն միջոցառման շրջանակներում 2026-2030թթ. ընթացքում Թալինում նախատեսվում է  կառուցել  և  շահագործել  0.5  ՄՎտ հզորությամբ  համայնքային առևտրային ՖՎ էլեկտրակայան, որի տարեկան արտադրությունը կհասնի մոտ 809 ՄՎտժ-ի:

Միջոցառումների իրականացումը կպահանջի մոտ 100 մլն․ ՀՀ դրամ։ Իրականացման պատասխանատուն համայնքապետարանն է, իսկ որպես ֆինանսավորման աղբյուրներ կարող են հանդիսանալ համայնքային բյուջեն, պետության  կողմից  տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը (օրինակ՝ սուբվենցիոն ծրագրի կամ հիմնադրամների շրջանակներում), միջազգային	կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը:

Վերականգնվող էներգիայի արտադրության և ՋԳ արտանետումների նվազեցման  հաշվարկի արդյունքները  ներկայացված են ստորև աղյուսակում։

| Միջոցառում 2․1․1 Համայնքային առևտրային ՖՎ էլեկտրակայանի կառուցում |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Իրականացնող | Արժեք, հազ դրամ | Էներգակիրների խնայողություն/արտադրություն ՄՎտժ/տարի | CO2-ի կրճատում տ/տարի | Ներդրման տարի |
| ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 100,000․0 | 809.000 | 190.924 | 2026-2030 |

11.3․  ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԲՆԱԿԵԼԻ ՍԵԿՏՈՐՈՒՄ

Բնակելի սեկտորը հանդիսանում է էներգակիրների խոշոր սպառող, որտեղ օգտագործվում  է  էլեկտրաէներգիա, բնական գազ, վառելափայտ, ՀՆԳ և աթար: Համաձայն Դաշնագրի մեթոդաբա-նության, այս ոլորտը հիմնական չորս ոլորտներից մեկն է, որի էներգասպառումը և դրա հետ կապված ՋԳ արտանետումները կարող են ներառվել ԱԵԿ-ի հաշվարկում, ինչպես նաև, արտանետումների նվազեցման «մեղմման» միջոցառումների ցանկում:

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 3․1․1 Սեփականատերերի կողմից առանձնատներում ՖՎ համակարգերի տեղադրում

Այս գործողության շրջանակներում նախատեսվում է  2026-2030թթ. ընթացքում առանձնատների մի մասի տանիքներում կամ պահանջներին համապատասխանող տնամերձ կամ այլ տարածքներում անհատական ինքնավար ՖՎ համակարգերի տեղադրում՝ յուրաքանչյուրը 2.5 կՎտ պիկային հզորությամբ, որը Թալինի բնակլիմայական պայմաններում բավարարում է ՀՀ միջին վիճակագրական առանձնատան տարեկան էներգիայի պահանջարկը:

Տնային տնտեսությունների սեփականատերերի կողմից այս միջոցառման իրականացման խթանիչ գործոններից կլինի գրեթե բոլոր համայնքային ենթակայության շենքերի տանիքներին ՖՎ համակարգերի տեղադրման ցուցադրական նախագծերի իրականացումը։

Ենթադրվում է, որ մինչև 2030թ. Համայնքի առանձնատների սեփականատերերի առնվազն 30%-ը կունենան ֆինանսական հնարավորություններ մասնակցելու այս միջոցառմանը և իրենց առանձնատների համար տեղադրեն, միջին հաշվով 2.5 կՎտ պիկային հզորությամբ ինքնավար ՖՎ համակարգեր՝ ընտանիքների էլեկտրաէներգիայի պահանջարկի ամբողջական կամ մասնակի բավարարման համար։ Այդ համակարգերի յուրաքանչյուրի տեղադրման համար կպահանջվի մինչև 20 մ2 տարածք։ Իսկ տեղադրված ՖՎ համակարգերի գումարային տարեկան արտադրանքը կկազմի մոտ 4 320․5 ՄՎտժ/տարի, իսկ ՋԳ արտանետումների նվազեցումը՝ 629.83 տCO2/տարի:

Ծրագրի իրականացման արժեքն է մոտ 533 760 000 դրամ: Իրականացման պատասխանատուն առանձնատների սեփականատերերն են, իսկ որպես ֆինանսավորման աղբյուրներ կարող են հանդիսանալ տնային տնտեսությունների բյուջեներն, պետության կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը և/կամ դոնոր կազմակերպությունների և միջազգային ծրագրերի կողմից տրամադրվող միջոցները:

Վերականգնվող էներգիայի արտադրության և ՋԳ արտանետումների նվազեցման  հաշվարկի արդյունքները  ներկայացված են ստորև աղյուսակում։

| Միջոցառում 3․1․1 Սեփականատերերի կողմից առանձնատներում ՖՎ համակարգերի տեղադրում |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Իրականացնող | Արժեք, հազ դրամ | Էներգակիրների խնայողություն/արտադրություն ՄՎտժ/տարի | CO2-ի կրճատում տ/տարի | Ներդրման տարի |
| ՏՏ | 533,760․0 | 4,320.5 | 629.83 | 2026-2030 |

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 3․1.2 Թալինի առանձնատների էներգաարդյունավետության բարձրացում

ՏԻՄ-երը չունեն մեխանիզմներ՝ անմիջական ազդելու բնակելի սեկտորում էներգախնայողության միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ բնակիչների և սեփականատերերի որոշումների կայացման գործընթացի վրա: Այնուամենայնիվ, այս միջոցառման շրջանակներում ակնկալվում է, որ էներգակիրների գների աստիճանական  աճի,  էներգախնայող  տեխնոլոգիաների  հասանելիության, տարբեր ֆինանսավորման մեխանիզմների (ներառյալ՝ սուբսիդիաների և փափուկ նպատակային վարկերի) առկայության և հանրային իրազեկվածության բարձրացման համատեքստում,  բնակելի  հատվածում էներգաարդյունավետության բարձրացման միջոցառումների թիվը աստիճանաբար կմեծանա։

Ակնկալվում է, որ առաջարկվող գործողության շրջանակներում էներգասպառման և  դրա	հետ	կապված	ծախսերի	նվազեցման,	ինչպես նաև հարմարավետության բարձրացման նպատակով, Թալին համայնքի առանձնատների սեփականատերերի մի մասը կիրականացնի հետևյալ գործողությունները.

- տանիքածածկերի փոխարինում և տանիքների (ձեղնահարկերի) ջերմամեկուսացում, փքեցված պեռլիտի ավազով և խճով (200 մմ հաստությամբ);

- դռների և պատուհանների փոխարինում նոր էներգաարդյունավետ պատուհաններով և դռներով մետաղապլաստե 4 խցիկանի շրջանակով, երկշերտ ապակեպատվածքով;

- արտաքին պատերի մասնակի կամ ամբողջական ջերմամեկուսացում, փրփրապոլիստիրոլային կամ հանքային բամբակի սալերով (50 - 100 մմ հաստությամբ);

- նկուղի ծածկի ջերմամեկուսացում՝ նկուղային հարկի առկայության դեպքում, փրփրապոլիստիրոլային կամ հանքային բամբակի սալերով (50 մմ հաստությամբ);

- արհեստական լուսավորության համակարգի տեղադրում ԼԴ լուսատուներով,

ջեռուցման համակարգի փոխարինում, բնական գազի կոնդենսացիոն կաթսայով, ջերմամատակարարման սխեմայի բարելավում:

Ելակետային տարում Թալին համայնքի բնակելի սեկտորում սպառվել է 16,167․3 ՄՎտժ էլեկտրաէներգիա, 44,749․4 ՄՎտժ-ին համարժեք գազ: Ընդունելով, որ սպառված էլեկտրաէներգիայի  10-15%, գազի շուրջ 80% օգտագործվել է ջեռուցման նպատակով, և կանխատեսելով, որ առաջարկվող միջոցառումների իրականացումը թույլ կտա նվազեցնել շենքերի ջերմային կորուստները, և հետևաբար, ջեռուցման ջերմապահանջարկը մոտավորապես 40 %-ով, միջոցառումների կիրառումից հետո ջեռուցման նպատակով ծախսվող էներգիայի ընդհանուր խնայողությունը կկազմի 21,804․720 ՄՎտժ/տարի։

| Միջոցառում 3․1.2 Թալին համայնքի առանձնատների էներգաարդյունավետության բարձրացում |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Իրականացնող | Արժեք, հազ դրամ | Էներգակիրների խնայողություն/արտադրություն ՄՎտժ/տարի |  |  | CO2-ի կրճատում տ/տարի | Ներդրման տարի |
| Մասնավոր | 1000,000․0 | ԷԷ | ԲԳ | ∑ |  |  |
|  |  | 1,996․4 | 19,808․ 32 | 21,804․720 | 8,394.478 | 2026-2030 |

11․4․ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՍԵԿՏՈՐՈՒՄ

2023 թվականի համար հաշվարկված Թալին համայնքի ԱԵԿ-ի տվյալների համաձայն, ավտոմոբիլային տրանսպորտը հանդիսանում է էներգակիրների սպառման ամենախոշոր ոլորտը, ինչպես նաև ջերմոցային գազերի արտանետումների խոշոր աղբյուրը համայնքի տարածքում։

Թալին համայնքում շահագործվում են ՀՀ-ում լայնորեն կիրառվող շարժիչային վառելիքի բոլոր հիմնական տեսակներով աշխատող տրանսպորտային միջոցներ, մասնավորապես՝ ՍԲԳ, ՀՆԳ, բենզինով և դիզելային վառելիքով աշխատող ավտոմեքենաներ։

Այս ոլորտում առաջարկվող հիմնական միջոցառումը հանդիսանում է գործող հանածո վառելիքով աշխատող մարդատար ավտոմեքենաների աստիճանական փոխարինումը էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներով։ Բենզինով աշխատող ավտոմեքենաների փոխակերպումը ՍԲԳ-ի տվյալ ծրագրի շրջանակում չի դիտարկվել որպես առանձին միջոցառում։

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 4․1․1 Համայնքային մարդատար և բեռնատար մեքենաներիփոխարինում էլեկտրական մեքենաներով

Հաշվի առնելով շուկայում էլեկտրական շարժիչներով մեքենաների գների նվազեցման և ավելի հասանելի դառնալու գործոնը, սույն միջոցառման շրջանակներում նախատեսվում է, որ 2026թ.-ից մինչև 2030թ համայնքային մեքենաների կփոխարինվեն էլեկտրական մեքենաներով և կկառուցվեն լիցքավորման կայաններ։

Էլեկտրամոբիլների օգտագործումը խրախուսելու նպատակով համայնքապետարանի կողմից՝ համապատասխան շահառուների և գործընկերների հետ համատեղ, պետք է ձեռնարկվեն որոշակի խթանիչ գործողություններ, այն է՝

- Էլեկտրական մեքենաների համայնքային լիցքավորման կայանների կառուցում (ֆինանսական հնարավորությունների դեպքում), կամ լիցքավորման մասնավոր կայանների համար հարմար արտոնյալ պայմաններով տարածքների տրամադրում:

- Էլեկտրական մեքենաների համար քաղաքի կենտրոնական հատվածներում արտոնյալ (անվճար) կայանատեղերի կազմակերպում:

- Էլեկտրական մեքենաների լիցքավորման կայանքների կառուցումը դարձնել նախապայման կառուցապատման շինարարական թույլտվությունների տրամադրման համար և այլն:

Միջոցառման հաշվարկի արդյունքները  ներկայացված են ստորև աղյուսակում։

| Միջոցառում 4․1․1 Համայնքային մարդատար և բեռնատար մեքենաների փոխարինում էլեկտրական մեքենաներով |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Իրականացնող | Արժեք, հազ դրամ | Էներգակիրների խնայողություն/արտադրություն ՄՎտժ/տարի |  |  |  |  | CO2-ի կրճատում տ/տարի | Ներդրման տարի |
| ՀՊ | 650,000․0 | Բենզին | Դիզել | ՍԲԳ | ՀՆԳ | ∑ |  |  |
|  |  | 64․4 | 300․0 | 800․7 | - | 1,165․1 | 257.8 | 2026-2030 |

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 4․1․2 Մասնավոր և առևտրային մարդատար տրանսպորտի 20% մեքենաների փոխարինում էլեկտրական մարդատար մեքենաներով

Հաշվի առնելով էլեկտրական շարժիչով տրանսպորտային միջոցների շուկայական գների նվազման և դրանց հասանելիության աստիճանական աճի միտումները՝ սույն միջոցառման շրջանակում նախատեսվում է, որ 2026–2030 թվականների ընթացքում մասնավոր և առևտրային մարդատար ավտոպարկի մոտ 20 տոկոսը կփոխարինվի էլեկտրական տրանսպորտային միջոցներով։

Միջոցառման իրականացման արդյունքում ստացված հաշվարկների արդյունքները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում։

| Միջոցառում 4․1․2 Մասնավոր և առևտրային մարդատար տրանսպորտի 40% մեքենաների փոխարինում էլեկտրական մարդատար մեքենաներով |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Իրականացնող | Արժեք, հազ դրամ | Էներգակիրների խնայողություն/արտադրություն ՄՎտժ/տարի |  |  |  |  | CO2-ի կրճատում տ/տարի | Ներդրման տարի |
| Մասնավոր | 1000,000․0 | Բենզին | Դիզել | ՍԲԳ | ՀՆԳ | ∑ |  |  |
|  |  | 15,480.28 | 20,804.70 | 97,842.70 | 10,920.80 | 145,048.69 | 6,330.539 | 2026-2030 |

11․5․ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՓՈՂՈՑԱՅԻՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 5․1․1 Համայնքի թվով 5 բնակավայրերի փողոցային լուսավորության համար ՖՎ համակարգերի տեղադրում

Ելակետային տարում բնակավայրերում փողոցային լուսավորության համակարգերի տարեկան էներգասպառման առկա տվյալների հիման վրա սույն միջոցառումը նախատեսում է, ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման նպատակով, փողոցային լուսավորության համակարգերի էլեկտրամատակարարման ապահովում փոքր հզորության ինքնավար ՖՎ էլեկտրակայանների միջոցով։

Ֆոտովոլտային համակարգերը նախատեսվում է տեղակայել համայնքի հինգ բնակավայրերում, իսկ դրանց դրվածքային հզորությունները և տարեկան էլեկտրաէներգիայի արտադրության ծավալները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում։

| Բնակավայր | ՖՎ կայանի հզորությունը, կՎտ | Էլեկտրական էներգիայի տարեկան արտադրություն, կՎտժ/տարի |
| --- | --- | --- |
| Արագածավան | 9,0 | 14,570․000 |
| Գառնահովիտ | 3,0 | 4,856․000 |
| Թալին | 21,0 | 34,000․000 |
| Կաքավաձորի խաչի լուսավորության | 3,0 | 4,856․000 |
| Մաստարա | 20,0 | 32,378․000 |

Սույն միջոցառման իրականացման պատասխանատու մարմինը հանդիսանում է համայնքապետարանը, իսկ ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրներ կարող են հանդիսանալ համայնքային բյուջեն, պետության կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը (մասնավորապես՝ սուբվենցիոն ծրագրերի և տարբեր հիմնադրամներ), ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների և դոնոր կառույցների կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը։

Վերականգնվող էներգիայի արտադրության և ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման հաշվարկների արդյունքները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում։

| Միջոցառում 5․1․1 Համայնքի թվով 5 բնակավայրերի փողոցային լուսավորության համար ՖՎ համակարգերի տեղադրում |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Իրականացնող | Արժեք, հազ դրամ | Էներգակիրների խնայողություն/արտադրություն ՄՎտժ/տարի | CO2-ի կրճատում տ/տարի | Ներդրման տարի |
| ՀՊ, ՀՎԷԷՀ, ՊԲ, ԵՄ | 18,320․0 | 90.660 | 21.396 | 2026-2030 |

11․6 ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԿՈՇՏ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

ՄԻՋՈՑԱՌՈ ՒՄ 6․1․1 ԿԿԹ տեսակավորման համակարգի ներդրում

Կոշտ կենցաղային թափոնների (ԿԿԹ) տեսակավորումը գործընթաց է, որի ընթացքում թափոնները բաժանվում են առանձին բաղադրիչների՝ ըստ դրանց տեսակի և հետագա մշակման հնարավորության։ Տեսակավորումը կարող է իրականացվել ինչպես ձեռքով, այնպես էլ ավտոմատ եղանակով՝ տեսակավորող հոսքագծերի կիրառմամբ։

Սույն միջոցառման շրջանակում նախատեսվում է տեղադրել տարբեր գույների աղբամաններ՝ տարբեր տեսակի թափոնների համար։ Տեսակավորման արդյունքում առանձնացվող այն թափոնները, որոնք ենթակա են վերամշակման, կփոխանցվեն համապատասխան լիցենզավորված վերամշակող ընկերություններին։

Միջոցառման իրականացումը հնարավորություն կտա կրճատել աղբավայրում տեղադրվող թափոնների ծավալները, ինչի արդյունքում կնվազեն նաև դրանց քայքայման ընթացքում առաջացող ջերմոցային գազերի արտանետումները։ Տարբեր երկրների փորձի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ թափոնների տեսակավորման համակարգի ներդրման արդյունքում հնարավոր է ապահովել ԿԿԹ աղբավայրային տեղադրման ծավալների մոտ 50 տոկոս կրճատում։

Սույն միջոցառման իրականացման պատասխանատու մարմինը հանդիսանում է համայնքապետարանը։ Ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրներ կարող են հանդիսանալ համայնքային բյուջեն, պետության կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը (մասնավորապես՝ սուբվենցիոն ծրագրեր), ինչպես նաև միջազգային կազմակերպությունների և դոնոր կառույցների կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը։

| Միջոցառում 6․1.3 ԿԿԹ տեսակավորման համակարգի ներդրում |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Իրականացնող | Արժեք, հազ դրամ | Աղբի կրճատում, տ/տարի | CO2համար.-ի կրճատում տ/տարի | Ներդրման տարի |
| Համայնքապետարանի կոմունալ ծառայություն | 16,000․0 | 1366.4 | 866.6 | 2026-2030 |

11․7 ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԱՆՏԱՌԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅԱՄԲ

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 7․1․1 Միջոցառումներ անտառային տարածքների ավելացման ուղղությամբ

Համաձայն IPCC 2006 Ուղեցույցի՝ «Անտառային հողեր» կատեգորիայի շրջանակում դիտարկվում են հետևյալ երկու ենթակատեգորիաները․

- Անտառային հողեր՝ մնացած անտառային հողեր (3B1a), որոնց դեպքում տվյալ հողատարածքները հաշվետու տարվան նախորդող ավելի քան 20 տարիների ընթացքում չեն ենթարկվել հողօգտագործման փոփոխությունների,

- Հողեր՝ վերափոխված անտառային հողերի (3B1b), որոնք գտնվում են անցումային փուլում և հաշվետու տարվան նախորդող 20 տարիների ընթացքում հողօգտագործման փոփոխության արդյունքում վերափոխվել են անտառային հողերի։

Առաջարկվում է առաջիկա հինգ տարիների ընթացքում իրականացնել անտառային հողերի ընդլայնման միջոցառումներ, ընդ որում տվյալ կատեգորիայի մեջ ներառել նաև բնակավայրերի կանաչապատվող տարածքները։ Թեև այս մոտեցումը որոշակիորեն տարբերվում է վերոնշյալ ձևակերպումներից, այն իր էությամբ արտահայտում է վերջնական էկոլոգիական արդյունքը՝ ածխաթթու գազի կլանումը (CO₂ sequestration)։

Օգտագործելով ՀՀ ջերմոցային գազերի ազգային կադաստրի 1990–2019 թթ. հաշվետվության 4.64 աղյուսակում ներկայացված հարաբերակցությունները՝ ստացվում է միջինացված 0.493 տ CO₂/հա կլանման գործակից։

Նախատեսելով լրացուցիչ 10 հա տարածքների կանաչապատում, հնարավոր կլինի ապահովել ածխաթթու գազի արտանետումների կրճատում հետևյալ հաշվարկով․

10 հա × 0.493 տ CO₂/հա = 4.93 տ CO₂։

Սույն միջոցառման իրականացման պատասխանատու մարմինը հանդիսանում է համայնքապետարանը, իսկ ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրներ կարող են հանդիսանալ համայնքային բյուջեն, ինչպես նաև տարբեր դրամաշնորհային ծրագրերը և արտաքին ֆինանսավորման մեխանիզմները։

| Միջոցառում 7․1.1 Անտառապատում |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Իրականացնող | Արժեք, հազ դրամ | CO2 կլանում, տ/տարի | CO2համար.-ի կրճատում տ/տարի | Ներդրման տարի |
| Համայնքապետարանի ծառայություններ, հասարակական կազմակերպություններ | 21,000.0 | 4.9 | 4.9 | 2026-2030 |

Գլուխ 12. ՋԳ արտանետումների նվազեցմանն ուղղված ներդրումային «փափուկ» միջոցառումներ

Քանի որ ոչ ծախսատար, այսպես կոչված «փափուկ» միջոցառումների դեպքում ջերմոցային գազերի արտանետումների քանակական գնահատումը մեծապես կախված է բազմաթիվ արտաքին և վարքագծային գործոններից և չի կարող ապահովել բավարար ճշգրտություն, սույն փաստաթղթում նման միջոցառումները ներկայացված են առանց ջերմոցային գազերի արտանետումների քանակական հաշվարկի։ Դրանք դիտարկվում են որպես ԿԷԿԳԾ իրականացմանն աջակցող, ուղղորդող և խթանող գործողություններ։

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 6․1․1 մասնակցություն միջազգային կառույցների կողմից կազմակերպվող միջոցառումներին կլիմայի եվ էներգետիկայի վերաբերյալ

Մի շարք միջազգային կազմակերպությունների, այդ թվում՝ Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության (ԳՄՀԸ),   Համաշխարհային բանկի, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի (ՄԱԶԾ), և այլ գործընկեր կառույցների կողմից պարբերաբար կազմակերպվում են միջոցառումներ, աշխատաժողովներ և քարոզարշավներ՝ ուղղված կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության, էներգաարդյունավետության բարձրացման և վերականգնվող էներգետիկ աղբյուրների կիրառման խթանման հարցերին։ Նման միջոցառումներին համայնքապետարանի աշխատակիցների մասնակցությունը կարևոր նշանակություն ունի՝ մասնագիտական կարողությունների զարգացման, փորձի փոխանակման և համայնքային քաղաքականությունների կատարելագործման տեսանկյունից։

Որպես օրինակ կարող է նշվել համայնքի մասնակցությունը «Երկրի ժամ» համաշխարհային նախաձեռնությանը, որը կազմակերպվում է Բնության համաշխարհային հիմնադրամի (WWF) կողմից։ Այն իրականացվում է ամեն տարի (սովորաբար՝ մարտ ամսվա վերջին շաբաթ օրը) և կոչ է անում անհատներին, համայնքներին և կազմակերպություններին մեկ ժամով՝ ժամը 20:30-ից մինչև 21:30-ը, անջատել ոչ առաջնային էլեկտրական լուսավորությունն ու էներգասպառող սարքերը՝ որպես բնապահպանական պատասխանատվության և մոլորակի հանդեպ հոգածության խորհրդանշական քայլ։

Մեկ այլ օրինակ է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից կազմակերպվող «ԵՄ Կայուն էներգիայի շաբաթը» (ԵՄԿԷՇ), որը հանդիսանում է Եվրոպայում կայուն և վերականգնվող էներգիայի խթանմանը նվիրված ամենամեծ ամենամյա միջոցառումը։ ԵՄԿԷՇ-ի շրջանակում աշխարհի շուրջ 60 երկրներում, Քաղաքապետերի դաշնագրին անդամակցած ավելի քան 10 000 համայնքներում, կազմակերպվում են «էներգիայի օրեր», որոնց նպատակն է համայնքների բնակչության և շահառուների իրազեկումը էներգախնայողության, վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների և էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառման, ինչպես նաև կանաչ զարգացման և կլիմայի փոփոխության մեղմման ու հարմարվողականության վերաբերյալ։

Նման միջոցառումների ընթացքում սովորաբար կազմակերպվում են աշխատաժողովներ, ցուցահանդեսներ, բաց դռների օրեր, կրթական և մշակութային նախաձեռնություններ, մրցույթներ և այլ հանրային միջոցառումներ, որոնց հիմնական նպատակը բնակչության և շահառուների իրազեկման բարձրացումն է և էլեկտրաէներգիայի, բնական գազի և այլ էներգակիրների խելամիտ սպառման ու խնայողության խթանումը։

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 6․1․2 համայնքի կայուն էներգետիկ զարգացման գործընթացներին երիտասարդների ներգրավում

Ինչպես նշված է սույն փաստաթղթում, ծրագրի նպատակների արդյունավետ իրականացումը մեծապես պայմանավորված է բնակչության ներգրավվածության մակարդակով։

Սույն միջոցառման շրջանակում նախատեսվում է երիտասարդության, մասնավորապես՝ դպրոցականների շրջանում, տարածել էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվական և ուսուցողական նյութեր։ Ակնկալվում է, որ այս գործընթացում ներգրավված դպրոցականների կողմից կանաչ և կայուն զարգացման գաղափարների ակտիվ տարածման արդյունքում համայնքի բնակչության որոշակի հատվածը, մասնավորապես՝ դպրոցականների ընտանիքները, իրենց բնակարաններում և առանձնատներում կձեռնարկեն և կիրականացնեն էներգախնայող միջոցառումներ։

Նշված միջոցառումները կարող են ներառել, մասնավորապես, ֆոտովոլտային պանելների տեղադրում, էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների և էներգախնայող կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերում, ինչպես նաև էներգաարդյունավետ վերանորոգման աշխատանքների իրականացում։

Միջոցառման արդյունավետ իրականացման ապահովման նպատակով ակնկալվում է համայնքապետարանի էներգետիկ կառավարման ոլորտի պատասխանատու աշխատակիցների և ամբողջ անձնակազմի ամենօրյա, հետևողական և համակարգված աշխատանքը։

ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄ 6․1․3 Համայնքապետարանում էներգետիկ կառավարման համակարգի զարգացում

Թալին համայնքում նախատեսվում է ներդնել Համայնքային էներգետիկ կառավարման համակարգ (ՀԷԿՀ), որի միջոցով կիրականացվի համայնքի տարածքում էներգետիկ հոսքերի պարամետրերի՝ տեխնոլոգիական, տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական, համակարգված և շարունակական վերահսկում ու կառավարում՝ սկսած էներգիայի ձեռքբերման և արտադրության գործընթացներից մինչև դրա փոխակերպումն ու վերջնական սպառումը։

Համակարգի շրջանակում կիրականացվի համայնքային ենթակայության շենքերի գույքագրում, կձևավորվի դրանց ջերմատեխնիկական և էներգետիկ ցուցանիշների տվյալների շտեմարան, ինչպես նաև շենքերի դասակարգում՝ նախապես սահմանված չափորոշիչների հիման վրա։

ՀԷԿՀ ներդրման հիմնական նպատակը համայնքի էներգետիկ կառավարման կայունության ապահովումն է՝ միաժամանակ նվազագույնի հասցնելով գործող համակարգերի բացասական ազդեցությունը շրջակա միջավայրի վրա և ապահովելով զգալի տնտեսական օգուտներ համայնքային բյուջեի առավել խելամիտ և արդյունավետ կառավարման համար։

Համակարգի ներդրման և հետագա կատարելագործման նպատակով համայնքապետարանում նախատեսվում է իրականացնել հետևյալ գործողությունները․

- ձևավորել էներգետիկ կառավարման բաժնի կամ պատասխանատու անձի աշխատանքային խնդիրների և թիրախների հստակ ցանկ, ինչպես նաև պլանավորել դրանց հասնելու գործնական քայլերը,

- մշակել, պարբերաբար վերլուծել և կատարելագործել ՀԷԿՀ աշխատանքային ծրագրերը,

- սահմանել էներգախնայողության տեսանկյունից արդիականացման ենթակա շենքերի ընտրության չափորոշիչներն ու մեխանիզմները,

- կազմակերպել համայնքային ենթակայության հասարակական շենքերի էներգետիկ աուդիտ և մոնիթորինգ՝ հիմնական էներգետիկ ցուցանիշների բացահայտման և վերահսկման նպատակով,

- ապահովել շենքերի ջերմատեխնիկական և էներգաարդյունավետության հիմնական ցուցանիշների հաշվարկն ու վերլուծությունը, ներառյալ բազային էներգասպառումը, էներգիայի տեսակարար ծախսը, հարմարավետության մակարդակը և այլ ցուցանիշներ,

- իրականացնել արդիականացման ենթակա շենքերի համար անհրաժեշտ ներդրումների, էներգախնայողության ներուժի, ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման, ինչպես նաև այլ էներգետիկ և ֆինանսատնտեսագիտական ցուցանիշների գնահատում,

- ապահովել ՀԷԿՀ բոլոր օղակների պատասխանատու աշխատակիցների մասնակցությունը կարողությունների զարգացման և վերապատրաստման ծրագրերին, այդ թվում՝ միջազգային կազմակերպությունների կողմից կազմակերպվող դասընթացներին,

- ապահովել համայնքում իրականացվող տարբեր միջազգային, էներգաարդյունավետության և կլիմայի մեղմման ծրագրերի արդյունքում ձեռք բերված էներգախնայողության և ՋԳ արտանետումների կրճատման տվյալների արժանահավատությունն ու մատչելիությունը,

- ըստ անհրաժեշտության կազմակերպել և իրականացնել ներքին քննարկումներ, սեմինարներ, աշխատաժողովներ, ուսումնական այցեր՝ ՀԷԿՀ գործունեության մեջ ներգրավված բոլոր օղակների, այդ թվում՝ համակարգող հանձնաժողովի անդամների, էներգետիկ կառավարչի և համայնքային ենթակայության հասարակական շենքերի պատասխանատուների մասնակցությամբ,

- ձեռնարկել գործուն քայլեր ակնկալվող էներգախնայողություններից ստացվող ֆինանսական միջոցների նպատակային օգտագործման համար Շրջանառու հիմնադրամի ստեղծման և գործարկման ուղղությամբ։

Ակնկալվում է, որ Համայնքային էներգետիկ կառավարման համակարգի ներդրման արդյունքում համայնքապատկան կառույցներում հնարավոր կլինի ապահովել ջերմոցային գազերի արտանետումների մոտ 5–15 տոկոս կրճատում։

Գլուխ 13. ՋԳ արտանետումների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների ամփոփում

Թալին համայնքի ԿԷԿԳԾ-ի շրջանակում մինչև 2030 թվականը համայնքային իշխանությունների կողմից ՋԳ արտանետումների նվազեցմանն ուղղված միջոցառումների փաթեթը ներառում է ինչպես ոչ ծախսատար (այսպես կոչված «փափուկ») միջոցառումներ, այնպես էլ ներդրում պահանջող («կոշտ») միջոցառումներ։

Ընդհանուր առմամբ, նախատեսված միջոցառումների համալիր իրականացումը, որը պահանջում է մոտավոր գնահատմամբ 3,596.5 մլրդ․ ՀՀ դրամ ներդրումներ, հնարավորություն է տալիս ապահովել Դաշնագրի շրջանակում Թալին համայնքի կողմից ստանձնած քանակական հանձնառությունների կատարումը, այն է՝ ելակետային տարում հաշվարկված ԱԵԿ-ի ծավալի առնվազն 35 տոկոսով կրճատում մինչև 2030 թվականը։

Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են ԱԵԿ-ում ներառված հիմնական ոլորտներում ջերմոցային գազերի արտանետումները՝ ինչպես ելակետային 2023, այնպես էլ թիրախային տարվա համար՝ արտացոլելով նախատեսված միջոցառումների իրականացման արդյունքում ակնկալվող փոփոխությունները։

Աղյուսակ 30․ ՋԳ արտանետումները 2023թ. և 2030թ.՝ ըստ թիրախային բնագավառների

|  | Ջերմոցային գազերի արտանետումները, տ CO2/տարի |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Համայնքային հաստատություններ | Բնակելի սեկտոր | Տրանսպորտ | Լուսավորություն | Թափոնների կառավարում և կանաչապատում |
| ԱԵԿ՝ 2023թ. | 637․11 | 18,267.8 | 26,746.9 | 21.396 |  |
| Կրճատումներ միջոցառումների արդյունքում | 588․06 | 9,024.31 | 12,918.8 | 21.396 | 873.51 |
| Արտանետումներ Թիրախային տարում՝ 2030թ. | 49․05 | 9,243.52 | 13,828.19 | 0 | -873.51 |
| Կրճատում (%) | 92.3 | 49.4 | 48.3 | 100 |  |

Գծապատկերներ 7 և 8-ում ցուցադրված են ԱԵԿ-ում հաշվարկված ջերմոցային գազերի արտանետումների ընդհանուր ծավալում հիմնական բնագավառների բաժինները, ինչպես նաև յուրաքանչյուր բնագավառի ներդրումը այդ արտանետումների կրճատման գործում։

Գծապատկեր 8․ Հիմնական բնագավառների մասնաբաժինը ԱԵԿ-ում՝ 2023թ

Գծապատկեր 9․ Հիմնական բնագավառների մասնաբաժինը ՋԳ կրճատումում՝ 2030թ

Ելակետային և թիրախային ն տարիներին ՋԳ արտանետումների համեմատությունը  ըստ ոլորտների և էներգակիրների ներկայացված է Գծապատկեր 9 և 10-ում։

Գծապատկեր 10․ Ելակետային և թիրախային տարիներին հիմնական բնագավառներում էներգասպառման համեմատությունը (ՄՎտժ/տարի)

Գծապատկեր 11․ Ելակետային և թիրախային արտանետումների համեմատությունը (տCO2/տ)

Առաջարկվող միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսավորման բաշխվածությունն ըստ հիմնական բնագավառների ներկայացված է ստորև։

Աղյուսակ 31․ Մեղմման միջոցառումների իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ներդրումները և ՋԳ արտանետումների տեսակարար արժեքները

| Ոլորտ | Ներդրումներ, |  | 1 տ CO2-ի նվազեցման տեսակարար արժեքը 1,000 հազ․ ՀՀ դրամ/ տ CO2 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | հազ ՀՀ դրամ | % |  |
| Համայնքային շենքեր | 257․504 | 7.16 | 648․4 |
| Էներգիայի տեղական արտադրություն | 100․000 | 2.78 | 523.7 |
| Բնակելի սեկտոր | 1,533․760 | 42.64 | 169.9 |
| Տրանսպորտ | 1,650․000 | 45.88 | 127.7 |
| Լուսավորություն | 18․320 | 0.51 | 856.2 |
| Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում | 16․000 | 0.44 | 18.46 |
| Անտառապատում | 21․000 | 0.58 | 4259.6 |
| Ընդամենը | 3,596.5 | 100 % | 6,604 |

Ըստ աղյուսակի, պահանջվում է 3,596.5 մլրդ․ ՀՀ դրամ ներդրումներ ԿԷԿԳԾ-ի իրագործման արդյունքում 17,095 տ CO2 արտանետումների նվազեցումն ապահովելու համար։ Ըստ աղյուսակի՝ 1 կգ CO2-ի նվազեցման արժեքը միջին հաշվով կազմում է 6,604 հազ․ ՀՀ դրամ։

Մեղմման միջոցառումների ամենաբարձր տեսակարար ծախսերը գրանցվում են անտառապատման ոլորտում՝ կազմելով մոտ 127.7 հազ․ ՀՀ դրամ/կգ CO₂։  Այն դեպքերում, երբ նշված միջոցառումների ֆինանսավորման ծավալները կարող են գերազանցել համայնքապետարանի ֆինանսական հնարավորությունները, նպատակահարմար է դիտարկել ներդրումային սցենարների վերանայում, այդ թվում՝ ավելի ծախսաարդյունավետ այլընտրանքների կիրառում, օրինակ՝ օգտագործված կամ փոքր հզորության էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում, ինչպես նաև փուլային իրականացում։

Ընդհանուր առմամբ, մեղմման միջոցառումների բարձր տեսակարար ծախսերը պայմանավորված են նրանով, որ նման միջամտությունները հաճախ հետապնդում են ոչ միայն ջերմոցային գազերի արտանետումների նվազեցման նպատակ (որը որոշ դեպքերում կարող է ունենալ երկրորդական նշանակություն), այլև ուղղված են քաղաքային շարժունակության բարելավմանը, օդի որակի բարելավմանը և սոցիալ-տնտեսական զարգացման այլ առաջնահերթություններին։

Այս համատեքստում առաջարկվում է միջոցառումների իրականացումը հերթականացնել ռազմավարական տրամաբանությամբ՝ նախ առաջնահերթ իրականացնելով էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումները, այնուհետև անցնելով վերականգնվող էներգիայի աղբյուրների կիրառմանը, որպեսզի հնարավոր լինի ամբողջությամբ կամ մասամբ բավարարել արդեն իսկ կրճատված էներգապահանջարկը։

Կայուն էներգիայի և կլիմայի գործողությունների ծրագրով նախատեսվող միջոցառումների ամփոփիչ աղյուսակը ներկայացված է Աղյուսակ 32-ում։ Աղյուսակում ներառված են նաև միջոցառումների նախնական իրականացման ժամկետները, որոնք վերջնականապես կսահմանվեն համայնքապետարանի կողմից՝ հաշվի առնելով ֆինանսական ռեսուրսների հասանելիությունը, ներդրումային առաջնահերթությունները և այլ օբյեկտիվ գործոններ։

Աղյուսակ 32․ Արագածոտնի մարզի Թալին համայնքի ԿԷԿԳԾ-ով նախատեսվող ծախսատար միջոցառումների  ամփոփիչ աղյուսակ

| No | Միջոցառման հակիրճ նկարագիրը | Ֆինանսավորման ծավալը, հազ դրամ | Էներգակիրների խնայողություն/արտադրություն ՄՎտժ/տարի |  |  |  |  |  | ՋԳ արտանետումների կրճատումը, տ CO2/տարի |  |  |  |  |  | Ներդրման տարեթիվ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ԷԷ | Բնական գազ | Բենզին | Դիզել | ՀՆԳ | ∑ | ԷԷ | Բնական գազ | Բենզին | Դիզել | ՀՆԳ | ∑ |  |
| Բյուջետային հաստատություններ և համայնքային տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Թալին համայնքի թվով 24 բնակավայրերի վարչական ղեկավարներիի նստավայրերի և նրանց հետ միասին էլեկտրական էներգիա սպառող համայնքապատկան այլ կազմակերպությունների համար ՖՎ համակարգերի տեղադրում | 37,500․0 | 303.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.0 | 71.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.508 | 2026-2030 |
| 1.1.2 | Թալին համայնքի թվով 11 համայնքապատկան մշակութային և մարզական կառույցների համար ՖՎ համակարգերի տեղադրում | 46,680․0 | 377.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.8 | 89.161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.161 | 2024-2030 |
| 1.1.3 | Արտենի, Գետափ և Արագածավան բնակավայրերի խորքային հորերի էլեկտրաէներգիայի պահանջարկը բավարարելու համար ՖՎ համակարգի տեղադրում | 70,200․0 | 568.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.203 | 134.095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.095 | 2024-2030 |
| 1.1.4 | Թալին համայնքի թվով 5 մանկապարտեզների համար ՖՎ համակարգերի տեղադրում | 53,160․0 | 430․3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430․3 | 101.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.55 | 2022-2030 |
| 1.1.5 | Արագածավան, Կաթնաղբյուր, Ներքին Բազմաբերդ, Ոսկեթաս և Սուսեր բնակավայրերի մշակույթի տների էներգաարդյունավետության բարձրացում | 50,000.0 | 3․48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3․48 | 0.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.823 | 2026-2030 |
| Ընդամենը |  | 257,504.0 | 1,682.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,682.78 | 397.137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.13 |  |
| Էլեկտրական էներգիայի տեղական արտադրություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Համայնքային առևտրային ՖՎ էլեկտրակայանի կառուցում | 100,000․0 | 809.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.0 | 190.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.924 | 2026-2030 |
| Ընդամենը |  | 100,000․0 | 809.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809.0 | 190.924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.92 |  |
| Բնակելի սեկտոր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Սեփականատերերի կողմից առանձնատներում ՖՎ համակարգերի տեղադրում | 533,760․0 | 4,320.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,320.5 | 629.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629.83 | 2026-2030 |
| 3.1.2 | Թալին համայնքի առանձնատների էներգաարդյունավետության բարձրացում | 1000,000.0 | 1,996.4 | 19,808.32 |  |  |  | 21,804.47 | 471.150 | 7,923.32 |  |  |  | 8,394.47 | 2026-2030 |
| Ընդամենը |  | 1533,760․0 | 6,316.9 | 19,808.32 | 0 | 0 | 0 | 26,124.97 | 1,100.98 | 7,923.32 | 0 | 0 | 0 | 9,024.30 |  |
| Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Համայնքային մարդատար և բեռնատար մեքենաների փոխարինում էլեկտրական մեքենաներով | 650,000․0 | 0 | 800․7 | 64․4 | 300․0 | 0 | 1,165․1 | 0 | 161․7 | 16․03 | 80․1 | 0 | 257.8 | 2026-2030 |
| 4.1.2 | Մասնավոր և առևտրային մարդատար տրանսպորտի 40% մեքենաների փոխարինում էլեկտրական մարդատար մեքենաներով | 1 00,000․0 | 0 | 97,842.70 | 15,480.28 | 20,804.700 | 10,920.800 | 145,048.690 | 0 | 3,952․845 | 770․918 | 1,110․971 | 495․804 | 6,330.539 | 2026-2030 |
| Ընդամենը |  | 1 650,000․0 | 0 | 98,643․4 | 15,544.68 | 21,104.7 | 10,920.800 | 146,213.79 | 0 | 4,114․545 | 786.948 | 1,191.071 | 495․804 | 6,588.33 |  |
| Լուսավորություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Համայնքի թվով 5 բնակավայրերի լուսավորության համար ՖՎ համակարգերի տեղադրում | 18,320․0 | 90.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.660 | 21.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.396 | 2026-2030 |
| Ընդամենը |  | 18,320․0 | 90.660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.660 | 21.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.396 |  |
| Կոշտ կենցաղային թափոնների կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ԿԿԹ տեսակավորման համակարգի ներդրում | 16,000․0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.6 | 2026-2030 |
| Ընդամենը |  | 16,000․0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866.6 |  |
| Անտառային տարածքների ավելացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Անտառապատում | 21,000․0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 2026-2030 |
| Ընդամենը |  | 21,000․0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.93 |  |
| Ընդամենը |  | 3 596,584.0 | 8,899.34 | 118,451․72 | 15,544.68 | 21,104.7 | 10,920.80 | 174,921.00 | 1,710.43 | 12,037․87 | 786.949 | 1,191.07 | 495․805 | 17,095.61 |  |

Գլուխ 14. Թալին համայնքի խոցելիության գնահատումը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ և հարմարվողականության միջոցառումները

14.1. Կլիմայի փոփոխությունը և Դաշնագիրը

ԵՄ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնության շրջանակներում կլիմայի փոփոխության հարմարվողականությունը հանդիսանում է Կայուն էներգիայի և կլիմայի գործողությունների ծրագրերի (ԿԷԿԳԾ) առանցքային բաղադրիչներից մեկը։ Այն ենթադրում է, որ տեղական ինքնակառավարման մարմինները ոչ միայն պետք է իրականացնեն ջերմոցային գազերի արտանետումների կրճատման միջոցառումներ, այլ նաև լինեն պատրաստ կլիմայական ազդեցություններին դիմակայելուն և դրանց հետևանքները նվազեցնելուն։

Դաշնագրին միանալով՝ Թալինը և այլ համայնքները ստանձնում են պարտավորություն համակարգված կերպով գնահատել կլիմայական ռիսկերը, բացահայտել խոցելի ոլորտներն ու խմբերը և իրականացնել հարմարվողականության նպատակային միջոցառումներ՝ որպես ԿԷԿԳԾ-ի անբաժանելի մաս։

Գործնականում սա նշանակում է, որ մեղմման գործողություններին զուգահեռ համայնքները պետք է իրականացնեն Ռիսկերի և խոցելիության գնահատում (ՌԽԳ) և մշակեն տեղական հարմարվողականության ծրագիր, որը ուղղված կլինի կլիմայի փոփոխության բացասական ազդեցությունների կանխարգելմանը կամ նվազեցմանը։

Հարմարվողականության այս պարտավորությունը համահունչ է Եվրոպական միության դիմադրողականության բարձրացման ավելի լայն քաղաքականությանը (օրինակ՝ ԵՄ Կլիմայի փոփոխությանը հարմարվողականության առաքելությանը) և ընդգծում է, որ մինչև 2030 թվականը կլիմայական դիմադրողականության ամրապնդումը հանդիսանում է ԵՄ գործընկեր համայնքների ընդհանուր և ռազմավարական նպատակներից մեկը։

14.2. Հայաստանի քաղաքականությունը կլիմայի փոփոխության բնագավառում

Թալինում հարմարվողականության պլանավորումը համապատասխանում է նաև Հայաստանի ազգային կլիմայական քաղաքականության նպատակներին: Հայաստանի կառավարությունը 2021 թվականի մայիսին հաստատել է համապարփակ հարմարվողականության իր առաջին ազգային ծրագիրը (ՀԱԾ) (2021–2025 թվականների միջոցառումների ցանկով), որով սահմանվում են միջնաժամկետ հարմարվողականության նպատակներն ու առաջնահերթությունները: ՀԱԾ-ն բացահայտում է երկրի ամենակարևոր կլիմայական վտանգները, ուրվագծում է ռիսկերը նվազեցնելու և կառավարման տարբեր մակարդակներում ու ոլորտներում դիմադրողականությունը ամրապնդելու միջոցառումները: Հատկանշական է, որ այն շեշտը դնում է համայնքների և տեղական իշխանությունների լիազորությունների վրա՝ հետապնդելով հարմարվողականությունը տեղական զարգացման ծրագրերում ինտեգրելու նպատակ:

Թալին համայնքի համար խնդրո առարկա ազգային ռազմավարությունը խիստ արդիական է, քանի որ  ՀԱԾ-ի շատ առաջնահերթ ոլորտներ՝ գյուղատնտեսություն, ջրային ռեսուրսներ, առողջապահություն, ենթակառուցվածքներ, աղետների ռիսկի կառավարում, համընկնում են Թալին համայնքի տեղական կարիքների հետ: Համայնքի հարմարվողականության ջանքերը հիմնված են ՀԱԾ շրջանակի վրա, ինչը թույլ է տալիս ազգային առաջնահերթությունները վերածել տեղական գործողությունների: Վերջինս ապահովում է, որ Թալին համայնքի ԿԷԿԳԾ-ը համապատասխանի Հայաստանի կլիմայական պարտավորություններին (հարմարվողականության վերաբերյալ Փարիզի համաձայնագրի 7-րդ հոդվածի համաձայն) և հնարավորություն տա համայնքին հասանելիություն ունենալ հարմարվողականության միջոցառումների համար հնարավոր աջակցությանը (պետական ​​ծրագրեր, Կանաչ կլիմայի հիմնադրամ և այլն): Այսպիսով, Թալին համայնքի կլիմայական հարմարվողականության պլանավորումը հիմնված է թե՛ Քաղաքապետերի դաշնագրի մեթոդաբանության, թե՛ Հայաստանի ՀԱԾ-ի վրա՝ տեղական և ազգային մակարդակներում ապահովելով նպատակներին համահունչ շարունակականություն։

Կլիմայական ռիսկերի և խոցելիության գնահատումն իրականացվել է երեք հիմնական փուլով՝

- Կլիմայական ռիսկերի բացահայտում. Բացահայտվել են այն հիմնական կլիմայական ռիսկերը, որոնք պայմանավորված են կլիմայական փոփոխություններով և գնահատվել է դրանց ազդեցությունը Թալին համայնքի վրա։

- Խոցելիության գնահատում. Վերլուծվել է, թե որքանով են տարբեր ոլորտները զգայուն և խոցելի բացահայտված ռիսկերի և կլիմայական փոփոխությունների նկատմամբ և ինչ աստիճանի հարմարվողականություն ունեն։

- Առաջնահերթ հարմարվողականության միջոցառումների մշակում. Առաջարկվել են դիմակայունության բարձրացմանն ուղղված իրական և նպատակային միջոցառումներ, իրականացվել է այդ միջոցառումների ֆինանսական և ինստիտուցիոնալ պահանջների նախնական գնահատում։

Վերլուծության համար տեսական և վիճակագրական հիմք են ծառայել տարբեր աղբյուրներից ստացված տվյալները և ապացույցները, այդ թվում՝ ՀՀ Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայության, Համաշխարհային բանկի, Թալին համայնքի տվյալների բազաները, ինչպես նաև ԿԷԿԳԾ-ի մշակման շրջանակում իրականացված շահակիցների հետ խորհրդակցությունները։

Խոցելիության միավորները ձևավորվել են համադրելով ռիսկի մեծությունը ոլորտային ազդեցության և հարմարվողական կարողության հետ՝ հիմնվելով ինչպես քանակական ցուցանիշների, այնպես էլ որակական փորձագիտական ​​​​գնահատականների վրա։

JRC (2024) ուղեցույցի համաձայն կիրառվել է համակցված գնահատման համակարգ: Ազդեցությունը, խոցելիությունը և հարմարվողական կարողությունը գնահատվել են 1-3 սանդղակով, որտեղ 1 = ցածր, 2 = միջին և 3 = բարձր: Քանակական ցուցանիշները (օրինակ՝ խոցելի բնակչության տեսակարար կշիռը) օգտագործվել են տվյալների հասանելիության պարագայում, մինչդեռ որակական գնահատականները ստացվել են շահագրգիռ կողմերի հետ խորհրդակցությունների արդյունքում: Վերջնական խոցելիության միավորները հաշվարկվել են այս չափանիշների ինտեգրման մեթոդով՝ ամենաբարձր ռիսկի ենթարկվող ոլորտները բացահայտելու համար:

14.3. Թալին համայնքի կլիմայական պայմանները

Աշխարհագրական և կլիմայական պայմանները. Թալին համայնքը գտնվում է Հայաստանի Արագածոտնի մարզում Արագած լեռնազանգվածի հարավային փեշերին, Արտենի լեռան մոտ։ Այն ծովի մակարդակից ունի 1585 մ բարձրություն և բնութագրվում է մայրցամաքային լեռնային կլիմայով՝ արտահայտված կիսաչոր առանձնահատկութ-յուններով։ Ամառները հիմնականում շոգ և արևոտ են, իսկ ձմեռները՝ ցուրտ, ընդ որում տափաստանային գոտիներին բնորոշ են օրական ջերմաստիճանի զգալի տատանումներ։ Համայնքի բարձրադիր դիրքը որոշ չափով մեղմում է ծայրահեղ շոգը՝ համեմատած ցածրադիր հովիտների հետ, սակայն ամռան ամիսներին օդի ջերմաստիճանը հաճախ գերազանցում է 30°C-ը, իսկ ձմռանը գիշերային ժամերին հաճախ իջնում է 0°C-ից զգալիորեն ցածր։

Ջերմաստիճանը. Թալին համայնքում ձմեռները ցուրտ են, հաստատուն ձնածածկույթով, իսկ ամառները բավականին շոգ են։ Հուլիսին միջին ջերմաստիճանը տատանվում է 23-25°C-ի սահմաններում, հունվարին՝ –4-ից –5°C-ի  սահմաններում։ Տարեկան տեղումների քանակը միջինից ցածր է և անհավասար բաշխված՝ սովորաբար կազմելով մոտ 300-400 մմ (որոշ աղբյուրների համաձայն՝ տեղային միջինները կարող են լինել նաև ավելի ցածր)։ Տեղումների առավել բարձր ցուցանիշները դիտվում են գարնան վերջից մինչև ամառվա առաջին կեսը։ Արևմտյան ուղղությունից գերակշռող քամիները սարահարթում հաճախ կարող են լինել բավական ուժեղ, իսկ ծառազուրկ տափաստանային լանդշաֆտը նպաստում է հողի էրոզիայի և փոշու տարածման ռիսկերի աճին։

Ընդհանուր առմամբ, Թալինի հիմնական կլիմայական ֆոնը բնութագրվում է ջրային սակավությամբ և ջերմաստիճանի ծայրահեղություններով, որոնք էականորեն պայմանավորում են համայնքի խոցելիությունը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ։

Աղյուսակ 33․ Թալինի եղանակն ըստ ամիսների (°C)

| Ամիս | Ռեկորդային բարձր | Միջին բարձր | Օրական միջին | Միջին ցածր | Ռեկորդային ցածր |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 10.98 | 3.72 | 0.03 | -5.69 | -18.96 |
| II | 13.97 | 5.44 | 1.71 | -4.4 | -18.96 |
| III | 24.95 | 10.48 | 6.81 | -0.48 | -12.57 |
| IV | 27.94 | 17.02 | 11.87 | 4.23 | -2.99 |
| V | 31.93 | 23.7 | 17.81 | 9.68 | 2.69 |
| VI | 38.92 | 29.25 | 22.89 | 14.2 | 7.98 |
| VII | 40.91 | 31.63 | 24.94 | 17.81 | 8.98 |
| VIII | 39.92 | 29.83 | 23.16 | 16.04 | 9.96 |
| IX | 36.92 | 26.17 | 20.25 | 12.79 | 5.99 |
| X | 28.94 | 19.61 | 13.17 | 7.13 | -1.79 |
| XI | 24.95 | 12.61 | 6.47 | 1.73 | -7.98 |
| XII | 18.96 | 6.46 | 2.38 | -2.38 | -18.96 |
| Տարի | 40.91 | 16.54 | 10.45 | 4.24 | -18.96 |

Գծապատկեր 12․ Ամսական միջին ջերմաստիճանը և տեղումները Թալինում

Գծակատկեր 11-ը ներկայացնում է Թալին համայնքի սեզոնային կլիմայական առանձնահատկությունները, որոնք բնութագրվում են տաք և երկարատև ամառներով, ցուրտ ձմեռներով և արտահայտված տարեկան ջերմաստիճանային տատանումներով։ Տվյալները վկայում են, որ համայնքը գտնվում է մայրցամաքային լեռնային կլիմայի ազդեցության ներքո՝ ջերմաստիճանի բարձր տատանումներով և սեզոնային կտրուկ անցումներով։

Տաք շրջանը տևում է մոտ 4 ամիս՝ հիմնականում հունիսից մինչև սեպտեմբեր, երբ օրական միջին ջերմաստիճանը կայուն կերպով գերազանցում է 18°C-ը։ Ամենատաք ամիսը հուլիսն է. օրական միջին ջերմաստիճանը կազմում է շուրջ 24.9°C, իսկ միջին առավելագույնը հասնում է 31.6°C-ի։

Սառը շրջանը ընդգրկում է մոտ 3-3.5 ամիս՝ դեկտեմբերից մինչև փետրվար, երբ օրական միջին ջերմաստիճանը մնում է 2-3°C-ի սահմաններում կամ ավելի ցածր։ Ամենացուրտ ամիսը հունվարն է․ օրական միջին ջերմաստիճանը կազմում է մոտ 0°C, միջին նվազագույնը՝ –5.7°C, իսկ ռեկորդային ցածր ջերմաստիճանը հասնում է –18.9°C-ի։ Ձմռան ամիսներին բնորոշ են նաև գիշերային ուժեղ սառնամանիքները, որոնք կարևոր ազդեցություն ունեն էներգետիկ պահանջարկի և ենթակառուցվածքների կայունության վրա։

Գարնան և աշնան անցումային եղանակները համեմատաբար կարճ են, սակայն բնութագրվում են ջերմաստիճանի արագ փոփոխություններով։ Գարնանը ջերմաստիճանը կտրուկ բարձրանում է՝ օրական միջինը 6.8°C-ից հասնելով մինչև 17.8°C, ինչը հաճախ ուղեկցվում է տեղումների առավելագույն քանակով։ Աշնանը նկատվում է աստիճանական սառեցում՝ օրական միջին ջերմաստիճանը 20.3°C-ից նվազում է մինչև 6.5°C։

Ընդհանուր առմամբ, Թալինի կլիման բնութագրվում է ջերմաստիճանի զգալի սեզոնային և օրական տատանումներով, ինչպես նաև ծայրահեղ ջերմային երևույթների հաճախականությամբ, որոնք կլիմայի փոփոխության պայմաններում կարող են խորացնել համայնքի խոցելիությունը՝ հատկապես ջրային ռեսուրսների, գյուղատնտեսության և հանրային առողջության ոլորտներում։

Գծապատկեր 13․ Միջին ամսական ամենաբարձր և ամենացածր ջերմաստիճանները Թալինում

Գծապատկեր 12-ը արտացոլում է Թալին համայնքի սեզոնային ջերմաստիճանային ռեժիմը՝ ընդգծելով տաք և ցուրտ ժամանակաշրջանների հստակ տարանջատվածությունը։ Տվյալները ցույց են տալիս, որ ամառային ամիսներին միջին առավելագույն և նվազագույն ջերմաստիճանների միջև տարբերությունը զգալի է, ինչը վկայում է օրական ջերմաստիճանների մեծ տատանումների մասին։ Միևնույն ժամանակ, ձմեռային շրջանում դիտվում են կայուն ցածր ջերմաստիճաններ և հաճախակի սառնամանիքներ, որոնք պայմանավորում են բարձր ջերմային հակադրությունը տարվա ընթացքում։

Տեղումներ․Ամսական դիտարկումների համաձայն՝ Թալին համայնքում տեղումների տարեկան միջին մակարդակը համեմատաբար ցածր է, ինչն արտացոլվում է միջին ամսական տեղումների շուրջ 58.96 մմ ցուցանիշով և բնորոշ է մայրցամաքային լեռնային կլիմային։ Տեղումները տարվա ընթացքում բաշխված են անհավասար, և նկատվում է հստակ արտահայտված սեզոնայնություն՝ գարնան և ամառվա սկզբի առավելագույններով և աշնան վերջի ու ձմռան նվազագույններով։

Գարունը Թալինում տեղումների համեմատաբար ակտիվ ժամանակաշրջան է։ Մարտին տեղումները միջինում կազմում են 39.7 մմ, ապրիլին աճում են մինչև 58.4 մմ, իսկ մայիսին հասնում են 83.7 մմ։ Այս ամիսներին տեղումների օրերի քանակը նույնպես զգալի է՝ ապրիլին միջինում 15.5 օր, իսկ մայիսին՝ մոտ 22 օր, ինչը նպաստում է հողի խոնավության ժամանակավոր բարելավմանը։

Ամառային ամիսներին տեղումների քանակը մնում է հարաբերականորեն բարձր, սակայն ուղեկցվում է հարաբերական խոնավության նվազմամբ և արևային ժամերի ավելացմամբ։ Հունիսին տեղումները կազմում են 114.5 մմ, հուլիսին՝ 93.9 մմ, իսկ օգոստոսին՝ 80.7 մմ։ Միևնույն ժամանակ հարաբերական խոնավությունը նվազում է մինչև մոտ 46–50 %, իսկ արևային ժամերի միջին քանակը հասնում է առավելագույնի՝ շուրջ 14 ժամ, ինչի հետևանքով գոլորշիացման ինտենսիվությունը բարձրանում է, և հողի խոնավության պահպանման արդյունավետությունը սահմանափակվում է։

Աղյուսակ 34․ Թալին համայնքի ամսական կլիմայական ցուցանիշները

| Ամիս | Միջին տեղումներ (մմ) | Միջին տեղումների օրեր (≥1 մմ) | Միջին հարաբերական խոնավություն (%) | Միջին ամսական արևային ժամեր |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 26.13 | 6.99 | 72.92 | 8.98 |
| II | 25.17 | 6.81 | 71.4 | 10.22 |
| III | 39.73 | 9.71 | 62.34 | 11.14 |
| IV | 58.44 | 15.52 | 55.8 | 11.26 |
| V | 83.71 | 21.95 | 57.78 | 10.64 |
| VI | 114.51 | 18.69 | 49.77 | 14.38 |
| VII | 93.85 | 18.69 | 48.62 | 14.23 |
| VIII | 80.73 | 19.84 | 46.57 | 11.52 |
| IX | 64.35 | 14.33 | 48.2 | 11.49 |
| X | 49.51 | 10.16 | 55.06 | 10.93 |
| XI | 18.69 | 4.81 | 65.29 | 8.61 |
| XII | 23.84 | 4.81 | 56.86 | 8.22 |
| Տարի | 58.96 | 12.93 | 56.86 | 11.26 |

Աշնան ընթացքում դիտվում է տեղումների աստիճանական նվազման միտում։ Սեպտեմբերին միջին տեղումները կազմում են 64.4 մմ, հոկտեմբերին նվազում են մինչև 49.5 մմ, իսկ նոյեմբերին կտրուկ նվազում են՝ հասնելով 18.7 մմ։ Նոյեմբերին արձանագրվում է նաև տեղումների օրերի նվազագույն քանակը՝ միջինում մոտ 4.8 օր, ինչը վկայում է տարվա ամենաչոր ժամանակաշրջանի մասին։

Ձմռան ամիսներին տեղումները պահպանվում են համեմատաբար ցածր մակարդակում։ Դեկտեմբերին տեղումները միջինում կազմում են 23.8 մմ, հունվարին՝ 26.1 մմ, իսկ փետրվարին՝ 25.2 մմ։ Այս շրջանում հարաբերական խոնավությունը բարձր է, իսկ արևային ժամերի քանակը նվազագույն, ինչը պայմանավորում է ցածր գոլորշիացում և հիմնականում ձյան տեսքով տեղումների կուտակում։

Աղյուսակ 34-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ Թալին համայնքը բնութագրվում է տեղումների համեմատաբար ցածր տարեկան մակարդակով, հստակ արտահայտված սեզոնայնությամբ և ամառային բարձր գոլորշիացմամբ։ Այս առանձնահատկությունները կարևոր նշանակություն ունեն ջրային ռեսուրսների կառավարման, գյուղատնտեսական գործունեության և կլիմայական ռիսկերի գնահատման տեսանկյունից։

Քամի և խոնավություն. Թալինում քամու միջին ժամային արագությունը տարվա ընթացքում ցուցաբերում է մեղմ սեզոնային փոփոխականություն։ Քամոտ ժամանակաշրջանը տևում է մոտ 3.4 ամիս՝ հունիսի 4-ից մինչև սեպտեմբերի 16-ը, երբ քամու միջին ժամային արագությունը գերազանցում է 2.8 մ/վրկ։ Տարվա ամենաքամոտ ամիսը հուլիսն է, որի ընթացքում քամու միջին ժամային արագությունը կազմում է մոտ 3.3 մ/վրկ։

Գծապատկեր 14․ Քամու միջին արագությունը Թալինում

Ավելի հանդարտ ժամանակաշրջանը տևում է շուրջ 8.6 ամիս՝ սեպտեմբերի 16-ից մինչև հունիսի 4-ը։ Տարվա ամենահանդարտ ամիսը դեկտեմբերն է, երբ քամու միջին ժամային արագությունը միջինում կազմում է մոտ 2.3 մ/վրկ։

Գծապատկեր 15․ Քամու ուղղությունը Թալինում

Խոնավության տվյալները հաստատում են Թալին համայնքի արտահայտված մայրցամաքային, կիսաչոր կլիմայական բնույթը։ Ձմռան ամիսներին հարաբերական խոնավությունը պահպանվում է բարձր մակարդակի վրա (մոտ 80%), ինչը պայմանավորված է ցածր ջերմաստիճաններով և գոլորշիացման սահմանափակ ինտենսիվությամբ։ Գարնանից սկսած խոնավությունը աստիճանաբար նվազում է և ամառվա կեսին՝ հուլիս–օգոստոս ամիսներին, հասնում է նվազագույն արժեքների՝ մոտ 50%։

Այս սեզոնային չորությունը, զուգակցված ամառային բարձր ջերմաստիճանների և ուժեղ քամիների հետ, նպաստում է հողի խոնավության արագ կորստին և մեծացնում է երաշտների ու փոշու առաջացման ռիսկերը։ Աշնան ամիսներին հարաբերական խոնավության աստիճանական աճը վկայում է ավելի զով և խոնավ պայմանների անցման մասին։ Այս տատանումները ցույց են տալիս տեղագրության և սեզոնային օդային զանգվածների շրջանառության նշանակալի ազդեցությունը Թալինի տեղական կլիմայական ռեժիմի վրա և օգնում են բացատրել համայնքում գյուղատնտեսական և ջրային ռեսուրսների հետ կապված հիմնական ճնշումների ժամանակագրությունը։

14.4. Կլիմայի փոփոխությունը Թալինում

14.4.1 Կլիմայի դիտարկվող փոփոխությունը Թալինում

Օդի ջերմաստիճան

Արագածոտնի մարզի օդերևութաբանական կայանների գրանցած երկարաժամկետ տվյալները ցույց են տալիս, որ 1950-ականներից սկսած միջին տարեկան օդի ջերմաստիճանը ցուցաբերում է կայուն աճող միտում՝ չնայած առանձին տարիներին նկատվող տատանումներին։ Այսպես 1950-60թթ. միջինի համեմատ 2020-2024թթ. օդի ջերմաստիճանը միջինում աճել է 1.9°C-ով, ինչը վկայում է տարածաշրջանում ընդհանուր տաքացման գործընթացի մասին։

Այս միտումները կարևոր են Թալին համայնքի համար, քանի որ նման ջերմաստիճանային աճը կարող է հանգեցնել վեգետացիոն շրջանի փոփոխության, գոլորշիացման ինտենսիվության բարձրացման և ամառային ջերմային բեռնվածության ավելացման։ Մարզային մակարդակում արձանագրված տաքացման միտումը, համադրվելով տեղական դիտարկումների հետ, հաստատվում է, որ Թալին համայնքը արդեն իսկ զգում է կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները, որոնք հետագա տարիներին կարող են խորացնել ջրային ռեսուրսների, գյուղատնտեսության և հանրային առողջության ոլորտներում առկա խոցելիությունները։

Գծապատկեր 16.  Տարեկան միջին օդի ջերմաստիճանը Արագածոտնի մարզում

Մթնոլորտային տեղումներ.

Թալին համայնքում տեղումների օրերի բաշխումը ցույց է տալիս հստակ արտահայտված սեզոնայնություն, որը բնորոշ է մայրցամաքային լեռնային կլիմային։ Աղյուսակ 35-ի տվյալների համաձայն՝ տեղումների հիմնական մասը կենտրոնացած է գարնան երկրորդ կեսին և ամռան սկզբին, մինչդեռ ձմեռային ամիսներին տեղումները սահմանափակ են և հիմնականում տեղում են ձյան տեսքով։

Ձմեռային շրջանում տեղումների օրերի ընդհանուր թիվը համեմատաբար փոքր է՝ միջինում ամսական 2.5–3 օր։ Այս ամիսներին տեղումները գերակշռում են ձյան տեսքով։ Հունվարին և դեկտեմբերին ձյան օրերի թիվը կազմում է համապատասխանաբար 2.3 և 2.1 օր, ինչը վկայում է, որ ձնածածկույթը ձևավորվում է կարճատև և ոչ միշտ կայուն ժամանակահատվածներում։ Խառը տեղումները (անձրև և ձյուն) ձմռանը սահմանափակ են, իսկ անձրևային օրերի քանակը գրեթե աննշան է։ Այս պայմանները սահմանափակում են ձյան միջոցով ջրային ռեսուրսների կուտակման հնարավորությունը։

Գարնան ամիսներին դիտվում է տեղումների օրերի կտրուկ աճ։ Մարտին տեղումների ընդհանուր օրերի թիվը հասնում է 3.7-ի, ապրիլին՝ 6.3-ի, իսկ մայիսին՝ 8.5 օրվա, որը տարվա առավելագույն ցուցանիշն է։ Այս շրջանում տեղումները գրեթե ամբողջությամբ անձրևային բնույթ ունեն, ինչը նպաստում է հողի խոնավացմանը, սակայն միևնույն ժամանակ կարող է առաջացնել մակերեսային հոսքի և հողի էրոզիայի ռիսկեր, հատկապես հաշվի առնելով համայնքի տափաստանային և ծառազուրկ լանդշաֆտը։

Աղյուսակ 35. Թալինում ամսական տեղումների օրերի միջին քանակը

| Ամիս | Անձրև (օր/մմ) | Խառը (օր) | Ձյուն (օր/մմ) | Ցանկացած (օր) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Հունվար | 0.2 | 0.3 | 2.3 | 2.8 |
| Փետրվար | 0.3 | 0.5 | 1.7 | 2.5 |
| Մարտ | 2.0 | 0.8 | 0.9 | 3.7 |
| Ապրիլ | 5.9 | 0.3 | 0.1 | 6.3 |
| Մայիս | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 8.5 |
| Հունիս | 6.4 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| Հուլիս | 4.6 | 0.0 | 0.0 | 4.6 |
| Օգոստոս | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| Սեպտեմբեր | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.9 |
| Հոկտեմբեր | 4.0 | 0.2 | 0.1 | 4.3 |
| Նոյեմբեր | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 3.2 |
| Դեկտեմբեր | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 3.0 |

Ամռան ամիսներին տեղումների օրերի թիվը աստիճանաբար նվազում է։ Հունիսին գրանցվում է մոտ 5.4 անձրևային օր, հուլիսին՝ 4.6, իսկ օգոստոսին՝ 3.2 օր։ Թեև ամռանը տեղումները ամբողջությամբ անձրևային են, դրանց օրերի սահմանափակ թիվը, զուգակցված բարձր ջերմաստիճանների և ուժեղ քամիների հետ, նպաստում է հողի խոնավության արագ կորստին և կարող է ստեղծել կարճատև չոր շրջանների ռիսկեր։

Աշնան ամիսներին տեղումների օրերի թիվը մնում է համեմատաբար ցածր։ Սեպտեմբերին և հոկտեմբերին տեղումների ընդհանուր օրերի թիվը կազմում է համապատասխանաբար 2.9 և 4.3 օր, իսկ նոյեմբերին՝ 3.2 օր։ Այս շրջանում նկատվում է նաև խառը տեղումների և ձյան առաջին օրերի ի հայտ գալը, ինչը վկայում է սեզոնային անցման մասին։

Ընդհանուր առմամբ, Թալին համայնքում տեղումների օրերի բաշխումը ցույց է տալիս երկու հիմնական խոցելիություն․ առաջինը՝ ձմեռան շրջանում ձյան սահմանափակ և անկայուն կուտակումը, որը նվազեցնում է բնական ջրային պաշարների ձևավորման հնարավորությունը, և երկրորդը՝ տեղումների կենտրոնացումը գարնան վերջին և ամռան սկզբին, ինչը կարող է մեծացնել գարնանային մակերեսային հոսքի և ամառային ջրային սթրեսի ռիսկերը։ Այս առանձնահատկությունները կարևոր են ջրային ռեսուրսների կառավարման և կլիմայական հարմարվողականության միջոցառումների նախագծման տեսանկյունից։

Ծայրահեղ եղանակային իրադարձություններ.

Ծայրահեղ եղանակային երևույթների առումով Թալին համայնքում վերջին տասնամյակներին ռիսկերի կառուցվածքը կտրուկ փոփոխությունների չի ենթարկվել, սակայն մի շարք վտանգների ազդեցությունը դարձել է ավելի զգալի։ Աղյուսակ 36-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ երաշտները, ջերմային ալիքները, կարկուտը և ուժեղ քամիները շարունակում են կրել պարբերական բնույթ՝ պահպանելով հիմնականում կայուն հաճախականություն, սակայն ընդհանուր տաքացման և ջրային սակավության համատեքստում դրանց սոցիալ-տնտեսական ազդեցությունը խորանում է։

Աղյուսակ 36. Ծայրահեղ եղանակային իրադարձություններ հաճախականությունը Թալին համայնքում

| Իրադարձությունը | Կրկնելիությունը (մինչև 2000թ.) | Ներկայիս վիճակը | Նշանակալի ազդեցություններ |
| --- | --- | --- | --- |
| Երաշտ | Ծայրահեղ երաշտները հիմնականում դիտվում էին բացառիկ չոր տարիներին և առավելապես բնորոշ էին ցածրադիր շրջաններին։ Նախալեռնային գոտիներում երաշտը դիտվում էր մոտավորապես տարիների կեսում։ | Վերջին տասնամյակներում երաշտային պայմանները դարձել են գրեթե ամենամյա՝ ընդգրկելով նաև նախալեռնային և բարձրադիր տարածքները։ Չոր օրերի քանակը տարվա ընթացքում զգալիորեն աճել է՝ համեմատած 1961–1990 թթ. հետ, իսկ երաշտի սեզոնը սկսվում է ավելի վաղ և տևում ավելի երկար։ | Ջրի քրոնիկ պակաս և հողի չորացում։ Որոշ գյուղերում չորացել են աղբյուրներն ու փոքր ջրամբարները, ինչի հետևանքով նվազել է ոռոգման ջրի հասանելիությունը։ Նվազել է մշակաբույսերի բերքատվությունը, իսկ արոտավայրերի դեգրադացիան որոշ համայնքներում հանգեցրել է անասնագլխաքանակի էական կրճատման։ |
| Կարկուտ | Գարնան վերջում և ամռանը կարկտահարությունները եղել են կանոնավոր և պատմականորեն համարվել են ամենահաճախ հանդիպող վնասաբեր երևույթներից մեկը՝ պարբերաբար վնասելով մշակաբույսերը։ | Վերջին տասնամյակներում կարկտահարությունների ինտենսիվությունն ու վնասաբեր ազդեցությունը մեծացել են, և որոշ տարածքներում դրանք գրանցվում են գրեթե ամեն տարի։ Կարկտի սեզոնայնությունը հիմնականում պահպանվել է՝ կենտրոնանալով գարուն–ամառ ամիսների վրա։ | Կրկնվող վնասներ պտղատու այգիներին և դաշտային մշակաբույսերին։ Թալինում գյուղատնտեսները նշում են պտղի (ծիրան, հատապտուղներ) և հացահատիկի հաճախակի կորուստներ, ինչը բացասաբար է անդրադառնում եկամուտների վրա և ստիպում է կիրառել հակակարկտային միջոցառումներ։ |
| Հորդառատ անձրևներ և սելավներ | Անցյալում դիտվում էին հազվադեպ և հիմնականում բացառիկ ուժեղ փոթորիկների կամ արագ գարնանային հալոցքների ժամանակ։ Խոշոր հեղեղումները համարվում էին տասնամյակներում մեկ անգամ հանդիպող երևույթներ։ | Վերջին 10–20 տարիներին նկատվում է հորդառատ տեղումների հաճախականության աճ, որոնք հանգեցնում են արագ հեղեղումների։ Տաք ձմեռներն ու վաղ գարնանային հալոցքները նպաստում են ձյան արագ հալոցքին, իսկ կարճատև, բայց ինտենսիվ տեղումները մեծ քանակի ջուր են կենտրոնացնում մի քանի ժամվա ընթացքում։ | Ջրհեղեղներն ու սելավները պարբերաբար հեղեղում են դաշտերն ու բնակավայրերը։ Թալինում ուժեղ տեղումները կարող են լցվել չոր հուներով, առաջացնել հողի վերին շերտի էրոզիա և վնասել ենթակառուցվածքները՝ լվանալով գյուղական ճանապարհներ, կամուրջներ և բերրի հողատարածքներ։ |
| Ցրտահարություն | Ցրտահարությունները պատմականորեն եղել են կանոնավոր երևույթ։ Ուշ գարնանային և աշնանային սառնամանիքները համարվում էին կանխատեսելի ռիսկեր, որոնց ազդեցությանը գյուղատնտեսները հիմնականում պատրաստ էին։ | Ընդհանուր առմամբ սառնամանիքների օրերի թիվը նվազել է՝ պայմանավորված ընդհանուր տաքացմամբ, սակայն վերջին տարիներին նկատվում են անսպասելի և սեզոնից դուրս սառնամանիքներ, որոնք հաճախ հաջորդում են տաք շրջաններին։ | Անժամանակ սառնամանիքները վնասում են պտղատու այգիները և այլ մշակաբույսերը։ Օրինակ՝ ապրիլյան հանկարծակի սառնամանիքը կարող է ոչնչացնել ծիրանի ծաղկաբույլերը, իսկ վաղ աշնանային սառնամանիքները վնասել ուշ մշակաբույսերը՝ նվազեցնելով բերքատվությունն ու գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների եկամուտները։ |

Այս առումով Թալին համայնքի խոցելիությունը պայմանավորված է ոչ այնքան ծայրահեղ եղանակային իրադարձությունների հաճախականության աճով, որքան դրանց կուտակային ազդեցությամբ, ինչը կարևոր նախադրյալ է դարձնում հարմարվողականության միջոցառումների պլանավորումը։

Կլիմայի փոփոխության հեռանկարը և աճող կլիմայական ռիսկերը.

Թալին համայնքի կլիմայական ռիսկերի կարճաժամկետ գնահատականները ցույց են տալիս, որ համայնքը գտնվում է համեմատաբար ցածր ռիսկային դիրքում, սակայն ժամանակի ընթացքում մի շարք կլիմայական վտանգներ դրսևորում են հստակ աճի միտում՝ վերջիններիս տեղի ունենալու բավականին բարձր հավանականությամբ և որն ուղեկցվելու խիստ բացասաբար հետևանքներով։ Կարճաժամկետ հատվածում կլիմայական վտանգների մեծ մասը գնահատվում է որպես աննշան (ռիսկի մակարդակ), ինչը վկայում է այն մասին, որ ներկայումս Թալինի կլիմայական համակարգը դեռևս գտնվում է հարաբերական հավասարակշռության մեջ։

Կարճաժամկետ հատվածում (Աղյուսակ 37) հետևանքների առումով հավանական համարվող կարկուտը նշանակալի ազդցություն կունենա Թալին համայնքի վրա՝ առավելապես գյուղաբնակ և ցածր եկամտի մակարդակ ունեցող տնային տնտեսությունների վրա, մինչդեռ երաշտների ու ծայրահեղ շոգի պարագայում գնահատված ռիսկը եղել է միջին մակադակի: Միևնույն ժամանակ, ջերմային ալիքների, ջրի սակավությանը, էրոզիայի և հրդեհները կարճաժամկետ հատվածում ռիսկի մակարդակը գնահատվում են որպես աննշան, ինչը պայմանավորված է դրանց դեռևս սահմանափակ ինտենսիվությամբ։

Աղյուսակ 37. Կլիմայական ռիսկի գնահատականը կարճաժամկետ հատվածում

| Ամպրոպ/կայծակ | Աննշան |
| --- | --- |
| Հորդառատ անձրևի հետևանքով ջրհեղեղ/Սելավներ | Աննշան |
| Հրդեհներ (անտառային, խոտածածկի) | Աննշան |
| Ուժեղ քամիններ/փոթորիկներ/տորնադո | Աննշան |
| Ցրտահարություն | Աննշան |
| Սաստիկ ձմեռ/սառնամանիքներ | Աննշան |
| Ջերմային ալիքներ | Աննշան |
| Էրոզիա | Աննշան |
| Ջրերի սակավություն | Աննշան |
| Արդյունաբերական փոշի | Աննշան |
| Շատ բարձր ջերմաստիճանի ժամանակահատված (մի քանի օր, շաբաթ) | Փոքր |
| Ծայրահեղ շոգ | Միջին |
| Երաշտներ | Միջին |
| Կարկուտ | Նշանակալից |

Միջնաժամկետ հատվածում կլիմայական ռիսկերի կառուցվածքը էականորեն փոխվում է։ Աղյուսակ 38-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ մի շարք վտանգներ դառնում են ավելի բարձր ռիսկային։ Ջերմային ալիքները, հրդեհները և ցրտահարությունները գնահատվում են որպես միջին ռիսկային, իսկ շատ բարձր ջերմաստիճանի ժամանակահատվածները, ծայրահեղ շոգը և կարկուտը՝ որպես նշանակալի ռիսկեր։ Առավել մտահոգիչ է այն, որ երաշտները և ջրերի սակավությունը միջնաժամկետ հեռանկարում արդեն գնահատվում են որպես սաստիկ մակարդակի վրա գտնվող ռիսկեր, ինչը վկայում է ջրային ռեսուրսների կլիմայական վտանգների նկատմամբ դիմացկուն համակարդ ունենալու մասին։

Աղյուսակ 38. Կլիմայական ռիսկի գնահատականը միջնաժամկետ հատվածում

| Ամպրոպ/կայծակ | Աննշան |
| --- | --- |
| Հորդառատ անձրևի հետևանքով ջրհեղեղ/Սելավներ | Աննշան |
| Ուժեղ քամիններ/փոթորիկներ/տորնադո | Աննշան |
| Սաստիկ ձմեռ/սառնամանիքներ | Աննշան |
| Էրոզիա | Աննշան |
| Հողի աղակալում | Աննշան |
| Մթնոլորտում CO2-ի կոնցենտրացիայի ազդեցությունը | Աննշան |
| Արդյունաբերական փոշի | Փոքր |
| Հրդեհներ (անտառային, խոտածածկի) | Միջին |
| Ջերմային ալիքներ | Միջին |
| Ցրտահարություն | Միջին |
| Ծայրահեղ շոգ | Նշանակալից |
| Կարկուտ | Նշանակալից |
| Շատ բարձր ջերմաստիճանի ժամանակահատված (մի քանի օր, շաբաթ) | Նշանակալից |
| Ջրերի սակավություն | Սաստիկ |
| Երաշտներ | Սաստիկ |

Երկարաժամկետ հատվածում Թալին համայնքի կլիմայական ռիսկերի կառուցվածքը դառնում է առավել բարդ և բազմաշերտ։ Աղյուսակ 38-ի համաձայն՝ ծայրահեղ շոգը, ջերմային ալիքները, շատ բարձր ջերմաստիճանի երկարատև ժամանակահատվածները, երաշտները, ջրի սակավությունը, կարկուտը և հրդեհները գնահատվում են որպես  ռիսկեր, որոնց մակարդակը սաստիկ է։ Սա նշանակում է, որ Թալինը ապագայում կարող է բախվել ոչ միայն ջերմային և ջրային սթրեսի խորացման, այլև գյուղատնտեսական արտադրության, էկոհամակարգերի կայունության և բնակչության առողջության վրա զգալի ճնշումների։

Միաժամանակ, որոշ վտանգներ, ինչպիսիք են հորդառատ անձրևների հետևանքով հեղեղումները և սելավները, ինչպես նաև հողի աղակալումը և ստորերկրյա ջրերի կորուստը, երկարաժամկետ հեռանկարում շարունակում են գնահատվել որպես աննշան։ Սա վկայում է այն մասին, որ Թալինի աշխարհագրական դիրքն ու բնական պայմանները որոշակիորեն մեղմում են ջրով պայմանավորված ծայրահեղ վտանգները։

Աղյուսակ 39. Կլիմայական ռիսկի գնահատականը երկարաժամկետ հատվածում

| Հորդառատ անձրևի հետևանքով ջրհեղեղ/Սելավներ | Աննշան |
| --- | --- |
| Հողի աղակալում | Աննշան |
| Ստորգետնյա ջրերի կորուստ | Աննշան |
| Կենսաբանական բնույթի վտանգենր (միջատների համաճարակ, օդակիր, ջրակիր և վեկտորով փոխանցվող հիվանդություններ) | Աննշան |
| Ուժեղ քամիններ/փոթորիկներ/տորնադո | Փոքր |
| Ամպրոպ/կայծակ | Միջին |
| Ցրտահարություն | Միջին |
| Սաստիկ ձմեռ/սառնամանիքներ | Միջին |
| Էրոզիա | Միջին |
| Մթնոլորտում CO2-ի կոնցենտրացիայի ազդեցությունը | Միջին |
| Արդյունաբերական փոշի | Նշանակալից |
| Ծայրահեղ շոգ | Սաստիկ |
| Երաշտներ | Սաստիկ |
| Կարկուտ | Սաստիկ |
| Շատ բարձր ջերմաստիճանի ժամանակահատված (մի քանի օր, շաբաթ) | Սաստիկ |
| Հրդեհներ (անտառային, խոտածածկի) | Սաստիկ |
| Ջերմային ալիքներ | Սաստիկ |
| Ջրերի սակավություն | Սաստիկ |
| Ցրտահարություն | Սաստիկ |

Ընդհանուր առմամբ, Թալին համայնքի կլիմայական ռիսկերի զարգացումը բնութագրվում է հստակ անցումով՝ դեպի միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածներում ջերմային, ջրային և հողային ռիսկերի աով։ Այս միտումները ընդգծում են հարմարվողականության միջոցառումների վաղ փուլում պլանավորման անհրաժեշտությունը՝ հատկապես ջրային ռեսուրսների կառավարման, գյուղատնտեսության կայունացման, հողի պահպանության և ջերմային ռիսկերի նվազեցման ուղղություններով։

14.4.2. Թալին համայնքի հիմնական կլիմայական վտանգները և ռիսկի գնահատումը

ԿԷԿԳԾ մշակման շրջանակներում իրականացվել է կլիմայական ռիսկերի մանրամասն գնահատում, որի նպատակն էր բացահայտել Թալին համայնքի համար առավել կարևոր կլիմայական վտանգները և գնահատել դրանց առաջացման հավանականությունն ու հնարավոր ազդեցությունները։ Գնահատումը իրականացվել է հաշվի առնելով ինչպես ներկայիս ազդեցությունները, այնպես էլ կարճաժամկետ (0–5 տարի), միջին (6–14 տարի) և երկարաժամկետ (15+ տարի) ժամանակահատվածներում հնարավոր զարգացումները: ներկայացվել է յուրաքանչյուր վտանգի հաճախականությունը, ինտենսիվությունը և բնակչության, տնտեսության ու էկոհամակարգերի վրա դրանց ազդեցությունը՝ Քաղաքապետերի դաշնագրի և ՀԱԾ համապատասխան։

Ինչպես ներկայացված է Աղյուսակ 40-ում, երաշտները, ծայրահեղ շոգն ու ջերմային ալիքները, ցրտահարությունը, կարկուտը, հրդեհները, ուժեղ քամիները և հողի էրոզիան առանձնանում են որպես Թալին համայնքի հիմնական կլիմայական վտանգներ։ Դրանցից որոշները ներկայումս գնահատվում են որպես միջին ռիսկային՝ համայնքի համար նշանակալի, բայց դեռևս կառավարելի ազդեցություններով։ Միևնույն ժամանակ, հողի էրոզիայի խորացումը գնահատվում է որպես բարձր ռիսկային վտանգ, ինչը պայմանավորված է դրա արագացող ազդեցությամբ բնական միջավայրի և գյուղատնտեսական հողերի վրա։

Աղյուսակ 40. Ներկայումս համայնքի համար կլիմայական վտանգները

|  | Ինչպես է փոփոխվել/խորացել խնդիրը (օր՝ էրոզիայի դեպքում և այլն) տվյալ վտանգի հաճախականությունը 2010թ.-ից սկսված | Ինչպես է փոփոխվել տվյալ աղետի ինտենսիվությունը 2010թ.-ից սկսված | Տեղի ունենալու ներկա ռիսկը |  | Ապագա վտանգներ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Տեղի ունենալու/խորանալու հավանականությունը | Ակնկալվող հետևանքները | Ինտենսիվության ակնկալվող փոփոխությունը 0-5 տարիներին | Ինտենսիվության ակնկալվող փոփոխությունը 6-14 տարիներին | Ինտենսիվության ակնկալվող փոփոխությունը 15 և ավել տարիներին | Հաճախականության ակնկալվող փոփոխությունը 0-5 տարիներին | Հաճախականության ակնկալվող փոփոխությունը 6-14 տարիներին | Հաճախականության ակնկալվող փոփոխությունը 15 և ավեկ տարիներին |
| Ծայրահեղ շոգ | մնացել է անփոփոխ | մնացել է անփոփոխ | միջին, հավանական | միջին | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ |
| Երաշտներ | մնացել է անփոփոխ | մնացել է անփոփոխ | միջին, հավանական | միջին | կնվազի | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ |
| Ամպրոպ/կայծակ | նվազել է | նվազել է | ցածր, քիչ հավանական | ցածր | կնվազի | կնվազի | կնվազի | կնվազի | կնվազի | կնվազի |
| Հորդառատ անձրևի հետևանքով ջրհեղեղ/ Սելավներ | նվազել է | նվազել է | ցածր, քիչ հավանական | ցածր | կնվազի | կնվազի | կնվազի | կնվազի | կնվազի | կնվազի |
| Կարկուտ | մնացել է անփոփոխ | մնացել է անփոփոխ | միջին, հավանական | միջին | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ |
| Շատ բարձր ջեր-մաստիճանի ժամանակահատված | նվազել է | նվազել է | ցածր, քիչ հավանական | ցածր | կնվազի | կնվազի | կնվազի | կնվազի | կնվազի | կնվազի |
| Հրդեհներ (անտառային, խոտածածկի) | մնացել է անփոփոխ | մնացել է անփոփոխ | միանգամայն հավանական | միջին | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ |
| Ուժեղ քամիններ/ փոթորիկներ/ տորնադո | մնացել է անփոփոխ | մնացել է անփոփոխ | միջին, հավանական | միջին | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ |
| Ցրտահարություն | մնացել է անփոփոխ | մնացել է անփոփոխ | միանգամայն հավանական | միջին | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ |
| Ջերմային ալիքներ | մնացել է անփոփոխ | մնացել է անփոփոխ | միջին, հավանական | միջին | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ |
| Էրոզիա | աճել է | աճել է | միջին, հավանական | բարձր | կաճի | կաճի | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ |
| Ջրերի սակավություն | աճել է | աճել է | միանգամայն հավանական | բարձր | կաճի | կաճի | կմնա անփոփոխ | կաճի | կաճի | կաճի |
| Հանքի/արդյունաբերական գործարանի փոշի | մնացել է անփոփոխ | աճել է | միջին, հավանական | միջին | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ | կմնա անփոփոխ |

Նշում՝ հետևանքների դեպքում Ցածր մակարդակը կարող է կապված լինել այնպիսի հետևանքների հետ, որոնք հանգեցնում են առօրյա կյանքում ավելի քիչ նշանակալի/աննշան փոփոխությունների։ Միջին մակարդակը կարող է կապված լինել անբարենպաստ հետևանքների հետ, որոնք հանգեցնում են առօրյա կյանքի զգալի խաթարման՝ սահմանափակ շղթայական ազդեցություններով։ Բարձր մակարդակը կարող է կապված լինել ծանր հետևանքների հետ, որոնք հանգեցնում են առօրյա կյանքի զգալի խաթարման, անդառնալի փոփոխությունների և շղթայական ազդեցությունների։

Այսպիսով՝ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ հատվածներում առավել նշանակալի վտանգ է դառնում ջրի սակավությունը։ Միևնույն ժամանակ, հողի էրոզիան դիտարկվում է որպես աճող ռիսկ, որը սպառնում է համայնքի բնական ռեսուրսների հիմքին և գյուղատնտեության արտադրողականությանը։ Այս հեռանկարը ընդգծում է նպատակային և ժամանակին հարմարվողականության միջոցառումների անհրաժեշտությունը, որոնք պետք է ուղղված լինեն ջրային ռեսուրսների կայուն կառավարմանը, կլիմայական պայմաններին դիմակայող գյուղատնտեսության խթանմանը և համայնքի պատրաստվածության բարձրացմանը։ Համապատասխան միջոցառումները մանրամասն ներկայացված են 14.5 և 14․6․ բաժիններում։

14.5. Թալին Կլիմայական ռիսկերի տեղական ընկալումները

Թալինի կլիմայական խոցելիության գնահատման ընթացքում կարևորվել է տեղական ներկայացուցիչների ներգրավումը հարցմանը։ Սա հնարավորություն է տվել, հասակնալու, թե որ կլիմայական վտանգներն են առավել տեսանելի և խաթարող առօրյա կյանքում: Անցկացված հարցումները արժեքավոր ներդրում են կլիմայական ռիսկերի գնահատման համար, թեպետ մեր կողմից առաջարկվող հարմարվողականության միջոցառումները մշակվել են՝ հաշվի առնելով նաև այլ փաստաթղթեր (համայնքի զարգացման ծրագիր, համայնքին վերաբերող զեկույց, համայնքի արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքը և այլն) ավելի համապարփակ միջոցառումների ցանկ առաջարկելու համար: Կլիմայական ռիսկերի վերաբերյալ ընկալումները (ռիսկի գնահատական) համարվում են որակական գնահատկան, որը կարող է որոշակիորեն տարբերվել ռիսկի քանակական գնահատականից:

Այսպես, Թալին համայնքի տեսանկյունից, ծայրահեղ շոգը, երաշտներ, դիտարկվել են, որպես միջին մակարդակի ռիսկայնություն ունեցող կլիմայական վտանգներ, մինչդեռ կարկուտի դեպքում հատկապես գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնային տնտեսությունների համար հետևանքները կլինեն նշանակալից վերջինիս տեղի ուենալու դեպքում:

Միջնաժամկետում արձանագրվում է կլիմայական վտանգների վերաբերյալ մտավախությունների ցանկի ընդլայնում, ինչպես նաև ռիսկերի գնահատականների բարձրացում։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մի շարք կլիմայական վտանգների դեպքում՝ դրանց առաջացման բարձր հավանականության պայմաններում, հնարավոր հետևանքների ծանրության պատճառով ռիսկի մակարդակը գնահատվում է որպես միջին և դրանից բարձր։ Միևնույն ժամանակ, սաստիկ ռիսկի գնահատականը միջնաժամկետ հատվածում վերաբերում է հիմնականում ջրերի սակավությանը և երաշտներին։ Այսպիսով, միջնաժամկետ ժամանակահատվածում կանխատեսվում է, որ գլոբալ տաքացման պայմաններում, կաճի երաշտների առաջացման հավանականությունը։ Երաշտները գնահատվում են որպես շատ բարձր հավանականությամբ տեղի ունեցող երևույթներ, որոնք կարող են խիստ բացասաբար անդրադառնալ Թալին համայնքի հատկապես գյուղաբնակ բնակչության վրա։ Գյուղացիական տնային տնտեսությունները սահմանափակ կարողություններ ունեն հաղթահարելու երաշտների հետևանքները, հատկապես ջրերի սակավության խորացող ռիսկի պայմաններում։ Այդ պատճառով միջնաժամկետ հատվածում երաշտների և ջրերի սակավության դեպքում ռիսկի մակարդակը գնահատվում է որպես ամենաբարձր։ Հետևաբար, վերջիններիս տեղի ունենալու դեպքում դրանց  հետևանքները խիստ բացասական են լինելու: Իսկ սա շեշտադրում է ջրային համակարգին վերաբերող արդյունավետ հարմարվողականության միջոցառումների մշակման անհրաշետությունը, ինչպես նաև այլընտրանքային եկամտի աղբյուր ունենալու անհրաժեշտությունը:

Գլոբալ տաքացման պայմաններում Թալին համայնքում երկարաժամկետ հատվածում շատ բարձր հավանականությամբ ակնկալվում են երաշտներ, որոնք կուղեկցվեն ջերմային ալիքներով, ջրերի սակավությամբ և հրդեհների հաճախացմամբ։ Այս պայմաններում կլիմայական ազդեցությունները հատկապես ծանր կլինեն գյուղաբնակ բնակչության համար։ Դեգրադացվող հողերի պայմաններում բերքատվության կորուստները կարող են կրել սաստիկ բնույթ, իսկ կարկտահարությունների և գարնանային ցրտահարությունների համակցված ազդեցությունը կարող է հանգեցնել բերքի համատարած կորստի։

Չնայած ընդհանուր սպառնալիքները մեծ մասամբ ընկալելի են, պատրաստվածության կոնկրետ միջոցառումների վերաբերյալ գիտելիքները կարող են տարբեր լինել, որի պարագայում առաջնային պետք է լինեն Թալին համայնքի հարմարվողականության միջոցառումների ծրագրում նպատակային իրազեկման և թիրախային կարողությունների զարգացման անհրաժեշտությունը։

Այսպիսով, Թալին համայնքում ընկալումները համահունչ են, կլիմայկան փոփոխությունների հետևանքով ակնկալվող ռիսկերի հետ, որոնք այլ զարգացած երկրներում գնահատվում/հաշվարկվում են քանակական գնահատման եղանակով:

14.6. Խոցելիության ոլորտային վերլուծությունը

Բացահայտված կլիմայական վտանգների հիման վրա իրականացվել է Թալին համայնքի հիմնական ոլորտների խոցելիության, զգայունության և հարմարվողական կարողությունների գնահատում։ Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կլիմայի փոփոխության ազդեցությունները տարբեր կերպ են արտահայտվում առանձին ոլորտներում՝ կախված ռեսուրսների առկայությունից, ենթակառուցվածքների վիճակից և կառավարման կարողություններից (Աղյուսակ 41)։ Ընդհանուր առմամբ, ամենախոցելի ոլորտն է համարվել գյուղատնտեսությունը և անտառտնտեսությունը, որին հաջորդել է էներգետիկ համակարգը` հաշվի առնելով վեջիններիս խոցելիությունը մի շարք կլիմայական վտանգներից, ինչպես նաև շրջակա միջավայրը և կենսաբազմազանությունը։ Գյուղատնտեսությունից կախումը խոցելի է դառնձնում հատկապես գյուղաբնակ տնային տնտեսություններին, որոնք համայնքի բնակչության մեծ մասն են կազմում:

Գյուղատնտեսություն և անտառտնտեսություն։ Գյուղատնտեսությունը Թալին համայնքում ամենաբարձր խոցելիություն ունեցող ոլորտն է, ինչը պայմանավորված է կլիմայական պայմաններից՝ վերջիններիցս ուղղակի կախվածությամբ։ Երաշտը և ջրերի սակավությունը խաթարում են ոռոգման հնարավորությունը գյուղացիական տնային տնտեսությունների համար, նվազեցնում բերքատվությունը և սահմանափակում անասնապահությամբ զբաղվելու համար ջրամատակարարումը։ Ջերմային ալիքները և ծայրահեղ բարձր ջերմաստիճանները առաջացնում են ջերմային սթրես, արագացնում հողի խոնավության կորուստը և նվազեցնում արտադրողականությունը։ Կարկտահարությունն ու ցրտահարությունը կարող են արագորեն ոչնչացնել ամբողջ բերքը՝ հատկապես պտղատու այգիներում և վաղ բերք տվող մշակաբույսերի դեպքում։

Բացի այդ, հողի էրոզիան և դեգրադացիան, որոնք պայմանավորված են թե՛ առատ տեղումներով, թե՛ հողօգտագործման խնդիրներով, աստիճանաբար վատթարացնում են հողերի որակը։ Գյուղատնտեսական ոլորտի զգայունությունը բարձր է, իսկ հարմարվողական կարողությունները՝ սահմանափակ՝ հնացած ոռոգման համակարգերի, սահմանափակ ֆինանսական միջոցների և ռիսկերի կառավարման մեխանիզմների (օր.՝ ապահովագրություն) բացակայության պատճառով։ Առանց նպատակային հարմարվողական միջոցառումների այս ոլորտը շարունակում է մնալ Թալինի ամենախոցելի ոլորտներից մեկը՝ վտանգելով տեղական եկամուտները և պարենային անվտանգությունը։

Ջրային ռեսուրսներ (ջրամատակարարում և կառավարում)։ Թալինի ջրային համակարգը խիստ խոցելի է երաշտների և ջերմաստիճանի բարձրացման նկատմամբ։ Երաշտը և ջրերի սակավությունը նվազեցնում են կլիամյական վտանգներին դիմակայելու կարողությունները, իսկ ջերմային ալիքները մեծացնում են ջրի պահանջարկը՝ միաժամանակ բարձրացնելով կորուստները ցանցում, ինչպես նաև խաթարվում է կանոնավոր ջրի մատակարարումը, որի վրա ազդում է այն հանգամանքը, որ ոռոգումը կարող է իրականացվել խմելու ջրով  Վերջին տարիներին արձանագրվել են ստորերկրյա ջրերի մակարդակի նվազման միտում, ինչը մեծացնում է ջրի սակավության ռիսկը։

Ջրամատակարարման ենթակառուցվածքները մասամբ հնացած են, ինչի պատճառով ջրի մի մասը կորսվում է մինչև վերջնական սպառողին հասնելը։ Բարձր ջերմաստիճանները մեծացնում են գոլորշիացումը, ինչի հետևանքով նույն քանակի տեղումները տալիս են ավելի քիչ արդյունավետ ջրային ռեսուրս։ Ջրային ոլորտի զգայունությունն ակնհայտ է․ նույնիսկ մեկ չոր տարին կարող է հանգեցնել ոռոգման սահմանափակումների և սոցիալական լարվածության։ Հարմարվողական կարողությունները ներկայումս բավականին ցածր են՝ պայմանավորված պահեստավորման, արդյունավետ ջրօգտագործման և այլընտրանքային աղբյուրների բացակայությամբ։ Այդ պատճառով ջրի սակավությունը դիտվում է որպես Թալինի համար առաջնահերթ  ռազմավարական խնդիր։

Առողջապահություն։ Առողջապահական ոլորտը Թալինում միջին մակարդակի խոցելիություն ունի, սակայն կլիմայական սթրեսների աճի պայմաններում ռիսկերը խորանում են՝ ջերմային ալիքների, ծայրահեղ շոգի և արդյունաբերական փոշու պայմաններում ուժեղ քամինների պարագայում։ Ծայրահեղ շոգն ու ջերմային ալիքները անմիջական վտանգ են ներկայացնում բնակչության առողջության համար՝ հատկապես տարեցների, երեխաների և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձանց շրջանում։ Շատ շոգ օրերին կարող են ավելանալ, սրտանոթային և շնչառական, երիկամային հիվանդությունների սրացման ռիսկը, իսկ բուժհաստատությունների/ամբուլատորիաների սահմանափակն կարողությունը կարող է բավարար չլինել սպասարկելու գանգատներով դիմած բնակչիներին։

Ջրի սակավությունը կարող է նաև բացասաբար անդրադառնալ հիգիենայի և սանիտարական պայմանների վրա։ Թեև համայնքում գործում են առաջնային բուժօգնության ծառայություններ, դրանց հարմարվողական կարողությունները սահմանափակ են։

Շենքեր և շինություններ: Թեպետ այս ոլոտը գնահատվում է որպես միջին խոցելիության մակարդակը չգերազանցող ոլորտ, սակայն որոշ վտանգների համադրման դեպքում խոցելիությունը կարող է զգալի լինել։ Ուժեղ քամիները, փոթորիկները և կարկտահարությունը կարող են վնասել տանիքները և շենքերի արտաքին տեսքը (կոտրված պատուհաններ), իսկ ջերմային ալիքները վատ ջերմամեկուսացված տներում կարող են առաջացնել որոշակի խնդիրներ։ Շենքերի մի մասը կառուցված է առանց ժամանակակից կլիմայական վտանգները, ինչն էլ ոլոտի խոցելիության պատճառը՝ վերջիններիս սպասարկման սահմանափակ լինելու հանգամանքով, էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների գրեթե բացակայության պայմաններում։

Էներգետիկ համակարգ: Համակարգը խոցելի է ուժեղ քամիների, կարկուտի, ամպրոպի/ կայծակի, շատ բարձր ջերմաստիճանի նկատմամբ, ինչի հետևանքով գրանցվել են էլեկտրաէներգիայի խափանումներ: Ոլորտի խոցելիության մակարդակը կլիմայական վտանգների նկատմամբ ընդհանուր առմամբ համարվում է միջին, միջինից բարձր, քանի որ այդ վտանգների հետևանքով կարող են նվազեցնել ենթակայանների և տրանսֆորմատորների արդյունավետությունը, մեծացնել գերբեռնվածության և տեխնիկական խափանումների հավանականությունը, վնասել օդային գծերը և հանգեցնել էլեկտրամատակարարման ընդհատումների, ինչ էլ իր հերթին բացասաբաչ կանդրադառնա այլ ոլոտների վրա՝ խաթարելով ջրամատակարարումը, ՏՀՏ համակարգերի աշխատանքը և այլն: Իսկ խոցելիության աղբյուրներն են օդային գծերի գերակշռումը, ենթակայանների սահմանափակ պաշտպանվածությունը կլիմայական ազդեցություններից և այլն:

Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ (ՏՀՏ): ՏՀՏ ոլորտի խոցելիությունը կարող է, ընդհանուր առմամբ, գնահատվել որպես միջին, սակայն որոշ կլիմայական վտանգների դեպքում այն դառնում է ռազմավարական։ Հրդեհները, շատ բարձր ջերմաստիճանը, ուժեղ քամիները և այլ կլիմայական վտանգները կարող են վնասել մալուխները, ալեհավաքները և օպտիկական ուղիները՝ առաջացնելով կապի խափանումներ։ Խոցելիության պատճառներն են օդային մալուխների և բաց ենթակառուցվածքների ֆիզիկական խոցելիությունը, այլընտրանքային ուղիների սահմանափակ լինելը և այլն։:

Զբոսաշրջություն: Զբոսաշրջության ոլորն ունի ցածր խոցելիություն։ Ջրերի սակավությունը և հրդեհները կարող են նվազեցնել Թալին համայնքի զբոսաշրջային գրավչությունը, իսկ էկոհամակարգերի դեգրադացիան երկարաժամկետ հատվածում կսկսի բացասաբար ազդել է այցելությունների քանակի վրա։ Սրա բացատրություններից մեկը նա է որ համայնքում միջուցե կարևոր դեր են խաղում արդյունաբերական ձերնակությունները՝ հանքերը և համայնի կողմից ստեղծված ավելացված արժեքի կառուցվածքում վերջինս տեսակարա կշիռը ցածր է: Զբոսաշրջության զարգացումը հատկապես գյուղաբնակ վայրերում և/կամ դրա մոտակայքում կարող է նվազենել գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների խոցելիությունը մի շարք կլիմայական վտանգների հանդեպ և կարող է դիտվել, որպես այլընտարնքային եկամտի աղբյուր գյուղատնտեսության համեմատ:

Շրջակա միջավայր և կենսաբազմազանություն: Շրջակա միջավայրի և կենսաբազմազանության ոլորտը խոցելի է մի շարք կլիմայական վտանգների նկատմամբ։ Երաշտը նվազեցնում է բուսածածկի կենսունակությունը, հրդեհները ոչնչացնում են անտառային և խոտածածկ տարածքները, իսկ էրոզիան և արդյունաբերական փոշին արագացնում են հողերի դեգրադացիան։ Խոցելիության պատճառները  պայմանավորված են էկոհամակարգերի սահմանափակ վերականգնողական կարողություններով և և դրանից բխողխնդիրներով, որոնք երկարաժամկետհատվածում կարող են խաթարել լանդշաֆտային կայունությունը և մեծացնել այլ ոլորտների խոցելիությունը:

Ընդհանուր առմամ, ոլորտների խոցելիությունը Թալին համայնքում պայմանավորված է կլիմայական վտանգների ինտենսիվությամբ և հաճախականությամբ, սակայն առավելապես՝ ենթակառուցվածքների վիճակով, բնական ռեսուրսներից կախվածությամբ և հարմարվողական կարողությունների սահմանափակությամբ։ Սա ընդգծում է համակարգային, միջոլորտային և երկարաժամկետ հատվածի համար հարմարվողական մոտեցման անհրաժեշտությունը համայնքին մակարդակում։ Հետևաբար, Թալինի հարմարվողականության ծրագրերի պլանավորումը պետք է լինի համալիր և բազմաոլորտային՝ միաժամանակ ուղղված ջրային և պարենային անվտանգության ամրապնդմանը, հանրային առողջության պաշտպանությանը և ենթակառուցվածքների զարգացմանը՝ նվազեցնելով համայնքի ընդհանուր խոցելիությունը։

Աղյուսակ 41. Համեմատական խոցելիության աղյուսակ

| Կլիմայական վտանգ / Ոլորտ | Գյուղատնտեսություն / անտառտնտեսություն | Ջրի համակարգ | Էներգետիկ համակարգ | Առողջապահություն | Շրջակա միջավայր և կենսաբազմազանություն | Շենքեր շինություններ | ՏՀՏ | Զբոսաշրջություն | Հողօգտագործման պլանավորում | Արդյունաբերություն | Կրթություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Երաշտներ | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
| Ջերմային ալիքներ/ Ծայրահեղ շոգ շատ բարձր ջերմաստիճանի ժամանակահատված | 2 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ջրերի սակավություն | 2 | 2 |  |  | 2 |  |  | 1 | 2 | 1 |  |
| Էրոզիա | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Կարկուտ | 2 |  | 1 |  |  | 1 | 2 |  |  |  |  |
| Ցրտահարություն | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրդեհներ (խոտածածկի, անտառային) | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| Ուժեղ քամիններ / փոթորիկներ | 1 |  | 3 |  | 1 | 2 | 2 |  |  |  | 1 |
| Ամրոպ/կայծակ |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Հորդառատ անձրևի հետևանքով ջրհեղեղ/Սելավներ | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| Արդյունաբերական փոշի | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |

Նշում. 0 = Կանաչ, 1 = Դեղին, 2 = Նարնջագույն, 3 = Կարմիր

14.7.  Բնակչության խոցելի խմբեր

Կլիմայական վտանգների ազդեցությունները Թալին համայնքի բնակիչների վրա հավասարաչափ չեն դրսևորվում. համայնքում կան սոցիալապես անապահով և գյուղատնտեսությամ զբաղվող տնային տնտեսությունները, որոնք ավելի խոցելի են՝ իրենց առողջական վիճակի, եկամտի աղբյուրների, զբաղվածության բնույթի և բնակության վայրի առանձնահատկությունների պատճառով։ Խոցելիության հիմնական գործոնները կապվում են ջրի սակավության, երաշտների, կարկտահարության, ջերմային ալիքների/շատ բարձր ձրմաստիճանի ժամանակահատվածի հետ, ուժեղ քամիների, հրդեհների և արդյունաբերական փոշու ազդեցությունների հետ, որոնք միաժամանակ ազդում են թե՛ կենսապահովման, թե՛ առողջության վրա։

Գյուղաբնակ և գյուղատնտեսությունից կախված տնային տնտեսությունները, հատկապես ցածր եկամուտ ունեցողները, դիտարկվում են որպես ամենախոցելի խմբերից մեկը։ Ջրի սակավությունը և երաշտը հանգեցնում են ոռոգման ջրի մատչելիության սահմանափակման, ոռոգման գրաֆիկի խափանման և բերքատվության նվազման, ինչը բնակչության այս խմբերի համար առաջացնում է ուղիղ ֆինանսական կորուստներ։ Բացի դրանից, առկա են պարենային ապահովության հետ կապված խնդիրների և գյուղատնտեսական մթերումների կրճատման ռիսկեր, որոնք կարող են ազդել նաև համայնքում աշխատուժի պահանջարկի և եկամուտների վրա։ Այս խմբի խոցելիությունն ավելի է մեծանում այն դեպքերում, երբ վնասները չեն փոխհատուցվում ապահովագրությամբ և կամ առկա չեն ֆինանսական պահուստներ՝ վերականգնման համար։

Կանայք և աղջիկները ևս առանձնացվում են որպես խոցելի խումբ՝ հատկապես կարկտահարության և ջերմային ալիքների համատեքստում։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ կլիմայական սթրեսի ժամանակ տնային տնտեսությունում ջրի օգտագործման, խնամքի և առողջության պահպանման հավելյալ բեռը հաճախ ընկնում է կանանց վրա, իսկ գյուղական բնակավայրերում կանայք ներգրավված են նաև գյուղատնտեսական աշխատանքներում։ Հետևաբար, բերքի կորուստը կամ ջրի մատչելիության խաթարումը կարող է անմիջական ազդեցություն ունենալ ոչ միայն եկամուտների, այլ նաև տնային տնտեսության ընդհանուր կայունության վրա։

Տարեցները և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցողներն առավել խոցելի խումբ են՝ ջերմային ալիքների, արդյունաբերական փոշու տարածման և ջրի սակավության պայմաններում։ Առողջապահական ազդեցությունների շարքում կարելի է առանձնացնել սրտանոթային և շնչառական բարդությունների, ինչպես նաև այլ քրոնիկ խնդիրների սրացման ռիսկերը, հատկապես շատ բարձր ջերմաստիճանի ժամանակահատվածներում։ Նույն ժամանակ, փոշու տարածումը և օդի որակի վատթարացումը դիտվում են որպես առողջական երկարաժամկետ խնդիրների հավանական գործոն, որոնք բարձրացնում են առողջապահական ծախսերը և նվազեցնում են աշխատունակությունը։

Հաջորդ խոցելի խումբը երեխաներն են։  Վերջիններս հատկապես խոցելի են ջերմային ալիքների և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման ազդեցության պայմաններում։ Բարձր ջերմաստիճանների ժամանակ երեխաներն ավելի արագ են ջրազրկվում և դժվար են տանում շոգը, իսկ եթե ջրամատակարարումն անկանոն է դառնում, ապա առողջապահական ռիսկերը կարող են ավելի արագ աճել։ Բացի դրանից, ուժեղ քամիների/փոթորիկների դեպքում կրթական հաստատությունների տանիքների վնասման ռիսկը կարող է խաթարել ուսումնական գործընթացի կանոնավոր ընթացքը՝ անուղղակիորեն ազդելով երեխաների վրա։

Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ և ոչ բարվոք բնակարանային պայմաններում ապրող բնակիչները նույնպես առանձնանում են որպես խոցելի խումբ։ Կարկտահարության և ուժեղ քամիների դեպքում տների տանիքների ու պատուհանների վնասումը կարող է առաջացնել զգալի ֆինանսական բեռ, հատկապես այն դեպքում, երբ գույքը ապահովագրված չէ։ Այս խմբերի համար խնդիրը հաճախ ոչ միայն վնասի չափն է, այլ նաև արագ վերականգնման սահմանափակ հնարավորությունը։

Բացօթյա պայմաններում աշխատող անձինք (գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնողներ, հովիվներ, շինարարական կամ այլ նմանատիպ զբաղվածություն ունեցողներ) խոցելի են ջրի սակավության և ջերմային ալիքների համատեքստում։ Շոգի և չորության համադրությունը մեծացնում է ջերմային սթրեսի, ջրազրկման և աշխատունակության նվազման ռիսկերը, իսկ սեզոնային ջրի պակասը կարող է լրացուցիչ խնդիրներ ստեղծել աշխատանքի կազմակերպման և արտադրողականության համար։

Այսպիսով, Թալին համայնքում կլիմայական խոցելիությունը ձևավորվում է երեք հիմնական փոխկապակցված ուղղությաններով՝

- գյուղատնտեսական արտադրության խաթարման հետևանքով առաջացող ֆինանսական (եկամտի աղբյուր) և պարենային ռիսկեր,

- ծայրահեղ շոգի և օդի որակի վատթարացման պայմաններում բնակչության առողջական խոցելիության աճ,

- ենթակառուցվածքների վնասման և դրանց վերականգնման սահմանափակ կարողությունների հետ կապված ռիսկեր, հատկապես ցածր եկամուտ ունեցող և սոցիալապես անապահով տնային տնտեսությունների համար։

Հետևաբար, հարմարվողականության միջոցառումների պլանավորման ընթացքում կարևոր է կիրառել ներառական մոտեցում՝ ապահովելով իրազեկման և վաղ նախազգուշացման հասանելիությունը, ինչպես նաև ուժեղացնելով սոցիալական աջակցության և տնտեսական դիմադրողականության մեխանիզմները կլիմայական սթրեսի ժամանակահատվածներում։

14.8.  Թալինի հարմարվողականության ծրագիրն և միջոցառումները

Վերը նշված ռիսկի և խոցելիության գնահատման հիման վրա՝ մշակվել է համապարփակ հարմարվողականության ծրագիր՝ Թալին համայնքի կլիմայական ռիսկերը նվազեցնելու և դիմադրողականությունը ամրապնդելու համար: Նախատեսված միջոցառումները վերաբերում են բացահայտված առաջնահերթ վտանգներին և ոլորտներին (հատկապես՝ միջին կամ բարձր ռիսկային գնահատվածներին) և մշակվել են Քաղաքապետերի դաշնագրի ուղեցույցներին, JRC (2024) «Ռիսկի և խոցելիության գնահատման» ուղեցույցի սկզբունքներին և ՀԱԾ նպատակներին համապատասխան՝ շեշտը դնելով ինտեգրման, ծախսարդյունավետության և կարողությունների աստիճանական հզորացման վրա: Հարմարվողականության գործողությունները մշակվել են ոլորտային տրամաբանությամբ և նախատեսում են իրականացման երեք հորիզոն՝ կարճաժամկետ (0–5 տարի)՝ անհետաձգելի և համակարգը կայունացնող ներդրումների համար, միջնաժամկետ (6–14 տարի)՝ ծածկույթի ընդլայնման և արդյունավետության ամրապնդման համար, և երկարաժամկետ (15+ տարի)՝ համակարգային փոփոխությունների և բարձր դիմադրողականության ապահովման համար։ Գործողությունների իրականացումն առաջարկվում է համայնքապետարանի, պետական պատասխանատու մարմինների և մասնավոր հատվածի համագործակցությամբ՝ հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրների դիվերսիֆիկացմամբ (Հավելված 3):

Գյուղատնտեսություն և անտառտնտեսություն. Թալինում հարմարվողականության առանցքային միջոցառումներն ուղղված են ջրի կառավարման և գյուղատնտեսության դիմադրողականության բարձրացման խնդիրներին։ Միջոցառումների տրամաբանությունն ընդգծում է, որ երաշտի, ջերմային ալիքների, կարկտահարության և ցրտահարության, ջրի սակավության և այլ աղետների պայմաններում առաջնային է իրկականացնել հարմարվողականության միջացառումներ: Միջոցառումները համատեղում են ենթակառուցվածքային, տեխնոլոգիական, էկոհամակարգային և կազմակերպչական լուծումներ՝ ապահովելով գյուղատնտեսական արտադրության և գյուղական կենսապահովման համակարգերի երկարաժամկետ դիմակայունություն, որոնք առաջարկվել են հետևյալ ուղղություններով՝

- Ջրային ռեսուրսների կառավարում և ոռոգում ջրի կորստի նվազեցման և ոռոգման ծածկույթի ընդլայնման նպատակով,

- Կլիմայական վտանգներից պաշտպանություն, ֆինանսական կորուստների կրճատման նպատակով,

- Հողի պաշտպանություն և ագրոէկոլոգիական կայունություն,

- Թվային լուծումների և վաղաժամ ազդարարման համակարգի ներդրում,

- Ագրոարտադրության տեխնոլոգիական արդիականացում,

- Տնտեսական պաշտպանություն և ֆինանսական դիմակայունություն ՝ ֆինանսական ռիսկերի նվազեցում,

- Սերմնային և կենսաբազմազանության հարմարվողականություն և այլն:

Կարճաժամկետ հատվածում առաջնային ուղղություններից է ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարումը, ինչը նախատեսվում է վերականգնել և վերանորոգել  ոռոգման ջրանցքներ, կառուցել անձրևաջրերի կուտակման ավազաններ և խթանել կաթիլային ոռոգման համակարգերի կիրառումը։ Միաժամանակ միջոցառումները ուղղված են գյուղատնտեսական արտադրության ֆիզիկական պաշտպանությանը կլիմայական ծայրահեղ երևույթներից։ Այդ նպատակով նախատեսվում է տեղադրել էկո-կայուն հակակարկտային կայաններ, տրամադրել կարկտապաշտպան, արևապաշտպան, սառցադիմացկուն և քամուց պաշտպանող ծածկեր գյուղացիական տնտեսություններին։ Նաև ներառվում են միջոցառումներ, որոնք իրենցից ներկայացնում են ցանքաշրջանառության և ցանքածածկի կիրառման խթանում, դաշտապաշտպան անտառաշերտերի ստեղծում, բազմամյա տնկարկների վերականգնում և արոտավայրերի կայուն կառավարման համակարգի ներդրում, ինչը կնպաստի հողի խոնավության պահպանմանը, էրոզիայի նվազեցմանը և ընդհանուր էկոհամակարգային կայունության բարձրացմանը։ Ագրոտեխնոլոգիական և թվային լուծումները ուղղված կլինեն արտադրության արդիականացմանն ու ռիսկերի կանխարգելմանը։ Խելացի անասնագոմերի և ջերմոցների կառուցումը, ինչպես նաև համայնքային թվային հավելվածի ստեղծումը վաղաժամ ազդարարման համար հնարավորություն կտան բարձրացնել արտադրողականությունը, նվազեցնել կլիմայական ռիսկերի ազդեցությունը և ժամանակին տեղեկացնել գյուղացիական տնտեսություններին սպասվող վտանգների մասին։ Գյուղացիական տնային տնտեսությունների դիմակայունության բարձրացման նպատակով առաջարկվում է աջակցել գյուղատնտեսական ապահովագրության կիրառմանը և իրազեկման միջոցառումներին, ինչը կօգնի մեղմել կլիմայական աղետների հետևանքով ֆինանսական կորուստները։

Ընդհանուր առմամբ, առաջարկվող միջոցառումները ձևավորում են փուլային հարմարվողական ռազմավարություն, որը կարճաժամկետ հատվածում կկրճատի ջրի և բերքի կորուստները, միջնաժամկետում կբարձրացնի գյուղատնտեսական համակարգերի արդյունավետությունն ու ապահովագրական ծածկույթը, իսկ երկարաժամկետ հեռանկարում կհանգեցնի խելացի, էկո-կայուն և բարձր արտադրողականությամբ գյուղատնտեսության ձևավորմանը՝ էականորեն բարձրացնելով Թալին համայնքի դիմակայունությունը կլիմայական փոփոխությունների նկատմամբ։

Կարճաժամկետ հատվածում ակնկալվում է ջրի կորուստների կրճատում շուրջ 20%-ով, բերքի կորուստների նվազում՝ 15%-ով, ապահովագրական ծածկույթի աճ՝ 15%-ով, ինչպես նաև բնակչության շուրջ 90%-ի իրազեկում կլիմայական ռիսկերի վերաբերյալ։

Միջնաժամկետ հեռանկարում նախատեսվում է ընդլայնել ոռոգման և հակակարկտային համակարգերի ծածկույթը մինչև 40%, ինչը հնարավորություն կտա ջրի կորուստները և բերքի կորուստները կրճատել մոտ 40%-ով, իսկ ապահովագրական ծածկույթը բարձրացնել մինչև 35%։ Միևնույն ժամանակ կաճի խելացի անասնագոմերի և ջերմոցների տեսակարար կշիռը՝ հասնելով շուրջ 40%-ի։ Երկարաժամկետ փուլում ծրագիրը նպատակ ունի ապահովել ամբողջական անցում խելացի ոռոգման ցանցին և էկո-կայուն հակակարկտային համակարգերին։ Արդյունքում նախատեսվում է ջրի և բերքի կորուստների կրճատում մինչև 90%, ապահովագրական ծածկույթի աճ մինչև 90%, ինչպես նաև խելացի անասնագոմերի և ջերմոցների լայն տարածում համայնքում՝ համապատասխանաբար շուրջ 80% և 70% տեսակարար կշռով։

Էներգետիկա. Էներգետիկ ոլորտը Թալին համայնքում խոցելի է ջերմային ալիքների/ շատ բարձր ջերմաստիճանի ժամանակահատվածի, կայծակի, արդյունաբերական փոշու (հատկապես ուժեղ քամիների ժամանակ արևային էներգետիկայի տեսանկյունից), ուժեղ քամիների և փոթորիկների, կայծակի և ամպրոպի, հրդեհների ու կարկտահարության նկատմամբ, որոնք կարող են առաջացնել գերբեռնվածություն, ենթակայանների խափանումներ և էլեկտրամատակարարման ընդհատումներ, հատկապես գյուղական բնակավայրերում։ Հարմարվողականության միջոցառումները ուղղված են էլեկտրական ենթակառուցվածքների դիմադրողականության և մատակարարման հուսալիության բարձրացմանը։

Կարճաժամկետ հատվածում առաջարկվում է կառուցել կամ կլիմայական ազդեցություններից պաշտպանել 2 և ջրամեկուսացնել 5 ենթակայան և 10 տրանսֆորմատորային խցիկ, ինչպես նաև ցածր լարման գծերը փոխարինել մեկուսացված մալուխներով։ Զուգահեռաբար առաջարկվում է իրականացնել գերլարման սահմանափակիչների տեղադրում և հողանցման բարելավում 5 գյուղական բնակավայրերում, ինչպես նաև բնակելի տարածքները սնուցող օդային գծերի փոխարինում և ամրապնդել հենարանները։ Այս փուլում ակնկալվում է գերբեռնվածության և անջատումների քանակի կրճատում և գյուղաբնակ տարածքներում էլեկտրամատակարարման հուսալիության աճ։

Միջնաժամկետ հեռանկարում նախատեսվում է կլիմայական ազդեցություններից պաշտպանված ենթակայանների քանակի ավելացում մոտ 25%-ով և մեկուսացված մալուխների ծածկույթի ընդլայնում, ինչը թույլ կտա անջատումների կրճատել մոտ 40%-ով, իսկ հուսալիությունը բարձրացնել՝ շուրջ 70%-ով։ Արդյունքում ակնկալվում է գերբեռնվածության և անջատումների կրճատում մինչև 80% և գյուղաբնակ տարածքներում էլեկտրամատակարարման հուսալիության աճ մինչև 90%, քանի որ Թալին համայնքում կձևավորվի ավելի անվտանգ, հուսալի և կլիմայական ռիսկերին դիմակայուն էներգետիկ համակարգ:

Տեղեկատվության և հաղորդակցության տեխնոլոգիաներ. ՏՀՏ ենթակառուցվածքները Թալին համայնքում խոցելի են հրդեհների, ջերմային ալիքների/շատ բարձր ջերմաստիճանների, կայծակի, կարկուտի, ուժեղ քամիների և փոթորիկների հանդեպ, որոնք կարող են հանգեցնել մալուխների վնասմանը, կապի խափանմանը և ինտերնետ ծածկույթի ժամանակավոր կորստի։ Քանի որ ՏՀՏ համակարգերը կարևոր դեր ունեն ինչպես արտակարգ իրավիճակների կառավարման, այնպես էլ հանրային ծառայությունների անխափանության ապահովման համար, դրանց կլիմայի հանդեպ դիմադրողականության բարձրացումը դիտվում է որպես առաջնահերթ ուղղություն։

Կարճաժամկետ փուլում առաջարկվում է փոխարինել շուրջ 20 կմ մալուխներ չհրկիզվող մալուխային պատյաններով և տեղադրել ջերմաստիճանի ու ծխի սենսորներ՝ հրդեհների և գերտաքացման վաղ հայտնաբերման նպատակով։ Առաջարկվում է նաև առնվազն 20–25 ալեհավաքային բումերներ ավելացնել, ինչպես նաև ներդնել պահուստային օպտիկական ուղիներ երկու երթուղու վրա՝ ավտոմատ վերուղեգրման համակարգով։  Այս միջոցառումները հնարավորություն կտան կրճատել կապի խափանումները և բարձրացնել ՏՀՏ համակարգերի անվտանգությունը բարձր ռիսկային գոտիներում։

Միջնաժամկետ հեռանկարում նախատեսվում է համայնքում անհրաժեշտ մալուխների շուրջ 40%-ի աստիճանական փոխարինում, ինչը կապահովի ինտերնետ ծածկույթի խափանումների կրճատում մինչև մոտ 60%։ Երկարաժամկետ փուլում ծրագիրը նպատակ ունի իրականացնել ՏՀՏ մալուխների ամբողջական փոխարինում չհրկիզվող և դիմացկուն համակարգերով, ինչի արդյունքում ակնկալվում է կապի և ինտերնետ ծառայությունների խափանումների կրճատում մինչև 90% և համայնքի թվային դիմադրողականության զգալի ամրապնդում։

Շենքեր և շինություններ. Թալին համայնքի շենքային ֆոնդը խոցելի է հորդառատ անձրևների հետևանքով առաջացող ջրհեղեղների, ուժեղ քամիների ու փոթորիկների, կարկտահարության, ինչպես նաև ջերմային ալիքների և ծայրահեղ շոգի նկատմամբ։ Հատկապես ռիսկային են հին բնակելի շենքերն ու տները, որտեղ կլիմայական ծայրահեղ իրադարձությունները կարող են հանգեցնել զգալի նյութական վնասների։ Այստեղ առաջարկվող միջոցառումները կիրականացվեն պիլոտային ծրագրերի միջոցով՝ կենտրոնանալով համայնքի կողմից որպես առավել խոցելի համարվող բնակելի շենքերի և տների վրա։

Կարճաժամկետ փուլում ծրագիրն առաջարկում է իրականացնել 20 բնակելի շենքերի և/կամ տների տանիքների ամրացում հողմակայուն խարիսխային համակարգերով, ինչպես նաև ջրհեղեղից պաշտպանություն 20 շենքերի/տների համար։ Բացի այդ, նախատեսվում է 10 շենքերի տանիքների փոխարինում կարկուտադիմացկուն սալիկներով և 20 բազմաբնակարան շենքերի/տների համար «cool-roof» ծածկույթի և պատերի ջերմամեկուսացման իրականացում՝ շոգի ազդեցությունը նվազեցնելու համար և այլն։ Այս միջոցառումների արդյունքում ակնկալվում է տանիքների վնասման դեպքերի նվազում  և ջրհեղեղներից առաջացած վնասների կրճատում։

Միջնաժամկետ հեռանկարում փորձնական լուծումների մասշտաբավորումը թույլ կտա բարձրացնել տանիքների հուսալիությունը մոտ 50%-ով, ավելացնել ջրհեղեղից պաշտպանված բնակելի շենքերի/տների քանակը շուրջ 30%-ով, ինչպես նաև ջերմապաշտպան տանիքներով և ջերմամեկուսացված պատերով շենքերի/տների թվի աճ մոտ 35 տոկոսով։ Երկարաժամկետ փուլում ծրագիրը նպատակ ունի ապահովել շենքային ֆոնդի կլիմայական դիմադրողականության բարձրացումը մինչև 90%, ջրհեղեղից պաշտպանված բնակելի շենքերի/տների ընդգրկվածությամբ մինչև 80%։ Արդյունքում ակնկալվում է կլիմայական վտանգներից առաջացած շենքային վնասների զգալի նվազում և բնակչության բնակարանային անվտանգության էական բարձրացում։

Ջրի համակարգ. Թալին համայնքի ջրամատակարարման համակարգը խոցելի է ինչպես երաշտների և ջերմային ալիքների/ շատ բարձր ջերմաստիճանի ժամանակահատվածի,  ջրերի սակավության և այլն կլիմայական վտանգների նկատմամբ:

Կարճաժամկետ փուլում ծրագիրը առաջարկում է տեղադրել երեք շարժական պոմպային միավոր, 3000 մ³ ծավալով խմելու ջրի բաք և խելացի ճնշման հաշվիչներ երկու բարձր ճնշման գոտիներում՝ ջրի կորուստները նվազեցնելու և երաշտի կամ արտակարգ իրավիճակների դեպքում առնվազն 48 ժամ շարունակական ջրամատակարարում ապահովելու համար, մաքրել և վերակառուցել սելավատարներ, որպեսզի ջրահեռացման աշխատանքները կատարվեն պարբերաբար և արդյունավետ։ Այս փուլում ակնկալվում է ջրերի հեռացման արագության աճ առնվազն 20%-ով, ինչպես նաև անխափան ջրամատակարման աճ 48 ժամով 20-30%։

Միջնաժամկետ հեռանկարում իրականացվող միջոցառումները թույլ կտան բարձրացնել ջրահեռացման արդյունավետությունը և ջրի հասանելիությունը մոտ 50%-ով, իսկ երկարաժամկետ փուլում 90%-ով։ Արդյունքում համայնք կարող է ունենալ ավելի կլիմայկան վտանգներին և փոփոխություններին արագ արձագանքող, արդյունավետ և դիմակայուն ջրի համակարգ, որը կբարձրացնի ինչպես բնակչության ջրային անվտանգությունը, այնպես էլ արտակարգ իրավիճակների կառավարման ընդհանուր կարողությունները Թալին համայնքում:

Տրանսպորտ. Թալին համայնքում առաջարկվում է իրականացնել համապարփակ միջոցառումներ, որոնք ուղղված են հեղեղումների, սելավների, պայմանների և ճանապարհների դեգրադացիայի հետևանքով առաջացող ռիսկերի նվազեցմանը։

Կարճաժամկետ փուլում առաջարկվում է վերակառուցել Թալինի առավել խոցելի առնվազն հեղեղումների ենթակա ճանապարհներ/ճանապարհահատվածներ՝ տեղադ-րելով կողային դրենաժային խրամատներ, ջրատարներ և ջրհեղեղների հեռացման սարքեր։ Այս միջոցառումները թույլ կտան կրճատել հեղեղումների հետևանքով ճանապարհների փակման դեպքերը շուրջ 30-40%-ով և կլիմայական աղետների ժամանակ բարձրացնել անցանելի ճանապարհների բաժինը։ Միջնաժամկետ հատվածում առաջարկվում է այլընտրանքային երթուղիների ընդլայնումը, ջրահեռացման լուծումների մասշտաբավորում, բարձր դիմացկունությամբ և երկար տարիների շահագործման նպատակով ասֆալտապատում ամենախոցելի հատվածներում, ինչը հնարավորություն կտա կլիմայական վտանգներին ենթակա անանցանելի ճանապարհահատվածի կրճատում։

Երկարաժամկետ փուլում տրանսպորտային ենթակառուցվածքի փուլային բարելավումը նպատակ ունի նվազեցնել կլիմայական վտանգներին ենթակա անանցանելի ճանապարհահատատվածը շուրջ 90%-ով։ Արդյունքում, էականորեն կբարելավի համայնքի կապակցվածության աստիճանը, արտակարգ իրավիճակներին արձագանքելու կարողությունը և բնակչության կենսական ծառայությունների հասանելիությունը։

Առողջապահություն. Թալին համայնքի առողջապահական համակարգը զգայուն է շատ բարձր ջերմաստիճանների, ծայրահեղ շոգի և հարակից կլիմայական վտանգների նկատմամբ, որոնք հատկապես մեծ ռիսկեր են ստեղծում տարեցների, երեխաների և քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձանց համար՝ մասնավորաբար արդյունաբերական փոշին քամիների ուժգնացման պարագայում։ Այս պատճառով, կարճաժամկետ փուլում ծրագիրը առաջնահերթ է համարում հեռավար բժշկության ներդրումը Թալինի բժշկական կենտրոնի և գյուղական ամբուլատորիաների միջև, ինչը հնարավորություն կտա կլիմայական վտանգների հետևանքով դիմած քաղաքացիներին արագ և նպատակային բժշկական խորհրդատվություն և բուժօգնություն տրամադրել։ Միաժամանակ նախատեսվում է համայնքում ստեղծել երեք հովացման կենտրոն՝ տեղական մշակութային կենտրոնների հիման վրա, որպես ժամանակավոր ապաստարաններ շոգի նկատմամբ խոցելի խմբերի համար։ Առաջարկվում է նաև  պիլոտային ձևաչափով հիմնել երեք «կանաչ կենտրոն»՝ հովացման և ջերմային սթրեսի նվազեցման նպատակով։ Այս միջոցառումները թույլ կտան կլիմայական աղետների դեպքում ամբուլատորիա դիմած անձանց ցուցաբերվող բուժօգնության արդյունավետությունը բարձրացնել շուրջ 40%-ով, իսկ հովացման հնարավորությունները՝ մոտ 30%-ով։

Միջնաժամկետ հեռանկարում հեռավար բժշկության և համայնքային հովացման ենթակառուցվածքների ընդլայնումը հնարավորություն կտա ապահովել գյուղական բնակավայրերում բուժօգնության հասանելիության լիարժեք ընդգրկում (մինչև 100%)։ Ակնկալվում է, որ շոգ եղանակով պայմանավորված քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձանց մոտ առողջական բարդությունները հաղթահարելու կարողությունը կբարձրանա մոտ 50%-ով, իսկ կլիմայական ծայրահեղ պայմանների դեպքում առողջապահական արձագանքման արդյունավետությունը կհասնի 100%-ի։

Երկարաժամկետ փուլում միջոցառումները նպատակ ունեն ձևավորել կայուն առողջապահական համակարգ, որտեղ շոգ եղանակով պայմանավորված առողջական ռիսկերը կկառավարվեն կանխարգելիչ և համակարգված ձևով։

Զբոսաշրջություն. Էկոտուրիզմի և ագրոտուրիզմի զարգացման նպատակով առաջարկվում է Թալին համայնքում ստեղծել 3–5 զբոսաշրջային ուղի՝ ընդգրկելով 3–5 գյուղացիական բնակավայր։ Այս ուղիները միտված են ոչ միայն զբոսաշրջիկներին բնական և պատմամշակությաին ռեսուրսների ներկայացմանը, այլև գյուղաբնակ վայրերում ստեղծվող տեղական բարիքների և դրա հիման վրա վերամշակվող գուղապրանքների սպառման խթանմանը՝ նպաստելով համայնքի տնտեսական ակտիվության աճին և գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների եկամուտների աճին։ Միաժամանակ նախատեսվում է բնապահպանական կրթական արահետների և էկո-ուղեցույցների ստեղծում, որոնք կուղղվեն հատկապես Երևանից ժամանող աշակերտների, ուսանողների և արշավախմբերի ներգրավմանը՝ դպրոցների, ուսումնական հաստատությունների և տուրօպերատորների հետ համագործակցությամբ։

Կարճաժամկետ հատվածում, կստեղծվեն էկոտուրիզմի և ագրոտուրիզմի համար նախատեսված առաջին 3–5 ուղիները՝ ձևավորելով զբոսաշրջային հիմնական ենթակառուցվածքը համայնքում։ Միջնաժամկետ հատվածում, նախատեսվում է այդ ուղիների և արահետների քանակի աճ, ներառելով նաև արկածային տուրիզմի տարրեր և նոր բնակավայրերի ընդգրկում զբոսաշրջային պրդուկներում։ Երկարաժամկետ հատվածում, ակնկալվում է էկոտուրիզմի և ագրոտուրիզմի ուղիների և արահետների քանակի մինչև 80% աճ՝ այլ տեսակի տուրիզմի տարրերի ներդրմամբ և համայնքի ավելի լայն տարածքային ընդգրկմամբ։

Շրջակա միջավայրի և կենսաբազմազանություն.  Թալին համայնքում առաջարկվում է իրականացնել համալիր միջոցառումներ, որոնք ուղղված են լինելու էրոզիայի,  արդյունաբերական փոշու և այլ կլիմայական վտանգների բացասական ազդեցությունների նվազեցման նպատակով։ Կարևորություն է տրվում կարճաժամկետ հատվածում կանաչ ենթակառուցվածքների ընդլայնմանը․ նախատեսվում է տնկել առնվազն 1200–1500 ծառ և ստեղծել կանաչ միջանցքներ և պաշտպանիչ շերտեր, որոնք կնպաստեն միկրոկլիմայի բարելավմանը, փոշու նվազեցմանը և լանդշաֆտային կայունության բարձրացմանը։ Հողի էրոզիայի դեմ պայքարի նպատակով առաջարկվում է իրականացնել ավելի քան էրոզիայի ենթակա հողերի վերականգնում, ինչպես նաև գյուղատնտեսական հողերում հողամշակման տեխնոլոգիաներ, որոնք կնպաստեն հողի խոնավության պահպանմանը և բերրիության նվազման կանխմանը։ Բացի այդ, առաջարկվում է մշակել և ներդրվելւ է ջրային կենսամիջավայրերի պաշտպանության հատուկ ծրագիր՝ ուղղված ջրային էկոհամակարգերի կայունության պահպանմանը։ ՀՀ կառավարության և Արագածոտնի մարզպետարանի հետ համատեղ առաջարկվում է մշակել օրենսդրական նախագիծ, որը կսահմանի պետական հատվածի արդյունաբերական ընկերությունների համագործակցության շրջանակը՝ հանքավայրերի և դրանց ազդեցության գոտիների մոտակայքում պարտադիր տարեկան կանաչապատման աշխատանքների իրականացման համար։ Այս նախաձեռնությունը նպատակ ունի նվազեցնել արդյունաբերական գործունեության շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցությունները, մասնավորապես՝ փոշու տարածումը, ինչպես նաև հողի դեգրադացիան և կենսաբազմազանության կորուստը, ինչպես նաև ապահովել լանդշաֆտների աստիճանական վերականգնումը և համայնքների էկոլոգիական կայունության բարձրացումը։ Միջնաժամկետ հատվածում, ակնկալվում է կանաչ ենթակառուցվածքների և ընդլայնում, ինչպես նաև դեգրադացված հողատարածքների տոկոս կրճատում։ Երկարաժամկետ հատվածում նախատեսվում է ապահովել համայնքի էկոհամակարգերի բարձր դիմակայունություն և բնական ռեսուրսների կայուն կառավարում։

Հավելված  2. Թալին համայնքում հիմնական ոլորտների հնարավոր խոցելիությունը՝ ընտրված կլիմայական վտանգներից, և խոցելի խմբերը

| Ջրերի սակավություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Խոցելիության ոլորտ | Այո/ Ոչ | Ազդեցություն | Ազդեցության մակարդակ (Որտեղ՝ 1-թույլ, 2-միջին, 3-բարձր) | Խոցելի խումբ | Այո/ Ոչ |
| Գյուղատնտեսություն / անառտնտեսություն | Այո | Բերքատվության անկում՝ ոռոգման գրաֆիկի անկանոն լինելու փաստով, որը ֆինանսական կորուստներ կարող է առաջացնել | 2 | Քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք | Այո |
|  | Այո | Ստորերկրյա ջրերի պաշարների որոշակի կրճատման հետևանքով մակերեսային ջրերի կրճատում, որը ազդում է ոռոգման ջրի հասանելիության վրա |  | Ցածր եկամտի մակարդակ ունեցող տնային տնտեսություններ | Այո |
|  | Այո | Պարենային ապահովության խնդիր համայնքում |  | Բացօթյա պայմաններում աշխատող անձինք | Այո |
|  | Այո | Կանոնավոր ոռոգման ջրի մատակարաման խափանում |  | Գյուղաբնակ տնային տնտեսություններ | Այո |
|  | Այո | Սննդի վերամշակման արդյունաբերության մթերումների կրճատում |  |  |  |
| Ջրի համակարգ | Այո | Բնակչության ջրի մատակարման անկանոն գրաֆիկի առաջացման վտանգ | 2 |  |  |
|  | Այո | Հովվացման նպատակով ջրի անբավարար քանակություն, որը հանգեցնում է արդյունաբերական փոշու տարածմանը |  |  |  |
| Արդյունաբերություն | Այո | Արդյունաբերական փոշու տարածում, որը բացասաբար է ազդում բնակչության առողջության վրա, ինչը կարող է հետագայում լուրջ խնդիրներ առաջացնել | 1 |  |  |
| Շրջակա միջավայր և կենսաբազմազանություն | Այո | Արդյունաբերական փոշու տարածում համայնքի տարբեր բնակավայրերով մեկ, որը աղտոտում է օդը և ջուրը, ինչպես նաև նստում է հողի, բույսերի, ծառերի վրա: | 2 |  |  |
|  | Այո | Հողի էրոզիայի խորացման վտանգ, որը հետագայում կազդի շրջակա միջավայրի և կենսաբազմազանության վրա, ինչպես նաև գյուղատնտեսության վրա |  |  |  |
| Զբոսաշրջություն | Այո | Պատշաճ կերպով զբոսաշրջային ծառայությունների մատուցման վտանգ, որի հետևանքով համայնքը կորցնում է իր գրվաչությունը որպես զբոսաշրջային վայր և կարող է հանգեցնել զբոսաշրջիկների թվաքանակի կրճատում | 1 |  |  |
| Հողօգտագործման պլանավորում | Այո | Կանաչ/կանաչապատված տարածքների պահպանման խնդիր | 2 |  |  |
| Կարկուտ |  |  |  |  |  |
| Խոցելիության ոլորտ | Այո/ Ոչ | Ազդեցություն | Ազդեցության մակարդակ (1-3) | Խոցելի խումբ | Այո/Ոչ |
| Գյուղատնտեսություն/ անտառտնտեսություն | Այո | Բերքի կորուստ, որը ֆինանսական կորուստներ է առաջացնում հատկապես, եթե բերքը ապահովվագրված չէ և հակակարկտային համակարգի արդյունավետությունը ցածր մակարդակի վրա է գտնվում | 2 | Կանայք և աղջիկներ | Այո |
|  | Այո | Ծառերի և թփերի վնասում, որը ազդում է գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների հետագա եկամտի մակարդակի վրա, եթե վերջիններս զանազան հիվանդություններ են ձեռքբերում վնասվածքի պատճատռով |  | Ցածր եկամտի մակարդակ ունեցող տնային տնտեսություններ | Այո |
|  | Այո | Սննդի վերամշակման արդյունաբերության մթերումների կրճատում, որը հանգեցնում է գների աճին |  | Ոչ բարվոք բնակարանային պայմաններ ունեցող անձինք | Այո |
|  | Այո | Բերքատվության անկում |  | Գյուղաբնակ տնային տնտեսություններ | Այո |
|  | Այո | Ջերմոցների վնասում |  | Տարեցներ | Այո |
|  | Այո | Աշխատուժի նկատմամբ պահանջարկի կրճատում համայնքում |  |  |  |
| Էներգետիկայի համակարգ | Այո | Էլեկտրահաղորդման գծերի/լարերի վնասում, կայանների/ենթակայանների աշխատանքի խափանում | 1 |  |  |
|  | Այո | Էլեկտրաէներգիայի կանոնավոր մատակարաման խափանում |  |  |  |
| Շենքերի և շինությունների | Այո | Բնակելի շենքերի, տների տանիքների, պատուհանների վնասում, որը բերում է ֆինանսական վնասների, եթե գույքը ապահովագրված չէ | 1 |  |  |
|  | Այո | Մասնավոր հատվածին պատկանող շենքերի, շինությունների կտուրներիների, և պատուհանների վնասում |  |  |  |
|  | Այո | Պետական հատվածի ենթակայության տակ գտնվող շենքների և շինությունների տանիքների և պահուհանների վնասում |  |  |  |
| ՏՀՏ | Այո | Կայանների շարքից դուրս գալը | 2 |  |  |
|  | Այո | Մալուխների վնասում, որի հետևանքով խափանվում է կապը և ինտերնետի ծածկույթը |  |  |  |
| Արդյունաբերական փոշի |  |  |  |  |  |
| Խոցելիության ոլորտ | Այո/Ոչ | Ազդեցություն | Ազդեցության մակարդակ (1-3) | Խոցելի խումբ | Այո/Ոչ |
| Առողջապահություն | Այո | Շնչառական, մաշկային հիվանդությունների աճ և աչքի հետ կապված խնդիրներ, որը կարող է հետագայում առողջական լուրջ խնդիրների հանգեցնել | 1 | Կանայք և աղջիկներ | Այո |
|  | Այո | Տնային տնտեսությունների կողմից առողջության պահպանման վրա ուղղվող ծախսերի աճ ժամանակի ընացքում |  | Երեխաներ | Այո |
|  | Այո | Մարդու աշխատելու ունակության աստիճանական նվազում |  | Տարեցներ | Այո |
| Գյուղատնտեսություն / անտառտնտեսություն | Այո | Բերքի որակի վատացում և անվտանգության խնդիր | 1 | Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ | Այո |
| Շրջակա միջավայր և կենսաբազմազանություն | Այո | Արդյունաբերական փոշու տարածում համայնքի տարբեր բնակավայրեով մեկ, որը աղտոտում է օդը և ջուրը, ինչպես նաև նստում է հողի, բույսերի և ծառերի վրա: | 1 | Քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք | Այո |
| էներգետիկայի համակարգ | Այո | Փոշի կարող է նստել արևային պանելների վրա, որի արդյունքում կնվազի էներգաարտադրությունը | 1 | Ցածր եկամտի մակարդակ ունեցող տնային տնտեսություններ | Այո |
| Էրոզիա |  |  |  |  |  |
| Խոցելիության ոլորտ | Այո/Ոչ | Ազդեցություն | Ազդեցության մակարդակ (1-3) | Խոցելի խումբ | Այո/Ոչ |
| Շրջակա միջավայր և կենսաբազմազանություն | Այո | Ավելի շատ պարարտանյութերի օգտագործումը հանգեցնում է նրան, որ վերջիններս հաճախ հայտնվում են ջրային ուղիներում ՝ վնասելով շրջակա միջավայրը | 1 | Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ | Այո |
|  | Այո | Հողի բերրիության կորուստ, որը կարող է հետագայում անապատացման պատճառ դառնալ |  | Քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք | Այո |
|  | Այո | Կենսամիջավայրի խաթարում, քանի որ բույսերը, կենդանիները և միկրոօրգանիզմները, որոնք սնվում են առողջ հողով, չեն կարող ապահովված լինել համապատասխան սնուցմամբ |  | Ցածր եկամտի մակարդակ ունեցող տնային տնտեսություններ | Այո |
| Գյուղատնտեսություն / անտառտնտեսություն | Այո | Բերքատվության անկում, ինչը հանգեցնում է ավելի քիչ բերքի և ֆինանսական կորուստեր | 1 |  |  |
|  | Այո | Ավելի շատ պարարտանյութերի և թունաքիմիկատների օգտագործումը կարող է առաջացնել սննդամթերքի անվտանգության խնդիր |  |  |  |
|  | Այո | Սննդի վերամշակման արդյունաբերության մթերումների կրճատում |  |  |  |
| Ջերմային ալիքներ/ Շատ բարձր ջերմաստիճան/ծայրահեղ շոգ |  |  |  |  |  |
| Խոցելիության ոլորտ | Այո/Ոչ | Ազդեցություն | Ազդեցության մակարդակ (1-3) | Խոցելի խումբ | Այո/Ոչ |
| Առողջապահություն | Այո | Հիվանդությունների աճ ներառյալ սրտանոթային և շնչառական բարդությունները, ինչպես նաև երիկամների հիվանդությունները | 2 | Կանայք և աղջիկներ | Այո |
|  | Այո | Հատկապես քաղաքում ջերմային ալիքի ազդեցության ուժեղացում, քանի որ բիտումի նման պինդ մակերեսները կարող են պահել ջերմությունը և բարձրացնել ջերմաստիճանը՝ հանգեցնելով «ջերմային կղզու էֆեկտ», որը բացասաբար է ազդում առողջության վրա |  | Երեխաներ | Այո |
|  | Այո | Ջերմաստիճանի բարձրացման և ուլտրամանուշակագույն ճառագայթման բացասական ազդեցություն |  | Տարեցներ | Այո |
| Գյուղատնտեսություն / անտառտնտեսություն | Այո | Ցերեկային բարձր ջերմաստիճանը բացասաբար է անդրադառնում բույսերի աճի վրա | 2 | Հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ | Այո |
|  | Այո | Ջերմային ալիքի ժամանակահատվածը կարող է մեծացնել երաշտի ու հրդեհների վտանգը, ինչը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ գյուղատնտեսության վրա |  | Քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձինք | Այո |
| Էներգետիկայի համակարգ | Այո | էլեկտրաէներգիայի նկատմամբ պահանջարկի աճը, ինչը միևնույն ժամանակ կարող է նվազեցնել էլեկտրահաղորդման գծերի էլեկտրաէներգիա փոխանցելու ունակությունը՝ հանգեցնելով էլեկտրամատակարարման հուսալիության հետ կապված խնդիրների և մասնավորաբար անջատումների | 1 | Ցածր եկամտի մակարդակ ունեցող տնային տնտեսություններ | Այո |
| Ջրի համակարգ | Այո | Բնակչությանը ջրի մատակարարման անկանոն գրաֆիկի վտանգ՝ պայմանավորված խմելու ջրի նկատմամբ պահանջարկի ավելացմամբ, նաև այն հանգամանքով պայմանավորված, որ ոռոգումն իրականացվում է խմելու ջրով | 1 |  |  |
| Ցրտահարություն |  |  |  |  |  |
| Խոցելիության ոլորտ | Այո/Ոչ | Ազդեցություն | Ազդեցության մակարդակ (1-3) | Խոցելի խումբ | Այո/Ոչ |
| Գյուղատնտեսություն / անտառտնտեսություն | Այո | Ծաղկած ծառերի և նոր ծիլերի վնաս, ինչպես նաև նոր բացված կոկոնների կորուստ, գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասում կամ ոչնչացում, ինչը կարող է հանգեցնել եկամտի կորստի, եթե բերքը ապահովվագրված չէ | 2 | Ցածր եկամտի մակարդակ ունեցող տնային տնտեսություններ | Այո |
|  | Այո | Ջերմոցային տնտեսությունների վառելիքի ծախսի աճ |  |  |  |
|  | Այո | Արոտավայրերում աճը հետաձգվում է, որի արդյունքում կենդանիների կերի խնդիր է առաջանում, որը կարող է անասանբուծության ծավալների անկման հանգեցնել |  |  |  |
|  | Այո | Պարենային ապահովության խնդիր համայնքում |  |  |  |
|  | Այո | Բերքատվության անկում |  |  |  |
|  | Այո | Սննդի վերամշակման արդյունաբերության մթերումների կրճատում |  |  |  |
|  | Այո | Եթե սկսվել է հողի էրոզիա, ապա դա կարող է խորանալ հողի սառեցման և հալեցման արդյունքում |  |  |  |
| Հրդեհներ (խոտածածկի, անտառային) |  |  |  |  |  |
| Խոցելիության ոլորտ | Այո/Ոչ | Ազդեցություն | Ազդեցության մակարդակ (1-3) | Խոցելի խումբ | Այո/Ոչ |
| Շրջակա միջավայր և կենսաբազմազանություն | Այո | Հրդեհների հետևանքով մթնոլորտ են արտանետում ջերմոցային գազեր և պինդ մասնիկներ (զգալի քանակությամբ) | 1 |  |  |
|  | Այո | Բուսականության ոչնչացում կենսաբազմազանության կորստի վտանգ |  |  |  |
|  | Այո | Նստվածքների ավելացում ջրային մարմինների/ռեսուսների մեջ և ջրի որակի վատթարացում ջրի աղբյուներում աղտոտիչների պատճառով |  |  |  |
|  | Այո | Հողի pH-ն փոխվում է՝ ազդելով դրա քիմիական և կենսաբանական հատկությունների վրա: |  |  |  |
|  | Այո | Հրդեհները կարող են հանգեցնել հողի էրոզիայի խնդրի խորացմանը, ինչպես նաև արձանգրվում է սննդանյութերի (nutrient) պարունակության փոփոխություն |  |  |  |
| Գյուղատնտեսություն / անտառտնտեսություն | Այո | Հողի բերրիության նվազում, որը բացասաբար է ազդում նոր ցանքի վրա | 1 |  |  |
|  | Այո | Մեղվաբուծության ծավալների անկում |  |  |  |
|  | Այո | Այրված արոտավայրերի պատճառով անասնապահական կերի խնդիր |  |  |  |
|  | Այո | Բերքի կորուստ |  |  |  |
|  | Այո | Պարենային ապահովության խնդիր և գների բարձրացման վտանգ |  |  |  |
|  | Այո | Բերքատվության անկում |  |  |  |
|  | Այո | Անասանբուծության ծավալների անկում |  |  |  |
| Էներգետիկայի համակարգ | Այո | Կարող են վնասվել էլեկտրահաղորդման գծեր, ենթակայանների աշխատանքի խափանում արձանագրվել | 1 |  |  |
|  | Այո | Կարող է համայնքում հոսանքազրկում լինել/անջատում |  |  |  |
| ՏՀՏ | Այո | Կայանների շարքից դուրս գալը | 1 |  |  |
|  | Այո | Մալուխների վնասում, որի հետևանքով խափանվում է կապը և ինտերնետի ծածկույթը |  |  |  |
| Զբոսաշրջություն | Այո | Համայնքը կարող է կորցնել իր գրավչությունը որպես զբոսաշրջային վայր և կարող է հանգեցնել զբոսաշրջիկների թվաքանակի կրճատման | 1 |  |  |
| Երաշտներ |  |  |  |  |  |
| Խոցելիության ոլորտ | Այո/Ոչ | Ազդեցություն | Ազդեցության մակարդակ (1-3) | Խոցելի խումբ | Այո/Ոչ |
| Գյուղատնտեսություն / անտառտնտեսություն | Այո | Բերքի կորուստ և ծառերի չորացում՝ ոռոգման գրաֆիկի անկանոն լինելու փաստով, որը ֆինանսական կորուստներ է առաջացնում, որի արդյունքնում կարող է պահանջվել ծառերի հատում և այլն | 1 | Ցածր եկամտի մակարդակ ունեցող տնային տնտեսություններ | Այո |
|  | Այո | Արոտավայրերի կորուստ, որը կարող է առաջացնել անասնաբուծության ծավալների անկում |  | Տեղահանված անձինք/ միգրանտներ | Այո |
|  | Այո | Կանոնավոր ոռոգման ջրի մատակարաման խափանում |  | Գյուղաբնակ տնային տնտեսություններ | Այո |
|  | Այո | Պարենային ապահովության խնդիր և գների բարձրացման վտանգ |  | Քաղաքաբնակ տնային տնտեսություններ | Այո |
|  | Այո | Բերքատվության անկում |  |  |  |
|  | Այո | Անասանբուծության ծավալների անկում |  |  |  |
|  | Այո | Սննդի վերամշակման արդյունաբերության մթերումների կրճատում, որը հանգեցնում է գների աճին |  |  |  |
|  | Այո | Աշխատուժի նկատմամբ պահանջարկի կրճատում |  |  |  |
|  | Այո | Պարարտանյութերի նկատմամբ պահանջարկի փոփոխություն |  |  |  |
|  | Այո | Մակերեսային և ստորերկրյա ջրերի պաշարների կրճատում, ինչը ազդում է ոռոգման ջրի հասանելիության վրա |  |  |  |
|  | Այո | Երաշտը զուգորդված բարձր ջերմաստիճանի հետ, կարող է հանգեցնել վնասատուների և հիվանդությունների տարածման ավելացմանը, որոնք ազդում են մշակաբույսերի, կերերի և անասունների վրա |  |  |  |
|  | Այո | Երաշտը կարող է հանգեցնել հողերի դեգրադացիայի և անապատացման |  |  |  |
|  | Այո | Հրդեհների առաջացման վտանգ |  |  |  |
|  | Այո | Մեղվաբուծության ծավալների անկում |  |  |  |
| Ջրի համակարգ | Այո | Բնակչության ջրի մատակարման անկանոն գրաֆիկ կարող է լինել աճող պահանջարկի պատճառով | 1 |  |  |
|  | Այո | Բնակչության ջրի մատակարման անկանոն գրաֆիկ կարող է պայմանավորված լինել ոռոգումն խմելու ջրերով իրականացնելու նպատակով |  |  |  |
|  | Այո | Հովվացման նպատակով ջրի անբավարար քանակություն, որը հանգեցնում է արդյունաբերական փոշու տարածմանը |  |  |  |
|  | Այո | Պահանջարկի աճով պայմանավորված ոչ պատշաճ որակի ջրի մատակարարում և ջրահեռացման համակարգի վրա լարվածության աճ |  |  |  |
| Շրջակա միջավայր և կենսաբազմազանություն | Այո | Ավելի շատ ջրային պաշարների օգտագործում, որ կհանգեցնի ջրային ռեսուրսների սակավության, | 1 |  |  |
|  | Այո | Հողի բերրիության կորուստ, որը կարող է հետագայում անապատացման պատճառ դառնալ |  |  |  |
|  | Այո | Կենսամիջավայրի խաթարում, քանի որ բույսերը, կենդանիները և միկրոօրգանիզմները, որոնք սնվում են առողջ հողով, չեն կարող ապահովված լինել համապատասխան սնուցմամբ |  |  |  |
|  | Այո | Կլիմայական ցիկլերի խաթարում, լանդշաֆտների փոփոխություն |  |  |  |
|  | Այո | Վնասատուների բացասական ազդեցությունը բուսականության վրա |  |  |  |
| Հողօգտագործման պլանավորում | Այո | Կանաչ/կանաչապատված տարածքների պահպանման վտանգ | 2 |  |  |
| Ուժեղ քամիններ/ փոթորիկներ/տորնադո |  |  |  |  |  |
| Խոցելիության ոլորտ | Այո/Ոչ | Ազդեցություն | Ազդեցության մակարդակ (1-3) | Խոցելի խումբ | Այո/Ոչ |
| Գյուղատնտեսություն / անտառտնտեսություն | Այո | Բերքի կորուստ, որը ֆինանսական կորուստներ է առաջացնում, հատկապես եթե բերքը ապահովվագրված չէ | 1 |  |  |
|  | Այո | Ծիլերի վնաս, ծառերի կոտրվել, որը ֆինանսական ծախսեր է պահանջում դրանք նորից տնկելու, այգիները վերականգնելու համար, եթե բերքը ապահովագրված չէ և դա մի քանի տարի կարող է պահանջել |  |  |  |
|  | Այո | Անասնագոմերի և սննդամթերքի պահեստավորման կառույցների վնասում և ֆինանսական կորուստներ, եթե դրանք ապահովագրված չեն |  |  |  |
|  | Այո | Բերքատվության անկում |  |  |  |
| Էներգետիկայի համակարգ | Այո | Էլեկտրահաղորդման գծերի/լարերի վնասում, կայանների/ենթակայանների աշխատանքի խափանում | 3 |  |  |
|  | Այո | Էլեկտրաէներգիայի կանոնավոր մատակարաման խափանում |  |  |  |
| Շենքերի և շինությունների | Այո | Բնակելի շենքերի, տների տանիքների, պատուհանների վնասում և այլն, որը բերում է ֆինանսական վնասների եթե գույքը ապահովագրված չէ | 2 |  |  |
|  | Այո | Մասնավոր հատվածին պատկանող շենքերի, շինությունների կտուրներիների, և պատուհանների վնասում և այլն |  |  |  |
|  | Այո | Պետական հատվածի ենթակայության տակ գտնվող շենքների և շինությունների տանիքների վնասում և այլն |  |  |  |
| Կրթութոյուն | Այո | Նախակրթական, կրթական հաստատությունների տանիքների վնասում և այլն, ինչը կարող է խաթարել կանոնավոր դասավանդման պրոցեսը | 1 |  |  |
| ՏՀՏ | Այո | Կայանների շարքից դուրս գալը | 2 |  |  |
|  | Այո | Մալուխների վնասում, որի հետևանքով խափանվում է կապը և ինտերնետի ծածկույթը |  |  |  |
| Շրջակա միջավայր և կենսաբազմազանություն | Այո | Արդյունաբերական փոշու տարածում համայնքի տարբեր բնակավայրեով մեկ, որը աղտոտում է օդը և ջուրը, ինչպես նաև նստում է հողի, բույսերի և ծառերի վրա: | 1 |  |  |
| Հորդառատ անձրևի հետևանքով ջրհեղեղ/Սելավներ |  |  |  |  |  |
| Խոցելիության ոլորտ | Այո/Ոչ | Ազդեցություն | Ազդեցության մակարդակ (1-3) | Խոցելի խումբ | Այո/Ոչ |
| Գյուղատնտեսություն / անտառտնտեսություն | Այո | Բերքի կորուստ, դաշտերի ողողման պատճառով որը ֆինանսական կորուստներ է առաջացնում հատկապես՝ եթե բերքը ապահովվագրված չէ | 1 | Ցածր եկամտի մակարդակ ունեցող տնային տնտեսություններ | Այո |
|  | Այո | Արորատավայրերին հասցված վնաս, որը կարող է հանգեցնել կենդանիների կերի խնդիր |  |  |  |
| Շենքերի և շինությունների | Այո | Շենքների/կառույցների հիմքերի խալխման վտանգ, որը կպահանջի լրացուցիչ ծախսեր, եթե գույքը ապահովագրված չէ հատկապես տնային տնտեսությունների դեպքում | 1 |  |  |
|  | Այո | Բնակելի շենքերի, տների տանիքների վնասում, որը բերում է ֆինանսական վնասների, եթե գույքը ապահովագրված չէ |  |  |  |
|  | Այո | Մասնավոր հատվածին պատկանող շենքերի, շինությունների կտուրներիների/տանիքիների վնասում |  |  |  |
| Ամրոպ/կայծակ |  |  |  |  |  |
| Խոցելիության ոլորտ | Այո/Ոչ | Ազդեցություն | Ազդեցության մակարդակ (1-3) | Խոցելի խումբ | Այո/Ոչ |
| Էներգետիկայի համակարգ | Այո | Էլեկտրահաղորդման գծերի/լարերի վնասում, կայանների/ենթակայանների աշխատանքի խափանում | 3 |  |  |
|  | Այո | Էլեկտրաէներգիայի կանոնավոր մատակարաման խափանում |  |  |  |
| ՏՀՏ | Այո | Կայանների շարքից դուրս գալը | 3 |  |  |
|  | Այո | Մալուխների վնասում, որի հետևանքով խափանվում է կապը և ինտերնետի ծածկույթը |  |  |  |

Հավելված  3. Թալին համայնքի հարամարվողականության միջոցառումները

| Վտանգ |  | Հարմարվողականությանն ուղղված միջոցառում |  | Ժամանակահատված կարճաժամկետ միջնաժամկետ երկարաժամկետ |  | Պատասխա- նատու մարմիններ | Հնարավոր ֆինանսավորում |  | Ակնկալվող արդյունք |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գյուղատնտեսություն/անտառտնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Երաշտ, կարկուտ, ցրտահարություն, ջերմային ալիքներ/շատ բարձր ջերմաստիճաններ, ջրերի սակավաություն, արդյունաբերական փոշի, էրոզիա, հրդեհներ, ուժեղ քամիններ/փոթորիկներ, հորդառատ անձրևի հետևանքով ջրհեղեղ/Սելավներ |  | Վերականգնել/վերակառուցել/վերանորոգել 15-20 կմ ոռոգման կանալները Կառուցել 4 անձրևաջրերի կուտակման ավազաններ, Տեղադրել բարձր արդյունավետությամբ և ծածկույթով 3 էկո-կայուն հակակարկտային կայան Աջակցություն 250 կաթիլային համակարգերի տրամադրման նպատակով և վերապատրաստել 250 գյուղացիական տնտեսություն, Աջակցություն կարկտապաշտպան և արևապաշտպան համակարգերի տրամադրմանը 300 գյուղացիական տնտեսություններին Աջակցություն 250 գյուղացիական տնտեսությաւն ապահովագրության ստացման գործում և իրազեկաման միջացառումների կազմակերպում Աջակցություն երաշտադիմացկուն և ցրտադիմացկուն 5 մշակաբույսերի անցմանը սերմերի տրամադրման միջոցով, Աջակցություն 200 գյուղացիական տնային տնտեսություններին ցանքաշրջանառություն և ցանքածածկ (mulching) իրականացնելու համար՝ հողի խոնավությունը պահպանելու համար և վերապատրաստում Համայնքային հավելվածի ստեղծում վաղաժամ ազդարարելու համար՝ իրազեկելու տնային տնտեսություններին վտանգների մասին Աջակցել համայնքում նոր 3 խելացի անասնագոմերի կառուցմանը Աջակցել համայնքում նոր 3 խելացի ջերմոցների կառուցմանը Դաշտապաշտպան անտառաշերտերի աճ 15-20կմ (shelterbelts) Արոտավայրերի կառավարման համակարգի ներդրում և անցում անասունների այլընտրանքային արածեցման (rotational grazing) Ավելի քան 15-20 հա մակերեսով բազմամյա տնկարկների վերականգնում (perennial cover restoration) Աջակցություն ցրտահարությունից պաշտպանող սառցադիմացկուն 300 ծածկերի տրամադրմանը գյուղացիական տնտեսություններին Աջակցություն քամուց պաշտպանող 300 ծածկերի տրամադրմանը ամենախոցելի գյուղացիական տնտեսություններին Հակահրդեհային 2 գոտի խոցելի տարածքի կտրվածքով Ամեն տարի մաքրել առնվազն 10-15 կմ հեղեղատար համակարգ Կառուցել/տեղադրել սելավա-կարգավորիչ արգելապատնեշներ՝ առնվազն 3 և ավել |  | • 0–5 տարի․ վերականգնել 15-20 կմ կանալներ/ ջրանցքներ և 4 ավազան, 3 էկո-կայուն հակակարկտային կայան, համայնքային հավելված 3 խելացի անասնագոմ 3 խելացի ջերմոց արոտավայրերի կառավարման համակարգի ներդրում, ցրտահարությունից պաշտպանող սառցադիմացկուն 300 ծածկեր, քամուց պաշտպանող 300 ծածկեր, հակահրդեհային 2 գոտի, 10-15 կմ մաքրված հեղեղատար համակարգ 3 կարգավորիչ արգելապատնեշներ՝ • 6–14 տարի․ ընդլայնել ոռոգման ծածկույթը մինչև 40 % ընդլայնել արյունավետ հակակարկտային համակարգի ծածկությը 40%։ դաշտապաշտպան անտառաշերտերի աճ 15-20 կմ (shelterbelts) ավելի քան 15-20 հա մակերեսով բազմամյա տնկարկների վերականգնում, • 15+ տարի․ ամբողջովին անցում կատարել խելացի ոռոգման ցանցին։ Ամբողջովին անցում կատարել էկո-կայուն հակակարկտային կայաններին |  | Թալինի համայն-քապետարան, ՀՀ ՏԿԷՆ, ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարություն, գյուղացիական տնտեսություններ | Թարլինի համայնքա-պետարան, ԵՄ Mission Adaptation (P2R), IFAD, WB/GEF, ՀՀ պետական բյուջե/ սուբվենցիոն ծրագրեր, GIZ/KfW, Ջրային կոմիտե, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն |  | 0-5 տարի Ջրի կորստի կրրճատում 20%, բերքի կորստի կրճատում 15%. ապահովագրական ծածկույթի ավելացում 15%, Բնակչության իրազեկում 90% Համայնքում անասնաբության մեջ խելացի գոմերի տեսակարար կշիռ 10% Համայնքում գյուղատնտեսության մեջ խելացի ջերմոցների տեսակարար կշիռ 10% Բերքատվության աճ 15-20%-ով Արոտավայրերի կառավարման արդյունավետության բարձրացում 15-20% 6-14 տարի Ջրի կորստի կրրճատում 40%, բերքի կորստի կրճատում 40% ապահովագրական ծածկույթի ավելացում 35 %, Համայնքում անասնաբոծության մեջ խելացի գոմերի տեսակարար կշիռ 40% Համայնքում գյուղատնտեսության մեջ խեալցի ջերմոցների տեսակարար կշիռ 40% Բերքատվության աճ 35-40%-ով Արոտավայրերի կառավարման արդյունավետության բարձրացում 50% 15+ տարի Ջրի կորստի կրրճատում 90 %, բերքի կորստի կրճատում 90%։ ապահովագրական ծածկույթի ավելացում 90 % Համայնքում անասնաբուծության մեջ խելացի գոմերի տեսակարար կշիռ 80% Համայնքում գյուղատնտեսության մեջ խեալցի ջերմոցների տեսակարար կշիռ 70% Բերքատվության աճ 60-80%-ով Արոտավայրերի կառավարման արդյունավետության բարձրացում 80% |  |
| Էներգետիկա |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ջերմային ալիքներ/ Շատ բարձր ջերմաստիճան/ ծայրահեղ շոգ, արդյունաբերական փոշի, ուժեղ քամիններ/թոփորիկներ, կայծակ/ամպրոպ, հրդեհներ, կարկուտ |  | 2 կլիմայական ազդեցություններից պաշտպանված ենթակայաններ, որոնք ապահովում են էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը բնակելի շենքներին, տներին դրանց միացումը 5 ենթակայանների և 10 տրանսֆորմատորային խցիկների կառուցում/ ջրամեկուսացում 25 կմ ցածր լարման գծերը վերափոխել մեկուսացված մալուխների Գերլարման սահմանափակիչների տեղադրում տները սնուցող գծերի վրա, ինչպես նաև հողանցման բարելավում 5 գյուղական բնակավայրերի ենթակայաններում և տրանսֆորմատորային խցիկներում Բնակելի տարածքները սնուցող 25 կմ օդային գծերի փոխարինումը հակասառեցման լարերով, հենարանների ամպրապնդում և բնակելի շենքերի համար մեկուսացված էլեկտրահաղորդման գծերի անցկացում |  | 0-5 տարի 2 կլիմայական ազդեցություններից պաշտպանված ենթակայան Ջրամեկուսացված 5 ենթակայաններ և 10 տրանսֆորմատորային խցիկների կառուցում/ջրամեկուսացում Գերլարման սահմանափակիչներև հողանցման բարելավում 5 գյուղական բնակավայրերի ենթակայաններում և տրանսֆորմատորային խցիկներում 25 կմ հակասառեցման լարերով օդային գծեր և մեկուսացված էլեկտրահաղորդման գծերի անցկացում դեպի շենքեր, տներ 25 կմ ցածր լարման գծերի վերափոխում մեկուսացված մալուխների 6-14 տարի ազդեցություններից պաշտպանված ենթակայանների քանակի աճ 25%՝ և մեկուսացված մալուխների՝ 20% 15+ տարի Ազդեցություններից պաշտպանված ենթակայանների քանակի աճ 70% և մեկուսացված մալուխների՝ 70% |  | Համայնքապետարան, ՀԷՑ, ԲԷՑ, ՀՀ ՏԿԵՆ, ՀՀ ՇՄՆ, ՀԾԿՀ | WB/GEF, ՀՀ պետական բուջե/սուբվենցիոն խրագիր, ADB, EIB |  | 0-5 տարի գերբեռնվածության նվազում և անջատումների քանակի կրճատում 15% գյուղաբնակ վայրերում հուսալիության աճ 35% 6-14 տարի գերբեռնվածության նվազում և անջատումների քանակի կրճատում 40% գյուղաբնակ վայրերում հուսալիության աճ 70% 15+ տարի գերբեռնվածության նվազումև անջատումների քանակի կրճատում 80% գյուղաբնակ վայրերում հուսալիության աճ 90% |  |
| ՏՀՏ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրդեհներ (խոտածածկի, անտառային), ջերմային ալիքներ/ շատ բարձր ջերմաստիճան/ծայրահեղ շոգ, ջրհեղեղ, ամպրոպ/կայծակ, ուժեղ քամիններ/ փոթորիկներ/տորնադո, կակուտ |  | 20 կմ մալուխները փոխարինել չհրկիզվող մալուխային պատյաններով և տեղադրել ջերմաստիճանի և ծխի տվիչներ Ամրացնել ալեհավաքային բումերներ՝ առնվազն 20-25 հատ Պահուստային օպտիկական ուղիներ ավելի քան 2 երթուղու վրա և հզորության ավտոմատ վերուղեգրում (auto failover) |  | • 0–5 տարի 20 կմ չհրկիզվող պատյաններով մալուխներ և տվիչներ առնվազն 20-25 հատ ալեհավաքային բումերներ 2 երթուղու վրա պահուստային օպտիկական ուղիներ և հզորության ավտոմատ վերուղեգրում • 6–14 տարի Համայնքում մինչ 40% անհրաժեշտ մալուխների փոխարինում և ծածկույթի հուսալիության աճ 40-50% • 15+ տարի Ամբողջովին փոխարինված մալուխներ ծածկույթի հուսալիության աճ 80-90% |  | Թալինի համայն-քապետարան, ՀՀ ԲՏԱ, ՀԾԿՀ, Տելեկոմ Արմենիա ԲԲԸ, Վիվա Արմենիա ՓԲԸ, Ucom ՓԲԸ և այլ ընկերություններ | Տելեկոմ Արմենիա ԲԲԸ, Վիվա Արմենիա ՓԲԸ, Ucom ՓԲԸ և այլ ընկերություններ ՀՀ ԲՏԱ նախարարություն, ՀՀ բյուջե/ սուբվենցիոն ծրագրեր |  | • 0–5 տարի ինտերնետ ծածկույթի խափանումների կրճատւմ 25% • 6–14 տարի ինտերնետ ծածկույթի խափանումների կրճատւմ 50% • 15+ տարի ինտերնետ ծածկույթի խափանումների կրճատւմ 90% |  |
| Շենքեր շինություններ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հորդառատ անձրևի հետևանքով ջրհեղեղ/ սելավներ, ուժեղ քամիններ/ փոթորիկներ/ տորնադո, կարկուտ, ջերմային ալիքներ/ շատ բարձր ջերմաստիճան/ ծայրահեղ շոգ |  | Պիլոտային ծրագրի միջոցով տեղադրել հողմակայուն խարիսխային համակարգեր և փոթորիկների կապեր 20 բնակելի շենքերի և/կամ տների տանիքների վրա, որոնք համայնքապետարանի կողմից կհամարվեն ամենախոցելին որպեսզի դիմակայեն քամու պոռթկումներին, որը կգերազանցի նույնիսկ 100 կմ/ժ արագությունը ՝ նվազեցնելով տանիքի վնասվելու ռիսկը: Պիլոտային ծրագրի միջոցով իրականացնել ջրհեղեղից պաշտպանություն 20 բնակելի շենքերի/տների համար, որոնք համայնքապետարանի կողմից կհամարվեն ամենախոցելին՝ տեղադրելով ստուգիչ փականներ (backwater valves) և հիմքի անջրանցիկ ծածկույթ և այլն Պիլոտային ծրագրի միջոցով փոխարինել 10 բնակելի շենքերի/տների տանիքը կարկուտի հանդեպ դիմացկուն սալիկներով, որոնք համայնքապետարանի կողմից կհամարվեն ամենախոցելին Պիլոտային ծրագրի միջոցով անցնել հատուկ ծածկույթի (cool-roof) և իրականացնել պատերի ջերմամեկուսացման 20 բազմաբնակարան շենքերի/ տների համար Ամրացնել 10 տների/բազմաբնակարան շենքերի տանիքները համապատասխան ծավալի բեռներով և ավելացնել տաքացվող ջրատար համակարգեր՝ կտուրներին վնասը նվազեցնեու համար |  | 0-5 տարի 20 բնակելի շենքների/տների ամրացված տանիքիներ Ջրհեղեղից պաշտպանված 20 բնակելի շենքեր/տներ Կարկուտի հանդեպ դիմացկուն սալիկներով 10 բնակելի շենքերի/տների տանիք 20 բնակելի շենքներ/ տներ ջերմամեկուսացված պատերով և ծածկույթով (cool-roof) 10 տների/ բազմաբնակարան շենքերի տանիքների ամրացում բեռներով և տաքացվող ջրատար համակարգերի տեղադրմամբ 6-14 տարի Տանիքների հուսալիության աճ 50%-ով Ջրհեղեղից պաշտպանված բնակելի շենքեր/տների քանակի աճ 30%-ով Ջերմապաշտպան տանիքներով և ջերմամեկուսացված պատերով շենքերի/տների քանակի աճ 35% 15+ տարի Տանիքների հուսալիության աճ 90%-ով Ջրհեղեղից պաշտպանված բնակելի շենքեր/տների քանակի աճ 80%-ով Ջերմապաշտպան տանիքներով և ջերմամեկուսացված պատերով շենքերի/տների քանակի աճ 90% |  | Համանքապետարան, մանսավոր հատված | Համայնքապետարան, Համայնք-մասնավոր հատված համագործակցություն, EU Resilience Fund, ՀՀ պետական բյուջե/սուբվենցիոն ծրագրեր, ADB resilience bonds և այլն |  | 0-5 տարի Տանիքների վնասվելու դեպքերի նվազում 15% Ջրհեղեղից հասցված վնասների դեպքերի կրճատում 20% 6-14 տարի Տանիքների վնասվելու դեպքերի նվազում 50% Ջրհեղեղից հասցված վնասների դեպքերի կրճատում 60% 15+ տարի Տանիքների վնասվելու դեպքերի նվազում 90% Ջրհեղեղից հասցված վնասների դեպքերի կրճատում 90% |  |
| Ջրի համակարգ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Երաշտ, ջերմային ալիքներ/ շատ բարձր ջերմաստիճան/ծայրահեղ շոգ, ջրերի սակավություն |  | Տեղադրել 3 շարժական պոմպային միավորներ (≥300 լ/վ յուրաքանչյուրը), որոնք նախապես կլինեն միացված արագ միացման դիտահորերով 3 առավելագույն ռիսկային հանգույցներում, սակայն այս դեպքում տագնապի ազդանշանից սկսած ժամանակը պետք է լինի ոչ ավելի, քան 60 րոպե: Տեղադրել 3000մ3 խմելու ջրի առնվազն 2 բաք ամենախոցելի բնակավայրերում և խելացի ճնշման հաշվիչներ 2 բարձր ճնշման գոտիներում ՝ ջրի ծախսը/կորւստը նվազեցնելու և 48 ժամյա վթարային/ արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված ջրամատակարարում ապահովելու համար Վերանորոգել/կառուցել և հեր-մետիկացնել ջրամատակարարման հիմնական խողովակաշարերի առնվազն 15-20կմ և ավել Մաքրել/վերակառուցել առնվազն 10 կմ սելավատարների գծեր, որ պարբերար կարվի |  | 0-5 տարի պոմպերի 3 հավաքածու առնվազն 2 3000մ3 խմելու ջրի բաք հերմետիկ վերնորոգված/կառուցված ջրամատակարարման հիմնական խողովակաշարերի առնվազն 15-20կմ Մաքրված/վերակառուցվածլ սելավատարների առնվազն 10 կմ 6-14 տարի Ջրահեռացման արդյունավետության աճ 50% Ջրի հասանելիության աճ 50% 15+ տարի Ջրահեռացման արդյունավետության աճ 90% Ջրի հասանելիության աճ 90% |  | Համայնքապետարան, ՀՀ ՏԿԵՆ | Համայնքապետարան, ՀՀ պետական բյուջե/ սուբվենցիոն ծրագրեր. WB, ADB, EIB |  | 0-5 տարի Ջրերի հեռացման արագության աճ 20 և ավելի տոկոս Անխափան ջրամատակարման աճ 48 ժամով 20-30% 6-14 տարի Ջրերի հեռացման արագության աճ 50 և ավելի տոկոս Անխափան ջրամատակարման աճ 48 ժամով 50% 15+ տարի Ջրերի հեռացման արագության աճ 90 և ավելի տոկոս Անխափան ջրամատակարման աճ 48 ժամով 90% |  |
| Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ջրհեղեղ/ուժեղ անձրևներ, էրոզիա, հողի դեգրադացիա |  | Վերակառուցել Թալինի 5 կմ հեղեղումների ենթակա ճանապարհները ՝ ավելացնելով կողային դրենաժային խրամատներ, ջրատարներ և ջրհեղեղների հեռացման սարքեր, ինչը թույլ կտա ավելի քան 30-40% - ով կրճատել հեղեղումների հետևանքով առաջացած ճանապարհների փակվելը 2 այլընտրանքային երթուղու կառուցում, որոնք կմիացնեն են Թալինի բուժ հաստատությունը 2 խոշոր բնակավայրերի հետ Առնվազն ձնամաքրող 1 նոր մեքենայի ձեռքբերում PMB տեսակի ասֆալտի կիրառում ամենախոցելի հատված համարվող առնվազն 10-15 կմ |  | 0-5 տարի Վերանորոգած 5 կմ հեղեղումների ենթակա ճանապարհներ 2 այլընտրանքային երթուղու կառուցում 1 նոր ձնամաքրող մեքենա PMB տեսակի ասֆալտ ամենախոցելի հատվածում՝ առնվազն 10-15 կմ 6-14 տարի 2 այլընտրանքային երթուղու կառուցում Կլիմայական վտանգներին ենթակա անացանելի ճանապարհների կրճատում 50 % Փոսերի կրկնության հավանականության կրճատում ավելի քան 40% - ով 15+ տարի Կլիմայական վտանգներին ենթակա անացանելի ճանապարհների կրճատում 90 % Փոսերի կրկնության հավանականության կրճատում ավելի քան 90% - ով |  | Համայնքապետարան, ՀՀ ՏԿԵՆ | Համայնքապետարան, ՀՀ պետական բյուջե/սուբվենցիոն ծրագրեր ADB, WB/GCF, EIB |  | 0-5 տարի Կլիմայական աղետի դեպքում անցանելի ճահապարհահատվածի աճ 30-40% 6-14 տարի Կլիմայական աղետի դեպքում անցանելի ճահապարհահատվածի աճ 60-70% 15+ տարի Կլիմայական աղետի դեպքում անցանելի ճահապարհահատվածի աճ 90% |  |
| Առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Շատ բարձր ջերմաստիճան/ծայրահեղ շոգ, արդյունաբերական փոշի |  | Հեռաբժշկության օգտագործում ՝ Թալինի ԲԿ-ի և ամբուլատորիաների միջև վերջինիս դիմած անձնաց համապատասպան բուժումը տրամադրելու համար, որվքեր դիմել են որպես կլիմայական վտանգների հետրանք Համայնքային 3 հովացման կենտրոններ, այն է ՝ տեղական մշակութային կենտրոնների առանձնացված տարածքներում կահավորել որպես ապաստարաններ նրանց համար, ովքեր զգայուն են կլիմայի հետ կապված առողջական խնդիրների նկատմամբ (ջերմային հարված և այլն): Պիլոտային եղանակով կանաչ 3-5 կենտրոնների ստեղծում շոգ եղանակին հովվացման նպատակով |  | 0-5 տարի Հեռաբշկության ներդնում Թալինի ԿԲ-ում 3 Հովվացման կենտրոններ բնակավայրերի մշակույթի կենտրոններում 3-5 կանաչ կենտրոններ 6-14 տարի Գյուղական բնակավայրերում բուժ հաստատությունների կողմից մատուցվող բուժօգոնւթյան ընդգրկվածության աճ 100% Շոգ եղանակով պայմանավորված քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձնաց մոտ յադ հիվանդությունը հաղթահարելու ավլի բարձր կարողություն 50% 15+ տարի Շոգ եղանակով պայմանավորված քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող անձնաց մոտ այդ հիվանդությունը հաղթահարելու ավելի բարձր կարողություն 80% |  | Համայնքապետարան | Համայնքապետարան, ՀՀ պետական բյուջե/սուբվենցիոն ծրագրեր |  | 0-5 տարի Կլիմայական աղետի դեպքում ամբուլատորիա դիմած մարդկանց համապատասխան ցուցաբերած բուժօգնության արդյունավետության աճ 40% Հովվացման/պատսպարվելու հնարավորությունների աճ 30% 6-14 տարի Կլիմայական աղետի դեպքում ամբուլատորիա դիմած մարդկանց համապատասխան ցուցաբերած բուժօգնության արդյունավետության աճ 100% Հովվացման/պատսպարվելու հնարավորությունների աճ 80% 15+ տարի Հովվացման/պատսպարվելու հնարավորությունների աճ 100% |  |
| Զբոսաշրջություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Հրդեհներ (խոտածածկի, անտառային), ջրերի սակավություն |  | Էկոտուրիզմի և ագրոտուրիզմի համար նախատեսված 3-5 ուղղու (trail) ստեղծում 3-5 գյուղացիական բնակավայրի կտրվածքով, որը ներառելու է գյուղաբնակ վայրերում ստեղծած բարիքների սպառում Բնապահպանական կրթական արահետների և էկո-ուղեցույցների ստեղծում, որը հիմնականում կներգրավի ինշպես Երևանիվ աշակերտների, ուսանողների խմբեր, ինչպես նաև արշավախմբեր Երևանի դպորցների, ուսումնական հաստատությունների և տուր օպերատորների հետ համագործակցելով |  | • 0–5 տարի Էկոտուրիզմի և ագրոտուրիզմի համար նախատեսված 3-5 ուղղի • 6–14 տարի Էկոտուրիզմի և ագրոտուրիզմի համար նախատեսված ուղիների, արահետների քանակի աճ 40-60%, որը նաև կներառի արկածային տուրիզմի էլեմենտներ և այլն և կներառի մի շարք բնակավայրեր • 15+տարի Էկոտուրիզմի և ագրոտուրիզմի համար նախատեսված ուղիների և արահետների քանակի աճ 80%, որը նաև կներառի այլ տեսակի տուրիզմի էլեմենտներ և ևս կներառի մի շարք բնակավայրեր |  | Համայնքապետարան, ՀՀ ԷՆ, տուր-օպերատորներ/ զբոսաշրջային ընկերություններ | Համայնքապետարան, ՀՀ ԷՆ, ՀՀ կառավարություն/ սուբվենցիոն ծրագրեր, WB/ADB, KfW |  | • 0–5 տարի Զբոսաշրջիկների թվաքանակի աճ 15-20%, որի հիմանական այցելության նպատակն է էկոտուրզմը և ագրոտուրիզմը, զուգահեռ Հատիս լեռան վրա տեղադրված արձանով պայմանավորված հոսքի ավելացմանը • 6-14 տարի Զբոսաշրջիկների թվաքանակի աճ 40-60%, որի հիմանական այցելության նպատակն է էկոտուրզմը և ագրոտուրիզմը • 15+ տարի Զբոսաշրջիկների թվաքանակի աճ 80-90%, որի հիմանական այցելության նպատակն է էկոտուրզմը և ագրոտուրիզմը |  |
| Շրջակա միջավայր և կենսաբազմազանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Էրոզիա, շոգ, հրդեհներ, երաշտ, ջրերի սակավություն, արդյունաբերական փոշի, ուժեղ քամիններ/ փոթորիկներ |  | Կանաչ ենթակառուցվածքների ընդլայնում՝ տնկելով առնվազն 1200-1500 ծառ և ստեղծելով 3-4 կմ միջանցքներ/պաշտպանիչ շերտեր Վերականգնել հրդեհներից տուժած կամ կամ ռիսկային համարվող առնվազն 3 հա, ստեղծելով առնվազն 1 էկոլոգիական բուֆերային գոտի Հողի էրոզիայի դեմ պայքարի նպատակով ավելի քան 10-15 հա էրոզիայի ենթակա հողերի վերականգնում Գյուղատնտեսական հողերում հողամշակման տեխնոլոգիաների ներդրում (no-till, mulch) Ջրային կենսամիջավայրերի պաշտպանություն ծրագրի մշակում և ներդրում ՀՀ կառավարության և մարզպետարանի հետ համատեղ օրենսդրական նախագծի մշակում պետական հատված-արդյունաբերական ընկերություններ համագործակխության շրջանակում պարտադիր տարեկան կանաչապատման աշխատանքների վերաբերյալ հանքավայրերի մոտակայքում |  | • 0–5 տարի 1200-1500 ծառ 3-4 կմ միջանցքներ/պաշտպանիչ շերտեր հրդեհներից տուժած 3 հա վերականգնում 1 էկոլոգիական բուֆերային գոտու ստեղծում ավելի քան 10-15 հա էրոզիայի ենթակա հողերի վերականգնում Հողամշակման տեխնոլոգիաների ներդրում Ջրային կենսամիջավայրերի պաշտպանություն ծրագրի մշակում պետական հատված-արդյունաբերական ընկերություններ համագործակխության օրենսդրական նախաֆծի պատրաստում պարտադիր տարեկան կանաչապատման աշխատանքների վերաբերյալ հանքավայրերի մոտակայքում • 6–14 տարի Կանաչ ենթակառուցվածքների, բուֆերային գոտիների ընդլայնում և դեգրադացված հողատարացծի կրճատում 40-60% •15+ տարի Կանաչ ենթակառուցվածքների, բուֆերային գոտիների ընդլայնում և դեգրադացված հողատարացծի կրճատում 80% | Համայնքապետարան, ՀՀ ՇՄՆ, Արագածոտնի մարզպետարան, ՀՀ կառավարություն |  | Համայնքապետարան, ՀՀ ՇՄՆ, ՀՀ ԷՆ, ՀՀ կառավարություն/սուբվենցիոն ծրագրեր, FAO/IFAD, WB/ADB, KfW, Թալինի համայնքում գործող արդյունաբերական ծրագրեր |  | • 0–5 տարի Կանաչ ենթակառուցվածքների աճ 30-40% Էկոհամակարգի վերականգում 30% • 6–14 տարի Կանաչ ենթակառուցվածքների աճ 60-70% Էկոհամակարգի վերականգում 50-60% Հողի դեգրադացիայի նավազում 30% • 15+ տարի Կանաչ ենթակառուցվածքների աճ 80-85% Էկոհամակարգի վերականգում 75-85% |

Եզրակացություններ

Հետազոտական տվյալները վկայում են, որ ջերմոցային գազերի արտանետումների զգալի բաժինը պայմանավորված է քաղաքային և համայնքային տարածքներում իրականացվող բազմաբնույթ գործունեություններով։ Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ բնակչության, արդյունաբերական և ծառայությունների ոլորտի կառույցների, տրանսպորտային միջոցների և այլ էներգասպառողների զգալի մասը կենտրոնացած է համայնքներում։ Միևնույն ժամանակ, կլիմայի գլոբալ փոփոխության պայմաններում համայնքները կարող են առանձնապես խոցելի լինել ծայրահեղ բնակլիմայական երևույթների և դրանց սոցիալ-տնտեսական հետևանքների նկատմամբ։

Այս համատեքստում տեղական ինքնակառավարման մարմինները, ունենալով համապատասխան քաղաքական կամք, փորձագիտական ներուժ և ֆինանսական կարողություններ, կարող են էական դերակատարում ունենալ սահմանափակ էներգառեսուրսների արդյունավետ օգտագործման, կլիմայի փոփոխության մեղմման և հարմարվողականության խնդիրների լուծման գործում՝ ոչ միայն տեղական, այլև ազգային մակարդակում։

Այդ նպատակով առաջնահերթ է մշակել ռազմավարական փաստաթուղթ, որը ներառում է՝

- ընտրված ելակետային տարում համայնքի տարածքում տարբեր ոլորտներում էներգակիրների սպառման արդյունքում ձևավորված ջերմոցային գազերի արտանետումների տարեկան ծավալների գնահատում,

- համայնքին բնորոշ կլիմայական ռիսկերի և առավել խոցելի ոլորտների բացահայտում,

- արտանետումների կրճատմանն ուղղված մեղմման միջոցառումներ, ինչպես նաև կլիմայական հարմարվողականության գործողություններ, որոնց հետևողական իրականացումը կապահովի համայնքի դիմադրողականության բարձրացում։

Ռազմավարությունը տետք է նախատեսի էներգախնայող և էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների կիրառում, էներգետիկ կառավարման համակարգերի ներդրում, վերականգնվող էներգետիկ ռեսուրսների լայն կիրառություն, ինչպես նաև համայնքային բնակչության և շահառուների ակտիվ ներգրավում ծրագրի իրականացման գործընթացում։

Գիտակցելով կայուն զարգացման կարևորությունը՝ Թալին համայնքի ավագանին որոշում է կայացրել միանալ ԵՀ «Քաղաքապետերի դաշնագիր հանուն կլիմայի և էներգիայի» նախաձեռնությանը: Այս նախաձեռնությունը նպատակ ունի աջակցել համայնքներին կայուն էներգետիկ և կլիմայական քաղաքականությունների մշակման և իրականացման գործում՝ նվազեցնելով հանածո վառելիքներից կախվածությունը, նպաստելով էներգետիկ աղքատության հաղթահարմանը, մեղմելով ծայրահեղ բնակլիմայական երևույթների ազդեցությունը և բարելավելով բնակչության կյանքի որակը։

Միանալով նախաձեռնությանը՝ Թալին համայնքը կամավոր պարտավորություն է ստանձնել մինչև 2030 թվականը նվազեցնել համայնքի տարածքում ջերմոցային գազերի արտանետումները առնվազն 35%-ով և բարձրացնել համայնքի դիմադրողականությունը կլիմայի փոփոխության հետևանքների նկատմամբ։

Սույն Կայուն էներգետիկ և կլիմայական գործողությունների ծրագիրը հանդիսանում է համայնքի էներգետիկ և կլիմայական զարգացման ռազմավարական փաստաթուղթ։ Այն ենթակա է պարբերական վերանայման և լրամշակման՝ տնտեսական և տեխնիկական տեսանկյունից հիմնավորված նոր միջոցառումների ներառմամբ։ Վերանայման հիմք կարող են հանդիսանալ նաև մշտադիտարկման գործընթացի արդյունքները։

Կլիմայի փոփոխության մեղմում

Ծրագրի մշակման շրջանակում իրականացվել է էներգասպառման և ջերմոցային գազերի արտանետումների ծավալների համակողմանի գնահատում՝ ընտրված ելակետային տարվա համար։ Վերլուծությունն ընդգրկել է համայնքային ենթակայության և բնակելի շենքերը, ավտոմոբիլային տրանսպորտը, ինչպես նաև փողոցային լուսավորության համակարգը։

Ելակետային կադաստրի հաշվարկների համաձայն՝ թիրախային ոլորտներում արձանագրվել է տարեկան 47,361.479 տոննա CO₂ արտանետում, որը հանդիսանում է ծրագրի թիրախային պարտավորությունների հաշվարկման հիմքը։

Արտանետումների բաշխումը ըստ ոլորտների հետևյալն է․

- Բյուջետային հաստատություններ՝ 799.310 տ CO₂/տարի

- Բնակելի սեկտոր՝ 12,935.719 տ CO₂/տարի

- Ավտոմոբիլային տրանսպորտ՝ 31,798.326 տ CO₂/տարի

- Փողոցային լուսավորություն՝ 94.924 տ CO₂/տարի

Ծրագրի շրջանակում գնահատվել է նաև կենցաղային թափոնների ոլորտի ազդեցությունը համայնքի ընդհանուր արտանետումների հաշվեկշռի վրա՝ հաշվի առնելով մեթանի արտանետումների առաջացման պոտենցիալը։ Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ տվյալ ենթաոլորտը կարող է հանդիսանալ մեթանի աղբյուր և ներառվել է արտանետումների հաշվարկներում։

Մինչև 2030 թվականը համայնքի ստանձնած պարտավորությունը նախատեսում է արտանետումների կրճատում ելակետային մակարդակի առնվազն 35%-ով, ինչը կազմում է շուրջ 16576,5 տոննա CO₂/տարի։ Նպատակին հասնելու համար ծրագրում ներառված են ինչպես ցածր ծախսատար, այնպես էլ ներդրումային միջոցառումներ, որոնց համակցված իրականացումը հնարավորություն կտա ապահովել սահմանված թիրախի իրագործումը։

Ծրագրում առաջնահերթ ուշադրություն է դարձվել էներգաարդյունավետության բարձրացմանը, էներգախնայողության խթանմանը և վերականգնվող էներգիայի տեղական արտադրության զարգացմանը։ Վերականգնվող էներգիայի կիրառումը կարող է ապահովել արտանետումների կրճատման զգալի բաժինը թիրախային տարում։

Որպես առաջնահերթ վերականգնվող աղբյուր դիտարկվում է արևային էներգիան՝ հաշվի առնելով համայնքի բնակլիմայական պայմանները և տեխնիկական իրագործելիությունը։ Միաժամանակ հնարավոր է ուսումնասիրել նաև այլ վերականգնվող աղբյուրների կիրառման հեռանկարները՝ համապատասխան տեխնիկատնտեսական հիմնավորման առկայության դեպքում։

Ընդհանուր առմամբ, ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ներդրումային միջոցների ծավալը գնահատվում է շուրջ 3.596 մլրդ ՀՀ դրամ։

Կլիմայի փոփոխության հարմարվողականություն

Կլիմայի փոփոխության երկարաժամկետ ազդեցությունները գիտակցելով, և կայուն զարգացման ռազմավարական մոտեցումները կարևորելով, Թալին համայնքը միացել է Եվրոպական Միության «Քաղաքապետերի՝ հանուն կլիմայի և էներգիայի դաշնագիր» նախաձեռնությանը՝ նպատակ ունենալով մշակել և իրականացնել համատեղ էներգետիկ և կլիմայական քաղաքականություն, որը կնպաստի կլիմայի փոփոխության մեղմմանն ու հարմարվողականության բարձրացմանը։

Սույն ԿԷԿԳԾ-ն ներկայացնում է Թալին համայնքի էներգետիկ և կլիմայական զարգացման միջինաժամկետ ռազմավարությունը՝ սահմանելով միջոցառումներ, որոնք միաժամանակ ուղղված են արտանետումների կրճատմանը և հարմարվողականության ամրապնդմանը: Ծրագիրը նախատեսվում է պարբերաբար վերանայել և արդիականացնել՝ նոր տեխնոլոգիաների, ֆինանսավորման աղբյուրների և տեղական կարիքների փոփոխությանը համապատասխան:

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Թալին համայնքում կլիմայական հիմնական վտանգներն են երաշտները, ջրի սակավությունը, ծայրահեղ շոգն ու ջերմային ալիքները, կարկուտը, ուշ գարնանային ցրտահարությունները, հրդեհները, հողի էրոզիան և ուժեղ քամիները։ Այս վտանգները արդեն իսկ զգալի ազդեցություն են ունենում համայնքի գյուղատնտեսության, ջրային ռեսուրսների, առողջապահության և ենթակառուցվածքների վրա՝ ձևավորելով միջինից բարձր ռիսկային միջավայր։ Միևնույն ժամանակ, լայնածավալ ջրհեղեղների և խոշոր փոթորիկների ռիսկը համայնքում գնահատվում է որպես համեմատաբար ցածր։

Վերլուծության արդյունքում գնահատվել է համայնքի խոցելիությունը, ռիսկերը դասակարգվել են ըստ ազդեցության մակարդակի։ Այս հիմքով առաջարկվել է հարմարվողականության 51 միջոցառում, այդ թվում՝

- Գյուղատնտեսություն / անտառտնտեսություն-20

- Էներգետիկ համակարգ-5

- ՏՀՏ-3

- Շենքեր և շինություններ-5

- Ջրի համակարգ-4

- Տրանսպորտ-4

- Առողջապահություն-3

- Զբոսաշրջություն-2

- Շրջակա միջավայր և կենսաբազմազանություն-6

Միջոցառումների առաջնահերթությունը և ներդրումային ծավալները պետք է պարզաբանվեն համայնքի կողմից՝ հիմնվելով տեխնիկական և ֆինանսական վերլուծության վրա, ինչպես նաև բնակչության և շահառու խմբերի մասնակցությամբ:

https://talin.am/Pages/DocFlow/Def.aspx?a=v&g=1e5c50f7-fe44-456b-a62e-14ba16bec547

https://www.r2e2.am/

Համաձայն ՀԾԿՀ թիվ 374-Ն առ 01․11․2013թ որոշման Արևային էլեկտրակայանում էլեկտրական էներգիայի արտադրության լիցենզիա տրամադրվում է համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին և Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամին՝ մինչև 1 ՄՎտ տեղակայվող (տեղակայված) հզորությամբ կայաններում էլեկտրական էներգիայի արտադրության գործունեության համար

https://talin.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291

Այս և հաջորդ քանակական տվյալները վերցված են Թալինի համայնքապետարանի պաշտոնական կայքից՝ https://talin.am/Pages/CustomPage/?CustomPageID=722b890c-cc0b-4c5d-bdf2-30fbebab4291

Սույն գլխում ներառված տեղեկատվությունը, վիճակագրական տվյալները, դրանց հիման վրա կատարված հաշվարկները և փորձագիտական գնահատականները վերաբերում են 2023–2025 թվականներին։ Դրանք այն ժամանակահատվածի տվյալներն են, որոնք օգտագործվել են համայնքի էներգետիկ հաշվեկշռի և արտանետումների ելակետային կադաստրի (ԱԵԿ) կազմման նպատակով։ Հաշվարկներն ու գնահատականները վերաբերում են բացառապես Թալին համայնքի վարչական սահմաններին և արտացոլում են տվյալ ժամանակաշրջանի իրավիճակը, որը կարող է որոշ չափով տարբերվել ներկայիս իրողություններից։

Աղբյուրը՝ Թալինի համայնքապետարան

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC142148 ; How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) Covenant of Mayors Guidebook | 2025;  Ելակետային տարի (Baseline year) – այն թվականն է, որի հետ համեմատվում է արտանետումների նվազեցման թիրախը։ Այդ տարվա էներգետիկ և արտանետումների տվյալները կազմվում են արտանետումների ելակետային կադաստրի (BEI/ԱԵԿ) ձևով և դառնում են հետագա մոնիթորինգի ու առաջընթացի գնահատման հիմնական հենակետը։

Աղբյուր՝ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի պաշտոնական կայք։

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC142148 ; How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) Covenant of Mayors Guidebook | 2025;

Աղբյուրը՝ Թալինի Համայնքապետարան։

Covenant of Mayors for Climate and Energy: Greenhouse gas emission factors for local emission inventories,

Covenant of Mayors collection - 2024 datasets ( Bastos, J., Monforti-Ferrario, F. and Melica, G.)

Անտառի ոչ կայուն կառավարման (երբ անտառահատման ծավալները գերազանցում են անտառի բնականոն աճի ծավալները) արդյունքում առաջացած վառելափայտ, որը հանդիսանում է չվերականգնվող ռեսուրս և, որի այրման հետևանքով առաջանում են ածխաթթու գազի արտանետումներ:

Փայտանյութի բնական աճի հաշվին առաջացած վառելափայտ, որը որակավորվում է որպես անտառի կայուն կառավարման (երբ միջին հաշվով անտառների աճը հավասար է կամ գերազանցում է անտառահատման ծավալները) արդյունքում գոյացած վերականգնվող ռեսուրս. հաշվարկներում այդ խմբին դասվող փայտանյութի այրումից գոյացող արտանետումները համարվում են զրոյական՝ համաձայն Դաշնագրի մեթոդական ուղեցույցների պահանջների:

Ուսումնասիրությունների միավորված կենտրոնի (JRC) կողմից մշակված ուղեցույցում տարբեր երկրների համար առաջարկվում են «տնտեսական զարգացման» համապատասխան գործակիցներ: Հայաստանի համար՝ 2023թ. որպես ելակետային ընտրելու դեպքում, սահմանվում է 1.11 գործակիցը:

Համաձայն Global Solar Atlas կայքի տվյալների արգակնային ճառագայթման ինտենսիվությամ կազմում է մոտ 1 966 kWh/m2, իսկ  1 կՎտ դրվածքային պիկային էլ․ հզորությունից ակնկալվում է մոտ 1,558  կՎտժ էլ․էներգիայի արտագրություն։ https://globalsolaratlas.info/detail?c=38.702659,42.341309,7&s=40.383707,43.873599&m=site&pv=small,180,35,1

https://drive.google.com/file/d/1T74FSFR2Hl8a0gHK8kRxX5H0NbkMri5z/view

https://weatherandclimate.com/armenia/aragatsotn/talin?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

https://weatherandclimate.com/armenia/aragatsotn/talin?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

Weather Spark, https://weatherspark.com/y/102801/Average-Weather-in-T’alin-Armenia-Year-Round

https://weatherandclimate.com/armenia/aragatsotn/talin?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

#### Weather Spark, https://weatherspark.com/y/102801/Average-Weather-in-T’alin-Armenia-Year-Round

Weather Spark, https://weatherspark.com/y/102801/Average-Weather-in-T’alin-Armenia-Year-Round

Համաշխարհային բանկ, https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/armenia/trends-variability-historical

https://weatherandclimate.com/armenia/aragatsotn/talin?utm_source=chatgpt.com#google_vignette

Աղյուսակը կազմվել է ՀՀ Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնի տվյալների և կլիմայական գնահատումներ հիման վրա (ներառյալ կենտրոնի զեկույցները և ԵՄ ուսումնասիրությունները և տեղական փորձագիտական ​​վերլուծությունները):