Հավելված N 1

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի

Թալին համայնքի ավագանու

2026 թվականի հոկտեմբերի 30-ի

N  167  -Ա որոշման

ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

«ԱՐՏԵՆԻ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԵՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԹՌԻՉՔ ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆՄԱՆ

ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐ ՝

« ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ » ՍՊԸ

ԲԱԶՄԱԹՌԻՉՔ ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ     ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

ՀՀ ,  ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ  ՄԱՐԶ ,  ՀԱՄԱՅՆՔ  ԹԱԼԻՆ  ԳՅՈՒՂ  ԱՐՏԵՆԻ

ԳՈՐԾԱՐԱՐ  ԾՐԱԳԻՐ

ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ

1-ԻՆ ՓՈՒԼ -

ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ «1»,

ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ,

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

72 ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ

2-ՐԴ ՓՈՒԼ -

ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ «2»

60 ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ

3-ՐԴ ՓՈՒԼ -

ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ «3» ԵՎ «4»

120 ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 18 ՀԱ ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ ԵՎ 252 ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ

ԹԱԼԻՆ	2026

«ԲԱԶՄԱԹՌԻՉՔ ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ» ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐՈՎ

«ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԵՆԻ ԳՅՈՒՂԻ ՀՈՂԵՐԻՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳՈՒՄԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

| ՀՀ | Ծածկագիր | Մակերեսը հա | 1 հա արժեքը | Կադաստրային արժեք | Գործառնական նշանակություն |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 02-021-0243-0001 | 12.8294 | 1,185,000.0 | 15,202,839.0 | Վարելահող |
| 2 | 02-021-0243-0005 | 0.1466 | 1,185,000.0 | 173,721.0 | Վարելահող |
| 3 | 02-021-0243-0006 | 0.2276 | 1,185,000.0 | 269,706.0 | Վարելահող |
| 4 | 02-021-0243-0007 | 0.3657 | 1,185,000.0 | 433,354.5 | Վարելահող |
| 5 | 02-021-0243-0008 | 0.0482 | 1,185,000.0 | 57,117.0 | Վարելահող |
| 6 | 02-021-0243-0009 | 1.0645 | 1,185,000.0 | 1,261,432.5 | Վարելահող |
| 7 | 02-021-0243-0010 | 0.2301 | 1,185,000.0 | 272,668.5 | Վարելահող |
| 8 | 02-021-0243-0011 | 0.3662 | 1,185,000.0 | 433,947.0 | Վարելահող |
| 9 | 02-021-0243-0015 | 1.3821 | 1,185,000.0 | 1,637,788.5 | Վարելահող |
| 10 | 02-021-0243-0016 | 0.4941 | 1,185,000.0 | 585,508.5 | Վարելահող |
| 11 | 02-021-0243-0018 | 3.5107 | 1,185,000.0 | 4,160,179.5 | Վարելահող |
| 12 | 02-021-0243-0019 | 1.9027 | 1,185,000.0 | 2,254,699.5 | Վարելահող |
| 13 | 02-021-0243-0021 | 1.1700 | 1,185,000.0 | 1,386,450.0 | Վարելահող |
| 14 | 02-021-0243-0022 | 0.1616 | 1,185,000.0 | 191,496.0 | Վարելահող |
|  | Ընդամենը | 23.8995 |  | 28,320,907.5 |  |

- ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ 28,320,907.5 ԴՐԱՄ

- ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 10,000,000.0 ԴՐԱՄ

(Արտենի գյուղի Բաղրամյան փողոցի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգման համար, գումարի վճարումը կիրականացվի հողամասերի ուղիղ վաճառքի պայմանագիրը համայնքի հետ կնքելուց և սեփականության վկայականների գրանցուﬕց անﬕջապես հետո)

- ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 20,000,000.0 ԴՐԱՄ

(գումարի վճարումը կիրականացվի շինարարության թույլտվություն ստանալուց հետո 6 - 12 աﬕսների ժամանակահատվածում)

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՈՒՄԱՐԸ ԿԿԱԶՄԻ 58,320,907.5 ԴՐԱՄ 23.8995 ՀԵԿՏԱՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵԿ ՀԵԿՏԱՐԻ ԱՐԺԵՔԸ ԿԿԱԶՄԻ 2,440,256.4 ԴՐԱՄ

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԹՈՒՐՔԻԱ

ԳՅՈՒՂ ԱՐՏԵՆԻ

ԹԱԼԻՆ	ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

ԻՐԱՆ

ԱՇՏԱՐԱԿ

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

ԹՈՒՐՔԻԱ

ԵՐԵՎԱՆ

ԱՐՄԱՎԻՐ

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  ՏԵՂԱԴԻՐՔ ՀՀ , ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ  ՄԱՐԶ , ՀԱՄԱՅՆՔ ԹԱԼԻՆ ԳՅՈՒՂ ԱՐՏԵՆԻ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ 26 ,2995 ՀԱ

ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՀՀ , ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ  ՄԱՐԶ ,

ՀԱՄԱՅՆՔ ԹԱԼԻՆ ԳՅՈՒՂ ԱՐՏԵՆԻ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ 26 ,2995 ՀԱ

ԴԵՊԻ ԳՅՈՒՄԻ

ԴԵՊԻ ԵՐԵՎԱՆ

ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 1	ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 2

ՄԱԿԵՐԵՍԸ 4,40 ՀԱ

ՄԱԿԵՐԵՍԸ 4,40 ՀԱ

ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ 0,50 ՀԱ

ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 3

ՄԱԿԵՐԵՍԸ 4,40 ՀԱ

ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 4

ՄԱԿԵՐԵՍԸ 4,40 ՀԱ

ԳՅՈՒՂ ԱՐՏԵՆԻ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ

- -ԻՆ ՓՈՒԼ -

ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 1,

ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ,

- -ՐԴ ՓՈՒԼ -

- -ՐԴ ՓՈՒԼ -

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 2

ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 3 ԵՎ 4

ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1։5000

ՀՅ

ԳՅՈՒՂ ԱՐՏԵՆԻ

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՈՎԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՑ 1212-1216 Մ

ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱ ԼԱՐԱՆՑՈՒՄ

ՄԻՋԻՆ ՃՆՇՄԱՆ ԳԱԶԱՏԱՐ 210 ՄՄ ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  ՏԵՂԱԴԻՐՔ ՀՀ , ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ  ՄԱՐԶ , ՀԱՄԱՅՆՔ ԹԱԼԻՆ ԳՅՈՒՂ ԱՐՏԵՆԻ

ՀՈՂԱՄԱՍԻ  ՄԱԿԵՐԵՍԸ 26 ,2995 ՀԱ

ԳՅՈՒՄՐԻ - ԵՐԵՎԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ

ԳՅՈՒՄՐԻ - ԵՐԵՎԱՆ (ՔԱՐԱԿԵՐՏ) Հ-75 ՄԱՅՐՈՒՂԻ

ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

ԱՎԱՐՏ25/05/2030Թ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍ0,87     ՀԱ

ԱՐՄԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ

35110.28 m2	2276.91 m2

ԲԼՐԱԿ

ԲԼՐԱԿ

ԱՎԱՐՏ 2 0 /09 /203 2 Թ

ԵՆԹԱ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍ 3 ,90 ՀԱ

ԱՐՄԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ

ԲԼՐԱԿ

0 ,3 662 ՀԱ

0 ,2 276 ՀԱ

- 128296.03 m2

ԱՎԱՐՏ 25 /02 /2028 Թ

0 ,1 466 ՀԱ

1466.51 m2

ԱՎԱՐՏ 2 1 /10 /20 30 Թ

ԱՐՄԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ

ԲԼՐԱԿ   0 ,23 01 ՀԱ

ԵՆԹԱՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍ1,47     ՀԱ

ԱՐՄԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ

ԱՎԱՐՏ 2 1 /10 /20 30 Թ

ԱՎԱՐՏ 2 7 /02 /2028 Թ

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍ 1 ,17 ՀԱ

ՄԽԻԹԱՐ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԻՑ ԺԱՌԱՆԳԱԾ

ՎԱՐԴԻՇԱՂ ԱԶԱՏԻ  ԵՂՈՅԱՆ

ԵՆԹԱ     ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍ 13 ,00 ՀԱ

ՄԻՍԱԿ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ

ԵՆԹԱ     ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍ 1 ,86 ՀԱ

ԲԼՐԱԿ   1 ,06 45 ՀԱ

« ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՄԱԿԵՐԵՍ 2 ,4 ՀԱ

ԲԼՐԱԿ   0 ,3 657 ՀԱ

3657.59 m2

ԲԼՐԱԿ     0 ,1616 ՀԱ

482.68 m2

ԲԼՐԱԿ       0 ,0 482 ՀԱ

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆԹԱՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

ԲԼՐԱԿՆԵՐ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ԸՍՏ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ 27,2805 ՀԱ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ԸՍՏ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՔՐՏԵԶԻ 26,2995 ՀԱ

ՀԱՏՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔՐՏԵԶԻՑ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀՈՂԵՐ

22,6995 ՀԱ

ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀՈՂԵՐ՝ (ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԻՑ - ԳՅՈՒՂԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆԻ)

3,6000 ՀԱ

Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր, ըստ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների գործառնական նշանակության

Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, ըստ վարելահողերի հողատեսքի

ՀՈՂԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՍԽԵՄԱ

ՄՈՒՏՔ 1	ՄՈՒՏՔ 2

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՈՎԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՑ 1210,0 Մ

ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՈՎԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՑ 1220,0 Մ

ԳԵՈԴԵԶՅԱԿԱՆՀԱՆՈՒՅԹ

ԴԵՊԻ ԳՅՈՒՄԻ	  6

ՄՈՒՏՔ 1

7	5

ԴԵՊԻ ԵՐԵՎԱՆ

4

ՄՈՒՏՔ 2

8

2 3

11

10

9	12	1

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ԴԻՏԱԿԵՏԵՐ

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ 1	ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ 2

ՄՈՒՏՔ 2

ՄՈՒՏՔ 1

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ 5	ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ 6

ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ 9	ԼՈՒՍԱՆԿԱՐ 10

Ջերմոցային տնտեսության շահութաբերության գնահատման զեկույց

Պղպեղի արտադրություն | 183,176.0 քմ Հայաստան 2026

  - -ԻՆ ՓՈՒԼ -

«ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 1»,

ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ,

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

  - -ՐԴ ՓՈՒԼ -

  - -ՐԴ ՓՈՒԼ -

«ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 2»,

«ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 3» ԵՎ «ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 4»

Նախատեսվում է Ռիշել ընկերության ջերմոց

  - մ թռիչք, 3.0 մ քայլ, 6.5 մ բարձրություն

greenhouse formula

greenhouseformula.com

Բուլղարական  պղպեղի ջերմոցային  համալիր

    - Գործարար ծրագիրն ամփոփ	6. Ֆինանսական հաշվետվություններ

    - Ներդրումներ	7. Շահութաբերության գնահատում

    - Արտադրություն և վաճառք	8. Տնտեսական ազդեցություն

    - Ծախսեր	9. Սցենարային վերլուծություն

    - Վարկ

Ջերմոցային  ներդրումներ

Ջերմոցային տարածք	Ներդրող գումար	Բույսի տեսակը	Տարի

18.3 հա	12.5 մլրդ ԴՐԱՄ

Պղպեղ

2027

Ֆինանսավորում

Ներդրում	Վարկի մասնաբաժին	Վարկի գումարը	Վարկի պայմաններ

20.00 %	80.00 %

10.035 մլրդ ԴՐԱՄ

5.0% - 7.0 տարի

Արդյունքներ

Տարեկան արտադրություն	Տարեկան եկամուտ

6.2 մլն ԿԳ

5.4 մլրդ ԴՐԱՄ

Շահութաբերության  հիմնական  ցուցանիշները

Զուտ եկամտային ակտիվություն

Ներքին  եկամտաբերության մակարդակ

Ներդրման ժամկետը

2.07 մլրդ ԴՐԱՄ

26.0 %	5.01 տարի

Նախագծի ներդրումները կազմում են 12.5 մլրդ դրամ։ Մանրամասն բաշխումը ներկայացված է ստորև բերված գրաֆիկում։

Սկզբնական  ներդրումների  կառուցվածքը

Շրջանառու  կապիտալ

641.430 մլն ԴՐԱՄ

Հողի արժեք

67.500 մլն ԴՐԱՄ

Շինարարություն 2 405.376 մլն ԴՐԱՄ

Ենթակառուցվածքներ

945.000 մլն ԴՐԱՄ

Տրանսպորտ 360.806 մլն ԴՐԱՄ

Ջերմոցի  կառուցվածք 3 608.064 մլն ԴՐԱՄ

Այլ ներդրումներ

1 683.763 մլն ԴՐԱՄ

Սարքավորումներ 2 726.093 մլն ԴՐԱՄ

Ջերմոցի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 18.3 հա: Արտադրական տարածքը նախատեսված է 17.8 հա-ի համար: Եվս 5000 քմ տարածք օգտագործվում է տեխնիկական և վարչական նպատակներով: Սովորաբար այս տարածքում են գտնվում նաև փաթեթավորման և սառնարանային պահեստավորման տարածքները:

Այլ ներդրումները կազմում են ընդհանուր ներդրումների 28.8%-ը: Սարքավորումները ընդհանուր ներդրումների երկրորդ ամենամեծ կապիտալ ծախսն են:

Այն կազմում է 2.745 մլրդ դրամ կամ ընդհանուրի 21.8%-ը: Սկզբնական շրջանառու կապիտալը, որը անհրաժեշտ է գործունեության մեկնարկը ֆինանսավորելու համար, գնահատվում է մոտ 630.0 մլն դրամ:

Սարքավորումներ

Սառեցման  համակարգ

Գումար

Գումարը մեկ քմ-ի համար

-	0

Այլ ներդրումներ

Մառախուղ

Գումար

400 896 000.0

Գումարը մեկ քմ-ի համար

2250

Ջեռուցման  համակարգ

Ոռոգման համակարգ

Լուսավորության  համակարգ

Ավտոմատացման  համակարգ

Էլեկտրական  տեղադրումներ

Զտման համակարգ

1 122 508 800.0

641 433 600.0

-

400 896 000.0

561 254 400.0

-

6300

3600

0

2250

3150

0

Կախովի  համակարգեր անձրևաջրերի հեռացման համար

Տեղական նյութեր և մեքենաներ

Ընդամենը

481 075 200.0	2700

801 792 000.0	4500

1 683 763 200.0	9450

Ընդամենը

2 726 092 800.0	15300

Սկզբնական ներդրումը կկատարվի 2027 թվականի փետրվարին։ Ջերմոցի շինարարությունը նախատեսված է 8 ամիս տևելու համար, ուստի աճեցման շրջանը կարող է սկսվել 2027 թվականի հոկտեմբերին։ Հիմնվելով օգտակար ծառայության ժամկետների և ներդրումային բաղադրիչների սկզբնական արժեքների վրա՝ 2034 թվականից սկսած կլինեն կապիտալի վերաներդրումներ՝ արժեզրկված ակտիվները

փոխարինելու համար։

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ  ԵՎ  ՎԵՐԱՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

14 000 000 000,0

12 000 000 000,0

10 000 000 000,0

Վերաներդրումներ Ներդրումներ

ԴՐԱՄ

8 000 000 000,0

6 000 000 000,0

4 000 000 000,0

2 000 000 000,0

0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036

Նախագիծը կֆինանսավորվի բաժնետիրական կապիտալի 20.0%-ի և վարկի 80.0%-ի չափով։

ԾՐԱԳՐԻ  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ

Վարկը

10 000 000 000,0 (80.0%)

Հետաքրքրված կողմերի կապիտալ

2 500 000 000,0 (20.0%)

0	2 000 000 000,0	4 000 000 000,0	6 000 000 000,0	8 000 000 000,0	10 000 000 000,0	12 000 000 000,0

ԴՐԱՄ

3. Արտադրություն և վաճառք

greenhouseformula.com

Նախագիծը նախատեսված է պղպեղի առևտրային մշակման համար 17.8 հա արտադրական տարածքում: Ինչպես արդեն նշվեց, առաջին աճեցման շրջանը կսկսվի 2027 թվականի հոկտեմբերին:

Կանխատեսումները կատարվում են ամսական հիմունքներով, որոնք հաշվի են առնում եկամտաբերության և գների տատանումների ամսական սեզոնայնությունը: Նշված գործոնների մանրամասն սեզոնայնությունը ներկայացված է ստորև բերված գրաֆիկում:

ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՆԵՐ, 2029

1000		1000 Կ

ԴՐԱՄ

500

500 Կ

ԿԳ

0

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

0 Կ

Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր

Արտադրություն	Միջին վաճառքի գներ

Կանխատեսվում է, որ պղպեղի գինը կհասնի իր գագաթնակետին՝ 900 դրամին, հուլիսին և կնվազի մինչև իր նվազագույն՝ 900 դրամին, փետրվարին։  Ընդհանուր արտադրությունը կհասնի իր առավելագույն արժեքին՝ 801,792 կգ-ի Օգոստոսին։ Հունվարին արտադրություն չկա։ Ճշգրիտ  թվերը ներկայացված  են ստորև  բերված  աղյուսակում։

2029

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր

Արտադրություն (ԿԳ)

0	          0          534,528

712,704

801,792

801,792	801,792	801,792	712,704	534,528	534,528	0

Միջին գինը (ԴՐԱՄ)

900

900

900

900

900	900	900	900	900	900	900

900

Վաճառքներ (ԴՐԱՄ)

0	0  481,075,200.0

641,433,600.0

721,612,800.0

721,612,800.0

721,612,800.0

721,612,800.0

641,433,600.0

481,075,200.0

481,075,200.0	0

3. Արտադրություն և վաճառք

greenhouseformula.com

2029 թվականին ընդհանուր վաճառքը կանխատեսվում է մոտ 5.625 մլրդ դրամ։ 2029 թվականի ամսական վաճառքը ներկայացված է ստորև բերված գրաֆիկում։

ԱՄՍԱԿԱՆ  վաճառք

1 000 000 000

800 000 000

ԴՐԱՄ

600 000 000

400 000 000

200 000 000

0

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր

3. Արտադրություն և վաճառք

greenhouseformula.com

Առաջին բերքահավաքի տարեկան բերքատվությունը 2027 թվականին կանխատեսվում է մոտ 5.0 կգ մեկ քառակուսի մետրի համար։

Հաջորդ տարվա տարեկան բերքատվությունը գնահատվում է մոտ 34.0 կգ մեկ քառակուսի մետրի համար։ Հետագայում տարեկան բերքատվությունը կկազմի 35.0 կգ մեկ քառակուսի մետրի համար։ Դրամական արտահայտությամբ մեկ քառակուսի մետրի վաճառքը առաջին բերքահավաքի տարում կկազմի 4500 դրամ, իսկ հաջորդ տարվա ընթացքում՝ 30600 դրամ։

Հետագայում այն կմնա նույն մակարդակի վրա ողջ կանխատեսման ժամանակահատվածում։ Մանրամասները ներկայացված են ստորև բերված գրաֆիկում։

Տարեկան  վաճառք  և  եկամտաբերություն մեկ քմ-ի համար

40000	40

30000	30

ԴՐԱՄ

ԿԳ

20000	20

10000	10

0	0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036

Վաճառք մեկ քմ-ի համար	Բերքատվություն մեկ մ²-ի համար

Վաճառք մեկ քմ-ի համար (ԴՐԱՄ)

Բերքատվություն մեկ մ²-ի համար (ԿԳ)

4500

5.0

30600

34.0

31500

35.0

31500

35.0

31500

35.0

31500

35.0

31500

35.0

31500

35.0

31500

35.0

31500

35.0

Գործառնական ծախսերը ներկայացված են խմբերով՝ ջերմոցային արտադրության ընդհանուր ծախսերի պատկերը բացահայտելու համար: Ստորև բերված շրջանաձև դիագրամը ներկայացնում է արտադրության միավորի արժեքի կառուցվածքը:

Վաճառված ապրանքների արժեքի կառուցվածքը մեկ կգ-ի համար, 2029թ.

Ագրոտեխնիկական  նյութեր

7.65 ԴՐԱՄ

Փաթեթավորում

51.30 ԴՐԱՄ

Էներգիա և ջուր

139.05 ԴՐԱՄ

Բույսերի խնամք

52.20 ԴՐԱՄ

Բույսեր և սուբստրատներ

54.00 ԴՐԱՄ

Աշխատանք

103.95 ԴՐԱՄ

Բերքի խնամքը ծախսերի մի խումբ է, որը ներառում է պարարտանյութեր, կենսաբանական վնասատուների դեմ պայքար, քիմիական պայքար, փոշոտում և գյուղատնտեսական խորհրդատվություն:

Էներգիան և ջուրը ամենամեծ ծախսն են՝ 1 կգ պղպեղի արտադրության համար կազմելով 139.05 դրամ: Երկրորդ ամենամեծ ծախսը աշխատուժն է՝ 103.95 դրամ պղպեղի արտադրության 1 կգ-ի համար: Հաջորդը բույսերն ու հիմքերն են՝ 54.00 դրամ 1 կգ-ի համար:

Պղպեղի արտադրության 1 կգ-ի ընդհանուր արժեքը կազմում է 408.15 դրամ: Մանրամասները ներկայացված են վերևում գտնվող գրաֆիկում:

Ծախսեր - Ամսական սեզոնայնություն

Ծախսերի ամսական սեզոնայնությունը կարելի է դիտարկել ստորև ներկայացված գրաֆիկում՝ օգտագործելով 2029 թվականի թվերը: Այստեղ հաշվի են առնվում իրական վճարումները և դրամական արտահոսքերը՝ կուտակային սկզբունքի փոխարեն:

Ծախսերի ամենացածր չափը կատարվել է դեկտեմբերին, իսկ ծախսերի ամենաբարձր չափը՝ հոկտեմբերին: Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել ստորև ներկայացված գրաֆիկում:

Ծախսերի ամսական սեզոնայնությունը, 2028թ

600

'000 000 ԴՐԱՄ

400

200

0

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր

Վարչական աշխատավարձ	Սպասարկում	Մարքեթինգ	Այլ	Փաթեթավորում	Բույսերի խնամք	Արտադրության Գին	Տրանսպորտ

ԴՐԱՄ

Տարեկան ընդհանուր ծախսերը

Ընդհանուր ծախսեր մեկ քմ-ի համար

2027

1,323,559,350

7227

2028

3,379,059,900

18446

2029

3,359,998,800

18342

2030

3,294,850,500

17987

2031

3,226,368,600

17613

2032

3,155,109,750

17226

2033

3,079,441,350

16812

2034

3,001,354,650

16385

2035

2,939,202,000

16047

2036

2,939,317,200

16047

Վարչական և արտադրական ծախսեր

Ընդհանուր առմամբ, վարչական ծախսերը 2029 թվականին կազմում են վերը նշված բոլոր ծախսերի 20.1%-ը:

Վարչական և արտադրական ծախսերի համեմատություն, 2029թ.

600

500

ՄԼՆ. ԴՐԱՄ

400

300

200

100

0

Հունվար

Փետրվար

Մարտ

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր

Արտադրություն	Վարչական

Նշում. Այս աղյուսակը հիմնված է իրական վճարման ժամանակահատվածների վրա։ Այս աղյուսակը չի ներառում տոկոսագումարների և հարկերի վճարումները։

- Վարկ

greenhouseformula.com

Նախագիծը մասամբ կֆինանսավորվի 7.0 տարվա վարկով՝ 10.035 մլրդ դրամի չափով, որը կազմում է պահանջվող սկզբնական ներդրման գումարի 80.0%-ը: Տարեկան արդյունավետ տոկոսադրույքը, կանխատեսումների համաձայն, կկազմի 5.00%: Վարկային գիծը կունենա 12 ամիս արտոնյալ ժամկետ,

և մարումները կիրականացվեն ամսական հիմունքներով: Վարկի մարման ժամանակացույցը ներկայացված է ստորև:

ՎԱՐԿ

12 000 000 000

10 000 000 000

8 000 000 000

ԴՐԱՄ

6 000 000 000

4 000 000 000

2 000 000 000

Աճ Նվազեցում

0

Սկզբնական մնացորդ

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036

ԴՐԱՄ

Չմարված վարկ

Տոկոսային ծախսեր

2027

10,002,240,000

417,600,000

2028

9,004,500,000

482,400,000

2029

7,726,050,000

421,200,000

2030

6,381,900,000

355,950,000

2031

4,968,900,000

287,100,000

2032

3,483,900,000

214,650,000

2033

1,922,400,000

138,600,000

2034

281,700,000

58,950,000

2035

0

1,800,000

2036

0

0

Ստորև կարող եք գտնել ընկերության հետևյալ ֆինանսական հաշվետվությունների կանխատեսումները՝

  - Եկամտի  հաշվետվություն,

  - Դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվություն,

  - Ֆինանսական դիրքի հաշվետվություն

Հաշվարկների մեծ մասը կատարվում է ամսական հիմունքներով, ապա ամփոփվում են՝ տարեկան ցուցանիշներ ստանալու համար։

Կանխատեսվող եկամտի հաշվետվություն

Ջերմոցային տնտեսության շահագործումը կսկսվի 2027 թվականին։ 2029 թվականին եկամուտը (առանց ԱԱՀ-ի) կանխատեսվում է 5.625 միլրդ դրամ, իսկ հաջորդ տարի՝ ևս 5.625 միլրդ դրամ։ Վաճառված ապրանքների արժեքը ներառում է վերջնական արտադրության արժեքին անմիջականորեն վերագրվող գործառնական ծախսերի մեծ մասը, ինչպիսիք են արտադրական գործընթացներում ներգրավված աշխատողների աշխատավարձը, կոմունալ ծառայությունները, բերքի առողջության ծախսերը, փաթեթավորումը և այլն։ Վաճառված ապրանքների

արժեքը 2029 թվականին կկազմի մոտ 2.250 միլրդ դրամ, իսկ հաջորդ տարի այն կաճի մինչև 2.250 միլրդ դրամ։ Կանխատեսվող ժամանակահատվածում համախառն շահույթի մարժան միջինում կկազմի 52.6%։

Վաճառքի ծախսերը ներառում են արտադրության համար տրանսպորտի և մարքեթինգի ծախսերը։ Ընդհանուր և վարչական ծախսերը ներառում են վարչական աշխատողների աշխատավարձը, գյուղատնտեսական աջակցությունը, պահպանման և այլ ֆիքսված ծախսերը։

Քանի որ նախագիծը մասամբ ֆինանսավորվում է վարկով, կան տոկոսային ծախսեր։ Տարեկան տոկոսային ծախսերը կազմում են 495 միլն դրամ, առավելագույնը՝ 2028 թվականին։ Վարկը նախատեսվում է ամբողջությամբ մարել 2035 թվականին, հետևաբար, 2036 թվականից ի վեր տոկոսային ծախսեր չեն լինի։

Առաջին տարվա ընթացքում զուտ շահույթի մարժան գնահատվում է բացասական։

Գործունեությունը կսկսվի 2027 թվականի ֆինանսական տարում, և զուտ շահույթի մարժան կկազմի մոտ -105.3%։ Այդ ժամանակվանից ի վեր այն կտատանվի 21.8%-ի (2028 թվականին) և 32.1%-ի (2035 թվականին) միջև։ Մանրամասները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում։

Եկամտի  հաշվետվություն

| Հազար ԴՐԱՄ | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Եկամուտ Վաճառված ապրանքների արժեքը | 801,900 5,452,200 5,612,400 5,612,400 5,612,400 5,612,400 5,612,400 5,612,400 5,612,400 5,612,400 (882,450) (2,250,900) (2,260,800) (2,260,800) (2,260,800) (2,260,800) (2,260,800) (2,260,800) (2,260,800) (2,260,800) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Համախառն շահույթ | (81,000) | 3,200,850 | 3,351,600 | 3,351,600 | 3,351,600 | 3,351,600 | 3,351,600 | 3,351,600 | 3,351,600 | 3,351,600 |
| Համախառն շահույթի մարժան | -10.1% | 58.7% | 59.7% | 59.7% | 59.7% | 59.7% | 59.7% | 59.7% | 59.7% | 59.7% |
| Վաճառքի ծախսեր | (81,000) | (503,100) | (515,700) | (515,700) | (515,700) | (515,700) | (515,700) | (515,700) | (515,700) | (515,700) |
| Ընդհանուր և վարչական ծախսեր | (46,800) | (156,150) | (157,050) | (157,050) | (157,050) | (157,500) | (157,500) | (159,300) | (159,300) | (162,900) |
| Արժեզրկում | (217,800) | (871,650) | (871,650) | (871,650) | (871,650) | (871,650) | (871,650) | (871,650) | (871,650) | (871,650) |
| Եկամտաբերությունը մինչև |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| տոկոսների և հարկերի վճարումը | (426,150) | 1,669,950 | 1,807,200 | 1,807,200 | 1,807,200 | 1,806,750 | 1,806,750 | 1,804,950 | 1,804,950 | 1,801,350 |
| Տոկոսային ծախսեր | (417,600) | (482,400) | (421,200) | (355,950) | (287,100) | (214,650) | (138,600) | (58,950) | (1,800) | 0 |
| Եկամուտ առանց հարկերի | (843,750) | 1,188,000 | 1,386,000 | 1,451,700 | 1,520,550 | 1,592,100 | 1,667,700 | 1,746,450 | 1,803,600 | 1,801,350 |
| Շահույթի կամ շրջանառության հարկեր | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Զուտ շահույթ | (843,750) | 1,188,000 | 1,386,000 | 1,451,700 | 1,520,550 | 1,592,100 | 1,667,700 | 1,746,450 | 1,803,600 | 1,801,350 |

Զուտ շահույթի մարժան

-105.3%

21.8%

24.7%

25.9%

27.1%

28.4%

29.7%

31.1%

32.1%

32.1%

Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ կանխիկը դրական է դառնում 2028 թվականին: Արտադրանքի վաճառքը կանխատեսվում է 2027 թվականից սկսած:

Այդ տարվա ընթացքում հաճախորդներից հավաքագրվելու է 810 միլիոն դրամ: Հաճախորդներից հավաքագրված գումարը, կանխատեսումների համաձայն կաճի մինչև 5.625 միլրդ դրամ 2029 թվականին:

Գործառնական ծախսերը 2029 թվականին կկազմեն ընդհանուր առմամբ 3.195 միլրդ դրամ: Կանխատեսվում է, որ այն կաճի մինչև 3.195 միլրդ 2036 թվականին՝ մոտ 0.00% գնաճի ենթադրյալ մակարդակի պատճառով:

Տոկոսային վճարումների տարեկան գումարը կտատանվի կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում: Տոկոսային վճարումը իր գագաթնակետին կհասնի 2028 թվականին՝ կազմելով 495 միլիոն դրամ: Վերջին տոկոսային ծախսը կվճարվի 2035 թվականին:

Ընկերությունը, կանխատեսումների համաձայն, հարկեր կվճարի 2027 թվականից սկսած: Կանխատեսումների համաձայն, կանխատեսման ժամանակահատվածում ընդհանուր առմամբ հարկերի տեսքով կվճարվի 2.475 միլրդ դրամ:

| Հազար ԴՐԱՄ 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Գործառնական գործունեություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Արտադրական վաճառք 801,900 | 5,452,200 | 5,612,400 | 5,612,400 | 5,612,400 | 5,612,400 | 5,612,400 | 5,612,400 | 5,612,400 | 5,612,400 |
| Գործառնական ծախսեր (947,700) | (3,182,850) | (3,205,800) | (3,124,450) | (3,205,800) | (3,206,700) | (3,206,700) | (3,208,050) | (3,208,050) | (3,211,650) |
| Տոկոսների վճարումներ (375,750) | (486,000) | (426,600) | (361,350) | (292,950) | (220,950) | (145,350) | (65,700) | (3,600) | 0 |
| Հարկային վճարումներ 0 | 289,350 | 272,250 | 272,250 | 272,250 | 272,250 | 272,250 | 272,250 | 272,250 | 272,250 |
| Գործառնական գործունեությունից |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ստացված զուտ դրամական միջոցներ (521,550) | 2,073,150 | 2,252,700 | 2,317,500 | 2,386,350 | 2,457,450 | 2,533,050 | 2,611,350 | 2,673,450 | 2,673,450 |
| Ներդրումային գործունեություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կապիտալ ներդրումներ (11,886,750) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ներդրումային գործունեությունից (11,886,750) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ստացված զուտ դրամական միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ֆինանսավորման գործունեություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Վարկային միջոցներ 10,022,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Վարկի մարում 0 | (1,017,900) | (1,278,900) | (1,344,150) | (1,413,000) | (1,485,000) | (1,561,050) | (1,641,150) | (281,700) | 0 |
| Բաժնետերերի ներդրումը 2,505,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Դիվիդենդների վճարումներ 0 | 0 | (343,800) | (1,386,000) | (1,451,700) | (1,361,250) | (984,600) | (983,250) | (2,401,200) | (2,599,200) |
| Ֆինանսական գործունեությունից 12,528,000 | (1,017,900) | (1,622,700) | (2,760,150) | (2,864,250) | (2,846,700) | (2,545,650) | (2,624,400) | (2,682,900) | (2,599,200) |
| ստացված զուտ դրամական միջոցներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կանխիկ՝ ժամանակաշրջանի սկզբում 0 | 119,700 | 1,174,950 | 1,804,950 | 1,392,300 | 913,950 | 524,700 | 512,100 | 499,050 | 489,600 |
| Զուտ դրամական հոսք 119,700 | 1,055,250 | 630,000 | (412,650) | (478,350) | (389,250) | (12,600) | (13,050) | (9,450) | (73,800) |

Կանխիկ՝ ժամանակաշրջանի վերջում

119,700

1,174,950

1,804,950

1,392,300

913,950

524,700

512,100

499,050

489,600

563,400

Կապիտալ ներդրումները կազմում են 11.88 միլրդ դրամ։ Այս դրամական ներդրումը կանխատեսվում է 2027 թվականին։ Կանխատեսվող ժամանակահատվածում վերաներդրումներ չեն սպասվում, քանի որ բոլոր ակտիվներն ունեն առնվազն 10 տարվա օգտակար ծառայության ժամկետ։

Ընկերությունը ֆինանսավորվում է բաժնետերերի սեփական կապիտալով և վարկով։ Համապատասխան դրամական մուտքերը արտացոլվում են 2027 թվականին։

Վարկի մարումը սկսվում է 2028 թվականից, իսկ վերջնական մարումը նախատեսվում է 2035 թվականին։ Ամենաբարձր գումարը վճարվելու է 2034 թվականին՝ 1.62 միլրդ դրամի չափով։

Ընկերությունը նախատեսում է բաժնետերերին դիվիդենտներ վճարել 2029 թվականից սկսած։ Կանխատեսվող ժամանակահատվածում բաժնետերերը պետք է ստանան

11.52 միլրդ դրամ դիվիդենտներ։

Ֆինանսական դիրքի մասին Կանխատեսվող հաշվետվություն

2027-2036 թվականների կանխատեսվող ժամանակահատվածի համար ֆինանսական դիրքի մասին կանխատեսվող հաշվետվությունը ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում։

Պարտավորություններիկանխատեսվողհաշվետվություն

| Հազար ԴՐԱՄ | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ընթացիկ ակտիվներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Կանխիկ և կանխիկի համարժեքներ | 119,700 | 1,174,950 | 1,804,950 | 1,392,300 | 913,950 | 524,700 | 512,100 | 499,050 | 489,600 | 563,400 |
| Դեբիտորական պարտքեր | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Նախապես վճարված հարկեր | 217,800 | 200,700 | 200,700 | 200,700 | 200,700 | 200,700 | 200,700 | 200,700 | 200,700 | 200,700 |
| Ընդհանուր շրջանառու ակտիվներ | 337,500 | 1,375,650 | 2,005,650 | 1,593,000 | 1,114,650 | 725,400 | 712,800 | 699,750 | 690,300 | 764,100 |
| Ոչ ընթացիկ ակտիվներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Գույք, միջոցներ և սարքավորումներ | 11,578,500 | 10,706,850 | 9,835,200 | 8,963,550 | 8,091,900 | 7,220,250 | 6,348,600 | 5,476,500 | 4,604,850 | 3,733,200 |
| Ընդհանուր ոչ ընթացիկ ակտիվներ | 11,578,500 | 10,706,850 | 9,835,200 | 8,963,550 | 8,091,900 | 7,220,250 | 6,348,600 | 5,476,500 | 4,604,850 | 3,733,200 |

Ընդհանուր  ակտիվներ

11,916,450

12,082,500

11,840,850

10,556,550

9,206,550

7,945,650

7,061,400

6,176,700

5,295,150

4,497,750

Պարտավորություններիկանխատեսվողհաշվետվություն

Հազար ԴՐԱՄ 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Կարճաժամկետ պարտավորություններ Վճարման ենթակա հաշիվներ 194,400 194,400 194,400 194,400 194,400 194,400 194,400 194,400 194,400 194,400 Վճարման ենթակա տոկոսներ 41,850 37,800 32,850 27,000 21,150 14,850 8,550 1,800 0 0 Վճարման ենթակա հարկեր 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Կարճաժամկետ վարկերի մասը 1,017,900 1,278,900 1,344,150 1,413,000 1,485,000 1,561,050 1,641,150 281,700 0 0

Կարճաժամկետ պարտավորությունների 1,250,100 1,507,050 1,567,350 1,630,350 1,696,950 1,766,700 1,840,050 473,850 190,350 190,350 ընդհանուր գումարը Երկարաժամկետ պարտավորություններ Երկարաժամկետ վարկեր 9,004,500 7,726,050 6,381,900 4,968,900 3,483,900 1,922,400 281,700 0 0 0

Երկարաժամկետ պարտավորությունների 9,004,500 7,726,050 6,381,900 4,968,900 3,483,900 1,922,400 281,700 0 0 0 ընդհանուր գումարը

Ընդհանուր պարտավորություններ 10,254,600 9,233,100 7,948,800 6,599,250 5,180,400 3,689,100 2,121,750 473,850 190,350 190,350

Բաժնետերերի կապիտալ Սովորական բաժնետոմս 2,505,600 2,505,600 2,505,600 2,505,600 2,505,600 2,505,600 2,505,600 2,505,600 2,505,600 2,505,600 Պահպանված եկամուտ (843,750) 343,800 1,386,000 1,451,700 1,520,550 1,750,950 2,434,050 3,197,250 2,599,200 1,801,350

Ընդհանուր կապիտալ 1,661,850 2,849,400 3,891,600 3,957,300 4,026,150 4,256,550 4,939,650 5,702,850 5,104,800 4,306,950

Ընդհանուր պարտավորություններ 11,916,450 12,082,500 11,840,850 10,556,550 9,206,550 7,945,650 7,061,400 6,176,700 5,295,150 4,497,750

և  սեփական  կապիտալ

Ընկերության շրջանառու ակտիվները ներառում են կանխիկ, դեբիտորական պարտքեր և նախապես վճարված հարկեր: 2027 թվականի վերջին շրջանառու ակտիվների ընդհանուր գումարը կազմում է 337,647,600 դրամ, սակայն կանխատեսվում է, որ դրանք 2036 թվականի վերջին կհասնեն 765,000,000 դրամի:

Ընկերության ոչ շրջանառու ակտիվները բաղկացած են հիմնական միջոցներից: Դրանք 2027 թվականի վերջին կազմում են 11.565 միլրդ դրամ:

Այս երկարաժամկետ ակտիվների ամորտիզացիայի պատճառով դրանց արժեքը, կանխատեսվում է, որ 2036 թվականի վերջին կաճի մինչև 3.735 միլրդ դրամ:

Ընկերության կարճաժամկետ պարտավորությունները բաղկացած են կրեդիտորական պարտքերից և վարկի կարճաժամկետ մասից:

Այն 2027 թվականի վերջի դրությամբ կազմում է 1.260 միլրդ դրամ, սակայն կանխատեսվում է, որ այն 2036 թվականի վերջի դրությամբ կաճի մինչև 190,485,000 դրամ:

Ընկերության երկարաժամկետ պարտավորությունները բաղկացած են վարկից (միայն երկարաժամկետ մաս):

2027 թվականի վերջի դրությամբ այն կազմում է 9.0 միլրդ դրամ, սակայն վարկը ամբողջությամբ կմարվի 2035 թվականի վերջի դրությամբ։

Ընկերության ընդհանուր կապիտալը բաղկացած է սովորական բաժնեմասերից, որոնք բաժնետերերի կողմից ներդրված ընդհանուր գումարը կազմում է 2.52 միլրդ դրամ, և տարեկան կուտակված չբաշխված շահույթից։ Ընդհանուր կապիտալը, կանխատեսումների համաձայն, 2027 թվականի վերջի դրությամբ կկազմի 1.665 միլրդ դրամ, սակայն կանխատեսվում է, որ այն կաճի մինչև 4.32 միլրդ դրամ 2036 թվականին։

Սա մեծապես կախված է տարեկան շահույթից և դրա վճարվող մասնաբաժիններից։

Շահութաբերության չափանիշներ	Տարեկան ցուցանիշներ մեկ քմ-ի համար

Զուտ արժեքային ակտիվություն

2.07 մլրդ ԴՐԱՄ

Ընդհանուր  ներդրումներ

68,400 ԴՐԱՄ

Ներքին եկամտաբերության մակարդակ 26.0%

Արտադրություն

34.0 ԿԳ

Վճարման ժամկետը Զեղչված վճարման ժամկետ

5.01 տարի

13.0 տարի

Եկամուտ

Expenses

Զուտ շահույթ

30,645 ԴՐԱՄ

23,085 ԴՐԱՄ

7,560 ԴՐԱՄ

Արտադրություն և վաճառք	Վաճառք և ծախսեր մեկ կգ-ի համար

Տարեկան  արտադրություն Տարեկան եկամուտ

6.2 մլն ԿԳ

5.625 մլրդ ԴՐԱՄ

Եկամուտ մեկ կգ-ի համար Ծախսեր մեկ կգ-ի համար Զուտ շահույթ մեկ կգ-ի համար

900 ԴՐԱՄ

680 ԴՐԱՄ

220 ԴՐԱՄ

Նախագիծը անմիջական ազդեցություն կունենա տնտեսության վրա։ Ջերմոցը տարեկան կարտադրի 6.2 միլիոն կգ պղպեղ։ Ջերմոցը լիարժեք շահագործման հանձնելուց հետո կստեղծվի 252 նոր աշխատատեղ։

Կանխատեսվող ժամանակահատվածում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ կստեղծի 4.77 մլրդ դրամի հարկեր։ Հարկերի բաշխումը պատկերված է ստորև բերված գրաֆիկում։

Պղպեղ	Աշխատատեղեր

6.2 մլն ԿԳ	252

Հարկեր

600,000

ԴՐԱՄ

400,000

200,000

0

2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036

ԱԱՀ և կորպորատիվ շահութահարկ	Անձնական եկամտային հարկեր	Դիվիդենտների  հարկեր

Ինտերակտիվ  սցենարների  վերլուծություն

Տարբեր սցենարների արդյունքները համեմատելու համար կարող եք կարգավորել ստորև բերված հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները։ 4 հիմնական ցուցանիշները կարող են ավելացվել կամ նվազեցվել 5%-ով, 10%-ով կամ 15%-ով։

Եկամտաբերություն

Գինը

Ծախսեր

Ներդրումներ

-15 %	-10 %	-5 %	0 %	+5 %	+10 %	+15 %

-15 %	-10 %	-5 %	0 %	+5 %	+10 %	+15 %

-15 %	-10 %	-5 %	0 %	+5 %	+10 %	+15 %

-15 %	-10 %	-5 %	0 %	+5 %	+10 %	+15 %

Բազային սցենար	Այլընտրանքային  սցենար

Զուտ արժեքային ակտիվություն

Ներքին եկամտաբերության մակարդակ

Վճարման ժամկետը

Զեղչված վճարման ժամկետ

Տարեկան  արտադրություն

Տարեկան եկամուտ

2.07 մլրդ ԴՐԱՄ

26.0 %

5.01 տարի

13.0 տարի

6.2 մլն ԿԳ

5.625 մլրդ ԴՐԱՄ

100,468,350 ԴՐԱՄ

21.7 %

5.68 տարի

32.8 տարի

5.9 մլն ԿԳ

5.58 մլրդ ԴՐԱՄ

Տարեկան արտադրությունը մեկ քմ-ի համար

Ընդհանուր ներդրումներ մեկ քմ-ի համար

Տարեկան եկամուտ մեկ քմ-ի համար

Տարեկան ծախսեր մեկ քմ-ի համար

Տարեկան զուտ շահույթ մեկ քմ-ի համար

Եկամուտ մեկ կգ-ի համար

Ծախսեր մեկ կգ-ի համար

Զուտ շահույթ մեկ կգ-ի համար

34.0 ԿԳ

68,400 ԴՐԱՄ

30,645 ԴՐԱՄ

23,085 ԴՐԱՄ

7,560 ԴՐԱՄ

900 ԴՐԱՄ

680 ԴՐԱՄ

220 ԴՐԱՄ

32.3 ԿԳ

71,820 ԴՐԱՄ

30,555 ԴՐԱՄ

24,795 ԴՐԱՄ

5,760 ԴՐԱՄ

945 ԴՐԱՄ

765 ԴՐԱՄ

180 ԴՐԱՄ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - Մուտքագրումներ

Ընդհանուր տեղեկություններ	Չափսեր

Երկիր՝

Նախագծի տեսակը՝ Ջերմոցի տեսակը՝ Բերք՝

Պայմանագիր՝

Տնկում՝

Հայաստան Նոր նախագիծ Թաղանթապատ

Պղպեղ Հունվար 2027

Հոկտեմբեր 2027

Հողատարածք՝

Ջերմոցի տարածքը, ներառյալ՝ Արտադրական  տարածք՝ Վարչական տարածք՝

Թևի լայնությունը՝

Բարձրությունը ջրահեռացման խողովակի տակ՝ Բույսերի շարքերը մեկ տարածության վրա՝

272,805.0 m 2

183,176.0 m 2

178,176.0 m 2

5,000.0 m 2

12.8 m

6.5 m

8.0

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ - Մուտքեր

Ֆինանսավորման  պայմաններ

Սեփական  կապիտալը՝ Վարկը՝

Տոկոսադրույք՝ Վարկի ժամկետը՝ Արտոնյալ ժամկետ՝

20.00% (2,505,607,200.0 ԴՐԱՄ)

80.00% (10,022,428,800.0 EUR)

5%

84 ամիս

12 ամիս

Ներդրումային  կառուցվածք

Հողամասի արժեք՝ Ենթակառուցվածք՝ Ջերմոցի  կառուցվածքը՝

Սարքավորումներ,  ներառյալ՝

- Սառեցման  համակարգ՝

- Ջեռուցման  համակարգ՝

- Ոռոգման  համակարգ՝

- Արհեստական  լուսավորության համակարգ՝

- Ավտոմատացման  համակարգ՝

- ավտոմատացման  տեղադրումներ՝

67,500,000.0 դրամ

945,000,000.0 դրամ

3,608,064,000.0  դրամ

2,725,092,800.0  դրամ

- 1,122,508,800.0  դրամ

641,433,600.0 դրամ

- 400,896,000.0 դրամ

561,254,400.0 դրամ

- Հսկման համակարգ՝

Այլ ներդրումներ, այդ թվում՝

- Մառախուղ՝

- Կախովի անձրևաջրերի հեռացման խողովակներ՝

- Տեղական նյութեր և մեքենաներ՝ Տրանսպորտ՝

Շինարարություն՝ Շրջանառու  կապիտալ՝ ԱԱՀ ներդրումներից՝

ԱԱՀ-ով հանդերձ ներդրումների ընդհանուր ծավալը՝

- 1,683,763,200.0  դրամ

400,896,000.0 դրամ

481,075,200.0 դրամ

801,792,000.0 դրամ

360,806,400.0 դրամ

2,405,376,000.0  դրամ

641,433,600.0 դրամ

90,000,000.0 դրամ

12,528,036,000.0  դրամ

ԵԿԱՄՈՒՏ - Մուտքեր

| Բերքատվությունը և գները մեկ կգ-ի համար | Արդյունավետություն | Արդյունավետություն | Վաճառքի գներ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ամիս | (1-ին տարի) | (2-10 տարիներ) | (ԴՐԱՄ) |
| Հունվար | 0 | 0 | 900 |
| Փետրվար | 1 | 0 | 900 |
| Մարտ | 3 | 3 | 900 |
| Ապրիլ | 4 | 4 | 900 |
| Մայիս | 4 | 4.5 | 900 |
| Հունիս | 4 | 4.5 | 900 |
| Հուլիս | 4 | 4.5 | 900 |
| Օգոստոս | 4 | 4.5 | 900 |
| Սեպտեմբեր | 4 | 4 | 900 |
| Հոկտեմբեր | 3 | 3 | 900 |
| Նոյեմբեր | 2 | 3 | 900 |
| Դեկտեմբեր | 0 | 0 | 900 |
| Տարեկան բերքատվություն | 33 | 35 |  |
| Միջին գինը (դրամ) |  |  | 900.0 |
| Գնի աճի տեմպը. |  |  | 0% |
| Վաճառքի տոկոսը՝ ԱԱՀ-ով. |  |  | 0% |

ԾԱԽՍԵՐ - Մուտքեր

| Ծախսեր Ծախսի տեսակը | Տարեկան (ԴՐԱՄ) | մեկ քմ-ի համար (ԴՐԱՄ) | ներառյալ ԱԱՀ |
| --- | --- | --- | --- |
| Սերմեր / երիտասարդ բույսեր | 222,096,375.0 | 1246.5 | այո |
| Հիմք | 103,431,150.0 | 580.5 | այո |
| Պարարտանյութեր | 120,268,800.0 | 675.0 | այո |
| Կենսաբանական պայքար վնասատուների դեմ | 104,232,960.0 | 585.0 | այո |
| Քիմիական հսկողություն | 40,089,600.0 | 225.0 | այո |
| Փոշոտում | 9,621,495.0 | 54.0 | այո |
| Ներկել | 16,035,840.0 | 90.0 | այո |
| Ագրոտեխնիկական նյութեր | 47,305,710.0 | 265.5 | այո |
| Ագրոնոմիական խորհրդատվություն | 44,402,670.0 | 990.0 | ոչ |
| Վաճառք և մարքեթինգ | 80,179,200.0 | 450.0 | այո |
| Այլ ծախսեր | 22,500,000.0 | 135.0 | այո |
| Ծախսի տեսակը | Տարեկան (ԴՐԱՄ) | մեկ կգ-ի համար (ԴՐԱՄ) | ներառյալ ԱԱՀ |
| Փաթեթավորում | 346,201,650.0 | 54.0 | ոչ |
| Տրանսպորտ | 461,603,700.0 | 72.0 | ոչ |

| Անձնակազմ Պաշտոններ | Աշխատակիցների քանակը | Միջին ամսական աշխատավարձ (ԴՐԱՄ) |
| --- | --- | --- |
| Տնօրեն՝ | 1 | 900,000.0 |
| Գլխավոր գյուղատնտես՝ | 2 | 900,000.0 |
| Գյուղատնտես՝ | 2 | 540,000.0 |
| Հաշվապահ՝ | 1 | 540,000.0 |
| Օպերատոր՝ | 3 | 405,000.0 |
| Վարորդ՝ | 1 | 270,000.0 |
| Լոգիստիկայի և վաճառքի մասնագետ՝ | 1 | 450,000.0 |
| Ինժեներ՝ | 2 | 540,000.0 |
| Անվտանգություն՝ | 2 | 180,000.0 |
| Արտադրական աշխատակիցներ (լրիվ դրույքով աշխատողներ)՝ | 240.0 | 225,000.0 |

Հարկերը և գնաճը

Հարկեր

Շահութահարկ՝ Շրջանառության  հարկ՝

Գնահատել	Վճարում

-	-

-	-

Ավելացված արժեքի հարկ՝

20%

ամսական

Գնաճ

Գնաճի մակարդակը.  0%

| Էներգիայի և ջրի սպառում Սպառում | Ջուր (m 3) | Ջեռուցման աղբյուր (m 3) | Էլեկտրաէներգիա (kwh) |
| --- | --- | --- | --- |
| Սակագին (ԴՐԱՄ) ներառյալ ԱԱՀ | 9.0 այո | 100.8 այո | 0.11 այո |
| Սպառում | Ջուր (m 3) | Ջեռուցման աղբյուր (m 3) | Էլեկտրաէներգիա (kwh) |
| Հունվար | 100,000.0 | 1,000,000.0 | 140,000.0 |
| Փետրվար | 100,000.0 | 1,200,000.0 | 140,000.0 |
| Մարտ | 100,000.0 | 800,000.0 | 140,000.0 |
| Ապրիլ | 100,000.0 | 480,000.0 | 140,000.0 |
| Մայիս | 100,000.0 | 200,000.0 | 140,000.0 |
| Հունիս | 100,000.0 | 100,000.0 | 140,000.0 |
| Հուլիս | 100,000.0 | 100,000.0 | 140,000.0 |
| Օգոստոս | 100,000.0 | 200,000.0 | 140,000.0 |
| Սեպտեմբեր | 100,000.0 | 600,000.0 | 140,000.0 |
| Հոկտեմբեր | 100,000.0 | 800,000.0 | 140,000.0 |
| Նոյեմբեր | 100,000.0 | 1,000,000.0 | 140,000.0 |
| Դեկտեմբեր | 100,000.0 | 1,200,000.0 | 140,000.0 |

Նախագծի հիմնական ենթադրությունները

Կանխատեսումներ

Գնահատում և այլ կանխատեսումներ	Արժեք	Գնահատում և այլ կանխատեսումներ	Արժեք

Երկարաժամկետ աճի տեմպը՝ Ռիսկերից զերծ տոկոսադրույք՝ Բաժնետոմսերի ռիսկի վճար՝ Երկրի ռիսկի վճար՝

3%

10.771%

5%

5.46%

Ընկերության հատուկ ռիսկը՝ Չափի պրեմիում՝

Հաշվարկված կապիտալի կշռված միջին արժեքը (WACC)՝ Նույն ամսվա ընթացքում ստացված վաճառքի տոկոսը՝

3%

3%

19.3%

75%

Շահագործման  ժամկետ

Ակտիվների տեսակները	Շահագործման ժամկետ (տարիներ)	Ակտիվների  տեսակները

Շահագործման ժամկետ (տարիներ)

Ենթակառուցվածք՝ Ջերմոցի  կառուցվածքը՝ Սարքավորումներ՝ Սառեցման  համակարգ՝ Ջեռուցման  համակարգ՝ Ոռոգման  համակարգ՝

Լուսավորության  համակարգ՝

20	Ավտոմատացման  համակարգ՝

20	Էլեկտրական  տեղադրումներ՝

10	Հսկման համակարգ՝

10	Այլ ներդրումներ՝

10	Երիտասարդ բույսեր / սերմեր՝

10	Հիմքեր՝

10

10

10

7

10

1.0

1.0