
Հավելված N 1
Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի 
Թալին համայնքի ավագանու
2026 թվականի հոկտեմբերի 30-ի 
N  167  -Ա որոշման
ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ
«ԱՐՏԵՆԻ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԵՆԻ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐՈՒՄ ԲԱԶՄԱԹՌԻՉՔ ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆՄԱՆ



















ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐ ՝

« ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ » ՍՊԸ



ԲԱԶՄԱԹՌԻՉՔ ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ     ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
ՀՀ ,  ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ  ՄԱՐԶ ,  ՀԱՄԱՅՆՔ  ԹԱԼԻՆ  ԳՅՈՒՂ  ԱՐՏԵՆԻ


ԳՈՐԾԱՐԱՐ  ԾՐԱԳԻՐ


ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ



1-ԻՆ ՓՈՒԼ -

ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ «1»,


ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ,

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

72 ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ




2-ՐԴ ՓՈՒԼ -

ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ «2»


60 ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ




3-ՐԴ ՓՈՒԼ -

ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ «3» ԵՎ «4»


120 ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ





ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 18 ՀԱ ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ ԵՎ 252 ԱՇԽԱՏԱՏԵՂ




ԹԱԼԻՆ	2026 


[bookmark: 2]«ԲԱԶՄԱԹՌԻՉՔ ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ» ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐՈՎ
«ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՀԱՅԱUՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶԻ ԹԱԼԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐՏԵՆԻ ԳՅՈՒՂԻ ՀՈՂԵՐԻՑ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳՈՒՄԱՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿ


	ՀՀ
	Ծածկագիր
	Մակերեսը հա
	1 հա արժեքը
	Կադաստրային արժեք
	Գործառնական նշանակություն

	1
	02-021-0243-0001
	12.8294
	1,185,000.0
	15,202,839.0
	Վարելահող

	2
	02-021-0243-0005
	 0.1466
	1,185,000.0
	  173,721.0
	Վարելահող

	3
	02-021-0243-0006
	 0.2276
	1,185,000.0
	  269,706.0
	Վարելահող

	4
	02-021-0243-0007
	 0.3657
	1,185,000.0
	  433,354.5
	Վարելահող

	5
	02-021-0243-0008
	 0.0482
	1,185,000.0
	    57,117.0
	Վարելահող

	6
	02-021-0243-0009
	 1.0645
	1,185,000.0
	 1,261,432.5
	Վարելահող

	7
	02-021-0243-0010
	 0.2301
	1,185,000.0
	  272,668.5
	Վարելահող

	8
	02-021-0243-0011
	 0.3662
	1,185,000.0
	  433,947.0
	Վարելահող

	9
	02-021-0243-0015
	 1.3821
	1,185,000.0
	 1,637,788.5
	Վարելահող

	10
	02-021-0243-0016
	 0.4941
	1,185,000.0
	    585,508.5
	Վարելահող

	11
	02-021-0243-0018
	 3.5107
	1,185,000.0
	 4,160,179.5
	Վարելահող

	12
	02-021-0243-0019
	 1.9027
	1,185,000.0
	 2,254,699.5
	Վարելահող

	13
	02-021-0243-0021
	 1.1700
	1,185,000.0
	 1,386,450.0
	Վարելահող

	14
	02-021-0243-0022
	 0.1616
	1,185,000.0
	  191,496.0
	Վարելահող

	
	Ընդամենը
	23.8995
	
	28,320,907.5
	



1) ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԱՐԺԵՔ 28,320,907.5 ԴՐԱՄ

2) ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 10,000,000.0 ԴՐԱՄ
(Արտենի գյուղի Բաղրամյան փողոցի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների նորոգման համար, գումարի վճարումը կիրականացվի հողամասերի ուղիղ վաճառքի պայմանագիրը համայնքի հետ կնքելուց և սեփականության վկայականների գրանցուﬕց անﬕջապես հետո)

3) ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 20,000,000.0 ԴՐԱՄ
(գումարի վճարումը կիրականացվի շինարարության թույլտվություն ստանալուց հետո 6 - 12 աﬕսների ժամանակահատվածում)



ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՈՒՄԱՐԸ ԿԿԱԶՄԻ 58,320,907.5 ԴՐԱՄ 23.8995 ՀԵԿՏԱՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԵԿ ՀԵԿՏԱՐԻ ԱՐԺԵՔԸ ԿԿԱԶՄԻ 2,440,256.4 ԴՐԱՄ

[bookmark: -3]ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ





ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

ԹՈՒՐՔԻԱ


ԳՅՈՒՂ ԱՐՏԵՆԻ 
	ԹԱԼԻՆ	ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ
ԻՐԱՆ







ԱՇՏԱՐԱԿ


ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ










ԹՈՒՐՔԻԱ

ԵՐԵՎԱՆ



ԱՐՄԱՎԻՐ



ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ


ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ




ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  ՏԵՂԱԴԻՐՔ ՀՀ , ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ  ՄԱՐԶ , ՀԱՄԱՅՆՔ ԹԱԼԻՆ ԳՅՈՒՂ ԱՐՏԵՆԻ 
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ 26 ,2995 ՀԱ 



ԿՈՂՄՆՈՐՈՇԻՉ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ[image: ]
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ՀԱՄԱՅՆՔ ԹԱԼԻՆ ԳՅՈՒՂ ԱՐՏԵՆԻ
ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՄԱԿԵՐԵՍԸ 26 ,2995 ՀԱ 




ԴԵՊԻ ԳՅՈՒՄԻ


ԴԵՊԻ ԵՐԵՎԱՆ




ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 1	ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 2

ՄԱԿԵՐԵՍԸ 4,40 ՀԱ

ՄԱԿԵՐԵՍԸ 4,40 ՀԱ


ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ, ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍԸ 0,50 ՀԱ



ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 3
ՄԱԿԵՐԵՍԸ 4,40 ՀԱ


ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 4
ՄԱԿԵՐԵՍԸ 4,40 ՀԱ









ԳՅՈՒՂ ԱՐՏԵՆԻ









ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄՆ ԸՍՏ ՓՈՒԼԵՐԻ


1 -ԻՆ ՓՈՒԼ -

ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 1,

ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ,



2 -ՐԴ ՓՈՒԼ -

3 -ՐԴ ՓՈՒԼ -

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 2
ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 3 ԵՎ 4






ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1։5000
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ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՈՎԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՑ 1212-1216 Մ














ԲԱՐՁՐԱՎՈԼՏ ԷԼԵԿՏՐԱ ԼԱՐԱՆՑՈՒՄ


ՄԻՋԻՆ ՃՆՇՄԱՆ ԳԱԶԱՏԱՐ 210 ՄՄ ՏՐԱՄԱԳԾՈՎ

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ  ՋԵՐՄԱՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ  ՏԵՂԱԴԻՐՔ ՀՀ , ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ  ՄԱՐԶ , ՀԱՄԱՅՆՔ ԹԱԼԻՆ ԳՅՈՒՂ ԱՐՏԵՆԻ 
ՀՈՂԱՄԱՍԻ  ՄԱԿԵՐԵՍԸ 26 ,2995 ՀԱ 


ԳՅՈՒՄՐԻ - ԵՐԵՎԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԻ


ԳՅՈՒՄՐԻ - ԵՐԵՎԱՆ (ՔԱՐԱԿԵՐՏ) Հ-75 ՄԱՅՐՈՒՂԻ


ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ[image: ]
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[bookmark: 6]ԱՎԱՐՏ25/05/2030Թ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍ0,87     ՀԱ 


ԱՐՄԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ 
           35110.28 m2	2276.91 m2
ԲԼՐԱԿ 




ԲԼՐԱԿ 

       ԱՎԱՐՏ 2 0 /09 /203 2 Թ

ԵՆԹԱ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍ 3 ,90 ՀԱ 
ԱՐՄԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ 

ԲԼՐԱԿ 
0 ,3 662 ՀԱ 

0 ,2 276 ՀԱ 




128296.03 m2
ԱՎԱՐՏ 25 /02 /2028 Թ

0 ,1 466 ՀԱ 
1466.51 m2





ԱՎԱՐՏ 2 1 /10 /20 30 Թ
ԱՐՄԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ 



ԲԼՐԱԿ   0 ,23 01 ՀԱ 



ԵՆԹԱՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍ1,47     ՀԱ 
ԱՐՄԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ 
ԱՎԱՐՏ 2 1 /10 /20 30 Թ


ԱՎԱՐՏ 2 7 /02 /2028 Թ
ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍ 1 ,17 ՀԱ 

ՄԽԻԹԱՐ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆԻՑ ԺԱՌԱՆԳԱԾ 
ՎԱՐԴԻՇԱՂ ԱԶԱՏԻ  ԵՂՈՅԱՆ 


ԵՆԹԱ     ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍ 13 ,00 ՀԱ 
ՄԻՍԱԿ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ ՄԽԻԹԱՐԻ 

ԵՆԹԱ     ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱԿԵՐԵՍ 1 ,86 ՀԱ 

ԲԼՐԱԿ   1 ,06 45 ՀԱ 

« ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» ՍՊԸ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ՄԱԿԵՐԵՍ 2 ,4 ՀԱ 


ԲԼՐԱԿ   0 ,3 657 ՀԱ 

3657.59 m2


ԲԼՐԱԿ     0 ,1616 ՀԱ 


482.68 m2
ԲԼՐԱԿ       0 ,0 482 ՀԱ 








ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՆԹԱՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ[image: ]
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ԲԼՐԱԿՆԵՐ


ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ԸՍՏ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ 27,2805 ՀԱ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱԿԵՐԵՍԸ ԸՍՏ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՔՐՏԵԶԻ 26,2995 ՀԱ


ՀԱՏՎԱԾ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՔՐՏԵԶԻՑ ՄԻԱՎՈՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀՈՂԵՐ

[bookmark: 7]22,6995 ՀԱ
ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՀՈՂԵՐ՝ (ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԻՑ - ԳՅՈՒՂԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆԻ)




























3,6000 ՀԱ













Արդյունաբերության, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության օբյեկտների հողեր, ըստ գյուղատնտեսական արտադրական օբյեկտների գործառնական նշանակության[image: ]



Գյուղատնտեսական նշանակության հողեր, ըստ վարելահողերի հողատեսքի





ՀՈՂԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
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ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՈՎԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՑ 1210,0 Մ

[image: ]

[image: ]

[image: ]

































ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԾՈՎԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻՑ 1220,0 Մ










ԳԵՈԴԵԶՅԱԿԱՆՀԱՆՈՒՅԹ
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7	5

ԴԵՊԻ ԵՐԵՎԱՆ



4
ՄՈՒՏՔ 2
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1 -ԻՆ ՓՈՒԼ -

«ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 1»,

ՎԱՐՉԱԿԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ,

ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

2 -ՐԴ ՓՈՒԼ -
3 -ՐԴ ՓՈՒԼ -

«ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 2»,
«ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 3» ԵՎ «ՋԵՐՄԱՏՈՒՆ 4»














Նախատեսվում է Ռիշել ընկերության ջերմոց
12.80 մ թռիչք, 3.0 մ քայլ, 6.5 մ բարձրություն
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Ջերմոցային տարածք	Ներդրող գումար	Բույսի տեսակը	Տարի

1. Գործարար ծրագիրն ամփոփ
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18.3 հա	12.5 մլրդ ԴՐԱՄ

Պղպեղ

2027




Ֆինանսավորում


Ներդրում	Վարկի մասնաբաժին	Վարկի գումարը	Վարկի պայմաններ


20.00 %	80.00 %

10.035 մլրդ ԴՐԱՄ

5.0% - 7.0 տարի




Արդյունքներ


Տարեկան արտադրություն	Տարեկան եկամուտ


6.2 մլն ԿԳ

5.4 մլրդ ԴՐԱՄ




Շահութաբերության  հիմնական  ցուցանիշները



Զուտ եկամտային ակտիվություն

Ներքին  եկամտաբերության մակարդակ

Ներդրման ժամկետը

2.07 մլրդ ԴՐԱՄ

26.0 %	5.01 տարի
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Սկզբնական  ներդրումների  կառուցվածքը

2. Ներդրումներ
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Շրջանառու  կապիտալ
641.430 մլն ԴՐԱՄ

Հողի արժեք
67.500 մլն ԴՐԱՄ



Շինարարություն 2 405.376 մլն ԴՐԱՄ

Ենթակառուցվածքներ
945.000 մլն ԴՐԱՄ






Տրանսպորտ 360.806 մլն ԴՐԱՄ

Ջերմոցի  կառուցվածք 3 608.064 մլն ԴՐԱՄ



Այլ ներդրումներ
1 683.763 մլն ԴՐԱՄ

Սարքավորումներ 2 726.093 մլն ԴՐԱՄ



Ջերմոցի ընդհանուր մակերեսը կազմում է 18.3 հա: Արտադրական տարածքը նախատեսված է 17.8 հա-ի համար: Եվս 5000 քմ տարածք օգտագործվում է տեխնիկական և վարչական նպատակներով: Սովորաբար այս տարածքում են գտնվում նաև փաթեթավորման և սառնարանային պահեստավորման տարածքները:

Այլ ներդրումները կազմում են ընդհանուր ներդրումների 28.8%-ը: Սարքավորումները ընդհանուր ներդրումների երկրորդ ամենամեծ կապիտալ ծախսն են:

Այն կազմում է 2.745 մլրդ դրամ կամ ընդհանուրի 21.8%-ը: Սկզբնական շրջանառու կապիտալը, որը անհրաժեշտ է գործունեության մեկնարկը ֆինանսավորելու համար, գնահատվում է մոտ 630.0 մլն դրամ:




[bookmark: 17]Սարքավորումներ


Սառեցման  համակարգ

Գումար

Գումարը մեկ քմ-ի համար


-	0

Այլ ներդրումներ


Մառախուղ

Գումար


400 896 000.0

Գումարը մեկ քմ-ի համար


2250




Ջեռուցման  համակարգ


Ոռոգման համակարգ


Լուսավորության  համակարգ


Ավտոմատացման  համակարգ


Էլեկտրական  տեղադրումներ


Զտման համակարգ


1 122 508 800.0


641 433 600.0


-


400 896 000.0


561 254 400.0


-


6300


3600


0


2250


3150


0

Կախովի  համակարգեր անձրևաջրերի հեռացման համար


Տեղական նյութեր և մեքենաներ


Ընդամենը


481 075 200.0	2700


801 792 000.0	4500


1 683 763 200.0	9450




Ընդամենը

2 726 092 800.0	15300
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14 000 000 000,0	 	

12 000 000 000,0























10 000 000 000,0



Վերաներդրումներ Ներդրումներ


8 000 000 000,0ԴՐԱՄ


6 000 000 000,0

4 000 000 000,0

2 000 000 000,0

0
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036



Նախագիծը կֆինանսավորվի բաժնետիրական կապիտալի 20.0%-ի և վարկի 80.0%-ի չափով։



ԾՐԱԳՐԻ  ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐ


Վարկը



10 000 000 000,0 (80.0%)

Հետաքրքրված կողմերի կապիտալ


2 500 000 000,0 (20.0%)




0	2 000 000 000,0	4 000 000 000,0	6 000 000 000,0	8 000 000 000,0	10 000 000 000,0	12 000 000 000,0

ԴՐԱՄ

[bookmark: 19]3. Արտադրություն և վաճառք

greenhouseformula.com



Նախագիծը նախատեսված է պղպեղի առևտրային մշակման համար 17.8 հա արտադրական տարածքում: Ինչպես արդեն նշվեց, առաջին աճեցման շրջանը կսկսվի 2027 թվականի հոկտեմբերին:

Կանխատեսումները կատարվում են ամսական հիմունքներով, որոնք հաշվի են առնում եկամտաբերության և գների տատանումների ամսական սեզոնայնությունը: Նշված գործոնների մանրամասն սեզոնայնությունը ներկայացված է ստորև բերված գրաֆիկում:



ԱՄՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎԱՃԱՌՔԻ ԳՆԵՐ, 2029


1000		1000 Կ






500ԴՐԱՄ


500 Կ







0ԿԳ

Հունվար



Փետրվար 



Մարտ 



Ապրիլ



Մայիս



Հունիս



Հուլիս



Օգոստոս



Սեպտեմբեր



Հոկտեմբեր

0 Կ
Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր


Արտադրություն	Միջին վաճառքի գներ



Կանխատեսվում է, որ պղպեղի գինը կհասնի իր գագաթնակետին՝ 900 դրամին, հուլիսին և կնվազի մինչև իր նվազագույն՝ 900 դրամին, փետրվարին։  Ընդհանուր արտադրությունը կհասնի իր առավելագույն արժեքին՝ 801,792 կգ-ի Օգոստոսին։ Հունվարին արտադրություն չկա։ Ճշգրիտ  թվերը ներկայացված  են ստորև  բերված  աղյուսակում։


2029

Հունվար

Փետրվար 

Մարտ 

Ապրիլ

Մայիս

Հունիս

Հուլիս

Օգոստոս

Սեպտեմբեր

Հոկտեմբեր

Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր




    Արտադրություն (ԿԳ)

0	          0          534,528

712,704

801,792

801,792	801,792	801,792	712,704	534,528	534,528	0




Միջին գինը (ԴՐԱՄ)

900

900

900

900

900	900	900	900	900	900	900

900




Վաճառքներ (ԴՐԱՄ)[image: ]



0	0  481,075,200.0

641,433,600.0

721,612,800.0

721,612,800.0

721,612,800.0

721,612,800.0

641,433,600.0

481,075,200.0

481,075,200.0	0
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2029 թվականին ընդհանուր վաճառքը կանխատեսվում է մոտ 5.625 մլրդ դրամ։ 2029 թվականի ամսական վաճառքը ներկայացված է ստորև բերված գրաֆիկում։


ԱՄՍԱԿԱՆ  վաճառք 

1 000 000 000  	


800 000 000


600 000 000ԴՐԱՄ



400 000 000


200 000 000



0[image: ]


Հունվար



Փետրվար 



Մարտ 



Ապրիլ



Մայիս



Հունիս



Հուլիս



Օգոստոս



Սեպտեմբեր



Հոկտեմբեր



Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր
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Առաջին բերքահավաքի տարեկան բերքատվությունը 2027 թվականին կանխատեսվում է մոտ 5.0 կգ մեկ քառակուսի մետրի համար։
Հաջորդ տարվա տարեկան բերքատվությունը գնահատվում է մոտ 34.0 կգ մեկ քառակուսի մետրի համար։ Հետագայում տարեկան բերքատվությունը կկազմի 35.0 կգ մեկ քառակուսի մետրի համար։ Դրամական արտահայտությամբ մեկ քառակուսի մետրի վաճառքը առաջին բերքահավաքի տարում կկազմի 4500 դրամ, իսկ հաջորդ տարվա ընթացքում՝ 30600 դրամ։
Հետագայում այն կմնա նույն մակարդակի վրա ողջ կանխատեսման ժամանակահատվածում։ Մանրամասները ներկայացված են ստորև բերված գրաֆիկում։



Տարեկան  վաճառք  և  եկամտաբերություն մեկ քմ-ի համար
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[bookmark: 22]Գործառնական ծախսերը ներկայացված են խմբերով՝ ջերմոցային արտադրության ընդհանուր ծախսերի պատկերը բացահայտելու համար: Ստորև բերված շրջանաձև դիագրամը ներկայացնում է արտադրության միավորի արժեքի կառուցվածքը:



Վաճառված ապրանքների արժեքի կառուցվածքը մեկ կգ-ի համար, 2029թ.


Ագրոտեխնիկական  նյութեր
7.65 ԴՐԱՄ

4. Ծախսեր
greenhouseformula.com


Փաթեթավորում
51.30 ԴՐԱՄ

Էներգիա և ջուր
139.05 ԴՐԱՄ


Բույսերի խնամք
52.20 ԴՐԱՄ



Բույսեր և սուբստրատներ
54.00 ԴՐԱՄ




Աշխատանք
103.95 ԴՐԱՄ






Բերքի խնամքը ծախսերի մի խումբ է, որը ներառում է պարարտանյութեր, կենսաբանական վնասատուների դեմ պայքար, քիմիական պայքար, փոշոտում և գյուղատնտեսական խորհրդատվություն:

Էներգիան և ջուրը ամենամեծ ծախսն են՝ 1 կգ պղպեղի արտադրության համար կազմելով 139.05 դրամ: Երկրորդ ամենամեծ ծախսը աշխատուժն է՝ 103.95 դրամ պղպեղի արտադրության 1 կգ-ի համար: Հաջորդը բույսերն ու հիմքերն են՝ 54.00 դրամ 1 կգ-ի համար:
Պղպեղի արտադրության 1 կգ-ի ընդհանուր արժեքը կազմում է 408.15 դրամ: Մանրամասները ներկայացված են վերևում գտնվող գրաֆիկում:



[bookmark: 23]Ծախսեր - Ամսական սեզոնայնություն
Ծախսերի ամսական սեզոնայնությունը կարելի է դիտարկել ստորև ներկայացված գրաֆիկում՝ օգտագործելով 2029 թվականի թվերը: Այստեղ հաշվի են առնվում իրական վճարումները և դրամական արտահոսքերը՝ կուտակային սկզբունքի փոխարեն:
Ծախսերի ամենացածր չափը կատարվել է դեկտեմբերին, իսկ ծախսերի ամենաբարձր չափը՝ հոկտեմբերին: Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք գտնել ստորև ներկայացված գրաֆիկում:


Ծախսերի ամսական սեզոնայնությունը, 2028թ




600  	


400'000 000 ԴՐԱՄ



200



0
Հունվար



Փետրվար 



Մարտ 



Ապրիլ



Մայիս



Հունիս



Հուլիս



Օգոստոս



Սեպտեմբեր



Հոկտեմբեր



Նոյեմբեր	Դեկտեմբեր
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ԴՐԱՄ


Տարեկան ընդհանուր ծախսերը


Ընդհանուր ծախսեր մեկ քմ-ի համար

2027


1,323,559,350


7227

2028


3,379,059,900


18446

          2029


3,359,998,800


18342

2030


3,294,850,500


17987

2031


3,226,368,600


17613

2032


3,155,109,750


17226

2033


3,079,441,350


16812

2034


3,001,354,650


16385

2035


2,939,202,000


16047

2036


2,939,317,200


16047



[bookmark: 24]Վարչական և արտադրական ծախսեր

Ընդհանուր առմամբ, վարչական ծախսերը 2029 թվականին կազմում են վերը նշված բոլոր ծախսերի 20.1%-ը:




Վարչական և արտադրական ծախսերի համեմատություն, 2029թ.
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Արտադրություն	Վարչական



Նշում. Այս աղյուսակը հիմնված է իրական վճարման ժամանակահատվածների վրա։ Այս աղյուսակը չի ներառում տոկոսագումարների և հարկերի վճարումները։

5. [bookmark: 25]Վարկ

greenhouseformula.com


13
«ԱՐՏԻՆ ԳՐԻՆՀԱՈՒՍ» գործարար ծրագիր 18 հա


Նախագիծը մասամբ կֆինանսավորվի 7.0 տարվա վարկով՝ 10.035 մլրդ դրամի չափով, որը կազմում է պահանջվող սկզբնական ներդրման գումարի 80.0%-ը: Տարեկան արդյունավետ տոկոսադրույքը, կանխատեսումների համաձայն, կկազմի 5.00%: Վարկային գիծը կունենա 12 ամիս արտոնյալ ժամկետ,
և մարումները կիրականացվեն ամսական հիմունքներով: Վարկի մարման ժամանակացույցը ներկայացված է ստորև:



ՎԱՐԿ
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0
Սկզբնական մնացորդ


2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036




ԴՐԱՄ


Չմարված վարկ


Տոկոսային ծախսեր

2027


10,002,240,000


417,600,000

2028


9,004,500,000


482,400,000

2029


7,726,050,000


421,200,000

2030


6,381,900,000


355,950,000

2031


4,968,900,000


287,100,000

2032


3,483,900,000


214,650,000

2033


1,922,400,000


138,600,000

2034


281,700,000


58,950,000

2035


0


1,800,000

2036


0


0



[bookmark: 26]Ստորև կարող եք գտնել ընկերության հետևյալ ֆինանսական հաշվետվությունների կանխատեսումները՝
· Եկամտի  հաշվետվություն,
· Դրամական միջոցների հոսքերի հաշվետվություն,
· Ֆինանսական դիրքի հաշվետվություն
Հաշվարկների մեծ մասը կատարվում է ամսական հիմունքներով, ապա ամփոփվում են՝ տարեկան ցուցանիշներ ստանալու համար։



Կանխատեսվող եկամտի հաշվետվություն


Ջերմոցային տնտեսության շահագործումը կսկսվի 2027 թվականին։ 2029 թվականին եկամուտը (առանց ԱԱՀ-ի) կանխատեսվում է 5.625 միլրդ դրամ, իսկ հաջորդ տարի՝ ևս 5.625 միլրդ դրամ։ Վաճառված ապրանքների արժեքը ներառում է վերջնական արտադրության արժեքին անմիջականորեն վերագրվող գործառնական ծախսերի մեծ մասը, ինչպիսիք են արտադրական գործընթացներում ներգրավված աշխատողների աշխատավարձը, կոմունալ ծառայությունները, բերքի առողջության ծախսերը, փաթեթավորումը և այլն։ Վաճառված ապրանքների
արժեքը 2029 թվականին կկազմի մոտ 2.250 միլրդ դրամ, իսկ հաջորդ տարի այն կաճի մինչև 2.250 միլրդ դրամ։ Կանխատեսվող ժամանակահատվածում համախառն շահույթի մարժան միջինում կկազմի 52.6%։
Վաճառքի ծախսերը ներառում են արտադրության համար տրանսպորտի և մարքեթինգի ծախսերը։ Ընդհանուր և վարչական ծախսերը ներառում են վարչական աշխատողների աշխատավարձը, գյուղատնտեսական աջակցությունը, պահպանման և այլ ֆիքսված ծախսերը։
Քանի որ նախագիծը մասամբ ֆինանսավորվում է վարկով, կան տոկոսային ծախսեր։ Տարեկան տոկոսային ծախսերը կազմում են 495 միլն դրամ, առավելագույնը՝ 2028 թվականին։ Վարկը նախատեսվում է ամբողջությամբ մարել 2035 թվականին, հետևաբար, 2036 թվականից ի վեր տոկոսային ծախսեր չեն լինի։
Առաջին տարվա ընթացքում զուտ շահույթի մարժան գնահատվում է բացասական։
Գործունեությունը կսկսվի 2027 թվականի ֆինանսական տարում, և զուտ շահույթի մարժան կկազմի մոտ -105.3%։ Այդ ժամանակվանից ի վեր այն կտատանվի 21.8%-ի (2028 թվականին) և 32.1%-ի (2035 թվականին) միջև։ Մանրամասները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում։
6. Ֆինանսական հաշվետվություններ
greenhouseformula.com



[bookmark: 27]Եկամտի  հաշվետվություն


Հազար ԴՐԱՄ
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Եկամուտ

Վաճառված ապրանքների արժեքը

801,900	5,452,200	5,612,400	5,612,400	5,612,400	5,612,400	5,612,400	5,612,400	5,612,400	5,612,400

(882,450)	(2,250,900)	(2,260,800)	(2,260,800)	(2,260,800)	(2,260,800)	(2,260,800)	(2,260,800)	(2,260,800)	(2,260,800)

Համախառն  շահույթ

(81,000)

3,200,850

3,351,600

3,351,600

3,351,600

3,351,600

3,351,600

3,351,600

3,351,600

3,351,600
Համախառն շահույթի մարժան
-10.1%
58.7%
59.7%
59.7%
59.7%
59.7%
59.7%
59.7%
59.7%
59.7%
Վաճառքի ծախսեր
(81,000)
(503,100)
(515,700)
(515,700)
(515,700)
(515,700)
(515,700)
(515,700)
(515,700)
(515,700)
Ընդհանուր և վարչական ծախսեր
(46,800)
(156,150)
(157,050)
(157,050)
(157,050)
(157,500)
(157,500)
(159,300)
(159,300)
(162,900)
Արժեզրկում
(217,800)
(871,650)
(871,650)
(871,650)
(871,650)
(871,650)
(871,650)
(871,650)
(871,650)
(871,650)
Եկամտաբերությունը  մինչև










տոկոսների և հարկերի վճարումը
(426,150)
1,669,950
1,807,200
1,807,200
1,807,200
1,806,750
1,806,750
1,804,950
1,804,950
1,801,350
Տոկոսային ծախսեր
(417,600)
(482,400)
(421,200)
(355,950)
(287,100)
(214,650)
(138,600)
(58,950)
(1,800)
0
Եկամուտ առանց հարկերի
(843,750)
1,188,000
1,386,000
1,451,700
1,520,550
1,592,100
1,667,700
1,746,450
1,803,600
1,801,350

Շահույթի կամ շրջանառության հարկեր

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Զուտ շահույթ

(843,750)

1,188,000

1,386,000

1,451,700

1,520,550

1,592,100

1,667,700

1,746,450

1,803,600

1,801,350































Զուտ շահույթի մարժան

-105.3%

21.8%

24.7%

25.9%

27.1%

28.4%

29.7%

31.1%

32.1%

32.1%



[bookmark: 28]Գործառնական գործունեությունից ստացված զուտ կանխիկը դրական է դառնում 2028 թվականին: Արտադրանքի վաճառքը կանխատեսվում է 2027 թվականից սկսած:
Այդ տարվա ընթացքում հաճախորդներից հավաքագրվելու է 810 միլիոն դրամ: Հաճախորդներից հավաքագրված գումարը, կանխատեսումների համաձայն կաճի մինչև 5.625 միլրդ դրամ 2029 թվականին:

Գործառնական ծախսերը 2029 թվականին կկազմեն ընդհանուր առմամբ 3.195 միլրդ դրամ: Կանխատեսվում է, որ այն կաճի մինչև 3.195 միլրդ 2036 թվականին՝ մոտ 0.00% գնաճի ենթադրյալ մակարդակի պատճառով:

Տոկոսային վճարումների տարեկան գումարը կտատանվի կանխատեսման ողջ ժամանակահատվածում: Տոկոսային վճարումը իր գագաթնակետին կհասնի 2028 թվականին՝ կազմելով 495 միլիոն դրամ: Վերջին տոկոսային ծախսը կվճարվի 2035 թվականին:

Ընկերությունը, կանխատեսումների համաձայն, հարկեր կվճարի 2027 թվականից սկսած: Կանխատեսումների համաձայն, կանխատեսման ժամանակահատվածում ընդհանուր առմամբ հարկերի տեսքով կվճարվի 2.475 միլրդ դրամ:
6. Ֆինանսական հաշվետվություններ
greenhouseformula.com
Կանխատեսվող դրամական հոսքերի հաշվետվություն










































[bookmark: 29]Կանխիկ՝ ժամանակաշրջանի վերջումՀազար ԴՐԱՄ	2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Գործառնական  գործունեություն









Արտադրական վաճառք	801,900

5,452,200

5,612,400

5,612,400

5,612,400

5,612,400

5,612,400

5,612,400

5,612,400

5,612,400
Գործառնական ծախսեր	(947,700)

(3,182,850)

(3,205,800)

(3,124,450)

(3,205,800)

(3,206,700)

(3,206,700)

(3,208,050)

(3,208,050)

(3,211,650)
Տոկոսների վճարումներ	(375,750)

(486,000)

(426,600)

(361,350)

(292,950)

(220,950)

(145,350)

(65,700)

(3,600)

0
Հարկային վճարումներ	0

289,350

272,250

272,250

272,250

272,250

272,250

272,250

272,250

272,250
Գործառնական  գործունեությունից









ստացված զուտ դրամական միջոցներ	(521,550)
2,073,150
2,252,700
2,317,500
2,386,350
2,457,450
2,533,050
2,611,350
2,673,450
2,673,450
Ներդրումային  գործունեություն









Կապիտալ ներդրումներ	  (11,886,750)

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Ներդրումային գործունեությունից	(11,886,750)

0

0

0

0

0

0

0

0

0
ստացված զուտ դրամական միջոցներ









Ֆինանսավորման  գործունեություն









Վարկային միջոցներ	10,022,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Վարկի մարում	0
(1,017,900)
(1,278,900)
(1,344,150)
(1,413,000)
(1,485,000)
(1,561,050)
(1,641,150)
(281,700)
0
Բաժնետերերի ներդրումը	2,505,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Դիվիդենդների վճարումներ	0
0
(343,800)
(1,386,000)
(1,451,700)
(1,361,250)
(984,600)
(983,250)
(2,401,200)
(2,599,200)
Ֆինանսական գործունեությունից	12,528,000

(1,017,900)

(1,622,700)

(2,760,150)

(2,864,250)

(2,846,700)

(2,545,650)

(2,624,400)

(2,682,900)

(2,599,200)
ստացված զուտ դրամական միջոցներ









Կանխիկ՝ ժամանակաշրջանի սկզբում	0
119,700
1,174,950
1,804,950
1,392,300
913,950
524,700
512,100
499,050
489,600
Զուտ դրամական հոսք	119,700
1,055,250
630,000
(412,650)
(478,350)
(389,250)
(12,600)
(13,050)
(9,450)
(73,800)




    119,700

1,174,950

1,804,950

1,392,300

913,950

524,700

512,100

499,050

489,600

563,400



[bookmark: 30]Կապիտալ ներդրումները կազմում են 11.88 միլրդ դրամ։ Այս դրամական ներդրումը կանխատեսվում է 2027 թվականին։ Կանխատեսվող ժամանակահատվածում վերաներդրումներ չեն սպասվում, քանի որ բոլոր ակտիվներն ունեն առնվազն 10 տարվա օգտակար ծառայության ժամկետ։


Ընկերությունը ֆինանսավորվում է բաժնետերերի սեփական կապիտալով և վարկով։ Համապատասխան դրամական մուտքերը արտացոլվում են 2027 թվականին։
Վարկի մարումը սկսվում է 2028 թվականից, իսկ վերջնական մարումը նախատեսվում է 2035 թվականին։ Ամենաբարձր գումարը վճարվելու է 2034 թվականին՝ 1.62 միլրդ դրամի չափով։

Ընկերությունը նախատեսում է բաժնետերերին դիվիդենտներ վճարել 2029 թվականից սկսած։ Կանխատեսվող ժամանակահատվածում բաժնետերերը պետք է ստանան
11.52 միլրդ դրամ դիվիդենտներ։

Ֆինանսական դիրքի մասին Կանխատեսվող հաշվետվություն


2027-2036 թվականների կանխատեսվող ժամանակահատվածի համար ֆինանսական դիրքի մասին կանխատեսվող հաշվետվությունը ներկայացված է ստորև բերված աղյուսակում։

Պարտավորություններիկանխատեսվողհաշվետվություն
























6. Ֆինանսական հաշվետվություններ
greenhouseformula.com


Ընդհանուր  ակտիվներՀազար ԴՐԱՄ
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

Ընթացիկ  ակտիվներ











Կանխիկ և կանխիկի համարժեքներ

119,700

1,174,950

1,804,950

1,392,300

913,950

524,700

512,100

499,050

489,600

563,400

Դեբիտորական  պարտքեր

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Նախապես վճարված հարկեր
217,800
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700
200,700

Ընդհանուր շրջանառու ակտիվներ

337,500

1,375,650

2,005,650

1,593,000

1,114,650

725,400

712,800

699,750

690,300

764,100
Ոչ ընթացիկ ակտիվներ










Գույք, միջոցներ և սարքավորումներ
11,578,500
10,706,850
9,835,200
8,963,550
8,091,900
7,220,250
6,348,600
5,476,500
4,604,850
3,733,200

Ընդհանուր ոչ ընթացիկ ակտիվներ

11,578,500

10,706,850

9,835,200

8,963,550

8,091,900

7,220,250

6,348,600

5,476,500

4,604,850

3,733,200




11,916,450

12,082,500

11,840,850

10,556,550

9,206,550

7,945,650

7,061,400

6,176,700

5,295,150

4,497,750


[bookmark: 31]Պարտավորություններիկանխատեսվողհաշվետվություն


	Հազար ԴՐԱՄ	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036

	
ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Կարճաժամկետ   պարտավորություններ

Վճարման ենթակա հաշիվներ	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400	194,400

Վճարման ենթակա տոկոսներ	41,850	37,800	32,850	27,000	21,150	14,850	8,550	1,800	0	0

Վճարման ենթակա հարկեր	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Կարճաժամկետ վարկերի մասը	1,017,900	1,278,900	1,344,150	1,413,000	1,485,000	1,561,050	1,641,150	281,700	0	0

	Կարճաժամկետ պարտավորությունների	1,250,100	1,507,050	1,567,350	1,630,350	1,696,950	1,766,700	1,840,050	473,850	190,350	190,350
ընդհանուր  գումարը
Երկարաժամկետ   պարտավորություններ

Երկարաժամկետ վարկեր	9,004,500	7,726,050	6,381,900	4,968,900	3,483,900	1,922,400	281,700	0	0	0

	Երկարաժամկետ պարտավորությունների	9,004,500	7,726,050	6,381,900	4,968,900	3,483,900	1,922,400	281,700	0	0	0
ընդհանուր  գումարը

	
Ընդհանուր պարտավորություններ 10,254,600	9,233,100	7,948,800	6,599,250	5,180,400	3,689,100	2,121,750	473,850	190,350	190,350

	
Բաժնետերերի  կապիտալ

Սովորական բաժնետոմս	2,505,600	2,505,600	2,505,600	2,505,600	2,505,600	2,505,600	2,505,600	2,505,600	2,505,600	2,505,600

Պահպանված եկամուտ	(843,750)	343,800	1,386,000	1,451,700	1,520,550	1,750,950	2,434,050	3,197,250	2,599,200	1,801,350

	
Ընդհանուր կապիտալ	1,661,850	2,849,400	3,891,600	3,957,300	4,026,150	4,256,550	4,939,650	5,702,850	5,104,800	4,306,950

	Ընդհանուր պարտավորություններ	11,916,450	12,082,500	11,840,850	10,556,550	9,206,550	7,945,650	7,061,400	6,176,700	5,295,150	4,497,750


և  սեփական  կապիտալ



[bookmark: 32]Ընկերության շրջանառու ակտիվները ներառում են կանխիկ, դեբիտորական պարտքեր և նախապես վճարված հարկեր: 2027 թվականի վերջին շրջանառու ակտիվների ընդհանուր գումարը կազմում է 337,647,600 դրամ, սակայն կանխատեսվում է, որ դրանք 2036 թվականի վերջին կհասնեն 765,000,000 դրամի:

Ընկերության ոչ շրջանառու ակտիվները բաղկացած են հիմնական միջոցներից: Դրանք 2027 թվականի վերջին կազմում են 11.565 միլրդ դրամ:

Այս երկարաժամկետ ակտիվների ամորտիզացիայի պատճառով դրանց արժեքը, կանխատեսվում է, որ 2036 թվականի վերջին կաճի մինչև 3.735 միլրդ դրամ:


Ընկերության կարճաժամկետ պարտավորությունները բաղկացած են կրեդիտորական պարտքերից և վարկի կարճաժամկետ մասից:

Այն 2027 թվականի վերջի դրությամբ կազմում է 1.260 միլրդ դրամ, սակայն կանխատեսվում է, որ այն 2036 թվականի վերջի դրությամբ կաճի մինչև 190,485,000 դրամ:


Ընկերության երկարաժամկետ պարտավորությունները բաղկացած են վարկից (միայն երկարաժամկետ մաս):

2027 թվականի վերջի դրությամբ այն կազմում է 9.0 միլրդ դրամ, սակայն վարկը ամբողջությամբ կմարվի 2035 թվականի վերջի դրությամբ։


Ընկերության ընդհանուր կապիտալը բաղկացած է սովորական բաժնեմասերից, որոնք բաժնետերերի կողմից ներդրված ընդհանուր գումարը կազմում է 2.52 միլրդ դրամ, և տարեկան կուտակված չբաշխված շահույթից։ Ընդհանուր կապիտալը, կանխատեսումների համաձայն, 2027 թվականի վերջի դրությամբ կկազմի 1.665 միլրդ դրամ, սակայն կանխատեսվում է, որ այն կաճի մինչև 4.32 միլրդ դրամ 2036 թվականին։
Սա մեծապես կախված է տարեկան շահույթից և դրա վճարվող մասնաբաժիններից։
6. Ֆինանսական հաշվետվություններ
greenhouseformula.com





[bookmark: 33]Շահութաբերության չափանիշներ	Տարեկան ցուցանիշներ մեկ քմ-ի համար


7. Ֆինանսական գնահատում
greenhouseformula.com


Զուտ արժեքային ակտիվություն

2.07 մլրդ ԴՐԱՄ

Ընդհանուր  ներդրումներ

68,400 ԴՐԱՄ



Ներքին եկամտաբերության մակարդակ 26.0%

Արտադրություն

34.0 ԿԳ



Վճարման ժամկետը Զեղչված վճարման ժամկետ

5.01 տարի

13.0 տարի

Եկամուտ


Expenses

Զուտ շահույթ

30,645 ԴՐԱՄ

23,085 ԴՐԱՄ

7,560 ԴՐԱՄ






Արտադրություն և վաճառք	Վաճառք և ծախսեր մեկ կգ-ի համար



Տարեկան  արտադրություն Տարեկան եկամուտ

6.2 մլն ԿԳ

5.625 մլրդ ԴՐԱՄ

Եկամուտ մեկ կգ-ի համար Ծախսեր մեկ կգ-ի համար Զուտ շահույթ մեկ կգ-ի համար

900 ԴՐԱՄ

680 ԴՐԱՄ

220 ԴՐԱՄ



[bookmark: 34]Նախագիծը անմիջական ազդեցություն կունենա տնտեսության վրա։ Ջերմոցը տարեկան կարտադրի 6.2 միլիոն կգ պղպեղ։ Ջերմոցը լիարժեք շահագործման հանձնելուց հետո կստեղծվի 252 նոր աշխատատեղ։
Կանխատեսվող ժամանակահատվածում ընկերությունը ընդհանուր առմամբ կստեղծի 4.77 մլրդ դրամի հարկեր։ Հարկերի բաշխումը պատկերված է ստորև բերված գրաֆիկում։






Պղպեղ	Աշխատատեղեր

6.2 մլն ԿԳ	252
Հարկեր
600,000   	
400,000ԴՐԱՄ

200,000
0
2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
ԱԱՀ և կորպորատիվ շահութահարկ	Անձնական եկամտային հարկեր	Դիվիդենտների  հարկեր
8. Տնտեսական ազդեցություն
greenhouseformula.com




[bookmark: 35]Ինտերակտիվ  սցենարների  վերլուծություն

Տարբեր սցենարների արդյունքները համեմատելու համար կարող եք կարգավորել ստորև բերված հիմնական ֆինանսական ցուցանիշները։ 4 հիմնական ցուցանիշները կարող են ավելացվել կամ նվազեցվել 5%-ով, 10%-ով կամ 15%-ով։

9. Սցենար
greenhouseformula.com


Եկամտաբերություն[image: ]







Գինը





Ծախսեր





Ներդրումներ


-15 %	-10 %	-5 %	0 %	+5 %	+10 %	+15 %





-15 %	-10 %	-5 %	0 %	+5 %	+10 %	+15 %





-15 %	-10 %	-5 %	0 %	+5 %	+10 %	+15 %





-15 %	-10 %	-5 %	0 %	+5 %	+10 %	+15 %




[bookmark: 36]Բազային սցենար	Այլընտրանքային  սցենար



Զուտ արժեքային ակտիվություն


Ներքին եկամտաբերության մակարդակ


Վճարման ժամկետը


Զեղչված վճարման ժամկետ


Տարեկան  արտադրություն


Տարեկան եկամուտ

2.07 մլրդ ԴՐԱՄ


26.0 %


5.01 տարի


13.0 տարի


6.2 մլն ԿԳ


5.625 մլրդ ԴՐԱՄ

100,468,350 ԴՐԱՄ


21.7 %


5.68 տարի


32.8 տարի


5.9 մլն ԿԳ


5.58 մլրդ ԴՐԱՄ




Տարեկան արտադրությունը մեկ քմ-ի համար


Ընդհանուր ներդրումներ մեկ քմ-ի համար


Տարեկան եկամուտ մեկ քմ-ի համար


Տարեկան ծախսեր մեկ քմ-ի համար


Տարեկան զուտ շահույթ մեկ քմ-ի համար


Եկամուտ մեկ կգ-ի համար


Ծախսեր մեկ կգ-ի համար


Զուտ շահույթ մեկ կգ-ի համար

34.0 ԿԳ


68,400 ԴՐԱՄ


30,645 ԴՐԱՄ


23,085 ԴՐԱՄ


7,560 ԴՐԱՄ


900 ԴՐԱՄ


680 ԴՐԱՄ


220 ԴՐԱՄ

32.3 ԿԳ


71,820 ԴՐԱՄ


30,555 ԴՐԱՄ


24,795 ԴՐԱՄ


5,760 ԴՐԱՄ


945 ԴՐԱՄ


765 ԴՐԱՄ


180 ԴՐԱՄ



[bookmark: 37]ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ - Մուտքագրումներ




Ընդհանուր տեղեկություններ	Չափսեր

10.  Կանխատեսումներ
greenhouseformula.com



Երկիր՝

Նախագծի տեսակը՝ Ջերմոցի տեսակը՝ Բերք՝
Պայմանագիր՝

Տնկում՝


Հայաստան Նոր նախագիծ Թաղանթապատ
Պղպեղ Հունվար 2027
Հոկտեմբեր 2027


Հողատարածք՝

Ջերմոցի տարածքը, ներառյալ՝ Արտադրական  տարածք՝ Վարչական տարածք՝
Թևի լայնությունը՝

Բարձրությունը ջրահեռացման խողովակի տակ՝ Բույսերի շարքերը մեկ տարածության վրա՝

272,805.0 m 2

183,176.0 m 2

178,176.0 m 2

5,000.0 m 2

12.8 m

6.5 m

8.0





ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ - Մուտքեր




Ֆինանսավորման  պայմաններ



Սեփական  կապիտալը՝ Վարկը՝
Տոկոսադրույք՝ Վարկի ժամկետը՝ Արտոնյալ ժամկետ՝

20.00% (2,505,607,200.0 ԴՐԱՄ)

80.00% (10,022,428,800.0 EUR)

5%

84 ամիս

12 ամիս




[bookmark: 38]Ներդրումային  կառուցվածք


Հողամասի արժեք՝ Ենթակառուցվածք՝ Ջերմոցի  կառուցվածքը՝
Սարքավորումներ,  ներառյալ՝

· Սառեցման  համակարգ՝

· Ջեռուցման  համակարգ՝

· Ոռոգման  համակարգ՝

· Արհեստական  լուսավորության համակարգ՝

· Ավտոմատացման  համակարգ՝

· ավտոմատացման  տեղադրումներ՝

67,500,000.0 դրամ

945,000,000.0 դրամ

3,608,064,000.0  դրամ

2,725,092,800.0  դրամ

- 1,122,508,800.0  դրամ
641,433,600.0 դրամ

- 400,896,000.0 դրամ
561,254,400.0 դրամ
· 
Հսկման համակարգ՝

Այլ ներդրումներ, այդ թվում՝

· Մառախուղ՝

· Կախովի անձրևաջրերի հեռացման խողովակներ՝

· Տեղական նյութեր և մեքենաներ՝ Տրանսպորտ՝
Շինարարություն՝ Շրջանառու  կապիտալ՝ ԱԱՀ ներդրումներից՝
ԱԱՀ-ով հանդերձ ներդրումների ընդհանուր ծավալը՝

- 1,683,763,200.0  դրամ
400,896,000.0 դրամ

481,075,200.0 դրամ

801,792,000.0 դրամ

360,806,400.0 դրամ

2,405,376,000.0  դրամ

641,433,600.0 դրամ

90,000,000.0 դրամ

12,528,036,000.0  դրամ



[bookmark: 39]ԵԿԱՄՈՒՏ - Մուտքեր



	Բերքատվությունը և գները մեկ կգ-ի համար
	

Արդյունավետություն
	

Արդյունավետություն
	

Վաճառքի գներ

	Ամիս
	(1-ին տարի)
	(2-10 տարիներ)
	(ԴՐԱՄ)

	Հունվար
	0
	0
	900

	Փետրվար
	1
	0
	900

	Մարտ
	3
	3
	900

	Ապրիլ
	4
	4
	900

	Մայիս
	4
	4.5
	900

	Հունիս
	4
	4.5
	900

	Հուլիս
	4
	4.5
	900

	Օգոստոս
	4
	4.5
	900

	Սեպտեմբեր
	4
	4
	900

	Հոկտեմբեր
	3
	3
	900

	Նոյեմբեր
	2
	3
	900

	Դեկտեմբեր
	0
	0
	900

	

Տարեկան  բերքատվություն
	

33
	

35
	

	Միջին գինը (դրամ)
	
	
	900.0

	Գնի աճի տեմպը.
	
	
	0%

	Վաճառքի տոկոսը՝ ԱԱՀ-ով.
	
	
	0%





[bookmark: 40]ԾԱԽՍԵՐ - Մուտքեր




	Ծախսեր

Ծախսի տեսակը
	


Տարեկան (ԴՐԱՄ)
	


մեկ քմ-ի համար (ԴՐԱՄ)
	


ներառյալ ԱԱՀ

	Սերմեր / երիտասարդ բույսեր
	222,096,375.0
	1246.5
	այո

	Հիմք
	103,431,150.0
	580.5
	այո

	Պարարտանյութեր
	120,268,800.0
	675.0
	այո

	Կենսաբանական պայքար վնասատուների դեմ
	104,232,960.0
	585.0
	այո

	Քիմիական  հսկողություն
	40,089,600.0
	225.0
	այո

	Փոշոտում
	9,621,495.0
	54.0
	այո

	Ներկել
	16,035,840.0
	90.0
	այո

	Ագրոտեխնիկական  նյութեր
	47,305,710.0
	265.5
	այո

	Ագրոնոմիական  խորհրդատվություն
	44,402,670.0
	990.0
	ոչ

	Վաճառք և մարքեթինգ
	80,179,200.0
	450.0
	այո

	Այլ ծախսեր
	22,500,000.0
	135.0
	այո

	
Ծախսի տեսակը
	
Տարեկան (ԴՐԱՄ)
	
մեկ կգ-ի համար (ԴՐԱՄ)
	
ներառյալ ԱԱՀ

	Փաթեթավորում
	346,201,650.0
	54.0
	ոչ

	Տրանսպորտ
	461,603,700.0
	72.0
	ոչ







	[bookmark: 41]Անձնակազմ

Պաշտոններ
	


Աշխատակիցների  քանակը
	


Միջին ամսական աշխատավարձ (ԴՐԱՄ)

	Տնօրեն՝
	1
	900,000.0

	Գլխավոր  գյուղատնտես՝
	2
	900,000.0

	Գյուղատնտես՝
	2
	540,000.0

	Հաշվապահ՝
	1
	540,000.0

	Օպերատոր՝
	3
	405,000.0

	Վարորդ՝
	1
	270,000.0

	Լոգիստիկայի և վաճառքի մասնագետ՝
	1
	450,000.0

	Ինժեներ՝
	2
	540,000.0

	Անվտանգություն՝
	2
	180,000.0

	Արտադրական աշխատակիցներ (լրիվ դրույքով աշխատողներ)՝
	240.0
	225,000.0







[bookmark: 42]Հարկերը և գնաճը


Հարկեր

Շահութահարկ՝ Շրջանառության  հարկ՝

Գնահատել	Վճարում

-	-

-	-

Ավելացված արժեքի հարկ՝

20%

ամսական



Գնաճ

Գնաճի մակարդակը.  0%





	[bookmark: 43]Էներգիայի և ջրի սպառում

Սպառում
	


Ջուր (m 3)
	


Ջեռուցման աղբյուր (m 3)
	


Էլեկտրաէներգիա  (kwh)

	Սակագին (ԴՐԱՄ) ներառյալ ԱԱՀ
	9.0

այո
	100.8

այո
	0.11

այո

	
Սպառում
	
Ջուր (m 3)
	
Ջեռուցման աղբյուր (m 3)
	
Էլեկտրաէներգիա  (kwh)

	Հունվար
	100,000.0
	1,000,000.0
	140,000.0

	Փետրվար
	100,000.0
	1,200,000.0
	140,000.0

	Մարտ
	100,000.0
	800,000.0
	140,000.0

	Ապրիլ
	100,000.0
	480,000.0
	140,000.0

	Մայիս
	100,000.0
	200,000.0
	140,000.0

	Հունիս
	100,000.0
	100,000.0
	140,000.0

	Հուլիս
	100,000.0
	100,000.0
	140,000.0

	Օգոստոս
	100,000.0
	200,000.0
	140,000.0

	Սեպտեմբեր
	100,000.0
	600,000.0
	140,000.0

	Հոկտեմբեր
	100,000.0
	800,000.0
	140,000.0

	Նոյեմբեր
	100,000.0
	1,000,000.0
	140,000.0

	Դեկտեմբեր
	100,000.0
	1,200,000.0
	140,000.0





[bookmark: 44]Նախագծի հիմնական ենթադրությունները




Կանխատեսումներ

Գնահատում և այլ կանխատեսումներ	Արժեք	Գնահատում և այլ կանխատեսումներ	Արժեք


Երկարաժամկետ աճի տեմպը՝ Ռիսկերից զերծ տոկոսադրույք՝ Բաժնետոմսերի ռիսկի վճար՝ Երկրի ռիսկի վճար՝

3%

10.771%

5%

5.46%

Ընկերության հատուկ ռիսկը՝ Չափի պրեմիում՝
Հաշվարկված կապիտալի կշռված միջին արժեքը (WACC)՝ Նույն ամսվա ընթացքում ստացված վաճառքի տոկոսը՝

3%

3%

19.3%

75%







Շահագործման  ժամկետ


Ակտիվների տեսակները	Շահագործման ժամկետ (տարիներ)	Ակտիվների  տեսակները

Շահագործման ժամկետ (տարիներ)



Ենթակառուցվածք՝ Ջերմոցի  կառուցվածքը՝ Սարքավորումներ՝ Սառեցման  համակարգ՝ Ջեռուցման  համակարգ՝ Ոռոգման  համակարգ՝
Լուսավորության  համակարգ՝

20	Ավտոմատացման  համակարգ՝

20	Էլեկտրական  տեղադրումներ՝

10	Հսկման համակարգ՝

10	Այլ ներդրումներ՝

10	Երիտասարդ բույսեր / սերմեր՝

10	Հիմքեր՝
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